廊坊市城市自体检报告

（2024年）

简本

廊坊市城市更新工作推进专班

2024年12月

目录

第一章背景与思路	1

一、体检背景	1

二、体检范围	5

三、技术路线	6

四、2024年廊坊市城市体检指标体系	7

五、上一年体检工作回顾	38

六、2023年体检转化应用情况及2024年工作谋划	47

七、未来发展片区体检	74

第二章总体结论	86

一、住房维度	86

二、社区维度	89

三、街区维度	90

四、城区维度	92

第三章对策保障	95

一、对策建议	95

二、实施保障	101

附件1：廊坊市2023年体检转化应用情况及2024年工作谋划	103

附件2：城市自体检指标数据统计结果表	128

附件3：城市体检问题清单	153

附件4：城市体检整治清单	200

附件5：风险隐患通知书	223

附件6：城市更新项目库	227

第一章背景与思路

一、体检背景

为深入贯彻习近平总书记关于城市体检工作重要指示精神落实党中央、国务院关于建立城市体检评估制度的要求，结合《2024年河北省城市体检工作方案》，按照省政府工作部署和工作要求，开展本次城市体检工作。

（一）中央对高质量发展提出了新要求

2015年12月，中央城市工作会议提出，完善城市治理体系，提高城市治理能力，着力解决城市病等突出问题，不断提升城市环境质量、人民生活质量、城市竞争力，建设和谐宜居、富有活力、各具特色的现代化城市。城市工作要把创造优良的人居环境作为中心目标，努力把城市建设成为人与人、人与自然和谐共处的美丽家园。

2017年2月，习近平总书记在视察北京工作时指出，要健全规划实时监测、定期评估、动态维护机制，建立“城市体检”评估机制，建设没有“城市病”的城市。

城市体检是落实2018年9月中共中央、国务院《关于推动高质量发展的意见》的重要举措；是推动城市发展由粗放型向精细化转变的重要抓手；是推进新数据、新方法与城市建设管理实践有机融合的重要任务。

2019年，习近平总书记在上海考察时指出：城市治理是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，城市建设要走高质量发展的路子，努力创造良好的环境。

2023年5月，习近平总书记考察雄安新区时提出：“着力打造一个没有‘城市病’的未来之城”，真正把高标准的城市规划蓝图变为高质量的城市发展现实画卷。

（二）住建部将城市体检作为重点工作持续推动

2018年12月24日，全国住房和城乡建设工作会议召开，将城市体检作为2019年重点工作任务。建立没有“城市病”的城市建设管理人居环境质量评价体系；扩大城市体检评估试点范围，建立“一年一体检、五年一评估”的制度。

2019年4月2日，住建部召开城市体检试点工作会。

2019年4月12日，住建部发布《关于开展城市体检试点工作的意见》（建科函〔2019〕78号）。

2020年6月，住建部发布《住房和城乡建设部关于支持开展2020年城市体检工作的函》。

2021年5月，《住房和城乡建设部关于开展2021年城市体检工作的通知》（建科函〔2021〕44号）。

2022年7月4日，《住房和城乡建设部关于开展2022年城市体检工作的通知》（建科函〔2022〕54号）。

2023年6月14日，《全国深化城市体检工作制度机制试点动员部署会暨城市体检评估培训班》——要坚持问题导向、目标导向和结果导向。要完善城市体检指标体系、创新城市体检方式方法，走通城市体检和城市更新有机结合路径，将城市体检出来的问题作为城市更新的重点，作为制定城市更新规划和年度实施计划、生成城市更新项目库的重要依据。

2023年11月，住建部印发《关于全面开展城市体检工作的指导意见》，在地级及以上城市全面开展城市体检工作，扎实有序推进实施城市更新行动，要求深入贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持人民城市人民建、人民城市为人民，把城市体检作为统筹城市规划、建设、管理工作的重要抓手，整体推动城市结构优化、功能完善、品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市。坚持问题导向，划细城市体检单元，从住房到小区（社区）、街区、城区（城市），找出群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题。坚持目标导向，把城市作为“有机生命体”，以产城融合、职住平衡、生态宜居等为目标，查找影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项。强化结果运用，把城市体检发现的问题作为城市更新的重点，聚焦解决群众急难愁盼问题和补齐城市建设发展短板弱项，有针对性地开展城市更新，整治体检发现的问题，建立健全“发现问题—解决问题—巩固提升”的城市体检工作机制。

（三）省委省政府高度重视城市体检工作

2021年2月19日，河北省政府工作报告指出，开展城市更新行动和城市体检试点。

河北省住建厅积极启动2021年省级城市体检试点工作。于2021年3月15日，河北省城市建设管理工作领导小组印发《2021年河北省城市体检试点工作方案》，确立了首批8个试点城市——唐山市、邢台市、邯郸市、迁安市、黄骅市、高阳县、宁晋县、鸡泽县。

2022年3月18日，河北省住建厅组织召开2022年全省城市体检工作总结部署会议，总结2021年城市体检试点工作，查找工作中的短板和弱项，研究部署2022年城市体检工作，印发了《2022年河北省城市体检工作方案》。7月14日印发了《2022年河北省城市体检指标体系》。

会议要求，各地要切实转变思想认识，主动作为，强化弱项，高标准高质量完成今年城市体检工作。一是抓扩面。今年我省扩大了城市体检范围，在设区市全面开展城市体检的基础上，增加两个省直管县和20个县（市）。各市要督促没有参与到城市体检工作的所辖县超前谋划，明年争取全省县城体检全覆盖。2021年的8个试点城市要对城市体检结果进行成效评估，同时开展排水防涝专项体检，对涉及民生工程、燃气安全等重点指标开展精准体检。二是抓提质。要科学选定专业过硬的第三方联合体技术支撑团队，提升复核质量。各市县要制定具有本地特色的城市体检工作方案以及指标体系，创新开展排水防涝专项体检，系统谋划提升城市排水防涝能力。要主动对标对表，学习借鉴省内外先进地区的成熟经验。三是抓增效。河北省住房和城乡建设厅将对各市县自体检工作进行督导调研，对城市体检工作进展情况和完成质量进行不定期评估。各市县要将城市体检与县城建设提质升级有机结合，在专项政策制定中要充分吸纳城市体检成果，以城市体检评估结果为基础，有针对性地谋划城市更新项目，加快形成“开工一批、建设一批、竣工一批、储备一批”的良性循环机制，持续完善城市功能，提升城市品位。

2023年8月2日省住房城乡建设厅在武安市召开2023年河北省城市体检培训会。本次培训重点解读了《河北省城市自体检工作技术指南（2023版）》《2023年河北省社会调查方法》等，唐山市相关工作负责人介绍了国家城市体检试点城市工作经验。

会议要求，各市县要及时传达培训会议精神，落实最新工作要求，规范开展城市自体检和社会调查工作。要主动对标对表，学习试点城市先进经验，学以致用，因地制宜全面推进本地城市体检工作。参会人员表示，此次培训内容丰富，具有很强的针对性、指导性和实用性，将以此次培训会为契机，针对体检出的问题制定补短板的对策措施，推动建设没有“城市病”的城市，促进城市建设高质量发展。

2024年3月省住房城乡建设厅印发《2024年城市体检工作方案》，《方案》明确，城市体检的主要目标是从住房、小区（社区）、街区、城区（城市）四个维度，找出群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题，把体检发现的问题作为城市更新的重点，扎实有序实施城市更新行动，建立健全“发现问题—解决问题—巩固提升”的城市体检工作机制，打造宜居、韧性、智慧城市。

二、体检范围

本次体检范围为廊坊市主城区，包括广阳区、安次区、开发区；体检基期为2023年，同时在有条件的前提下分析2021年至2022年的指标变化情况。体检指标统计口径主要包含以下三个层次：

1.市域：指廊坊市行政区划范围，面积6419平方公里，常住人口547.83万人。

2.市辖区：包括广阳区、安次区、经济技术开发区行政区划范围。面积1031.66平方公里，常住人口113.04万人。

3.市辖区建成区：指城市市辖区内经过征用的土地和实际建设发展起来的非农业生产建设地段。面积75.77平方公里，这也是本次城市体检的核心范围。

廊坊市建成区边界范围图

三、技术路线

本次体检坚持目标导向和问题导向，以“京津冀协同发展”为目标、查找廊坊城市实际运行中的问题为抓手、突出廊坊特色为遵循，结合市委市政府近期重点工作，以河北省城市体检指标库为框架，构建由必选指标组成的廊坊市城市体检指标体系，扎实开展住房、社区、街区、城区四维度体检。同步开展社会调查分析，强化纵横向比较、主客观结合分析和空间分析，从更大区域视角审视廊坊城市人居环境状况，找病症寻病因，精准确定问题领域、差距、空间和原因。强化问题分级治理，分类施策。明确治理责任，细化风险隐患，科学编制问题清单、治理清单和风险隐患通知书。紧密对接衔接市县国土空间规划、国民经济和社会发展十四五规划、近期行动计划，针对性提出治理对策和城市更新建议，解决群众急难愁盼问题和提高城市竞争力、承载力和可持续发展能力，扎实抓好问题整改，高效推进城市更新行动，助力廊坊市城市宜居韧性智慧城市建设。

四、2024年廊坊市城市体检指标体系

今年河北省体检指标体系共177项，其中必选63项，可选127项。廊坊市以《2024年河北省城市自体检指标体系（市级）》为基础，聚焦群众急难愁盼问题，结合廊坊市发展实际和城市管理需要，选取了必选指标63项，另外制定了可选指标5项，廊坊市特色指标1项，完整社区专项体检15项、燃气安全专项体检12项。

可选指标、特色指标的制定的原则主要考虑三个方面。一是底线安全。制定了城镇既有管道燃气用户安全装置加装率；二是结合廊坊市智慧化转型、实际居民需求。制定了城市重要管网检测监控覆盖率、重点城市设计覆盖率、完整社区覆盖率、社区便民服务设施覆盖率等指标；三是结合廊坊市特色工作。制定了市政管网智能化检测率、人均公园绿地面积等指标。

专项体检选取的是“完整社区专项体检”“燃气安全专项体检”。按照省厅要求的指标学分制使用方法，自体检指标库基础学分101分，附加学分20分，满足基础学分≥90分，且附加学分≥10分的要求。

2024年廊坊市城市体检指标表

| 维度 | 二级维度 | 序号 | 指标 | 分解指标 | 体检内容 | 数据获取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住房 | 安全耐久 | 1 | ☆存在结构安全隐患的住宅数量（栋） | 1.1承重墙体、楼板、结构梁开裂且裂缝较深、清晰可见的住宅数量。 | 依托第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查数据成果，对住宅结构安全状况进行初步筛查，查找住宅的结构安全问题。 | 市住建局、小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测 |
|  |  |  |  | 1.2违规拆除结构承重构件的住宅数量 |  |  |
|  |  |  |  | 1.3砖混结构主体出现砖体缺棱掉角、存在裂缝、砂浆饱满度差，呈粉末状，砖与砖浆之间存在较大缝隙的住宅数量。 |  |  |
|  |  |  |  | 1.4违规拆除外窗窗下墙体加建阳台，违规加建悬挑飘窗的住宅数量。 |  |  |
|  |  | 2 | 存在燃气安全隐患的住宅数量（栋） | 2.1住宅燃气立管、引入管、水平管运行年限满20年，且存在锈蚀严重、破损等安全隐患。 | 查找既有住宅中运行年限满20年，经评估存在安全隐患的立管（含引入管、水平平管），以及居民用户存在使用橡胶管、未安装安全装置等隐患问题。 | 市城管局、专业机构入户检测 |
|  |  |  |  | 2.2户内燃气橡胶软管存在变硬变脆、龟裂、明显缺损、油污严重等老化破损现象或使用不合格产品，一年内未经燃气公司查验，存在燃气泄漏风险。 |  |  |
|  |  |  |  | 2.3住户私改私接燃气管道，燃气器具无熄火保护装置，未安装燃气自闭阀，未安装燃气报警器。 |  |  |
|  |  | 3 | 存在楼道安全隐患的住宅数量（栋） | 3.1楼梯踏步缺损、楼梯扶手松动损坏、照明损坏缺失、安全护栏松动损坏或缺失的住宅数量 | 查找既有住宅中楼梯踏步、扶手、照明、安全护栏等设施损坏，通风井道堵塞、排风烟道堵塞或倒风串味，防火门损坏或无法关闭、高层消火栓缺失或无水、灭火器缺失、安全出口或消防疏散指示灯损坏，以及占用疏散楼梯、楼道、管道井堆放杂物，公共楼道停放自行车、电动自行车以及违规充电等问题。 | 市住建局、小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测 |
|  |  |  |  | 3.2通风井道、排风烟道等堵塞，造成通风不畅、异味串味的住宅数量 |  |  |
|  |  |  |  | 3.3防火门缺失、损坏、无法关闭的住宅数量 |  |  |
|  |  |  |  | 3.4消火栓无日常维护、老化损坏的住宅数量 |  |  |
|  |  |  |  | 3.5灭火器缺失、未设置灭火器保护设施的住宅数量 |  |  |
|  |  |  |  | 3.6消防安全出口指示灯损坏或者缺失的住宅数量 |  |  |
|  |  |  |  | 3.7住户占用疏散楼梯、楼道、管道井等公共空间，用于堆放杂物的住宅数量 |  |  |
|  |  | 4 | 存在围护安全隐患的住宅数量（栋） | 4.1外墙装饰材料和保温材料开裂、损坏、脱落的住宅数量 | 查找既有住宅中存在外墙保温材料、装饰材料、悬挂设施、门窗玻璃等破损、脱落等安全风险，以及存在屋顶、外墙、地下室渗漏积水等问题。 | 市住建局、小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测 |
|  |  |  |  | 4.2外墙悬挂设施不规范（如过大、过高）或损坏松脱的住宅数量 |  |  |
|  |  |  |  | 4.3门窗玻璃存在破损、脱落的住宅数量 |  |  |
|  |  |  |  | 4.4屋面排水不畅、漏水的住宅数量 |  |  |
|  |  |  |  | 4.5外墙内侧、地下室渗水漏水的住宅数量 |  |  |
|  | 功能完备 | 5 | 非成套住宅数量（栋） | 5.1没有独立厨房、卫生间等基本功能空间的住宅数量 | 按照《住宅性能评定标准》要求，调查既有住宅中没有厨房、卫生间等基本功能空间的情况。 | 市住建局、小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测 |
|  |  |  |  | 5.2既有住宅在采光、通风等性能方面不达标的住宅数量 |  |  |
|  |  | 6 | ☆存在管线管道破损的住宅数量（栋） | 6.1给水管线跑冒滴漏、排水管线老化破损、渗漏堵塞的住宅数量 | 查找既有住宅中给水、排水、供热、供电、通信等管线管道和设施设备老化破损、跑冒滴漏、供给不足、管道堵塞等问题。 | 市城管局、小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测 |
|  |  |  |  | 6.2因供暖管道漏水、压力不足等原因导致采暖季温度不达标的住宅数量 |  |  |
|  |  |  |  | 6.3电力电信管线老化破损及裸露、私搭乱接的住宅数量 |  |  |
|  |  | 7 | ☆入户水质不达标的住宅数量（栋） | 7.1管道等供水设施不符合卫生和安全规范等，导致户内龙头水质污染的住宅数量。 | 按照《生活饮用水卫生标准》要求，查找既有住宅由于管道锈蚀、水箱污染等造成水质不达标的原因及问题。 | 市城管局、专业机构入户检测 |
|  |  |  |  | 7.2经专业机构检测，不满足生活饮用水水质标准住宅数量。 |  |  |
|  |  | 8 | 需要进行适老化改造的住宅数量（栋） | 8.1多层住宅中建成时未安装电梯，具备加装电梯条件但尚未进行加装改造的住宅数量 | 查找建成时未安装电梯的多层住宅中具备加装电梯条件、但尚未加装改造的问题。具备条件的，可按照《无障碍设计规范》、既有住宅适老化改造相关标准要求，查找住宅出入口、门厅等公用区域以及住宅户内适老设施建设短板。 | 市住建局、小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测 |
|  |  |  |  | 8.2住宅单元出入口和通道未进行无障碍改造、地面防滑处理的住宅数量 |  |  |
|  |  |  |  | 8.3楼梯间未沿墙加装扶手的住宅数量 |  |  |
|  |  |  |  | 8.4特殊困难老年人家庭未实施适老化改造的住宅数量 |  |  |
|  | 绿色智能 | 9 | 需要进行节能改造的住宅数量（栋） | 9.1具备节能改造价值但尚未进行节能改造的住宅数量 | 按照《城乡建设领域碳达峰实施方案》要求，查找2000年以前建设既有住宅中具备节能改造价值但尚未进行节能改造的住宅数量。 | 市住建局、专业机构入户检测 |
|  |  | 10 | 需要进行数字化改造的住宅数量（栋） | 10.1住宅网络基础设施未覆盖，不具备光纤入户条件的住宅数量 | 按照住房和城乡建设部等部门《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》要求，查找既有住宅中网络基础设施、安防监测设备、高层住宅烟雾报警器等智能产品设置存在的问题。针对有需要的老年人、残疾人家庭，查找在健康管理、紧急呼叫等智能产品设置方面存在的问题。 | 市住建局、小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测 |
|  |  |  |  | 10.2住宅公共空间未安装楼宇入侵报警、视频监控等安防检测设备的住宅数量 |  |  |
|  |  |  |  | 10.3高层住宅的楼梯间、走道、候梯厅、门厅等公共部位未安装烟感报警器的住宅数量 |  |  |
|  |  |  |  | 10.4未安装家庭健康紧急呼叫系统的住宅数量 |  |  |
| 小区（社区） | 设施完善 | 11 | ☆未达标配建的养老服务设施的小区数量（个） | 11.1社区内没有配建社区养老服务设施的数量 | 按照《社区老年人日间照料中心建设标准》《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找社区养老服务设施配建缺失，以及生活照料、康复护理、助餐助行、上门照护、文化娱乐等养老服务不健全的问题。 | 市住建局、市民政局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  | 11.2社区养老服务设施没有达到《社区老年人日间照料中心建设标准》《完整居住社区建设标准（试行）》等标准的数量 |  |  |
|  |  |  |  | 11.3存在生活照料、康复护理、助餐助行、上门照护、文化娱乐等养老服务不健全问题的数量 |  |  |
|  |  | 12 | ☆未达标配建婴幼儿照护服务设施的小区数量（个） | 12.1社区内没有配建婴幼儿照护服务设施的数量 | 按照《托育机构设置标准（试行）》《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找婴幼儿照护服务设施配建缺失，以及对婴幼儿早期发展指导等照护服务不到位的问题。 | 市卫健委、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  | 12.2婴幼儿照护服务设施没有符合《托育机构设置标准（试行）》《完整居住社区建设标准（试行）》等标准的数量 |  |  |
|  |  |  |  | 12.3存在婴幼儿早期发展指导等照护服务不到位的问题的数量 |  |  |
|  |  | 13 | 未达标配建幼儿园的小区数量（个） | 13.1社区内没有配建幼儿园的数量 | 按照《幼儿园建设标准》《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找幼儿园配建缺失，以及普惠性学前教育服务不到位的问题。 | 市教育局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  | 13.2幼儿园没有符合《幼儿园建设标准》《完整居住社区建设标准（试行）》提出的面积指标要求的数量 |  |  |
|  |  |  |  | 13.3存在普惠性学前教育服务不到位的问题 |  |  |
|  |  | 14 | 小学学位缺口数（个） | 14.1查找是否存在小学学位供给数量不足的问题。 | 以小学500米服务半径覆盖范围为原则，查找小学学位供给与适龄儿童就近入学需求方面的差距和不足。 | 市教育局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  | 14.2查找是否存在小区适龄儿童难以就近入学的问题。一般情况下，按照《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）规定的“小学服务半径不宜大于500米服务半径”的要求作为判断标准。考虑到不同地区的差异性，小学服务半径可结合地方实际进行调整。 |  |  |
|  |  | 15 | ☆停车泊位缺口数（个） | 15.1居民停车需求数 | 按照《城市停车规划规范》《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找现有停车泊位与小区居民停车需求的差距，以及停车占用消防通道等方面的问题。 | 市住建局、乡镇（街道办） |
|  |  |  |  | 15.2有停车泊位数 |  |  |
|  |  | 16 | 新能源汽车充电桩缺口数（个） | 16.1居民充电桩需求数 | 按照《电动汽车分散充电设施工程技术标准》《完整居住社区建设标准（试行）》等标准，查找现有充电桩供给能力与小区居民新能源汽车充电需求的差距，以及充电桩在安装、使用、运维过程中存在的问题。 | 市住建局、各街道办、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  | 16.2现状新能源汽车充电桩数量（私人充电桩数量与公共充电桩数量） |  |  |
|  |  | 17 | 未配建电动自行车充电设施的小区数量（个） | 17.1是未配建电动自行车集中充电设施 | 按照国务院安委办《加强电动自行车全链条安全监管重点工作任务及分工方案》要求，查找未配建电动自行车集中室外充电设施和停放场所，以及乱拉飞线充电、消防安全管理不到位等问题。 | 市住建局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  | 17.2是已配建电动自行车集中充电设施但配建数量不达标。 |  |  |
|  | 环境宜居 | 18 | ☆未达标配建的公共活动场地的小区数量（个） | 18.1公共活动场地面积没有达标的数量 | 按照《城市居住区规划设计标准》《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找社区公共活动场地、公共绿地面积不达标，配套的儿童娱乐、老年活动、体育健身等设施设备不充足或破损，不符合无障碍设计要求，以及存在私搭乱建等问题。 | 市住建局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  | 18.2公共绿地面积没有达标的数量 |  |  |
|  |  |  |  | 18.3存在以下设施设备不充足或破损（儿童娱乐、老年活动、体育健身设施）的数量 |  |  |
|  |  | 19 | 不达标的步行道长度（千米） | 19.1存在以下问题（人行道路面破损、宽度不足、雨后积水、夜间照明不足、铺装不防滑）的步行道长度 | 按照《建筑与市政工程无障碍通用规范》《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找人行道路面破损、宽度不足、雨后积水、夜间照明不足、铺装不防滑，不能连贯住宅和各类服务设施，以及不符合无障碍设计要求等问题。 | 市住建局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  | 19.2不能连贯住宅和各类服务设施的步行道长度 |  |  |
|  |  |  |  | 19.3不符合无障碍设计要求的步行道长度 |  |  |
|  |  | 20 | 未实施生活垃圾分类的小区数量（个） | 20.1没有建立实行垃圾分类制度的小区数量 | 按照住房和城乡建设部等部门《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》要求，查找没有实行垃圾分类制度，未建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统等方面的问题。 | 市住建局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  | 20.2存在以下问题（未建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统）的小区数量 |  |  |
|  | 管理健全 | 21 | ☆未实施物业管理的小区数量（个） | 21.1没有实施具有专业人员管理、专属物业办公场所、专用设备配置的专业化物业管理的小区数量 | 按照住房和城乡建设部等部门《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》要求，查找未实行小区物业管理，未建立所在街道党（工）委统一协调，相关部门联动执法，协调解决物业管理问题的工作机制，未建立矛盾纠纷调解机制等问题。 | 市住建局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  | 21.2没有在物业管理委员会中建立党组织，充分发挥业主中的中共党员、人大代表、政协委员和社区志愿者在社区治理中共同施策的小区数量 |  |  |
|  |  |  |  | 21.3没有按照物业服务合同约定对房屋及配套设施设备进行维修、养护和管理，不能及时处理居民报修、求助等各类信息的小区数量 |  |  |
|  |  |  |  | 21.4存在秩序维护和环境卫生服务不到位等问题的小区数量 |  |  |
|  |  | 22 | 需要进行智慧化改造的小区数量（个） | 22.1存在未安装智能信包箱、智能快递柜的问题 | 按照民政部、住房和城乡建设部等部门《关于深入推进智慧社区建设的意见》要求，查找未安装智能信包箱、智能快递柜、智能安防设施及系统建设不完善等问题。有条件的，查找智慧社区综合信息平台建设、公共服务信息化建设等方面的差距和不足。 | 市民政局、市住建局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  | 22.2存在智能安防设施及系统建设不完善，社区安全防范能力不足 |  |  |
|  |  |  |  | 22.3智慧社区综合信息平台建设、公共服务信息化建设等方面的有差距和不足的小区数量 |  |  |
| 街区 | 功能完善 | 23 | 中学服务半径覆盖率（%） | 23.1初级中学、九年制学校1千米服务半径覆盖的居住用地面积 | 调查分析中学1公里服务半径覆盖的居住用地面积，占所在街道总居住用地面积的百分比，查找中学服务半径覆盖与适龄青少年就近入学需求方面的差距和不足。 | 市教育局、街道管理员或专业人员现场调研填报；大数据辅助分析 |
|  |  |  |  | 23.2街道内居住用地面积 |  |  |
|  |  | 24 | 未达标配建多功能运动场地的数量（个） | 24.1没有配建的数量 | 按照《城市社区多功能公共运动场配置要求》《城市居住区规划设计标准》要求，查找多功能运动场地配建缺失，或场地面积不足、设施设备不完善、布局不均衡，以及没有向公众开放等问题。 | 市体育局、街道管理员或专业人员现场调研填报；大数据辅助分析 |
|  |  |  |  | 24.2面积未达标的数量 |  |  |
|  |  |  |  | 24.3设施设备不完善的数量 |  |  |
|  |  |  |  | 24.4布局不均衡的数量 |  |  |
|  |  |  |  | 24.5未面向公众的数量 |  |  |
|  |  | 25 | 未达标配建文化活动中心的数量（个） | 25.1没有配建的数量 | 按照《城市居住区规划设计标准》要求，文化活动中心应包括青少年活动中心和老年活动中心，服务半径不宜大于1000米。体检应查找文化活动中心配建缺失，或文化活动中心面积不足，青少年和老年活动设施、儿童之家服务功能不完善，布局不均衡，以及没有向公众开放等问题。 | 市住建局、街道管理员或专业人员现场调研填报；大数据辅助分析 |
|  |  |  |  | 25.2文化活动中心面积未达标 |  |  |
|  |  |  |  | 25.3青少年和老年活动设施、儿童之家服务功能不完善 |  |  |
|  |  |  |  | 25.4布局不均衡的数量 |  |  |
|  |  |  |  | 25.5未面向公众的数量 |  |  |
|  |  | 26 | ☆公园绿化活动场地服务半径覆盖率（%） | 26.1公园绿化活动场地服务半径覆盖的居住用地面积 | 1）公园绿化活动场地是否配建。 2）公园绿化活动场地面积是否达标。根据《国家园林城市评选标准》（2022版），国家生态园林城市公园绿化活动场地服务半径覆盖率≥90%；国家园林城市公园绿化活动场地服务半径覆盖率≥85%。 3）公园绿化活动场地布局是否均衡。 | 市城管局、遥感解译数据、行业部门调查统计数据，街道管理员或专业人员现场调研复核 |
|  |  |  |  | 26.2街道内居住用地总面积 |  |  |
|  |  | 27 | ☆存在乱停放车辆问题的道路数量（条） | 27.1违停机动车连续超过3辆或非机动车连续超过10辆的道路数量 | 查找街道上机动车、非机动车无序停放、占用绿化带和人行道的问题。 | 市公安局、市城市管理综合行政执法局、街道管理员或专业人员现场调研填报；大数据辅助分析 |
|  |  |  |  | 27.2占用绿化带和人行道的道路数量 |  |  |
|  | 特色活力 | 28 | 需要更新改造的老旧商业街数量（个） | 28.1老旧商业街区既包括高等级的城市老旧商圈、步行街，也包括街道、社区层级的商业节点及商业街道。老旧商业街区可以是单体商业综合体、线性商业集中的道路或商圈面状区域。 | 查找老旧商业街区在购物、娱乐、旅游、文化等多功能多业态集聚、公共空间塑造、步行环境整治、特色化品牌化服务等方面的问题与短板。 | 行业部门调查统计数据，街道管理员或专业人员现场调研复核 |
|  |  |  |  | 28.2重点查找老旧商业街区在业态集聚、公共空间塑造、步行环境整治、特色化服务等方面的问题与短板。 |  |  |
|  |  |  |  | 28.3综合评估问题及潜力后，区级政府及街道应确定本街区需要更新改造的老旧商业街区数量。 |  |  |
|  |  |  |  | 28.4具体体检细则可参考商务部《城市商圈建设指南》《步行街改造提升评价指标（2019版）》《高品位步行街评价指标（试行）》《上海街道设计导则》等结合本地地方标准与实际情况进一步细化确定。 |  |  |
|  |  | 29 | 需要更新改造的老旧厂区数量（个） | 29.1老旧厂区既包括独立单体厂房，也包括含有多栋厂房的厂区。 | 查找老旧厂区在闲置资源盘活利用、新业态新功能植入、产业转型升级以及专业化运营管理等方面存在的问题和短板 | 市住建局、行业部门调查统计数据，街道管理员或专业人员现场调研复核 |
|  |  |  |  | 29.2重点查找街区内老旧厂区的上位规划要求、产业转型升级需求、资源闲置情况、低效情况、功能产出情况、文化创意等新功能植入情况以及专业化运营管理等方面的问题和短板。其中经济产出标准应结合本地平均水平划定。 |  |  |
|  |  |  |  | 29.3根据各省（区、市）《低效工业用地认定办法》、集中型的工业园区可参考中国工程建设标准化协会标准《既有城市工业区功能提升与改造后评估标准》（征求意见稿）、中国城市规划学会团体标准《城镇更新区划定技术导则》表A.2工矿用地、仓储用地评估要求表等，根据本地实际情况及需求进一步细化确定具体体检细则与标准。 |  |  |
|  |  |  |  | 29.4综合评估以确定本街区需要更新改造的老旧厂区/厂房数量。 |  |  |
|  |  | 30 | ☆需要更新改造的老旧街区数量（个） | 30.1老旧街区指街道辖区内建成年代较早，以居住为主导功能，具有一定文化特色的区域。 | 查找老旧街区在既有建筑保留利用、城市客厅等服务设施配置、基础设施更新改造以及功能转换、活力提升等方面存在的问题和短板。 | 各区政府、行业部门调查统计数据，街道管理员或专业人员现场调研复核 |
|  |  |  |  | 30.2重点查找老旧街区的闲置资源利用情况、服务设施配置、基础设施配置及功能活力提升等方面的问题和短板。老旧街区可参考各省（区、市）老旧小区、完整社区改造管理办法等确定。 |  |  |
|  |  |  |  | 30.3综合评估以确定本街区需要更新改造的老旧街区数量。 |  |  |
|  |  |  |  | 30.4结合本地实际情况并根据老旧小区、完整社区、历史街区等需求进一步细化确定具体体检细则。 |  |  |
| 城区（城市） | 生态宜居 | 31 | 城市生活污水集中收集率（%） | 31.1污水处理厂进水量 | 按照城市生活污水集中收集率达到70%的目标，调查分析影响生活污水集中收集效能的各种因素，查找城市污水收集管网建设改造、运维等方面的差距和问题。 | 市城管局、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 31.2污水处理厂进厂的生活污染物浓度 |  |  |
|  |  |  |  | 31.3城区用水总人口 |  |  |
|  |  |  |  | 31.4人均日生活污染物排放量 |  |  |
|  |  | 32 | ☆城市黑臭水体数量（个） | 计算单元为建成区，由各市辖区统计建成区内现存黑臭水体数量汇总。 | 按照深入打好城市黑臭水体治理攻坚战的要求，调查市辖区建成区内现存黑臭水体（包括返黑黑臭水体）数量。 | 市城管局、市生态环境局、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 33 | 城市绿道服务半径覆盖率（%） | 33.1城市绿道1千米半径（步行15分钟或骑行5分钟）覆盖的市辖区建成区居住用地面积 | 按照绿道服务半径覆盖率不低于70%的目标，调查分析市辖区建成区内绿道两侧1公里服务半径覆盖的居住用地面积，占总居住用地面积的百分比，查找城市绿道长度、布局、贯通性、建设品质等方面的差距和问题。 | 市城管局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 33.2市辖区建成区总居住用地面积 |  |  |
|  |  | 34 | 人均体育场地面积（平方米/人） | 34.1市辖区建成区内体育健身场地总面积 | 按照人均体育场地面积不低于2.6平方米的目标，调查市辖区建成区内常住人口人均拥有的体育场地面积情况，查找城市体育场地、健身设施等方面的差距和问题。 | 市体育局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 34.2市辖区建成区常住人口 |  |  |
|  |  | 35 | 人均公共文化设施面积（平方米/人） | 35.1市辖区建成区内公共文化设施建筑总面积 | 按照人均公共文化设施面积不低于0.2平方米的目标，调查市辖区建成区内常住人口人均拥有的公共文化设施面积情况，查找城市公共文化设施、服务体系等方面的差距和问题。 | 市文化广电和旅游局、市公安局、官方统计数据、行业部门调查统计数据，大数据辅助分析 |
|  |  |  |  | 35.2市辖区建成区常住人口 |  |  |
|  |  | 36 | 未达标配建的妇幼保健机构数量（个） | 没有按照《2021—2030年中国妇女儿童发展纲要》要求建设或建设规模不符合《妇幼健康服务机构建设标准》的妇幼保健机构数量。 | 按照《2021—2030年中国妇女儿童发展纲要》要求，调查市辖区内没有配建妇幼保健机构或建设规模不达标的妇幼保健机构数量，查找城市妇幼保健机构建设规模不充足、服务体系不健全等方面的问题。 | 市卫健委、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 37 | 城市道路网密度（千米/平方千米） | 37.1市辖区建成区内主干、次干、支路城市道路长度 | 按照道路网密度达到8公里/平方公里的目标，调查分析市辖区建成区内城市道路长度（包括快速路、主干路、次干路及支路）与建成区面积的比值，查找城市综合交通体系建设方面存在的差距和问题。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据，大数据辅助分析 |
|  |  |  |  | 37.2市辖区建成区面积 |  |  |
|  |  | 38 | ☆新建绿色建筑中星级绿色建筑占比（%） | 38.1当年市辖区内竣工星级绿色建筑面积 | 当年市辖区内竣工星级绿色建筑面积，占竣工绿色建筑总面积的百分比。 绿色建筑指在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 38.2当年市辖区内竣工绿色建筑总面积 |  |  |
|  |  | 39 | 建筑垃圾资源化利用率（%） | 39.1当年市辖区内建筑垃圾中工程垃圾、装修垃圾和拆除垃圾的资源化利用量 | 当年市辖区内建筑垃圾中工程垃圾、装修垃圾和拆除垃圾的资源化利用量，占这三类建筑垃圾产生总量的百分比。 | 市城管局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 39.2当年市辖区内建筑垃圾总吨 |  |  |
|  |  | 40 | 新建口袋公园数量（个） | 当年市辖区建成区内新建口袋公园数量。 “口袋公园”是面向公众开放，规模较小，形状多样，具有一定游憩功能的公园绿化活动场地，面积一般在400至10000平方米之间，类型包括小游园、小微绿地等。 | 当年市辖区建成区内新建口袋公园的数量，各地要持续加大口袋公园建设力度。 | 市城管局、遥感解译数据、行业部门调查统计数据，街道管理员或专业人员现场调研复核 |
|  |  | 41 | 城市更新片区（单元）实施率 | 41.1按照《河北省城市更新工作指南》要求，已开展编制城市更新单元（片区）策划方案（更新项目建设方案）或开展城市更新单元（片区、项目）建设的更新单元数量 | 按照《河北省城市更新工作指南》要求，已开展编制城市更新单元（片区）策划方案（更新项目建设方案）或开展城市更新单元（片区、项目）建设的更新单元数量占建成区（拟）划定的城市更新片区（单元）总数的比重。如一个城市更新单元内有多个更新项目，按一个更新单元计。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 42.2建成区（拟）划定的城市更新片区（单元）总数 |  |  |
|  |  | 42 | 完整居住社区覆盖率（%） | 市辖区建成区内达到《完整居住社区建设标准（试行）》的居住社区数量 | 市辖区建成区内达到《完整居住社区建设标准（试行）》的居住社区数量，占居住社区总数的百分比。 | 市住建局、各街道办、市卫健委、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  | 43 | 社区便民服务设施覆盖率（%） | 市辖区建成区内居住社区总数 | 市辖区建成区建有便民超市、快递点、再生资源回收网点、综合服务等公共服务的社区数占社区总量的比例。 | 大数据、各街道办区、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  | 44 | 人均预期寿命（岁） | ≥78.3岁或逐年提高 | 对市辖区内人均寿命进行预测 | 市卫健委、官方预测数据、行业部门调查预测数据 |
|  | 历史文化保护利用 | 45 | ☆历史文化街区、历史建筑挂牌建档率（%） | 45.1市辖区内完成保护标志牌设置的历史文化街区和历史建筑数量 | 按照历史文化街区、历史建筑挂牌建档率达到100%的目标，调查分析市辖区内完成挂牌建档的历史文化街区、历史建筑数量，占已认定并公布的历史文化街区、历史建筑总数量的百分比，查找历史文化名城、名镇、名村（传统村落）、街区、历史建筑和历史地段等各类保护对象测绘、建档、挂牌等方面存在的问题。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 45.2已认定并公布的历史文化街区和历史建筑总数量 |  |  |
|  |  | 46 | 历史建筑空置率（%） | 46.1市辖区内闲置半年以上的历史建筑数量 | 调查市辖区内闲置半年以上的历史建筑数量，占公布的历史建筑总数的百分比，查找城市历史建筑活化利用、以用促保等方面存在的问题。 对于通过修缮完善的历史建筑，查找产权主体单位是否对建筑的活化利用开展相关投入、经营。 对于尚未开展修缮完善的历史建筑，符合历史建筑的安全质量评定的，应鼓励民间力量开展活化利用。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 46.2城市政府公布的历史建筑总数 |  |  |
|  |  | 47 | 历史文化资源遭受破坏的负面事件数量（起） | 当年市域内存在拆除历史建筑、传统民居，砍大树老树，破坏地形地貌、传统风貌和街道格局等负面事件的个数 | 调查市辖区内文物建筑、历史建筑和各类具有保护价值的建筑，以及古树名木等历史环境要素遭受破坏的负面事件数量，查找城乡建设中历史文化遗产遭破坏、拆除，大规模搬迁原住民等方面的问题。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 48 | 擅自拆除历史文化街区内建筑物、构筑物的数量（栋） | 在历史文化街区核心保护范围内，未经有关部门批准，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的数量。 | 调查市辖区历史文化街区核心保护范围内，未经有关部门批准，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的数量，查找违规拆除或审批管理机制不健全等方面的问题。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 49 | 当年各类保护对象增加数量（个） | 49.1当年市辖区已认定公布的保护对象数量 | 调查市辖区内已认定公布的历史文化街区、不可移动文物、历史建筑、历史地段、工业遗产等保护对象数量比上年度增加数量，查找历史文化资源调查评估机制不健全，未做到应保尽保的问题。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 49.2上一年度保护对象数量 |  |  |
|  | 产城融合职住平衡 | 50 | 城市高峰期机动车平均速度（千米/小时） | 先计算各路段平均行程速度=统计周期内通过车辆数*路段长度/观察车辆在该路段上行驶时间之和，再按车道公里（统计时段通过的当量小汽车*道路长度）进行加权平均，计算单位：公里/小时。统计范围为城市市辖区建成区。 | 按照城市快速路、主干路早晚高峰期平均车速分别不低于30km/h、20km/h的标准要求，调查工作日早晚高峰时段城市主干路及以上等级道路上各类机动车的平均行驶速度，查找城市交通拥堵情况。 | 市公安局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 51 | ☆年度保障性住房占比（%） | 51.1市辖区建成区内当年新开工的保障性住房套数 | 调查分析当年市辖区新郑保障性住房占当年新增住房供应的比例，摸清保障性住房需求与供应情况。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 51.2市辖区建成区内当年新开工的所有住房套数 |  |  |
|  |  | 52 | 城中村改造完成率（%） | 52.1当年完成改造的城中村数量 | 调查当年完成改造的城中村数量，占城镇开发边界内各类需要改造城中村总数量的比例，摸清本区域内城中村总量、分布、规模以及改造情况。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 52.2城镇开发边界内各类需要改造城中村数量 |  |  |
|  | 安全韧性 | 53 | ☆房屋市政工程安全生产事故数（起） | 市辖区内房屋市政工程生产安全较大及以上事故起数 | 当年市辖区内房屋市政工程生产安全较大及以上事故起数。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 54 | ☆严重易涝积水点数量（个） | 当年市辖区建成区内消除严重影响生产生活秩序的易涝积水点数量 | 调查市辖区建成区内现存严重影响生产生活秩序的易涝积水点数量，查找城市排水防涝工程体系建设方面的差距和问题。 | 市城管局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 55 | 城镇既有管道燃气用户安全装置加装率 （%） | 市辖区建成区内已加装安全装置的城镇既有管道燃气用户数（包括城镇既有住宅、单位燃气用户） | 市辖区建成区内已加装安全装置的城镇既有管道燃气用户数（包括城镇既有住宅、单位燃气用户）占城镇既有管道燃气用户总数（包括城镇既有住宅、单位燃气用户）的百分比。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据、相关燃气经营企业 |
|  |  |  |  | 市辖区建成区内城镇既有管道燃气用户总数（包括城镇既有住宅、单位燃气用户） |  |  |
|  |  | 56 | 城市排水防涝应急抢险能力（立方米/小时） | 56.1防涝抽水泵每小时抽排水量 | 按照《关于加强城市内涝治理的实施意见》的要求，调查分析市辖区建成区内配备的排水防涝抽水泵、移动泵车及相应配套的自主发电等排水防涝设施每小时抽排的水量，查找城市排水防涝隐患排查和整治、专用防汛设备和抢险物资配备、应急响应和处置等方面存在的问题。 | 市城管局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 56.2移动泵车每小时抽排水量 |  |  |
|  |  |  |  | 56.3其他排水防涝设施每小时抽排水量 |  |  |
|  |  | 57 | ☆应急供水保障率（%） | 57.1应急供水量 | 按照《关于加强城市供水安全保障工作的通知》要求，调查市辖区应急供水能力占日常供水能力的比例，分析应急水源或备用水源建设达到《城市供水应急和备用水源工程技术标准》（CJJ/T282-2019）情况、供水应急响应机制建立情况，查找在水源突发污染、旱涝急转等不同风险状况下应急供水能力方面存在的问题。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 57.2城市总供水能力 |  |  |
|  |  | 58 | “平急两用”公共基础设施数量 | 参照《国务院办公厅关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》要求，调查设区市具备“平急两用”转换条件的会展、体育建筑等大型场馆及酒店、组团式民宿、文旅综合体、物流储配基地、医疗服务点、人防工程等设施数量。 | 参照《国务院办公厅关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》要求，调查设区市具备“平急两用”转换条件的会展、体育建筑等大型场馆及酒店、组团式民宿、文旅综合体、物流储配基地、医疗服务点、人防工程等设施数量。“平急两用”主要指“平疫两用”“平假两用”“平灾两用”。查找城市在应对新发重大疫情和突发公共事件能力方面存在的问题。 | 市国动办、市发改委、市住建局、市卫健委、市应急管理局、市文广旅局、市交通局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 59 | 老旧燃气管网改造完成率（%） | 59.1市辖区建成区内老旧燃气管网更新改造长度 | 市辖区建成区内老旧燃气管网更新改造长度，占老旧燃气管网总长度的百分比。 | 市城管局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 59.2市辖区建成区内老旧燃气管网总长度 |  |  |
|  |  | 60 | 城市消防站服务半径覆盖率（%） | 60.1市辖区建成区内标准消防站覆盖的建设用地面积，一般应以接到出动指令5min内消防队可以到达辖区边缘为原则测算 | 按照《城市消防站建设标准》要求，调查分析市辖区建成区内各类消防站服务半径覆盖的建设用地面积，占建设用地总面积的百分比，查找城市消防站建设规模不足、布局不均衡、人员配备及消防装备配置不完备等方面的问题。 | 市消防救援支队、官方统计数据、行业部门调查统计数据，大数据辅助分析 |
|  |  |  |  | 60.2市辖区建成区面积 |  |  |
|  |  | 61 | 安全距离不达标的加油加气加氢站数量（个） | 市辖区建成区内安全距离不达标的汽车加油加气加氢站的数量，计算单元为建成区，由各市辖区统计后汇总。 | 按照《汽车加油加气加氢站技术标准》要求，查找安全距离不符合要求的汽车加油加气加氢站数量，以及布局不合理、安全监管不到位等方面的问题。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据，大数据辅助分析 |
|  |  | 62 | 城镇既有管道燃气用户安全装置加装率（%） | 62.1市辖区建成区内已加装安全装置的城镇既有管道燃气用户数（包括城镇既有住宅、单位燃气用户） | 市辖区建成区内已加装安全装置的城镇既有管道燃气用户数（包括城镇既有住宅、单位燃气用户）占城镇既有管道燃气用户总数（包括城镇既有住宅、单位燃气用户）的百分比。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 62.2市辖区建成区内城镇既有管道燃气用户总数（包括城镇既有住宅、单位燃气用户） |  |  |
|  | 智慧高效 | 63 | ☆市政管网管线智能化监测管理率（%） | 63.1可由物联网等技术进行智能化监测管理的管线长度 | 按照市政管网管线智能化监测管理率直辖市、省会城市和计划单列市≥30%、地级市≥15%的目标要求，调查分析市辖区内城市供水、排水、燃气、供热等管线中，可由物联网等技术进行智能化监测管理的管线长度，占市政管网管线总长度的百分比，查找城市在管网漏损、运行安全等在线监测、及时预警和应急处置能力等方面存在的差距和问题。 | 市城管局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 63.2市政管网管线总长度 |  |  |
|  |  | 64 | ☆建筑施工危险性较大的分部分项工程安全监测覆盖率（%） | 64.1纳入监测网络的市辖区内具有危险性较大的建筑施工分部分项工程数 | 按照安全生产法关于“推行网上安全信息采集、安全监管和监测预警”的要求，调查分析市辖区房屋市政工程建筑起重机械、深基坑、高支模、城市轨道交通及市政隧道等安全风险监测数据接入城市房屋市政工程安全监管信息系统的项目数，占房屋市政工程在建工地数量的百分比，查找城市运用信息化手段，防范化解房屋市政工程领域重大安全风险方面存在的差距和问题。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 64.2市辖区内所有建筑施工分部分项工程数量 |  |  |
|  |  | 65 | 高层建筑智能化火灾监测预警覆盖率（%） | 65.1市辖区建成区内配置了智能化火灾监测预警系统的高层建筑楼栋数量 | 参照高层建筑智能化火灾监测预警覆盖率达到100%的目标要求，调查分析市辖区建成区内配置了智能化火灾监测预警系统的高层建筑楼栋数量，占建成区高层建筑楼栋总数的百分比，查找城市在运用消防远程监控、火灾报警等智能信息化管理方面存在的差距和问题。 | 市消防救援支队、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 65.2市辖区建成区高层建筑楼栋总数量 |  |  |
|  |  | 66 | 城市信息模型（CIM）基础平台建设三维数据覆盖率（%） | 66.1市辖区建成区内CIM基础平台汇聚的三维数据投影面积 | 市辖区建成区内CIM基础平台汇聚的三维数据投影面积，占建成区面积的百分比。 | 市自规局国土空间数字中心、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 66.2市辖区建成区面积 |  |  |
|  |  | 67 | 城市运行管理服务平台覆盖率（%） | 67.1市辖区建成区内城市运行管理服务平台覆盖的区域面积 | 按照城市运行管理“一网统管”体制机制健全目标要求，调查分析市辖区建成区内城市运行管理服务平台覆盖的区域面积，占建成区总面积的百分比，查找城市运行管理服务平台建设、城市生命线安全工程建设、城市精细化管理方面存在的差距和问题。 | 市城管行政执法局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 67.2市辖区建成区面积 |  |  |
|  |  | 68 | 城市重要管网监测监控覆盖率（%） | 68.1市辖区建成区内对城市重要管网进行动态监测的城市街道数量 | 市辖区建成区内对城市重要管网进行动态监测的城市街道数量，占建成区主干道、次干道、支路总量的百分比。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 68.2建成区主干道、次干道、支路总量 |  |  |
|  | 创新活力 | 69 | 重点地区城市设计覆盖率（%） | 69.1市辖区建成区内已编制完成并审批的重点地区城市设计的面积 | 市辖区建成区内已编制完成并审批的重点地区城市设计的面积与市辖区建成区面积的比例。 | 市自规局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  |  |  | 69.2市辖区建成区面积 |  |  |

完整社区专项体检指标

| 维度 | 序号 | 指标 | 分解指标 | 体检内容 | 数据获取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共设施 | 1 | 社区综合服务站覆盖度 （%） | 市辖区建成区内拥有社区综合服务站的社区个数 | 拥有社区综合服务站的社区占全部社区数量的比例。 | 民政部门 |
|  |  |  | 市辖区社区总数量 |  |  |
|  | 2 | 幼儿园覆盖度（%） | 市辖区建成区内拥有幼儿园的社区个数 | 拥有幼儿园的社区占全部社区数量的比例。 | 教育部门 |
|  |  |  | 市辖区社区总数量 |  |  |
|  | 3 | 托育设施覆盖度（%） | 市辖区建成区内拥有托儿所等育儿设施的社区个数 | 拥有托儿所等托育设施的社区占全部社区数量的比例。 | 卫健部门 |
|  |  |  | 市辖区社区总数量 |  |  |
|  | 4 | 社区养老服务设施覆盖度（%） | 市辖区建成区内拥有老年服务站（如日间照料机构或社区养老服务设施等）的社区个数 | 拥有老年服务站（如日间照料机构或社区养老服务设施等）的社区占全部社区数量的比例。 | 民政部门 |
|  |  |  | 市辖区社区总数量 |  |  |
|  | 5 | 社区卫生服务设施覆盖度（%） | 市辖区建成区内拥有社区卫生服务设施的社区个数 | 拥有社区卫生服务设施的社区占全部社区数量的比例。 | 卫健部门 |
|  |  |  | 市辖区社区总数量 |  |  |
|  | 6 | 社区便民商店覆盖度（%） | 市辖区建成区内拥有“综合超市”或“便利店”或“菜市场”等便民设施的社区个数 | 拥有“综合超市”或“便利店”或“菜市场”等便民设施的社区占建成区社区总数的比例。 | POI大数据 |
|  |  |  | 市辖区社区总数量 |  |  |
|  | 7 | 邮件和快件寄递服务设施覆盖度（%） | 市辖区建成区内拥有邮政或快递点（含快递柜）等设施的社区个数 | 拥有邮政或快递点（含快递柜）等设施的社区占建成区社区总数的比例。 | POI大数据 |
|  |  |  | 市辖区社区总数量 |  |  |
| 宜居环境 | 8 | 公共活动场地覆盖度（%） | 市辖区建成区内拥有公共活动场地社区个数 | 拥有公共活动场地社区占建成区社区总数的比例。（拥有公共活动场地指社区至少有一片公共活动场地，用地面积不小于150平米，配置健身器材、健身步道、休息座椅、儿童娱乐设施等。） | 城市管理部门 |
|  |  |  | 市辖区社区总数量 |  |  |
|  | 9 | 公共活动场地覆盖度（%） | 市辖区建成区内拥有公共开放绿地的社区个数 | 拥有公共开放绿地的社区占建成区社区总数的比例。（拥有公共开放绿地指社区至少拥有一片开放的公共绿地，可以是社区游园，也可以是口袋公园或其他类型绿地。应当配备休憩设施，景观环境优美） | 城市管理部门 |
|  |  |  | 市辖区社区总数量 |  |  |
|  | 10 | 无停车位缺口的社区占比（%） | 市辖区建成区内拥有辖内小区居民停车需求与现有停车泊位无缺口的社区个数 | 辖内小区居民停车需求与现有停车泊位无缺口的社区，占全部社区数量的比例 | 城市管理部门 |
|  |  |  | 市辖区社区总数量 |  |  |
|  | 11 | 实施垃圾分类的社区占比（%） | 市辖区建成区内全面实施垃圾分类管理的社区个数 | 辖内的小区全面实施垃圾分类管理的社区，占全部社区总数量的比例。 | 城市管理部门 |
|  |  |  | 市辖区社区总数量 |  |  |
|  | 12 | 完成无障碍环境建设社区占比（%） | 市辖区建成区内拥有道路、绿地、配套公共设施、住宅均达到《无障碍设计规范》的社区个数 | 辖内的小区中道路、绿地、配套公共设施、住宅均达到《无障碍设计规范》的社区，占全部社区总数量的比例。 | 城市管理部门 |
|  |  |  | 市辖区社区总数量 |  |  |
| 智能服务 | 13 | 社区政务通用自助服务设施覆盖度（%） | 市辖区建成区内拥有政务通用自助服务设施的社区个数 | 拥有政务通用自助服务设施（如通用自助服务一体机）的社区，占全部社区总数量的比例。 | 民政部门 |
|  |  |  | 市辖区社区总数量 |  |  |
| 社区治理 | 14 | 实施物业管理的社区占比（%） | 市辖区建成区内全面实施物业管理的社区个数 | 辖内的小区全面实施物业管理的社区，占全部社区总数量的比例。 | 住建部门 |
|  |  |  | 市辖区社区总数量 |  |  |
|  | 15 | 完成私搭乱建等违规行为治理的社区数量占比 （%） | 市辖区建成区内违法占地、占用消防通道、侵占公共绿地，以及加建扩建阳台、在楼顶搭建加建等违法建设行为治理的社区 | 完成社区管辖内的所有小区违法占地、占用消防通道、侵占公共绿地，以及加建扩建阳台、在楼顶搭建加建等违法建设行为治理的社区数量占全部社区数量的比例。 | 城市管理部门 |
|  |  |  | 市辖区社区总数量 |  |  |

燃气专项体检指标

| 维度 | 序号 | 指标 | 分解指标 | 体检内容 | 数据获取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全韧性 | 1 | 城镇既有管道燃气用户安全装置加装率（%） | 市辖区建成区内已加装安全装置的城镇既有管道燃气用户数（包括城镇既有住宅、单位燃气用户） | 市辖区建成区内已加装安全装置的城镇既有管道燃气用户数（包括城镇既有住宅、单位燃气用户）占城镇既有管道燃气用户总数（包括城镇既有住宅、单位燃气用户）的百分比。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据、相关燃气经营企业 |
|  |  |  | 市辖区建成区内城镇既有管道燃气用户总数（包括城镇既有住宅、单位燃气用户） |  |  |
|  | 2 | 燃气管道地面标志标识缺失率（%） | 市辖区建成区内燃气管道地面标志在内容、位置、颜色、尺寸以及维护方面存在问题的数量 | 调查市辖区建成区内燃气管道地面标志在内容、位置、颜色、尺寸以及维护方面存在问题的数量占建成区既有标识的百分比。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据、相关燃气经营企业 |
|  |  |  | 市辖区建成区内燃气管道地面标识总数量 |  |  |
|  | 3 | 管道燃气覆盖率（%） | 市辖区建成区内实际铺设的燃气管道网络覆盖区域面积 | 调查分析市辖区内实际铺设的燃气管道网络覆盖区域面积与建成区总面积的百分比。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据、相关燃气经营企业 |
|  |  |  | 市辖区建成区面积 |  |  |
|  | 4 | 非法占压燃气管道数量（%） | 市辖区建成区内非法占压燃气管道数量 | 调查分析市辖区内非法占压燃气管道数量与建成区管道总数量的百分比。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据、相关燃气经营企业 |
|  |  |  | 市辖区建成区内的管道总数量 |  |  |
|  | 5 | 餐饮等行业可燃气体报警装置安装率（%） | 市辖区内餐饮等行业安装可燃气体报警装置的商户数量 | 调查市辖区内餐饮等行业可燃气体报警装置安装的商户与餐饮行业内所有商户的百分比。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据、相关燃气经营企业 |
|  |  |  | 市辖区建成区内餐饮等行业所有商户的数量 |  |  |
|  | 6 | 地下燃气管线普查建档完成率（%） | 市辖区建成区内已建档地下燃气管道总长度（或数量） | 调查市辖区内已建档地下燃气管网总长度（或数量）占建成区内全部地下燃气管网总长度（总数量）的百分比。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据、相关燃气经营企业 |
|  |  |  | 市辖区建成区内地下燃气管道总长度（或数量） |  |  |
|  | 7 | 燃气管线信息化监测覆盖率（%） | 市辖区内已安装了信息化监测设备的燃气管道监测点数量 | 调查市辖区内已安装了信息化监测设备的燃气管道监测点数量和已安装了信息化监测设备的燃气管道网络总长度与燃气管道网络总长度的百分比。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据、相关燃气经营企业 |
|  |  |  | 市辖区建成区内已安装了信息化监测设备的燃气管道网络总长度 |  |  |
|  | 8 | 燃气老旧管网数量占比（%） | 市辖区建成区内燃气管道网络总长度 | 全部灰口铸铁管道；不满足安全运行要求的球墨铸铁管道；运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯（PE）管道；运行年限不足20年，存在安全隐患，经评估无法通过落实管控措施保障安全的钢质管道、聚乙烯（PE）管道；存在被建构筑物占压等风险的管道。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据、相关燃气经营企业 |
|  |  |  | 市辖区建成区内存在安全隐患，使用超过20年限，被建筑物压占等燃气管道长度 |  |  |
|  | 9 | 管道防腐层破损率（%） | 市辖区建成区内燃气管道网络总长度 | 对市辖区内的管道利用RD-PCM等专业设备检测防腐层的破损情况并分析（如防腐层破损点检测结果开挖验证准确率、缺陷分类准确率）管道防腐层的破损率。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据、相关燃气经营企业 |
|  |  |  | 市辖区建成区内管道防腐层破损的燃气管道数量 |  |  |
|  | 10 | 老旧管网改造率（%） | 市辖区建成区内已更新、改造的管网总长度 | 本年度建成区对老化、老旧管道网络进行更新、改造的程度或进度。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据、相关燃气经营企业 |
|  |  |  | 市辖区建成区内老旧管网总长度 |  |  |
|  | 11 | 隐患治理率（%） | 本年度市辖区建成区内整改、治理或消除的隐患数量 | 本年度建成区已经发现的各类隐患中，经过整改、治理或消除的隐患数量占总隐患数量的比例。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据、相关燃气经营企业 |
|  |  |  | 本年度市辖区建成区内已发现的隐患总数 |  |  |
|  | 12 | 超期表更换率（%） | 市辖区建成区内在计划维护周期之外（即超期）需要更换但仍然使用的设备的比例。 | 市辖区建成区内在计划维护周期之外（即超期）需要更换但仍然使用的设备的比例。 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据、相关燃气经营企业 |
|  |  |  | 市辖区建成区内在计划维护周期之外（即超期）的设备总数 |  |  |

1.指标库构成

《2024年河北省城市体检指标库（市级）》，包括必选指标、可选指标、专项体检指标三部分，由4个一级维度和14个二级维度构成。其中，“住房维度”包括“安全耐久、功能完善、绿色智能”3个二级维度，“小区（社区）维度”包括“设施完善、环境宜居、管理健全”3个二级维度，“街区维度”包括“功能完善、特色活力”2个二级维度，“城区（城市）维度”包括“生态宜居、历史文化保护、产城融合职住平衡、安全韧性、智慧高效、创新活力”6个二级维度。

2.指标选取方法

河北省城市体检指标采用“学分制”使用方法，总分=基础学分+附加学分，需满足以下要求：基础学分≥95分，并且附加学分≥10分，其中基础学分由“必选指标”和“可选指标”两部分学分构成，附加学分由“专项体检”学分构成。

五、上一年体检工作回顾

2023年廊坊市扎实开展城市体检工作，具体情况如下：

（一）建设成效

##### 1.强化组织领导，全面推进工作

一是高位统筹，完善机制。为确保城市体检工作全面推进，进一步完善廊坊市城市体检工作领导小组。市住建局为城市体检牵头单位，形成1个牵头部门抓总，市级、广阳区、安次区、开发区4个工作专班统筹推进。按照政府组织、部门合作、专家指导、社会参与的工作方式，建立多部门协同，市、区、街道、社区多级联动，居民、物业、社会公众广泛参与的工作机制，组建多专业专家技术团队，有序推动城市体检工作。市领导小组由市政府主要领导同志任组长，市政府常务副市长和分管副市长任副组长的领导小组。领导小组办公室设在市住建局，市住建局主要领导兼任办公室主任，市住建局分管负责同志任常务副主任，相关局、相关区政府主管领导任副主任。二是深化认识、对标找差、深入结合既有工作。统一思想认识，增强责任感和使命感，把城市体检工作与创建国家卫生城市、国家节水型城市、城市更新工作等工作相结合。将城市体检作为改善城市人居环境、增强城市魅力，推动高质量发展的重要举措。分析廊坊特色，总结廊坊经验，查找城市发展短板和优势，共同研究选取可选指标。同时在城市体检工作中利用城区、街区、社区、小区分层次推进，实施网格化管理，实现基层社会化治理下沉。三是优化指标、落实部门、确保体检数据质量。积极会同廊坊市相关责任单位开展数据情况调研，召开多次数据研讨和交流会，将街区维度、城区维度指标分解到各个职能部门，按本单位职责逐项细化分解，每一项工作都落实到人头，确保事事有人管，项项有人抓，做到指标可获取、可计算、可追溯、可反馈的要求。住房维度、社区维度指标由技术人员利用调研小程序实地调研，利用20天时间全面完成所选21个社区1689栋楼房的调研及数据分析工作，为城市体检工作提供可靠保障。

##### 2.注重规范管理，落实落地各项任务

一是建立健全工作方法。将城市体检工作与城市更新，城市精细化管理工作相结合，按照“制定体检方案、确定指标体系、查已病防未病、完善体制机制、强化规划引领、项目落地实施、改进评估反馈”的工作闭环工作机制，实现城市体检全生命周期管理。二是确定城市体检指标。根据《河北省城市自体检工作技术指南（试行）》，本次廊坊市城市体检通过指标分析、筛选、评价，共确定指标80项，计90分，其中必选指标50项、特色指标10项、专项体检指标20项，形成了“50+10+20”的廊坊市城市体检指标体系。三是扎实开展社会调查。累计回收有效问卷8724份，保证受访者总体的空间分布、性别、年龄、学历、职业、收入水平等覆盖全面且结构合理，并完成社会调查分析报告。四是全面开展实地调研。2023年9月19日至10月10日，自体检团队利用信息采集调研小程序，15名专业技术人员，采取街道、社区、物业、居民共同参与的工作方式，对建成区范围内的其中21个社区、137个小区的1689栋楼房开展实地调研和自体检工作，并到相关部门收集数据，切实掌握每个社区基本数据，完善各类城市体检信息。四是重视意见反馈。2023年12月，城市体检领导小组采用成果推送，网站公示等形式，多次征求成员单位各部门和社会各界意见，确保结果符合廊坊实际，整改措施切实可行。

##### 3.科学分析指标，识别优势亮点

一是住房维度中燃气安全、围护安全、住宅性能、节能改造等底线、功能具有全面的保障。廊坊市在安全耐久维度表现较好的基础指标最多，其中屋面排水不畅、漏水的住宅数量为0。住房维度共有8项指标。其中，评定为“优”的指标有4项，评定为“良”的指标有1项，评定为“差”的指标3项。指标优良率62.5%。

二是社区维度中优秀指标主要聚焦在卫生服务中心、小学学位缺口两个方面。21个试点社区小学学位缺口数为0，均能满足社区内适龄儿童的上学需求。小学服务半径覆盖率为81.79%。其中亿和社区、逸锦家苑社区和域泰社区小学500米服务半径覆盖达到100%，符合相关规范标准。社区维度共有13项指标。其中，评定为“优”的指标有3项，评定为“良”的指标有5项，评定为“差”的指标5项。指标优良率61.5%。

三是街区维度中城市特色活力彰显，体育设施不断完善，街区环境风貌得到明显提升。第一廊坊市加强运动场地及体育设施建设，重点建设中心场馆。为完善全民健身公共服务体系，丰富县、乡、村三级公共健身设施和“15分钟健身圈”内容，廊坊市体育局出台了《体育惠民工程实施方案》，对目标任务进行分解，对进度安排、责任分工、工作步骤和完成时限提出了明确要求。第二银河北路街道办现有多功能活动场地2处，银河南路街道现有多功能活动场地有1处，以上场地面积与设施配备均达标。除此之外，街区内中学也配备有运动场地。街区维度共有11项指标。其中，评定为“优”的指标有5项，评定为“良”的指标有4项，评定为“差”的指标2项。指标优良率81.8%。

四是城区维度中城市建设，城市包容性、安全保障水平、城市道路运行水平不断加强。第一应急保障系统日益健全。2022年廊坊市建成区燃气管道使用户数共302251户，达到100%，目前廊坊市燃气管道燃气普及率较好，下一步应重点注重燃气安全工作；近年来，廊坊市结合内涝积水区域的分级与分布，通过排水设施建设改造，共消除了13个易涝积水点，所有易涝积水点均已消除；廊坊市辖区建成区所有加油加气加氢站安全距离均达标。第二区域联系便捷度不断提升。廊坊市辖区建成区内高峰期平均机动车速度为38.15公里/小时，车速高于全国主要城市平均水平，也高于省内主要城市水平，表明城市道路运行情况良好。第三文化体育事业稳步增强。人均公共文化设施面积0.28平方米/人（去年0.17），高于住建部≥0.15平方米/人的标准，在全省处于较高水平。文旅固投入统项目排名全省前三。廊坊市人均体育场地面积9.58平方米/人，高于住建部≥2.6平方米/人的标准。第四廊坊市2023年社会调查分值为74.78分，较上一年度71.92分略有提升。安全韧性、智慧高效分值均在80分以上，成效显著。城区维度共有28项指标。其中，历史文化保护利用、产城融合职住平衡、多元包容、创新活力四个方面优良率为100%，评价为优；生态宜居方面优良率为75%，评价为良；智慧高效方面优良率为50%，存在一项不足项，评价为中。指标优良率85.7%。

##### 4.深化成果运用，推动项目实施

一是纳入政府工作报告、制定工作方案和编制专项规划。立足城市体检的主要成果和结论，廊坊市将城市体检中检出的交通路网、老旧小区改造、城市功能等问题纳入2023年政府工作报告和年度目标任务中。二是在创建全国文明城市工作中，城市体检成果在口袋公园建设、公园道路环卫养护、公厕建设等方面起到有力支撑。

##### 5.结合城市体检工作，做好城市更新工作

2023年，广阳区、安次区、开发区、临空经济区在建项目共31个，2023年完成总投资额共71.22亿元。广阳区：共完成9个项目，完成投资8.27亿元。包括北部新区雨水泵站及配套管网工程、新源道下游至大皮营隐去雨水泵站等公共服务设施补短板类项目4个，完成投资2.38亿元；三角地非遗市集文化广场项目打造活力街区，完成投资0.05亿元；裕华小区、德安里小区、农行宿舍小区完成老旧小区改造，完成投资0.29亿元；安次区：共完成5个项目，完成投资2.76亿元。其中，第三十小学新建项目及二十九中学新建项目，完成投资1.7亿元；开发区：共完成10个项目，总投资10.51亿元。其中，由新奥集团筹建的水云间文化商街已完成一期工程，完成投资约8亿元；百合道、祥云道、花园道改造工程、花园道供热站等基础设施更新改造工程，完成投资1.12亿元；开发区停车场充电设施及保航停车小镇项目等项目，完成投资1.38亿元。

2024年我市共有谋划类城市更新项目10个，估算总投资271.01亿元。其中广阳区项目8个，估算总投资123.37亿元；安次区项目2个，估算总投资131.31亿元。

#### （二）存在问题

##### 1.住房维度

存在管线管道破损的住宅问题主要分布在安次区，问题体现在排水管线跑冒滴漏，主要分布在吉祥社区，其中钢厂宿舍平房小区有80栋（100%），永安西里小区有40栋（100%）。社会调查中居民对“水管老化破损、跑冒滴漏”问题提出较多，占比约11.6%。

进展情况：针对有水管损漏问题的小区，2024年开始实施“开发区居民小区计量及管网改造项目”。计划完成包括帼华邮、蓝多廊、塞纳河谷、憩园新区、香榭丽舍五个小区的给水管道铺设（总长约7500米），水表更新（总数约2400块），更换相应阀门及阀门井，拆除便道及绿化并恢复原貌。进一步减少跑冒滴漏，解决漏损隐患，防止出现大面积停水和突发性停水。

《2023年廊坊市城市体检问题清单》指出需要进行适老化改造的住宅数量为627栋，其中建成时未安装电梯，具备加装电梯条件但尚未进行加装改造为127栋。

进展情况：针对既有住宅楼电梯加装率低问题，市政府办印发《关于加快推进主城区既有住宅加装电梯工作的通知》，要求各区政府要督导各街道（乡镇）充分发挥基层组织作用，积极做好既有住宅加装电梯的沟通、协调和宣传工作，及时调处小区内既有住宅加装电梯过程中出现的矛盾纠纷，为我市既有住宅加装电梯工作奠定群众基础；同步优化加装电梯审批流程，提高审批效率。2023年市主城区完成加装电梯3部（广阳区阿尔卡迪亚小区3部）。

##### 2.社区维度

公共环境存在短板。廊坊市共21个体检社区，未达标配建公共活动场地的社区数量为9个，生活垃圾分类实施不完善的小区数量较多共有16个。小区管理不足。廊坊市共137个体检社区，未实施好物业管理的小区数量为44个，集中分布在安次区和广阳区。

进展情况：廊坊市2024年5月1日实施《廊坊市餐厨废弃物管理条例》，《条例》对餐厨废弃物产生者以及收运、处置企业提出具体要求，强调属地和行业的双向管理，从不同层面、不同环节明确对餐厨废弃物的管理要求，力求建立横向相连、纵向相通的餐厨废弃物管理体系。结合餐厨废弃物收集、运输、处置现状及问题，细化对违规收售、倾倒餐厨废弃物等相关监管和执法条款，通过织密监察网络，助推《条例》各项规定落地落实，树立法规的权威性和实效性。

##### 3.街区维度

公园绿化场地建设、新建口袋公园数量存在短板。银河北路街道中部、北部的两个公园面积较小，南部广场绿地率约20%，按照国家园林城市要求，需进一步提升至35%；银河南路街道公园绿化活动场地面积达标，但布局合理性需进一步提升，北部和东南部缺乏绿化活动场地。

进展情况：一是根据省体育局体育场地设施惠民工作要求，制定《2023年廊坊市体育场地设施惠民工程实施方案》。目前已超额完成今年任务目标。更新健身设施563处、主题公园11个、足球场13个、篮球、乒乓球、羽毛球场地22个、健身步道13条。二是2024年广阳经开区谋划产业园项目。该项目城市更新实施范围主要集中在西区，用地面积约2136.18亩，总投资269亿元，项目内容主要是征地、拆迁、安置、补偿和道路及市政基础设施、公共服务设施、湖心公园建设。

街道有序性存在短板，路边车辆违停现象严重。银河北路街道有四条道路存在乱停放车辆问题，包括银河北路、迎春北路、文明路和永丰道。其中，迎春北路因老旧小区多且停车位不足，居民常在人行道上停车。银河南路街道也有3条道路面临同样问题，即银河南路、常甫路和辛庄道，这些道路周边商务办公楼、商场和店铺密集，人车流量大，但停车位规划不足。

进展情况：2022—2023年按照《2022年廊坊市停车设施建设工作实施方案》的通知要求，共计新增3个临时停车场，分别是：汇源道临时停车场、官东路临时停车场、友谊路临时停车场；备案开放8个专用停车场，分别是：廊坊开发区鸬鹚佩罗停车场服务部专用停车场、廊坊保航智能停车管理有限公司专用停车场、廊坊开发区宇拓房地产开发有限公司专用停车场、映山红酒店管理有限公司专用停车场、廊坊万达学苑投资有限公司开发区分公司专用停车场、廊坊艾力枫社物业服务有限公司专用停车场、廊坊新绎水云间商业管理有限公司开发区第一分公司专用停车场、廊坊汇佳物业有限公司专用停车场。共计新增或开放停车泊位2874个。2024年有关单位将分别督导前进广场、开新广场将内部停车场备案开放，共计开放停车位875个。结合《廊坊市中心城区公共停车场建设三年行动计划》目标任务，持续推进保航停车小镇公共停车设施建设项目，此项目可增加停车泊位467个，供周边社区使用。同时积极推进“廊坊开发区停车场充电设施及社区充电设施统筹统建项目”，计划在开发区建设充电桩端口1106个，目前该项目正在积极推进建设中，建成后可有效解决新能源汽车充电桩不足问题。

##### 4.城区维度

城市安全韧性仍需不断提升，城市消防站覆盖率38.91%，距2025年≥75%的评价标准还有一定的差距。智慧化管理有待提升。高层建筑智能化火灾监测预警覆盖率为2.44%，廊坊市主城区仅在重点风险防控点安装了智能化火灾监测预警装置仅59处。

进展情况：廊坊市消防救援支队加快消防设施补短板，修编消防专项规划，解决布局不合理问题，《廊坊市中心城区消防专项规划（2024-2035年）》已经市长专题会审议通过；结合廊坊市消防事业发展“十四五”规划，优化站点布局，积极推进消防救援站建设工作，提升消防救援覆盖能力。

产业发展仍需加强。万人高新技术企业数为5.82，虽超过全国万人高新技术企业1.94，但仍低于北京万人高新技术企业13.25和天津8.07，离京津冀协同发展目标还有一定差距。建筑业绿色发展方面仍需提高。新建绿色建筑中星级绿色建筑占比25.74%，距2025年≥50%仍有一定差距。

进展情况：截至2023年12月绿色建筑占新建建筑比例为100%，竣工星级绿色建筑占比57.43%，超额完成省定星级绿色建筑占比30%任务指标。2024年继续严格执行《廊坊市人民政府印发加快推进绿色建筑产业发展的若干意见的通知》（廊政办字〔2021〕4号）文件要求，采用试点示范先行、以点带面的方式推动绿色建筑；加大宣传力度，构建多渠道、全方位的宣传格局；进一步完善管理机制，加快推进绿色建筑等相关产业发展。

## 六、2023年体检转化应用情况及2024年工作谋划

针对2022-2023年度城市体检中识别出的23项关键指标问题，相关责任单位包括市住建局、开发区管委会、广阳区城市更新办、市教育局、市旧改办、市体育局、市卫健委、市社工部、市消防支队、市供水公司、市生态环境局、市城市管理综合行政执法局、市燃热中心以及市园林绿化事务中心等共计13个部门，均已针对各自负责的问题领域，提出了详细的2023年体检成果转化应用情况及2024年的工作规划。

针对2023年体检成果转化应用情况：廊坊市城市体检相关责任单位深入分析体检结果，明确问题根源，制定切实可行的整改措施。加强部门间的协调配合，确保整改工作有序推进。定期跟踪整改进展，及时调整优化工作方案。加大宣传力度，提高市民对城市体检工作的认知度和参与度。

关于2024年工作谋划：廊坊市城市体检相关责任单位结合城市发展规划和市民需求，制定科学合理的年度工作计划。突出工作重点，明确责任分工，确保各项任务得到有效落实。加强监管和考核，确保工作质量和效率。积极探索创新，推动城市体检工作向更高水平发展。

#### （一）各局问题指标整改情况

##### 1.住建局（市园林中心）

体检指标：城市绿道服务半径覆盖率为60.93%，要求大于70%。

1）落实情况

一是实施广阳道（西昌路－东安路）及银河南路（光明西道－廊霸路）道路提升配套绿化工程。其中广阳道（西昌路－东安路）绿化范围包括机非隔离带和便道绿地，全长约5.4公里，面积约29300平方米，包括绿化工程、小品工程、亮化工程、铺装工程及树木修剪，提升原有城市绿化景观效果。银河南路（光明西道－廊霸路）绿化范围包括机非隔离带、便道绿地和便道外绿化带及游园，全长约3.5公里，面积约22200平方米，包括绿化工程、绿化浇灌给水工程、小品工程、亮化工程、铺装工程及广场硬化拆除、花架拆除等。

二是实施新建道路绿化建设。包括规划三路（瑞丰道－南龙道、永华道-辛庄道）、瑞丰道（常青路－西昌路、规划二路－银河路）、辛庄道（常青路－永兴路、规划二路－银河路）、祥云北道等市政新建道路，建设绿地面积约2.1万平方米。

2）2024年谋划

市园林中心继续加大城市绿化力度，拟实施市区新源道（裕华路－银河路）、金光道（西昌路至海德公园车行主入口）、丰盛路（广阳道－汇源道）、北凤道（西昌路以西）、汇源道（经六路－永兴路）、永兴路（汇源道－纬一路）等新建道路的配套绿化工程，包括苗木种植、给水管网的铺设等，提升城市绿化面积，增加城市可渗透地面面积，计划投资1096万元。

##### 2.住建局（园林绿化指导科）

体检指标：公园绿化活动场地服务半径覆盖率银河北街道为86.39%；银河南街道为53.9%，银河南街道不满足国家园林城市≥85%的要求。

2024年谋划。2024年我市将进一步提高公园绿地活动场地服务半径覆盖率，全市新建成高品质口袋公园6座，三河市、大厂县、香河县、固安县、大城县、广阳区各建成1个。

##### 3.住建局（旧改办）

体检指标：《2023年廊坊市城市体检问题清单》指出我市需要进行适老化改造的住宅数量为627栋，其中建成时未安装电梯，具备加装电梯条件但尚未进行加装改造为127栋。

1）落实情况

针对既有住宅楼电梯加装率低问题，市政府办印发《关于加快推进主城区既有住宅加装电梯工作的通知》，要求各区政府要督导各街道（乡镇）充分发挥基层组织作用，积极做好既有住宅加装电梯的沟通、协调和宣传工作，及时调处小区内既有住宅加装电梯过程中出现的矛盾纠纷，为我市既有住宅加装电梯工作奠定群众基础；同步优化加装电梯审批流程，提高审批效率。2023年市主城区完成加装电梯3部（广阳区阿尔卡迪亚小区3部）。

2）2024年谋划

一是指导各区加强既有住宅加装电梯政策宣传，引导小区居民积极开展加装电梯，街道办事处、居民委员会着力做好加装电梯中邻里纠纷化解工作；二是进一步优化加装电梯政策，研究争取政府财政补贴，提高居民加装电梯积极性。

##### 4.开发区管委会

体检指标：《2023年廊坊市城市体检问题清单》指出我市停车泊位缺口为13508个，其中开发区祥泰社区存在停车位缺口。我市存在管线管道破损的住宅数量（栋）为582，其中开发区憩园社区有44栋。我市存在楼道安全隐患的住宅数量为387栋。

1）落实情况：

一是推进停车泊位建设情况。2022—2023年，我区按照《2022年廊坊市停车设施建设工作实施方案》的通知要求，共计新增3个临时停车场，分别是：汇源道临时停车场、官东路临时停车场、友谊路临时停车场；备案开放8个专用停车场，分别是：廊坊开发区鸬鹚佩罗停车场服务部专用停车场、廊坊保航智能停车管理有限公司专用停车场、廊坊开发区宇拓房地产开发有限公司专用停车场、映山红酒店管理有限公司专用停车场、廊坊万达学苑投资有限公司开发区分公司专用停车场、廊坊艾力枫社物业服务有限公司专用停车场、廊坊新绎水云间商业管理有限公司开发区第一分公司专用停车场、廊坊汇佳物业有限公司专用停车场。共计新增或开放停车泊位2874个。

结合廊坊市人民政府办公室《关于进一步推进停车设施建设的实施方案》要求，清退路内停车泊位980个，分别是：四海路（金源道-花园道）、华祥路（汇源道－金源道）、华祥路（祥云道-北凤道（祥云道-北凤道）、北凤道（华祥路－荣府南门）、芙蓉道（创业路－官东路）、官东路、友谊路与广阳道交口南侧、友谊路与广阳道交口东侧、友谊路与北凤道交口东侧、友谊路与祥云道交口南侧的东西侧车位。

二是对漏损隐患的老旧居民小区勘查情况。2023年度对开发区范围内的居民小区进行现场勘查摸底，对漏损隐患的老旧居民小区进行统计，主要涉及帼华邮、蓝多廊等小区的给水管道铺设、水表更新。编制“开发区居民小区计量及管网改造项目”列入廊坊开发区2023年度基建计划。2023年度已完成项目招标工作。

三是推进解决采暖季温度不达标问题。2023年廊坊市城市自体检问题清单中开发区憩园社区44个采暖季温度不达标问题，主要集中在塞纳荣府和塞纳河谷小区。由于这两个小区建成时，供热设施存在质量问题，供热管网已经锈蚀、损坏严重。今冬供暖前期，小区内供热管道多次多地发生泄漏，导致用户室温不达标。经过对小区供热管道多日连续抢修后，小区供热已经稳定。目前这两个小区的室温不达标投诉几乎为零。

2）2024年工作谋划

一是针对问题清单中“祥泰社区附近存在停车泊位缺口”，“开发区祥泰社区附近存在新能源汽车充电桩缺口”等问题，2024年有关单位将分别督导前进广场、开新广场将内部停车场备案开放，共计开放停车位875个。结合《廊坊市中心城区公共停车场建设三年行动计划》目标任务，持续推进保航停车小镇公共停车设施建设项目，此项目可增加停车泊位467个，供周边社区使用。同时积极推进“廊坊开发区停车场充电设施及社区充电设施统筹统建项目”，计划在全区建设充电桩端口1106个，目前该项目正在积极推进建设中，建成后可有效解决新能源汽车充电桩不足问题。

二是针对有水管损漏问题的小区，2024年开始实施“开发区居民小区计量及管网改造项目”。计划完成包括帼华邮、蓝多廊、塞纳河谷、憩园新区、香榭丽舍五个小区的给水管道铺设（总长约7500米），水表更新（总数约2400块），更换相应阀门及阀门井，拆除便道及绿化并恢复原貌。进一步减少跑冒滴漏，解决漏损隐患，防止出现大面积停水和突发性停水。

三是针对‘供暖管道漏水、压力不足等原因导致采暖季温度不达标问题’，开发区热力中心将对小区前期室温不达标的用户及往年存在供热问题的用户建立台账，制定上门服务计划，安排专人上门问暖，解决问题。增加设备巡检的频次，通过全环节检查，找出薄弱点、排除各种隐患，杜绝事故发生。同时加强供热服务保障，畅通沟通渠道。将服务热线从原来的7部增加至10部，安排专人24小时接听，方便群众第一时间反映问题。

四是针对问题清单中提到的存在楼道安全隐患的如“楼梯间楼梯踏步缺损、楼梯扶手松动损坏”等一系列小区物业问题，我区将要求物业公司加强管理、提升服务质量并对社区内绿地及时补种。在2024年的物业检查中，加强对物业的督导，及时维护整改。

##### 5.教育局

体检指标：中学服务半径覆盖率银河北路街道为40%，银河南路街道为89%。未达标配建幼儿园的数量在廊坊市选取的21个社区中，已达标配建幼儿园的数量4个，未达标配建幼儿园的数量19个。

1）落实情况：

为扩充教育资源、增加学位供给、改善办学条件，优化主城区中小学覆盖率较低等问题，编制了2022—2025年义务教育扩容提质工程建设规划，通过新建、改扩建、配建等方式，持续推进学校建设项目实施，进一步增加学位供给。2022年以来，主城区完成新改扩建中小学、幼儿园16所，增加学位16980个（幼儿园1440个、小学10790个、初中5740个）。

具体情况为：安次区完成安次区第五，第六幼儿园、廊坊市第二十九小学、廊坊市第三十小学、廊坊市第二十中学等5所中小学、幼儿园新改扩建工程，增加学位5490个（幼儿园450个、小学3240个、初中1800个）。

广阳区完成廊坊市第九小学装配式校舍、第十小学西校区、第十五小学、第十九小学（附设幼儿园）、廊坊市第二十一中学、新航中学等6所中小学新改扩建工程，增加学位9330个（小学5390个、初中3940个）。

开发区完成开发区第一幼儿园及三分园、五分园、七分园、开发区第八小学等5所学校、幼儿园新改扩建工程，增加学位3150个（幼儿园990个、小学2160个）。

2）2024年工作谋划

加快推进主城区学校建设项目施工进度，2024年谋划实施11所中小学、幼儿园建设工程，预计增加学位10400个（幼儿园450个，小学6990，初中3000个）。具体情况是：市本级实施管道局第一附属小学改扩建项目、廊坊市第一实验小学装配式教室项目2个，预计增加小学学位1590。

安次区谋划实施安次区第四幼儿园分园、第七幼儿园改建项目，廊坊市第三十三小学、廊坊市第十八中学装配式中小学、幼儿园建设项目4个，预计增加学位2070个（幼儿园450个，小学1620个）。

广阳区实施中小学、幼儿园建设项目2个，预计增加学位6780个（小学3780，初中3000），分别是廊坊市第三十一小学配建项目、廊坊市第六中学分校区新建项目、廊坊市第三十二小学新建项目。

##### 6.城市管理综合行政执法局

体检指标：城市机动车停车位供给总量与机动车保有量的比例为79.17％，评价结果为“中”。

1）落实情况

超额完成年度建设任务，全市新建公共停车设施数量实现“三连增”。坚持“五个优先”原则，从大型商圈、游园、医院、学校周边“停车难”问题突出地段为切入点，新建停车场72处，新增机动车停车泊位1.7万余个，其中立体停车泊位3003个。

市区经营性停车场管理实现规范化。瞄准市民群众关注的圈占停车场收费问题重拳出击，清理取缔违规设置停车场25处，释放停车位825个，完成市区40处经营性停车场规范化管理升级。

利用政府专项债券改造既有公园绿地地下空间，打造全省示范工程，集中解决中心城区“停车难”问题。充分利用城市地下空间，促进土地节约集约利用，申请政府专项债券资金，启动华夏奥韵小区、阿尔卡迪亚小区、瑞丰公园、文明公园4个地下停车设施项目建设，有效破解土地资源短缺难题，提高中心城区土地利用效率。

4个停车场建设项目于2022年7月完成项目立项，并申报了2022年第三批地方政府专项债券资金，于2022年10月获得批准。受2022年底疫情的影响，项目在2022年11月至2023年1月期间进展缓慢，项目方案于2022年12月底通过规委会审核，并随即展开项目初步设计工作、概算审核及招标等相关工作，于2023年8月初，完成4个项目EPC总承包招标工作。目前，4个项目EPC总承包单位已经进场，进入现场施工阶段。管线迁改、绿植迁移已进入尾声，场地平整即将完成。

2）2024年工作谋划

一是继续推进停车场项目建设。2024年，华夏奥韵小区、阿尔卡迪亚小区、瑞丰公园、文明公园4个停车设施项目，将按照施工计划进行桩基施工及开槽施工。项目建成后，将集中解决大型社区、公园周边“停车难”问题。

二是开放共享停车场。2024年，将对市区内住宅集中区域进行再次走访调研，依据走访实际情况编制共享停车场实施方案，并依据方案开始推进与目标共享停车场经营方座谈工作，商讨共享停车场落地实施细则，后续依据实施方案常态化推进共享停车场工作。共享停车场常态化推进后，将有效提高停车场使用效率，缓解城市停车压力。

三是加快建设智慧停车平台建设。2024年，首先完成方案编制、市级审核，确定实施方案、国有资产整合运营主体及项目出资单位，之后成立资产运营主体公司，完成国有路内外公共停车泊位（场）资源的整合工作，后续在完成国有公共停车泊位（场）的智慧化改造、智慧停车平台的接入工作后，项目投入试运营，将市区停车场和道路停车泊位全部接入平台统一管理，依托智慧停车平台实现智能化、社会化监督管理，有效提高停车场使用效率，改善停车秩序，积极助推“城市机动车停车位供给总量与机动车保有量的比例”指标达标，推进我市高质量发展。

##### 7.卫健委

体检指标：社区门诊分担率12.59%，要求大于23%。未达标配建婴幼儿照护服务设施的数量8个。未达标配建的妇幼保健机构数量1个。

1）落实情况

一是推进医疗机构基础设施建设情况。市卫健委积极组织市直医疗卫生单位开展基础设施建设，进一步提标扩能、补充短板，以满足群众日益增长的就医需求。主要包括以下3个项目：一是廊坊市人民医院迁建项目。项目总投资35.25亿元，总建筑面积39万平方米，主要建设门急诊医技住院综合楼、发热门诊综合楼、专科中心楼、行政科研培训综合楼、附属多功能报告厅，设计禾位2000张。本项目于2022年7月正式开工建设，目前钢结构全部完工、回填土完成80％、电气给排水完成30％。二是廊坊市妇幼保健院（廊坊市儿童医院）迁建项目。项目总投资8.01亿元，总建筑面积10.53万平方米，主要建设综合医疗区、发热门诊及附属设施，设计床位数600张。本项目已于2023年8月份正式开工建设，目前土方工程已完成约95％，桩基础施工完成98％，塔吊基础施工60％。预计2025年10月份竣工，项目建成后在原有床位数基础上增加500张，将大幅提升全市妇幼保健诊疗服务水平。三是廊坊市中心血站迁建项目。项目总投资L94亿元，总建筑面积238万平方米，主要建设业务楼、保障楼、附属楼和室外工程。本项目已于2023年8月份正式开工建设，目前已完成土方工程、桩基础、垫层和底板防水，筏板完成80％。预计2025年5月份竣工，项目建成后，血站年采血量将由2020年的22吨增长至近30吨，能够大幅提高全市临床用血（成份血）保障能力。

二是推进“优质服务基层行”活动开展情况。2022年，廊坊市城市体检中，社区卫生服务中心门诊分担率指标结果为让59％，指标评定为“中”。

为切实将城市体检成果转化为实际应用，2023年以来，持续开展“优质服务基层行”活动，积极推进标准化建设，通过加强院内管理、发展特色专科、推进社区医院建设等措施，逐步提升社区卫生服务中心医疗服务水平，社区卫生服务中心门诊量较2022年大幅提升。广阳区花园楼社区卫生服务中心和宏泰社区卫生服务中心通过了省级社区医院验收，并分别建设康复科、儿科特色科室。同时，广阳区新成立了和平社区卫生服务中心，安次区新成立了龙腾路社区卫生服务中心，进一步提升社区卫生服务机构的整体服务能力。

三是社区婴幼儿照护服务设施建设情况。按照“一年试点先行，三年，全面铺开，五年巩固提升”总体思路，分阶段开展婴幼儿照护服务机构建设，市建成区共有社区106个，托育服务机构65家（8家为省级托育服务示范试点机构），覆盖率62.3％，具体工作如下。

第一加大“托幼一体化”建设。根据省、市有关文件要求，有条件的幼儿园要向下延伸开设托班，在3一6岁适龄幼儿入园学位需求得到保障的前提下，可以采取改造设施和在现有人员中增加育婴人员资质等措施招收2至3岁幼儿。2023年市城区新增16家托育服务机构。

第二加强业务指导。印发了《廊坊市成立婴幼儿照护服务指导中心工作方案》，6月28日，在市妇幼保健院举行廊坊市婴幼儿照护服务指导中心揭牌仪式。11个县（市、区）也均建立了县级婴幼照护服务指导中心并根据工作职能开展相关业务工作。。

第三强化宣传引导。按照省卫健委要求，从6月3日0日，利用一个月的时间，以“普惠托育、共同行动”为主题集中开展托育服务宣传月活动。全市共开展各类宣传活动30余场，发放宣传资料8000余份，受益群众1万余人。

第四注重婴幼儿安全。按照国家和省卫健委有关开展托育机构安全隐患专项排查整改工作的要求，进一步加强全市托育机构安全防范工作，利用2个月时间，在全市范围内开展托育机构安全隐患专项排查整改工作，进一步提升托育服务机构的规范化管理水平。

第五开展业务培训。7月15日组织全市部分托育机构负责同志开展了以消防安全、食品卫生、科学育儿重点内容的培训。

第六加强备案管理。严格按照《河北省托育机构登记和备案实施细则（试行）》要求，通过规范招生对象、经营范围、人员管理、食品安全等方面资质，进一步提升托育机构服务水平。目前，市城区65家托育机构全部在县级卫健部门备案。

四是妇幼保健机构建设情况。妇幼保健机构数量提升工作情况。安次区妇幼保健所设置在廊坊市安次区医院，为廊坊市安次区医院的一个科室，编制属于廊坊市安次区医院，安次区妇幼保健所现有人员21人，卫生技术人员20人，目前没有开设临床业务。2023年9月份，安次区卫生健康局组织起草了安次区妇幼保健院建设方案，方案就项目建设的目的，建设依据，建设背景，建设地址和面积，项目规模，前期手续办理，项目工期进行了谋划测算。

2）2024年工作谋划

一是着力推进医疗机构设施建设。一是加大项目督导力度。通过定期报表、督导调度、现场核查等方式，加大项目督导工作力度，及时掌握项目进展，协调解决项目存在的难点堵点，督促各项目单位加快推进施工进度，确保尽快形成实物工作量，确保按时保质建成投运。二是积极争取政策支持。我委将加强与省卫生健康委和市发改委、市财政局的沟通联系，指导项目单位积极争取政府专项债券、中央预算内投资和地方财政资金等支持，确保项目顺利推进，尽早发挥项目应有效益，满足群众日益增长的就医需求。三是确保项目按计划推进。廊坊市人民医院迁建项目2024年计划完成全部主体结构封顶，室内装修完成80％，预计2025年6月份竣工，项目建成后满足国家三级综合医院建设标准；廊坊市妇幼保健院（廊坊市儿童医院）迁建项目2024年计划完成全部主体结构封顶，内外装修完成30％；廊坊市中心血站迁建项目2024年计划完成全部主体结构封顶，内外装修完成60％。

二是持续开展“优质服务基层行”活动。进一步加强对社区卫生服务中心的指导，及时整改发现的问题，不断提高社区卫生服务中心服务能力标准和综合服务能力，进一步提高诊疗人次，努力为辖区居民提供优质的基本医疗卫生服务。

三是扎实推进婴幼儿照护服务机构建设。一是优先保障托育服务设施用地。支持利用低效土地或闲置土地建设婴幼儿照护服务机构和设施。按照常住人口每千人4个托位的要求，在新建住宅小区配套建设托育服务设施，与住宅同步规划、同步建设、同步验收，建成后无偿移交当地政府举办公办托育机构或普惠性托育机构。在老城区和已建成居住区改造工程中，通过购置、置换、租赁等方式配置托育服务设施。盘活闲置校舍、厂房等资源，发展普惠性托育服务。大力优化整合社区配套建设用房等公共空间，清理非必要、不合理用房，腾退资源优先用于发展社区托育服务。二是继续扩大“托幼一体化”建设。鼓励和支持有条件的幼儿园利用现有资源，向下延伸，开设托班，招收2至3岁幼儿。鼓励公办和民办幼儿园通过改扩建，增加托班资源供给。支持学前教育机构通过新建、改扩建等方式提供托育服务。三是鼓励用人单位提供托育服务。适龄婴幼儿达到20人及以上的国有企业、机关、事业单位，通过自建自营或委托第三方托育机构运营等方式，就近建设完善托育服务设施，开展单位福利性托育服务，为职工提供福利性婴幼儿照护服务，有条件的可以向附近居民开放。四是支持家庭小型化托育服务。支持符合条件的户主提供家庭小型化托育服务，支持隔代照料、家庭互助等照护模式。加强家庭托育点管理，按照国家和省相关工作部署，探索建立家庭托育点登记备案、信息公示、检查评估等制度，稳步推进家庭托育点管理制度化、规范化。

四是着力抓实妇幼保健机构数量提升。持续指导安次区卫生健康局按照《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》要求，推进区妇幼保健机构单独设立。

##### 8.社工部

体检指标：需要进行智慧化改造的小区数量为76个。

1）落实情况

2023年制定印发了《廊坊市人民政府办公室关于印发廊坊市城乡社区服务体系建设“十四五”规划的通知》，对“十四五”时期我市智慧社区建设进行了专门安排部署；联合市委政法委、市委网信办等11部门印发了《关于贯彻落实河北省民政厅等十部门〈关于深入推进智慧社区建设的实施意见〉的通知》，结合我市实际，提出了推进智慧社区建设的具体措施，持续完善智慧社区建设政策体系。为加快构建共建共治共享的社会治理格局，我市各县（市、区）民政部门结合当地实际情况，因地制宜，会同相关部门积极整合各方资源，探索推进智慧社区建设。

2）2024年工作谋划

将结合廊坊实际情况，继续探索推进智慧社区建设，努力构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，不断提升城乡社区治理服务智慧化、智能化水平，让广大居民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

##### 9.生态环境局

体检指标：空气质量优良天数（天）265天，要求天数大于75%。

1）落实情况

2023年，全市空气质量综合指数4.64，在全省8个传输通道城市中正排第2名，在全省正排第5名。PM2.5浓度40微克/立方米，在全省8个传输通道城市中正排第1名，在全省正排第4名。优良天数239天，在全省8个传输通道城市中正排第2名，在全省正排第5名。

一是持续加大大气污染防治工作统筹调度力度，通过调研、会议、24小时值班值守等多种方式，全天候调度大气污染防治工作。

二是大力巩固重点行业深度治理成果，全面推进工业炉窑综合整治，强力实施涉VOCs行业企业深度治理，切实降低工业企业污染物排放。持续巩固清洁取暖替代成果，强化机动车常态化治理，扎实开展路检路查、入户抽查、遥感监测等任务。严格落实“六个百分百”和“两个全覆盖”要求，加强建筑施工和城乡裸露地面扬尘管控，持续严控道路扬尘污染。

三是建立秸秆禁烧长效机制，严厉打击焚烧秸秆、垃圾、树叶杂草等露天焚烧行为，充分发挥秸秆禁烧红外视频监控和报警系统等大数据平台作用，严格落实24小时值守制度，有效控制露天焚烧现象。

四是积极做好重污染天气过程应对工作，按照部省相关要求，我市及时启动重污染天气橙色预警，有效应对了重污染天气，减轻了污染程度。同时，在应急响应期间，严格按照应急减排清单，分类施策、分级管控，对绩效分级为A级和引领性的企业，采取自主应急减排措施。但由于京津冀地区气象条件整体偏差，北京、天津和河北中部地区不利气象条件多发，第一，四季度共经历了10轮污染过程，二、三季度受厄尔尼诺偏暖气候影响导致臭氧超标天数异常偏多，优良天数大幅减少。且2023年沙尘天气多发，拉高了颗粒物浓度，进一步导致我市优良天数同比减少。

2）2024年工作谋划

聚焦“十四五”深入打好大气污染防治攻坚战、基本消除重污染天气的目标要求，以改善空气质量为核心，以降低污染物浓度为主线，大力推动氮氧化物和VOCs协同减排，统筹推进重点区域、重点领域、重点时段污染防治，全面推进重点行业工业炉窑综合整治，持续抓好全域控尘，做好各类涉VOCs企业达标排放管控，进一步加强柴油货车入户检查，持续巩固成品油市场整治成果和散煤清零成果，严控露天焚烧，全力消除污染高值，推动我市空气质量持续改善。

##### 10.消防救援支队

体检指标：《2023年廊坊市城市体检问题清单》指出我市城市标准消防站及小型普通消防站覆盖率为38.91％；高层建筑智能化火灾监测预警覆盖率为2.44％。

1）落实情况

加快消防设施补短板，修编消防专项规划，解决布局不合理问题，现已形成《廊坊市中心城区消防专项规划（2023—2035年）》（初步成果）；结合廊坊市消防事业发展“十四五”规划，优化站点布局，积极推进消防救援站建设工作，提升消防救援覆盖能力。推进新型智慧城市建设，我单位与技术研发机构合作研发“公共消防智慧管理平台”，通过大数据、物联网技术，将监测终端植入社会单位消防系统，实现实时采集联网单位消防设施、设备运行数据，实时监控预警，实现全天候巡检、管理、统计和分析。已按照计划，在全市多个火灾高风险场所接入物联网通讯模块和数据采集的设备。

2）2024年谋划

2024年我市市辖区内无消防站建设任务，将继续推进火灾高风险场所智慧消防建设，补齐消防短板，为我市消防安全保驾护航。推进新型智慧城市建设，市消防救援支队与技术研发机构合作研发“公共消防智慧管理平台”，通过大数据、物联网技术，将监测终端植入社会单位消防系统，实现实时采集联网单位消防设施、设备运行数据，实时监控预警，实现全天候巡检、管理、统计和分析。已按照计划，在全市多个火灾高风险场所接入物联网通讯模块和数据采集的设备。

##### 11.燃气热力服务中心

体检指标：《2023年廊坊市城市体检问题清单》指出我市存在管线管道破损的住宅数量为582栋，其中因供暖管道漏水、压力不足等原因导致采暖季温度不达标问题有115栋。热电联产供热占比为44.88%。

1）落实情况

针对因供暖管道漏水、压力不足等原因导致采暖季温度不达标问题。

一是安次区亿合社区的亿和家园小区，吉祥社区的顺安小区、富强小区、华意楼小区、农林楼小区、钢厂宿舍、煤炭五部小区，博通社区的安通汽修宿舍。亿和家园小区、顺安小区、富强小区、华意楼小区、农林楼小区、煤炭五部小区已于2023年度采暖季前由安次区政府指定南城热力公司代为管理。为保障以上小区居民温暖过冬，南城热力公司于采暖季前对损毁严重、影响供热效果的部分锁闭阀、球阀进行了更换，对跑冒滴漏严重的部分院区管网进行了改造。钢厂宿舍于2016年实施的“气代煤”改造，现为壁挂炉自取暖小区，由廊坊新奥燃气负责供气保障。安通汽修宿舍于2016年拆除了院内燃煤供热锅炉，实施了蓄能式电热设备取暖改造。目前廊坊市正在积极推进廊坊热电厂二期项目及环城管网配套设施建设，计划待热电厂二期项目投产后，结合实际情况，推动该小区实施热电联产并网改造。为了保障以上小区居民供热室温达标，安次区设置了24小时统一的客服投诉、报修热线，增派专业维修人员进驻小区，及时上门解决群众不热问题。

二是广阳区的林园里社区、迎春北路社区均由廊坊市广达供热有限公司负责供暖。为了保障以上小区居民室温达标，广达供热公司增派了专业维修人员，加大了对小区供热设施设备的巡查检查，发现管网及设备故障后第一时间进行抢修，以最大限度地减少对用户的影响。同时，通过微信公众号、张贴通知单等方式公布24小时客服电话，并加大了随机测温力度，及时、主动发现并解决用户不热问题。

三是开发区憩园社区由开发区热力供应中心负责供暖。开发区热力供应中心针对以上问题，一是积极开展“访民问暖”活动，建立了供热问题台账。安排专业维修人员逐户制定解决措施。同时，制作了服务标牌固定在各楼层的井室门上，方便群众在遇到取暖问题时第一时间报修解决。二是加强巡查检查频次，安排热力工作人员进驻社区群，及时了解群众用暖情况。三是建立了“党员示范岗”和“抢修突击队”，并通过公开招标方式选定了3支专业应急抢修队伍，确保发生供暖故障时，最短时间赶赴现场及时处置。

我市积极推进廊坊热电厂二期项目及环城热网配套设施建设，对热电厂15公里范围内燃煤、燃气锅炉实施并网替代工程，实现以锅炉房供热为主、热电厂余热供热为辅的保障模式，根据天气变化及热电厂热量供应情况适时启动调峰备用热源保障供暖。2023年，廊坊热电厂二期项目实现形象开工，新建热电厂二期项目配套主管网11.86公里；《廊坊市区环城热网配套管网规划方案》已经市国土空间规划2023年第4次专题会议审议通过，现已按流程组织实施。截至目前，市区热电联产管网接带范围内总入网面积已达到2586.62万平方米，占市区总集中供热面积的52.78%。

2）2024年谋划

一是针对以上小区存在供暖管道问题，将积极落实行业监管责任，督导三区供热主管部门、相关供热企业集合采暖季供热运行情况，建立供暖问题台账、合理制定“冬病夏治”工作计划，针对院区供热管网、阀门等供热设施进行改造，以彻底解决群众不热问题。

二是加快推进廊坊热电厂二期项目、环城供热主管网建设项目以及市区支线管网等设施建设项目，逐步推动市区供热能源结构优化整合、热电联产供热占比不断提高。

##### 12.清泉供水公司

体检指标：《2023年廊坊市城市体检问题清单》指出我市存在管线管道破损的住宅数量为582栋，其中给水管线存在跑冒滴漏、排水管线老化破损、渗漏堵塞的情况有252栋。

1）落实情况

推进旧改工作，有效减差降漏。为提升居民的居住环境，改善用水质量，有效降低产销产，提高水费回收率，营业公司积极推进旧改工作，已完成广阳区住建局宿舍、裕华小区改造共769户，其他待改造小区已列入漏损城市治理项目，目前正在对接社区及居民，积极宣传改造事宜，待项目招标后动工，助力旧改工作顺利推进。更换老旧管道3101米，更换阀门28处，切断老旧管线13处。加强与市政处沟通，完成银河南路（光明西道－廊霸路）DN400给水管线2459米、东安路DN400管线1041米，为居民用水安全提供有力保障。

2）2024年谋划

一是全力推进漏损城市治理项目。推广智能消防栓、噪声测漏管理系统建设，积极推进老旧小区户表、二供设施改造等，持续降漏增效。通过优化分区计量、管网压力调控、计量设备校核及新增水质监测等措施，继续在水量、水压、水表、水质上面下功夫，逐步推进区块化管理。

二是逐步提升二供泵房运维管理水平。逐步实现新建地产二供泵房的统建统管，统一泵房建设标准，从源头上控制泵房及设备质量，实现同网、同质、同管理。

三是建立健全安全管理机制。着力完善部门安全管理制度，明晰公司安全生产职责内容。全面梳理风险隐患，结合实际制定专项应急处置预案，增强职工应急处置能力。

##### 13.城市更新办（广阳区）

体检指标：需要更新改造的老旧街区数量为1个，需要更新改造的老旧厂区数量为1个。

1）落实情况

改造涉及4类88个平房片区，分别为房屋存在安全隐患且基础设施不完备的片区6个、居民改造意愿强烈的片区21个、可打造为特色街区的片区17个和总体情况良好可完善城市功能的片区44个。按照“整体规划、分步实施”的原则，初步计划首先启动存在安全隐患的解放桥桥东、桥西、同安里3个平房片区的改造工作，总占地约81.46亩，涉及居民346户966人，总建筑面积约3.33万平方米。

2）2024年谋划

广阳经开区产业园项目。该项目城市更新实施范围主要集中在西区，用地面积约2136.18亩，总投资269亿元，项目内容主要是征地、拆迁、安置、补偿和道路及市政基础设施、公共服务设施、湖心公园建设。

中外运老厂区领秀天地项目，与福建领秀集团深度对接，引入泉州城市更新模式，对中外运厂区进行整体改造，融入购物、餐饮、文创、设计等生活性和生产性服务业，打造廊坊城市经济新场景，引领广阳现代城市经济新步伐。

#### （二）各局无问题指标意见反馈

在审查了各项无问题的指标后，各责任单位依然积极谋划如何进一步提升城市品质。紧密结合城市的长远发展规划与市民的实际需求，精心制定了科学、合理的年度工作计划。计划突出工作重点，确保每一项任务都能得到有效、有序地落实，同时积极探索创新，推动城市体检工作向更高水平发展。

##### 1.住建局（建筑节能与科技科）

体检指标：新建绿色建筑中星级绿色建筑占比（%）为57.43%，已达标。

1）落实情况

截至12月我市绿色建筑占新建建筑比例为100%，竣工星级绿色建筑占比57.43%，超额完成省定星级绿色建筑占比30%任务指标。

2）2024年谋划

一是继续严格执行《廊坊市人民政府印发加快推进绿色建筑产业发展的若干意见的通知》（廊政办字〔2021〕4号）文件要求，采用试点示范先行、以点带面的方式推动绿色建筑；加大宣传力度，构建多渠道、全方位的宣传格局；进一步完善管理机制，加快推进绿色建筑等相关产业发展。

二是进一步落实工作责任。将绿色建筑任务指标列入全市城市建设领域重点工作，定期对各县（市、区）任务指标完成情况进行考核督导，层层压实工作责任，确保工作落到实处，取得成效。

三是针对性开展教育培训，开展对绿色建筑设计、施工、监理、检测评估等技能培训，培养一批专业管理人员和产业技术人员，以满足产业发展需求，克服技术障碍。

##### 2.市体育局

体检指标：未达标配建多功能运动场地的数量为0，已达标。

1）落实情况

一是体育惠民场地设施建设情况。根据省体育局体育场地设施惠民工作要求，制定《2023年廊坊市体育场地设施惠民工程实施方案》。目前已超额完成今年任务目标。更新健身设施563处、主题公园11个、足球场13个、篮球、乒乓球、羽毛球场地22个、健身步道13条。

二是体育场馆建设情况。2023年SK爆燃运动中心项目项目总投资1.23亿元，目前青训馆、篮羽中心、室外足球场已经建成全部竣工，网球馆计划2月下旬完成。廊坊市体育场改造提升工程已经投入投资150余万元，对社会免费开放。为廊坊市滑冰馆、廊坊市体育馆申请免费或低收费开放补贴132万元。进一步完善城市15分钟健身圈。

2）2024年谋划

一是高度重视，提前谋划，高质量完成体育惠民工作。按照河北省体育局《2024年体育惠民工程谋划安排》要求，我市制定了“廊坊市体育惠民工程实施方案”，对体育惠民工程目标任务进行分解，各县（市、区）要积极争取地方党委、政府重视支持，提前谋划选址，制定好实施方案。今年，我市将建设或提升标准化体育公园和小型体育主题公园12个，建设更新行政村（社区）新型健身器材24处，建设乡镇（街道）多功能运动场、百姓健身房等15个。

二是体育场馆情况。继续推进爆燃运动中心项目网球馆建设。为廊坊市体育场廊坊市滑冰馆、廊坊市体育馆、廊坊市游泳馆申请免费或低收费开放补贴。

##### 3.城市更新办（广阳区）

体检指标：需要更新改造的老旧商业街数量为0个。

1）2024年谋划

一是新朝阳商圈片区更新项目，包含新朝阳广场一、二、三期及周边地块，现状多为城市核心区的老旧危房等，缺乏统一的产业统筹及建筑形象，现拟采用一体化运作模式，对该片区进行城市更新。项目建成后，通过优化资源配置，将极大促进我区购物，办公，居住，养老，商务，演艺，会展，文化，观光，休闲娱乐等各方面发展。整体提升我区建筑风貌和产业升级。该项目已列入2024年城市更新计划。

二是新源天街商城改造升级项目，拟打造城市创新型综合体，由中商国恒实业发展集团有限公司投资1.9亿元进行改造，改造面积9万平米，集商超、文化、科普教育、娱乐、购物为一体，打造高性价比、全种类、功能化运动休闲一体的购物、餐饮、休闲中心。该商业中心为问题楼盘，正在推动投资企业与资产管理人就资产购买进行对接。

##### 4.燃气热力服务中心

体检指标：市政管网管线智能化监测管理率中供热智能化监测管理率为100%。

1）落实情况

针对市区供热主管网不存在监测监控设备安装率低的问题。通过对热源及换热站端的供回水温度、压力、流量等监测装置，来实现对供热一次管网的在线监测。采暖季期间，通过供热监管信息平台，可实现在GIS地图上显示供热企业的热源、换热站、一次管网分布情况以及实时运行参数。目前，市区供热一次网智能化监测管理率为100%。

## 七、未来发展片区体检

结合廊坊市国土空间总体规划，廊坊市重点发展片区建设，对城市更新重点发展区域进行体检，实现无体检不更新，以体检促更新。

#### 1、体检范围

廊坊市未来发展片区包括三个区域，分别是广阳区万庄区域，面积7.59平方公里；开发区高铁北站区域，面积10.8平方公里；安次区永定长安区域，面积6.47平方公里。总面积共24.86平方公里，见下图粉色区域。

未来发展片区建成区边界范围图

#### 2、体检社区

未来发展片区共包括14个社区。

未来发展片区体检社区一览表

| 区域 | 乡镇（街道） | 社区名称 |
| --- | --- | --- |
| 广阳区 | 万庄镇 | 采油四厂社区 |
|  |  | 盛城社区 |
|  |  | 雅园社区 |
|  |  | 万欣社区 |
|  |  | 万乐社区 |
|  |  | 万怡社区 |
|  |  | 万康社区 |
|  |  | 万青社区 |
|  |  | 万春社区 |
|  |  | 万福社区 |
|  |  | 领航城社区 |
| 安次区 | 杨税务镇 | 德荣社区 |
|  |  | 新城林湾社区 |
|  |  | 福兴路社区 |

城市体检社区范围图

#### 3、指标分析

##### （1）社区养老服务设施覆盖度（%）

【体检内容】

拥有老年服务站（如日间照料机构或社区养老服务设施等）的社区占全部社区数量的比例。

【参考标准】

100%。

【分析诊断】

指标数值：57.14%，该指标评价结论为一般。

未来发展片区体检社区共14个，目前有8个社区达标配建了养老服务设施，覆盖所有社区总数的57.14%。

安次区杨税务镇共体检3个社区，养老服务设施覆盖度为100%。

广阳区万庄镇共体检11个社区，5个社区拥有养老服务设施，养老服务设施覆盖度45.5%。

未来发展片区社区日间照料服务机构相关情况一览表

| 区域 | 乡镇 （街道） | 社区名称 | 名称 | 建筑面积（㎡） | 机构类型 | 服务内容（打√） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 生活照料 | 助餐服务 | 文化娱乐 | 健康指导 | 心理慰藉 | 上门服务 | 全日托养 |
| 广阳区 | 万庄镇 | 万庄东社区 | 万庄东社区日间照料服务站 | 200 | 社区日间照料服务站 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 广阳区 | 万庄镇 | 万庄西社区 | 西社区日间照料服务站 | 200 | 社区日间照料服务站 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 广阳区 | 万庄镇 | 采四社区 | 采四社区日间照料服务站 | 200 | 社区日间照料服务站 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 广阳区 | 万庄镇 | 盛城社区 | 盛城社区日间照料服务站 | 200 | 社区日间照料服务站 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 广阳区 | 万庄镇 | 雅园社区 | 雅园社区日间照料服务站 | 200 | 社区日间照料服务站 | √ |  | √ | √ | √ |  |  |
| 安次区 | 杨税务镇 | 新城林湾社区 | 新城林湾社区日间照料服务站 | 200 | 社区日间照料服务站 | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 安次区 | 杨税务镇 | 德荣社区 | 德荣社区日间照料服务站 | 200 | 社区日间照料服务站 | √ |  | √ |  | √ |  |  |
| 安次区 | 杨税务镇 | 福兴路社区 | 福兴路社区日间照料服务站 | 200 | 社区日间照料服务站 | √ |  | √ |  | √ |  |  |

【对策建议】

优化布局与规划。科学规划：根据人口结构、老龄化趋势及社区需求，科学规划养老服务设施的布局，确保每个社区都能享受到便捷的养老服务。均衡发展：对于养老服务设施覆盖度较低的广阳区万庄镇等地区，应制定专项提升计划，逐步缩小与安次区杨税务镇等高覆盖度地区的差距。

创新服务模式与资源整合。多元化服务：推动养老服务模式创新，如引入智慧养老、居家养老等新型服务模式，满足老年人多样化的养老需求。资源整合：加强与医疗机构、社区卫生服务中心、社会组织的合作，整合各类资源，形成养老服务合力，提升服务效率和质量。

##### （2）社区卫生服务设施覆盖度（%）

【体检内容】

拥有社区卫生服务设施的社区占全部社区数量的比例。

【参考标准】

100%。

【分析诊断】

指标数值：57.14%，该指标评价结论为一般。

未来发展片区体检社区共14个，目前有3个社区达标配建了养老服务设施，覆盖所有社区总数的21.4%。

安次区杨税务镇共体检3个社区，养老服务设施覆盖度为0%。

广阳区万庄镇共体检11个社区，3个社区拥有养老服务设施，养老服务设施覆盖度27.3%。

未来发展片区社区卫生服务设施一览表

| 区域 | 所在街道 | 所在社区 | 机构名称 | 机构类型 | 机构性质 | 具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广阳区 | 万庄镇 | 万福社区 | 万兴社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 非营利性非政府办 | 广阳区万庄镇先锋小区北门底商1/2/3号房 |
| 广阳区 | 万庄镇 | 采四社区 | 采四社区卫生服务中心 | 社区卫生服务中心 | 非营利性非政府办 | 广阳区万庄石油矿区采四小区院内 |
| 广阳区 | 万庄镇 | 万康社区 | 万康社区卫生服务站 | 社区卫生服务站 | 非营利性非政府办 | 广阳区万庄镇石油矿区文化路LF258号 |

【对策建议】

优化规划布局：在城市规划与社区建设中，将养老服务设施作为重要内容纳入规划，确保每个社区或一定区域内都有配套的养老服务设施。针对不同社区的特点和需求，合理规划养老服务设施的类型、规模和分布，避免资源浪费和重复建设。

推动多元化服务模式：鼓励和支持社会力量兴办养老服务机构，引入市场机制，推动养老服务模式的多元化发展。发展居家养老、社区养老、机构养老等多种养老服务模式，满足不同老年人的养老需求。

针对特定区域制定专项方案：对于养老服务设施覆盖度低的区域，如安次区杨税务镇，应制定专项建设方案，明确建设目标、时间表和路线图，确保在较短时间内显著提升覆盖度。同时，加强与周边地区的合作与交流，借鉴成功经验，推动区域养老服务设施建设的协同发展。

##### （3）小学服务半径覆盖率（%）

【体检内容】

调查分析小学500米服务半径覆盖的居住用地面积，占所在社区总居住用地面积的百分比，查找小学学位供给与所在社区的适龄儿童就近入学需求方面的差距和不足。

【分析诊断】

指标数值：18.1%，该指标评价结论为不足。

未来发展片区范围内共七所小学。未来发展片区小学500米服务半径覆盖的居住用地面积0.48平方千米，未来发展片区内总城镇住宅用地面积共2.65平方千米，小学服务半径覆盖率18.1%。

未来发展片区边界范围内小学相关情况一览表

| 学校名称 | 类型 | 所在区 | 所在镇 | 所在街道 | 在校生数（人） | 教职工数（人） | 占地面积（平方米） | 建筑面积（平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市安次区长城学校 | 民办 | 安次区 | 杨税务镇 | 东风村村民委员会 | 575 | 277 | 60030 | 49431.7 |
| 廊坊市广阳区万庄镇中心小学 | 公办 | 广阳区 | 万庄镇 | 南街村村民委员会 | 612 | 39 | 13367 | 3229 |
| 廊坊市广阳区万庄镇墨其营小学 | 公办 | 广阳区 | 万庄镇 | 墨其营村村民委员会 | 268 | 17 | 3804 | 1090 |
| 廊坊市广阳区华油荣德小学 | 民办 | 广阳区 | 万庄镇 | 采油四厂社区居民委员会 | 677 | 95 | 30436 | 10904 |
| 廊坊经济技术开发区第四小学 | 公办 | 廊坊经济技术开发区 | 云鹏道街道 | 麻营村委会 | 209 | 16 | 11352 | 7336 |
| 廊坊经济技术开发区第十二小学 | 公办 | 廊坊经济技术开发区 | 云鹏道街道 | 小马坊村委会 | 542 | 26 | 33220.71 | 7736 |
| 廊坊市育人学校 | 民办 | 廊坊经济技术开发区 | 耀华道街道 | 西柏村委会 | 494 | 271 | 41899.73 | 28300.1 |

未来发展片区小学500米服务半径范围图

【对策建议】

优化学校布局：应对现有及规划中的小学布局进行重新评估与优化。根据人口分布预测及学龄儿童增长趋势，合理调整或增设小学位置，确保在更大范围内实现500米服务半径的有效覆盖。特别是针对服务盲区，应优先考虑增设学校或扩建现有学校规模。

提升服务半径灵活性：在条件受限无法直接增设学校的情况下，可通过资源共享、师资轮转等方式，扩大学校的有效服务范围。同时，利用现代信息技术手段，如远程教育、在线课程等，作为传统教育模式的补充，提升服务效率与质量。

加强规划协同：加强与城市规划部门的沟通协调，确保在城镇住宅用地开发中，充分考虑教育设施的配套建设。在规划审批阶段，就应将小学等基础教育设施纳入强制性规划内容，确保其与住宅建设同步规划、同步建设、同步投入使用。

##### （4）中学服务半径覆盖率（%）

【体检内容】

调查分析中学1公里服务半径覆盖的居住用地面积，占所在街道总居住用地面积的百分比，查找中学服务半径覆盖与适龄青少年就近入学需求方面的差距和不足。

【分析诊断】

指标数值：11.7%，该指标评价结论为不足。

未来发展片区范围内共3所中学。未来发展片区中学1公里服务半径覆盖的居住用地面积0.31平方千米，未来发展片区内总城镇住宅用地面积共2.65平方千米，中学服务半径覆盖率11.7%。

未来发展片区中学相关情况一览表

| 区域 | 乡镇 | 社区 | 机构名称 | 办学类型 | 举办者类型 | 初中在校生数 | 教职工数（人） | 占地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广阳区 | 万庄镇 | 南街村村民委员会 | 廊坊市第十一中学 | 完全中学 | 公办 | 2306 | 174 | 87739 | 9914 |
| 安次区 | 杨税务镇 | 东风村村民委员会 | 廊坊市安次区长城学校 | 十二年一贯制学校 | 民办 | 1094 | 277 | 60030 | 13867 |
| 廊坊经济技术开发区 | 耀华道街道 | 西柏村委会 | 廊坊市育人学校 | 九年一贯制学校 | 民办 | 2407 | 271 | 41899.73 | 7881.1 |

未来发展片区中学1000米服务半径范围图

【对策建议】

优化中学布局规划。科学规划布局：基于未来发展片区的人口增长预测及居住用地分布情况，重新评估并科学规划中学的布局，确保中学能够更均衡地覆盖片区内的居住区域。增设中学网点：在居住密集且中学服务覆盖不足的区域，适时增设中学网点，缩短学生就学距离，提高服务半径覆盖率。

提升既有中学服务能力。扩建与改造：对既有中学进行扩建或改造，增加学位供给，缓解学位紧张状况，从而间接提升服务半径覆盖率。优化资源配置：合理配置教育资源，包括师资力量、教学设施等，提升中学教育质量和吸引力，使更多家庭愿意选择就近入学。

##### （5）城市消防站服务半径覆盖率（%）

【体检内容】

按照《城市消防站建设标准》（建标152-2017）要求，调查分析市辖区建成区内各类消防站服务半径覆盖的建设用地面积，占建设用地总面积的百分比，查找城市消防站建设规模不足、布局不均衡、人员配备及消防装备配置不完备等方面的问题。

【评价标准】

每年提高5个百分点；2025年≥75%。

达标：≥65%，不达标：＜65%。

【分析诊断】

指标数值：33.13%，该指标评价结论为不达标。

截至2024年2月，廊坊市市辖区建成区内共有10座投勤的消防站，2023年未来发展片区范围内有1座消防站，未来发展片区内消防站覆盖面积7平方千米，未来发展片区面积为21.13平方公里，未来发展片区体检范围内城市消防站服务半径覆盖率为33.13%。

未来发展片区范围内消防站一览表

| 名称 | 级别 | 位置 | 占地 （平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 凤鸣道消防救援站 | 一级站 | 廊坊经济技术开发区凤鸣道与蓝桉路交叉口 | 10029.69 |

未来发展片区消防站7平方公里服务半径范围

【对策建议】

加快消防站规划与建设：编制消防站建设的专项规划，明确新增消防站的具体位置、规模及建设时间表，确保消防站布局合理，能够有效缩短服务半径，提高覆盖率。优先考虑在现有服务盲区或人口密度高、火灾风险大的区域增设消防站。

优化资源配置：对现有消防站进行资源评估，合理调配消防车辆、装备及人员，确保高效运作。同时，探索建立消防资源共享机制，如跨区域消防联动响应系统，增强整体应急响应能力。

推动技术创新与应用：利用大数据、物联网等现代信息技术，提升消防站管理智能化水平，实现火灾风险的精准预警与快速处置。通过智能调度系统优化消防车辆出警路线，缩短响应时间。

第二章总体结论

一、住房维度

基于住房维度安全耐久、功能完善、特色智能3个方面的10个指标分析，廊坊市141个社区781个小区共4433栋住宅中，住房维度最突出的问题是住宅的数字化改造，需要进行数字化改造的住宅数量共1499栋，占廊坊市总住宅数量的33.81%。

其次是楼道安全隐患问题，存在该问题的住宅数量为128栋，占比达28.83%，此问题集中分布在爱民东道街道、解放道街道和开发区。问题主要表现为违规占用疏散楼梯、楼道、管道井等公共空间用于堆放杂物、消防安全出口指示灯损坏或者缺失。

再次是围护安全隐患问题，存在该问题的住宅数量为958栋，占比达21.1%，此问题集中分布在爱民东道街道、解放道街道和新开路街道。问题主要表现为外墙装饰材料和保温材料开裂、损坏、脱落。

住房维度存在问题楼栋数占比图

住房维度存在问题楼栋数一览表

| 序号 | 指标名称 | 存在问题楼栋数（栋） | 分解指标名称 | 存在问题楼栋数（栋） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☆存在结构安全隐患的住宅数量（栋） | 140 | 1.1承重墙体、楼板、结构梁开裂且裂缝较深、清晰可见的住宅数量。 | 49 |
|  |  |  | 1.2违规拆除结构承重构件的住宅数量 | 51 |
|  |  |  | 1.3砖混结构主体出现砖体缺棱掉角、存在裂缝、砂浆饱满度差，呈粉末状，砖与砖浆之间存在较大缝隙的住宅数量。 | 116 |
|  |  |  | 1.4违规拆除外窗窗下墙体加建阳台，违规加建悬挑飘窗的住宅数量。 | 80 |
| 2 | 存在燃气安全隐患的住宅数量（栋） | 0 | 2.1住宅燃气立管、引入管、水平管运行年限满20年，且存在锈蚀严重、破损等安全隐患。 | 0 |
|  |  |  | 2.2户内燃气橡胶软管存在变硬变脆、龟裂、明显缺损、油污严重等老化破损现象或使用不合格产品，一年内未经燃气公司查验，存在燃气泄漏风险。 | 0 |
|  |  |  | 2.3住户私改私接燃气管道，燃气器具无熄火保护装置，未安装燃气自闭阀，未安装燃气报警器。 | 0 |
| 3 | 存在楼道安全隐患的住宅数量（栋） | 1278 | 3.1楼梯踏步缺损、楼梯扶手松动损坏、照明损坏缺失、安全护栏松动损坏或缺失的住宅数量 | 270 |
|  |  |  | 3.2通风井道、排风烟道等堵塞，造成通风不畅、异味串味的住宅数量 | 85 |
|  |  |  | 3.3防火门缺失、损坏、无法关闭的住宅数量 | 229 |
|  |  |  | 3.4消火栓无日常维护、老化损坏的住宅数量 | 208 |
|  |  |  | 3.5灭火器缺失、未设置灭火器保护设施的住宅数量 | 215 |
|  |  |  | 3.6消防安全出口指示灯损坏或者缺失的住宅数量 | 643 |
|  |  |  | 3.7住户占用疏散楼梯、楼道、管道井等公共空间，用于堆放杂物的住宅数量 | 929 |
|  |  |  | 3.8公共楼道停放自行车、电动自行车以及违规充电 | 662 |
| 4 | 存在围护安全隐患的住宅数量（栋） | 958 | 4.1外墙装饰材料和保温材料开裂、损坏、脱落的住宅数量 | 514 |
|  |  |  | 4.2外墙悬挂设施不规范（如过大、过高）或损坏松脱的住宅数量 | 116 |
|  |  |  | 4.3门窗玻璃存在破损、脱落的住宅数量 | 97 |
|  |  |  | 4.4屋面排水不畅、漏水的住宅数量 | 96 |
|  |  |  | 4.5外墙内侧、地下室渗水漏水的住宅数量 | 211 |
| 5 | 非成套住宅数量（栋） | 5 | 5.1没有独立厨房、卫生间等基本功能空间的住宅数量 | 4 |
|  |  |  | 5.2既有住宅在采光、通风等性能方面不达标的住宅数量 | 1 |
| 6 | ☆存在管线管道破损的住宅数量（栋） | 387 | 6.1给水管线跑冒滴漏、排水管线老化破损、渗漏堵塞的住宅数量 | 158 |
|  |  |  | 6.2因供暖管道漏水、压力不足等原因导致采暖季温度不达标的住宅数量 | 109 |
|  |  |  | 6.3电力电信管线老化破损及裸露、私搭乱接的住宅数量 | 347 |
| 7 | ☆入户水质不达标的住宅数量（栋） | 0 | 7.1管道等供水设施不符合卫生和安全规范等，导致户内龙头水质污染的住宅数量。 | 0 |
|  |  |  | 7.2经专业机构检测，不满足生活饮用水水质标准住宅数量。 | 0 |
| 8 | 需要进行适老化改造的住宅数量（栋） | 767 | 8.1多层住宅中建成时未安装电梯，具备加装电梯条件但尚未进行加装改造的住宅数量 | 282 |
|  |  |  | 8.2住宅单元出入口和通道未进行无障碍改造、地面防滑处理的住宅数量 | 584 |
|  |  |  | 8.3楼梯间未沿墙加装扶手的住宅数量 | 492 |
|  |  |  | 8.4特殊困难老年人家庭未实施适老化改造的住宅数量 | 128 |
| 9 | 需要进行节能改造的住宅数量（栋） | 91 | 9.1具备节能改造价值但尚未进行节能改造的住宅数量 | 91 |
| 10 | 需要进行数字化改造的住宅数量（栋） | 1499 | 10.1住宅网络基础设施未覆盖，不具备光纤入户条件的住宅数量 | 54 |
|  |  |  | 10.2住宅公共空间未安装楼宇入侵报警、视频监控等安防检测设备的住宅数量 | 627 |
|  |  |  | 10.3高层住宅的楼梯间、走道、候梯厅、门厅等公共部位未安装烟感报警器的住宅数量 | 264 |
|  |  |  | 10.4未安装家庭健康紧急呼叫系统的住宅数量 | 1431 |

二、社区维度

基于社区维度设施完善、环境宜居、管理健全3个方面的12个指标分析，其中婴幼儿照护设施、停车泊位、新能源汽车充电桩、电动自行车充电桩、物业管理有待加强。

一是婴幼儿照护设施不足。未配建婴幼儿照护设施的社区占比56%，主要分布在广阳区和安次区。主要原因是近几年各级规划部门才将托育服务纳入城市总体规划，街道社区规模已基本成型，老旧社区在现有条件下增加也比较困难。

二是停车泊位不足。有停车泊位缺口的社区占比44%，其中广阳区34个社区，安次区21个社区，开发区2个社区均存在停车缺口，部分路段存在违规停车及占用消防通道现象，影响生命线通道的功能畅通。问题的原因是小区规划时未预留充足的停车泊位，无法满足现在日益增长的停车需求。

三是有新能源汽车充电桩缺口的社区占比44.7%，未安装新能源汽车充电桩的小区数量202个，占全部小区总数的25.9%，不满足社区新能源汽车充电诉求。老旧小区还存在电容不够、无停车空间安装的问题。

四是电动自行车充电设施不足。有电动自行车充电设施缺口的社区占比48.9%，有电动自行车充电设施缺口的小区有254个，占全部小区总数的32.5%，主要分布在广阳区的42个社区203个小区中，居民对电动自行车充电设施需求较大，但缺少设施。老旧小区还存在电容不够、无空间安装、缺少雨棚、飞线充电的问题。

五是物业管理不足。未实施物业管理的社区占比42.3%，未实施物业管理的小区有182个，占全部小区总数的23.3%，主要分布在广阳区35个社区168个小区中，主要为小区自治，由门卫负责安全或社区代为管理，找专人做卫生清洁。

三、街区维度

街区维度包括功能完善、整洁有序、特色活力3个二级维度、8个指标，其中中学服务设施、公园绿化活动场地有待完善，乱停放车辆问题有待加强管理。

街区维度指标评价结果表

| 二级维度 | 序号 | 指标名称 | 指标结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能完善 | 23 | 中学服务半径覆盖率（%） | 48.85% |
|  | 24 | 未达标配建多功能运动场地的数量（个） | 43 |
|  | 25 | 未达标配建文化活动中心的数量（个） | 10 |
|  | 26 | ☆公园绿化活动场地服务半径覆盖率（%） | 75.33% |
| 整洁有序 | 27 | ☆存在乱停放车辆问题的道路数量（条） | 27 |
| 特色活力 | 28 | 需要更新改造的老旧商业街数量（个） | 0 |
|  | 29 | 需要更新改造的老旧厂区数量（个） | 0 |
|  | 30 | ☆需要更新改造的老旧街区数量（个） | 0 |

从各街道评价结果来看：

新源道街道在中学服务设施、多功能运动场地、公园绿化活动场地等方面结果较好，但存在乱停放车辆问题。

南尖塔镇公园绿化活动场地、多功能运动场地建设较好。

银河北路街道在文化活动中心、公园绿化活动场地建设等方面表现较好，但中学服务范围有待扩大，乱停放车辆问题需要整治。

解放道街道在文化活动中心建设等方面表现较好，多功能运动场地需进一步建设。

新开路街道在文化活动中心建设等方面表现较好，车辆停放治理方面略有成效。

北旺镇在中学服务设施、多功能运动场地、文化活动中心建设等方面需要加强。

光明西路街道乱停放车辆问题需整治。

永华道街道公园绿化活动场地、中学服务设施建设较好，文化活动中心需进一步建设，乱停放车辆问题需加强整治。

银河南路街道在文化活动中心、多功能运动场地建设等方面表现较好。

北史家务镇中学服务设施较为完善。

龙河高新区车辆停放管控较好。

杨税务镇车辆停放治理较好，但中学服务设施、公园绿化活动场地建设有待加强。

开发区车辆停放管控较好，在中学服务设施、多功能运动场地、文化活动中心、公园绿化活动场地等方面均需加强建设。

街区维度各街道评价结果

| 二级维度 | 序号 | 指标名称 | 广阳区 |  |  |  |  |  |  | 安次区 |  |  |  |  |  | 开发区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新源道街道 | 南尖塔镇 | 爱民东道街道 | 银河北路街道 | 解放道街道 | 新开路街道 | 北旺镇 | 光明西路街道 | 永华道街道 | 银河南路街道 | 北史家务镇 | 龙河高新区 | 杨税务镇 | 开发区 |
| 功能完善 | 23 | 中学服务半径覆盖率（%） | √ |  |  | ● |  |  | ● |  | √ |  | √ |  | ● | ● |
|  | 24 | 未达标配建多功能运动场地的数量（个） | √ | √ |  |  | ● |  | ● |  |  | √ |  |  |  | ● |
|  | 25 | 未达标配建文化活动中心的数量（个） |  |  |  | √ | √ | √ | ● |  | ● | √ |  |  |  | ● |
|  | 26 | ☆公园绿化活动场地服务半径覆盖率（%） | √ | √ |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | ● | ● |
| 整洁有序 | 27 | ☆存在乱停放车辆问题的道路数量（条） | ● | √ |  | ● |  | √ |  | ● | ● |  |  | √ | √ | √ |
| 特色活力 | 28 | 需要更新改造的老旧商业街数量（个） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 29 | 需要更新改造的老旧厂区数量（个） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 30 | ☆需要更新改造的老旧街区数量（个） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

注：“√”为对应指标评价结果较好的街道，“●”为对应指标评价结果不足的街道。

四、城区维度

（1）总体层面

基于城区维度生态宜居、历史文化保护利用、产城融合职住平衡、安全韧性、智慧高效、创新活力，6个方面的39个指标分析，其中妇幼保健设施、建筑垃圾资源化利用率、城市安全韧性、智慧化管理有待加强。

一是妇幼保健设施不足。主要原因是资源分配不均，对妇幼保健的投入不足，没有独立设置妇幼保健机构。二是建筑垃圾资源化利用率不足。主要原因是2019—2021年垃圾资源化利用工作尚在起步阶段，资源化利用技术普及不够，建筑垃圾分类收集和处理体系不完善。三是城市安全韧性不足，消防站覆盖率低。主要原因是城市安全规划滞后，安全设施建设投入不足。四是智慧化管理水平不足，排水设施智能化检测缺失。主要原因是，智能化技术应用和基础设施建设滞后。

（2）未来发展片区

一是教育资源覆盖不足。

小学教育服务半径覆盖率：未来发展片区的小学服务半径覆盖率为18.1%，评价结论为一般。这表明当前小学布局在满足居民需求方面尚存不足，约有81.9%的住宅用地未能被纳入小学500米服务半径内，可能影响到片区内适龄儿童的就近入学便利性。未来需进一步优化小学布局，提升服务半径覆盖率。

中学教育服务半径覆盖率：同样，中学服务半径覆盖率仅为11.7%，也处于一般水平。这意味着仅有少部分住宅用地内的居民能够享受到中学1公里服务半径内的便利，大部分区域的学生可能需要更远的通勤距离。为提高教育资源的均衡性和可达性，建议结合未来居住社区分布优化中学布局。

二是消防安全保障能力不足。

城市消防站服务半径覆盖率为33.13%，低于理想水平，评价结论为不达标。反映出未来发展片区在消防安全保障方面存在短板。为提升片区整体消防安全水平，建议在城市更新过程中，合理布局消防站点，确保消防服务半径能够覆盖更广的区域。

综上所述，未来发展片区在教育资源布局和消防安全保障方面均存在不同程度的不足。为实现更加均衡、便捷的教育资源和更加安全、可靠的消防保障，建议相关部门：一是加强教育规划，优化小学和中学的布局，提高服务半径覆盖率，确保适龄儿童都能享受到就近入学的便利。二是加快消防站建设，合理增加消防站点数量，扩大服务半径，构建完善的消防安全网络，为片区居民的生命财产安全提供坚实保障。三是加强跨部门协作，形成合力，共同推动片区基础设施和公共服务的完善与提升。

第三章对策保障

一、对策建议

（一）擦亮绿色生态底色，加快建设美丽宜居城市

深化细化生态环境治理。推动城市生态环境治理工作向城市细部推进，向老百姓身边推进，向常态化监管治理推进。借助城市体检问卷调查、“12345”居民热线、市长信箱、新闻媒体等民声通道，持续收集百姓身边的环境污染信息，认真排查居民反映较多的空气污染、水体污染、餐饮油烟、施工扬尘、环境噪声等城市环境污染问题，逐一加以治理解决，防止各类环境污染问题回弹、反复，努力消除环境质量监测数据与居民感受不一致的现象。

实施城市增绿补绿行动。要全面推进实施城市增绿补绿行动，进一步加大公园绿地、城市绿道的建设力度，优化公园、绿道布局，填补公园绿地空白区。重点建设社区绿地、街头绿地、小游园、口袋公园等老百姓家门口的公园绿地，并加大城市绿道建设力度，形成绿道网络，串联各类开放空间，努力实现公园、绿道对城市各片区的均衡覆盖，使居民百姓能够推窗见绿、开门见景、漫步进园。

调整控制城市强度密度。积极科学推进城市更新行动，努力改善老城区居住环境，使老城区的设施承载力和环境品质与高密度的居住人口相适应。加快完善新城新区公共服务体系，积极引导老城区功能和人口疏解，促进城市人口合理均衡分布。深入贯彻城市绿色低碳发展方针，严格贯彻落实《关于加强超高层建筑规划建设管理的通知》《关于加强县城绿色低碳建设的意见》等文件精神，严控超高层建筑和高层高密度居住区建设，鼓励引导中低密度住宅区规划建设，增加高品质住宅供应。加快推行绿色建筑和建筑节能节水标准，确保新建民用建筑全部达到基本级绿色建筑标准，鼓励发展星级绿色建筑。

（二）完善公共服务体系，加快建设健康幸福城市

围绕居民反映停车难，幼有所育、学有所教、病有所医、老有所养等公共服务发展目标，加大公共服务领域投入力度，推进公共服务设施均衡布局，实现基本公共服务充足供给、优质均衡、便捷可得，加快化解居民面临的养育、教育、医疗、养老等方面的民生痛点，着力提高居民幸福感。

优化义务教育学校布局。健全教育经费投入机制，确保教育投入“两个只增不减”。2024年全市实施22个义务教育学校扩容提质项目，并按标准配齐图书、仪器设备、专业教室，持续巩固消除“大班额”成果，有效化解“大校额”。加快推动市二十五中、开发区一中新建工程和市七中、八中改扩建工程。定期进行校舍安全检测鉴定，对存在安全问题的及时维修改造。督促各地在城市规划建设中加强中小学用地保障，更多采用中小规模、均衡分布的布局建设方式，提高中小学服务半径覆盖率，逐步解决上学远的问题。快灾后学校修复重建建设进度，确保重建学校在2024年秋季开学投入使用。在城市规划建设中加强中小学用地保障，更多采用中小规模、均衡分布的布局建设方式，提高中小学服务半径覆盖率，逐步解决上学远的问题。

加快发展普惠性学前教育和托育服务。深入推进城镇小区配套幼儿园治理工作，扶持普惠性民办幼儿园发展，加大幼儿园空白区、稀少区布局建设力度，继续提高普惠性幼儿园覆盖率，为幼儿提供更加充裕、更加普惠、更加优质的学前教育，加大公办幼儿园建设力度，更好满足人民群众对公办幼儿园的需求。大力发展多种形式的托育服务，推动县级综合托育中心建设，实施社区托育中心建设工程，提高社区托育中心覆盖率，引导社会力量举办多元化托育机构，支持幼儿园设置幼儿托班，进一步增加托育服务供给，提高婴幼儿社会化照护率。

加强基层医疗卫生服务体系建设。按照医疗卫生设施规划标准，结合居民实际需求，加大社区卫生服务中心、社区卫生服务站等基层医疗卫生设施布局建设力度，实现15分钟生活圈医疗卫生服务机构全覆盖。提高基层医疗卫生服务机构服务能力和质量，引导居民常见病就近治疗，提高社区卫生服务机构分担率。

推进完整居住社区建设。按照《完整居住社区建设指南》，推进完整居住社区建设，开展城市居住社区建设补短板行动，重点补齐基本公共服务设施、市政基础设施、公共活动空间、物业管理等方面短板，推动全省各地打造一批示范性完整居住社区。在住宅用地出让中，对照完整居住社区建设要求，提出相关设施的配建要求。结合老旧小区改造，按照完整居住社区标准，改造提升社区基础设施，推进物业管理全覆盖，利用闲置建筑、场地配置公共服务设施和公共活动场地。

提升养老服务质量水平。不断强化养老机构建设水平，优化公办养老机构建设管理，提高护理型床位占比，提升兜底保障水平。全面落实养老服务设施分区分级规划建设要求，加强社区养老服务设施建设，不断完善生活照料、精神慰藉、助餐助行等服务。积极发展多层次、多样化养老服务，引导社会资本参与养老服务发展，拓展多样化养老服务，扩大普惠性养老服务供给。

增加停车泊位供给。多措并举继续推进实施城市公共停车设施增量提质补短板行动，通过新建、改造、路划、开放、共享等多种方式增加停车泊位供应，进一步缓解停车难问题。重点通过旧城更新改造、建设地下停车场或立体停车场、划设路侧夜间停车位等方式增加老城区公共停车位数量，缓解老城区停车位不足的问题。按照规范要求在新建居住区和公共建筑中足量配建停车位，避免新城区、新建筑出现停车难问题。推动机关、企事业单位内部停车位在节假日向社会开放，探索构建智慧停车管理平台，实现停车位资源的实时更新、查询、预约等功能，引导个人或单位所属停车位在闲置时段通过信息平台向公众发布，发展共享停车服务。

加快补齐消防设施短板弱项。按照城市消防专项规划，加强消防站点布局建设，填补消防站点空白区，提高消防站点密度，缩短消防救援到达时间。在老城区、住宅区等缺乏建设空间的区域设置小微型消防站，确保火灾事故第一时间响应处置。全面开展消火栓排查改造，结合老旧小区改造、道路改造等对缺失、损坏的消火栓进行补齐和维修改造，确保城市建成区内消火栓配置达标且完好可用。

（三）巩固基础设施体系，着力建设安全韧性城市

（1）加快给水排水管网提升改造。全面开展城市老旧供水管网改造，将建设年代较早的混凝土管、铸铁管替换为复合管道、塑料管道，消除供水管网跑冒滴漏现象，降低公共供水管网漏损率，减少供水管道对自来水的污染，提高供水水质。推进二次供水设施问题排查和改造，加快消除因二次供水设施老化造成的居民用水问题。加大城市雨污水管网建设投入，加快消除污水管网空白区，完成雨污分流区域混错接排查改造，结合老旧小区改造、城市道路改造等，对雨污合流制管网改造为雨污分流管网，提高生活污水集中收集率和处理效率。

（2）完善城市环卫设施体系。优化生活垃圾转运站布局，适当增加垃圾转运站密度，提高垃圾转运站服务半径覆盖率。进一步完善垃圾分类收集处理体系，强化日常管理，确保垃圾分类工作落到实处，有效开展。进一步推进“厕所革命”，加大公厕建设力度，提高公厕设置密度和覆盖率，改造老旧公厕，改善如厕环境。

（3）推进城镇燃气管网更新改造。认真贯彻落实国家关于城镇燃气管网更新改造的工作部署，多方筹集资金，一手抓管网新建延伸，提高燃气普及率，一手抓老旧燃气管网更新改造，加快消除安全隐患，强化燃气安全保障，防止发生燃气泄漏爆炸等安全事故。

（4）强化排涝设施建设和内涝点治理。按照城市防洪排涝规划，结合地方实际，加快推进排涝设施建设，力争排涝设施能力达到规划要求，适当提高设施冗余度，增强对极端降水和城市内涝的应对能力。加大城市内涝点治理力度，全面排查城区内涝易发点，“一点一策”制订改造方案，结合排水管网改造、老旧小区改造、道路改造等进行彻底治理。

（5）加快补齐消防设施短板弱项。按照城市消防专项规划，加强消防站点布局建设，填补消防站点空白区，提高消防站点密度，缩短消防救援到达时间。在老城区、住宅区等缺乏建设空间的区域设置小微型消防站，确保火灾事故第一时间响应处置。全面开展消火栓排查改造，结合老旧小区改造、道路改造等对缺失、损坏的消火栓进行补齐和维修改造，确保城市建成区内消火栓配置达标且完好可用。

（6）加强应急避难场所规划建设。推动市、县应急避难场所专项规划编制，批复后按程序纳入详细规划及国土空间规划“一张图”，初步形成市、县、乡镇（街道）和村（社区）五级应急避难场所布局体系，实现避难场所服务半径对建成区的全覆盖。结合公园广场、体育场馆、学校等公共场所推进应急避难场所建设，强化应急避难物资储备，提升城市应急避灾安置能力。

（四）提升城市治理水平，加快打造精致精美城市

推进城市管理智能化。推进城市管理数字化平台建设，提高数字化城市管理覆盖率，增强数字化平台功能，提升城市管理精细化、实时性水平。支持有条件的城市建设城市大脑，不断拓展城市大脑应用，推动建设智慧城市。加快建设城市管网监测监控信息系统，对供电、供水、燃气等重要管网实施智能化监测监控，提高城市生命线安全保障水平。加强城市窨井盖排查整治，推广智能井盖，切实保障马路安全。

提高社区管理水平。着力提高专业化物业管理覆盖率，新建小区全部实行物业管理，无物业的老旧小区通过综合整治改造，积极引入专业化物业管理，加强对居民的宣传引导，提高居民对物业管理的接受程度。培育规模化、连锁式物业管理企业，对无物业小区进行批量管理。推动各地制定颁布物业管理规章条例，加强对物业管理企业的监管，提高物业服务质量。鼓励建立智慧物业平台，提高物业管理信息化、智能化水平。

二、实施保障

（一）组织保障

始终把党的全面领导贯穿于住房和城乡建设的各阶段、各环节。把党的政治优势、组织优势、制度优势转化为推动住房和城乡建设的强大动力和坚强保障。加强市级层面的统筹协调，市政府、依托城市体检领导小组开展城市体检组织协调工作。明确相关部门责任、加强各部门之间的协同配合，确保各项任务顺利完成、各项指标精准填报。

（二）人才保障

建立城市体检人才培训制度，组织各部门干部、相关负责同志进行培训，让相关责任人员掌握城市体检的相关知识。积极开展沟通与交流，一方面可邀请规划院、高等院校等专业人员为城市体检工作进行技术指导。二是积极与其他市（区）开展经验分享、交流合作，取长补短，推动城市体检工作高质量展开。

（三）平台保障

充分运用先进信息技术，积极推动城市体检评估管理信息平台建设，逐步实现与国家级城市体检评估管理信息平台对接。加强城市体检评估数据汇集、综合分析、监测预警和工作调度，建立“发现问题一整改问题一巩固提升”联动工作机制，加快实现城市体检全过程数字化记录，鼓励开发与城市更新相衔接的业务场景应用。

（四）政策保障

建立与城市体检工作及城市更新行动相适应的政策体系，综合评价城市发展建设状况、有针对性制定对策措施，优化城市发展目标、补齐城市建设短板、解决“城市病”问题，为城市高质量发展保驾护航。

# 附件1：廊坊市2023年体检转化应用情况及2024年工作谋划

| 责任部门 | 序号 | 指标名称 | 指标数值 | 评价标准 | 与所定标准差距 | 2023年体检转化应用 | 2024年工作谋划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市住建局 | 1 | 新建绿色建筑中星级绿色建筑占比（%）★ | 57.43% | 应逐年提高，到2025年≥50% | 已达标 | 市住建局：截止12月我市绿色建筑占新建建筑比例为100%，竣工星级绿色建筑占比57.43%，超额完成省定星级绿色建筑占比30%任务指标。 | （一）继续严格执行《廊坊市人民政府印发加快推进绿色建筑产业发展的若干意见的通知》（廊政办字〔2021〕4号）文件要求，采用试点示范先行、以点带面的方式推动绿色建筑；加大宣传力度，构建多渠道、全方位的宣传格局；进一步完善管理机制，加快推进绿色建筑等相关产业发展。 （二）进一步落实工作责任。将绿色建筑任务指标列入全市城市建设领域重点工作，定期对各县（市、区）任务指标完成情况进行考核督导，层层压实工作责任，确保工作落到实处，取得成效。 （三）针对性开展教育培训，开展对绿色建筑设计、施工、监理、检测评估等技能培训，培养一批专业管理人员和产业技术人员，以满足产业发展需求，克服技术障碍。 |
| 市教育局 | 2 | 未达标配建幼儿园的数量（个）★ | 19个 | 0 | 19个 | 市教育局：2022年以来，主城区完成新改扩建中小学、幼儿园16所，增加幼儿园学位1440个。其中，安次区完成安次区第五，第六幼儿园新改扩建工程，增加幼儿园学位450个。 广阳区完成廊坊市第十九小学（附设幼儿园）。 开发区完成开发区第一幼儿园及三分园、五分园、七分园幼儿园新改扩建工程，增加幼儿园学位990个。 | 加快推进主城区学校建设项目施工进度，2024年谋划实施11所中小学、幼儿园建设工程，预计增加幼儿园学位450个。 具体情况是：安次区谋划实施安次区第四幼儿园分园、第七幼儿园改建项目，预计增加幼儿园学位450个。 |
| 市教育局 | 3 | 小学学位缺口数（个）★ | 0 | 0 | 0 | 市教育局：为扩充教育资源、增加学位供给、改善办学条件，优化主城区中小学覆盖率较低等问题，我局编制了《2022—2025年义务教育扩容提质工程建设规划》，通过新建、改扩建、配建等方式，持续推进学校建设项目实施，进一步增加学位供给。 2022年以来，主城区完成新改扩建中小学、幼儿园16所，增加小学学位10790个，具体情况为： 安次区完成廊坊市第二十九小学、廊坊市第三十小学新改扩建工程，增加小学学位3240个。 广阳区完成廊坊市第九小学装配式校舍、第十小学西校区、第十五小学、第十九小学（附设幼儿园）小学新改扩建工程，增加小学学位5390个。 开发区完成开发区第八小学新改扩建工程，增加小学学位2160个。 | 加快推进主城区学校建设项目施工进度，2024年谋划实施11所中小学、幼儿园建设工程，预计增加小学学位6990。 具体情况是：市本级实施管道局第一附属小学改扩建项目、廊坊市第一实验小学装配式教室项目2个，预计增加小学学位1590个。安次区谋划实施廊坊市第三十三小学等建设项目，预计增加小学学位1620个。广阳区实施小学建设项目2个，预计增加小学学位3780，分别是廊坊市第三十一小学配建项目、廊坊市第三十二小学新建项目。 |
| 市教育局 | 4 | 中学服务半径覆盖率（%）★ | 银河北路街道40%，银河南路街道89% | 结合实际工作要求确定 | - | 市教育局：为扩充教育资源、增加学位供给、改善办学条件，优化主城区中小学覆盖率较低等问题，我局编制了《2022—2025年义务教育扩容提质工程建设规划》，通过新建、改扩建、配建等方式，持续推进学校建设项目实施，进一步增加学位供给。 2022年以来，主城区完成新改扩建中小学、幼儿园16所，增加初中学位5740个，具体情况为： 安次区完成廊坊市第二十中学等新改扩建工程，增加初中学位1800个。 广阳区完成廊坊市第二十一中学、新航中学等中小学新改扩建工程，增加初中学位3940个。 | 加快推进主城区学校建设项目施工进度，2024年谋划实施11所中小学、幼儿园建设工程，预计增加初中学位3000个。 具体情况是：安次区谋划实施廊坊市第十八中学装配式中小学建设项目。广阳区实施中小学建设项目1个，预计增加初中学位3000），分别是廊坊市第六中学分校区新建项目。 |
| 市旧改办 | 5 | 需要进行适老化改造的住宅数量（栋）★ | 627栋 | 0 | 627栋 | 针对既有住宅楼电梯加装率低问题，市政府办印发《关于加快推进主城区既有住宅加装电梯工作的通知》，要求各区政府要督导各街道（乡镇）充分发挥基层组织作用，积极做好既有住宅加装电梯的沟通、协调和宣传工作，及时调处小区内既有住宅加装电梯过程中出现的矛盾纠纷，为我市既有住宅加装电梯工作奠定群众基础；同步优化加装电梯审批流程，提高审批效率。2023年市主城区完成加装电梯3部（广阳区阿尔卡迪亚小区3部）。 | 一是指导各区加强既有住宅加装电梯政策宣传，引导小区居民积极开展加装电梯，街道办事处、居民委员会着力做好加装电梯中邻里纠纷化解工作；二是进一步优化加装电梯政策，研究争取政府财政补贴，提高居民加装电梯积极性。 |
| 开发区管委会、市城市管理综合行政执法局 | 6 | 停车泊位缺口数（个）★ | 13508个 | 0 | 13508个 | 开发区管委会：1.2022—2023年，我区按照《2022年廊坊市停车设施建设工作实施方案》的通知要求，共计新增3个临时停车场，分别是：汇源道临时停车场、官东路临时停车场、友谊路临时停车场；备案开放8个专用停车场，分别是：廊坊开发区鸬鹚佩罗停车场服务部专用停车场、廊坊保航智能停车管理有限公司专用停车场、廊坊开发区宇拓房地产开发有限公司专用停车场、映山红酒店管理有限公司专用停车场、廊坊万达学苑投资有限公司开发区分公司专用停车场、廊坊艾力枫社物业服务有限公司专用停车场、廊坊新绎水云间商业管理有限公司开发区第一分公司专用停车场、廊坊汇佳物业有限公司专用停车场。共计新增或开放停车泊位2874个。 结合廊坊市人民政府办公室《关于进一步推进停车设施建设的实施方案》要求，清退路内停车泊位980个，分别是：四海路（金源道-花园道）、华祥路（汇源道－金源道）、华祥路（祥云道-北凤道）、北凤道（华祥路－荣府南门）、芙蓉道（创业路－官东路）、官东路、友谊路与广阳道交口南侧、友谊路与广阳道交口东侧、友谊路与北凤道交口东侧、友谊路与祥云道交口南侧的东西侧车位。 | 针对问题清单中“祥泰社区附近存在停车泊位缺口”，“开发区祥泰社区附近存在新能源汽车充电桩缺口”等问题，2024年有关单位将分别督导前进广场、开新广场将内部停车场备案开放，共计开放停车位875个。结合《廊坊市中心城区公共停车场建设三年行动计划》目标任务，持续推进保航停车小镇公共停车设施建设项目，此项目可增加停车泊位467个，供周边社区使用。同时积极推进“廊坊开发区停车场充电设施及社区充电设施统筹统建项目”，计划在全区建设充电桩端口1106个，目前该项目正在积极推进建设中，建成后可有效解决新能源汽车充电桩不足问题。 |
|  |  |  |  |  |  | 市城市管理综合行政执法局：（一）超额完成年度建设任务，全市新建公共停车设施数量实现“三连增”。坚持“五个优先”原则，从大型商圈、游园、医院、学校周边“停车难”问题突出地段为切入点，新建停车场72处，新增机动车停车泊位1.7万余个，其中立体停车泊位3003个。（二）市区经营性停车场管理实现规范化。瞄准市民群众关注的圈占停车场收费问题重拳出击，清理取缔违规设置停车场25处，释放停车位825个，完成市区40处经营性停车场规范化管理升级。 （三）利用政府专项债券改造既有公园绿地地下空间，打造全省示范工程，集中解决中心城区“停车难”问题。充分利用城市地下空间，促进土地节约集约利用，申请政府专项债券资金，启动华夏奥韵小区、阿尔卡迪亚小区、瑞丰公园、文明公园4个地下停车设施项目建设，有效破解土地资源短缺难题，提高中心城区土地利用效率。 阿尔卡迪亚小区停车场建设项目占地面积18151.91平方米（合27.23亩），总建筑面积约15198平方米，总投资16435.55万元，共规划公共停车泊位322个。项目对阿尔卡迪亚小区南侧带状公园进行改造提升，建设一个地下停车库，配建约3807平米商业，配建商业将以便民市场为主，另该项目先期配置116个充电车位，并为所有车位配置充电桩做好预留，以解决远期阿尔卡迪亚小区及其周边的充电需求。 华夏奥韵小区停车场建设项目占地面积22071.18平方米（合33.11亩），总建筑面积约18287平方米，总投资20015.28万元，共规划公共停车泊位406个。项目对华夏奥韵小区西侧带状公园进行改造提升，建设一个地下停车库，配建约3498平米商业，配建商业将以便民市场为主，另该项目先期配置130个充电车位，并为所有车位配置充电桩做好预留，以解决远期奥韵小区及其周边居民的充电需求。 文明公园停车场建设项目占地面积871.55平方米（合10.31亩），总建筑面积约5786平方米，总投资6055.24万元，共规划公共停车泊位130个。项目对文明公园进行改造提升，建设一个地下停车库，配建约1150平米商业，该项目配建商业可与停车功能进行转换，将确保优先解决周边停车问题，另该项目先期配置37个充电车位，并为所有车位配置充电桩做好预留，以解决远期文明公园周边的充电需求。 瑞丰公园停车场建设项目占地面积13831.38平方米（合20.75亩），总建筑面积约12229平方米，总投资13012.50万元，共规划公共停车泊位292个。项目对瑞丰公园的东门地下空间进行改造，建设一个地下停车库，配建约1863平米商业，地面按原有景观进行恢复。另该项目先期配置97个充电车位，并为所有车位配置充电桩做好预留，以解决远期瑞丰公园周边的充电需求。4个停车场建设项目于2022年7月完成项目立项，并申报了2022年第三批地方政府专项债券资金，于2022年10月获得批准。受2022年底疫情的影响，项目在2022年11月至2023年1月期间进展缓慢，项目方案于2022年12月底通过规委会审核，并随即展开项目初步设计工作、概算审核及招标等相关工作，于2023年8月初，完成4个项目EPC总承包招标工作。目前，4个项目EPC总承包单位已经进场，进入现场施工阶段。管线迁改、绿植迁移已进入尾声，场地平整即将完成。 | 2024年，我局将采取更加精准和机动灵活的举措，有序推进停车场建设项目建设，确保任务高质量完成，使“城市机动车停车位供给总量与机动车保有量的比例”指标达标，为建设宜居、绿色、韧性、智慧的人文城市积极贡献城管力量。 继续推进停车场项目建设。2024年，华夏奥韵小区、阿尔卡迪亚小区、瑞丰公园、文明公园4个停车设施项目，将按照施工计划进行桩基施工及开槽施工。项目建成后，将集中解决大型社区、公园周边“停车难”问题。 （二）开放共享停车场。2024年，将对市区内住宅集中区域进行再次走访调研，依据走访实际情况编制共享停车场实施方案，并依据方案开始推进与目标共享停车场经营方座谈工作，商讨共享停车场落地实施细则，后续依据实施方案常态化推进共享停车场工作。共享停车场常态化推进后，将有效提高停车场使用效率，缓解城市停车压力。 （三）加快建设智慧停车平台建设。2024年，首先完成方案编制、市级审核，确定实施方案、国有资产整合运营主体及项目出资单位，之后成立资产运营主体公司，完成国有路内外公共停车泊位（场）资源的整合工作，后续在完成国有公共停车泊位（场）的智慧化改造、智慧停车平台的接入工作后，项目投入试运营，将市区停车场和道路停车泊位全部接入平台统一管理，依托智慧停车平台实现智能化、社会化监督管理，有效提高停车场使用效率，改善停车秩序，积极助推“城市机动车停车位供给总量与机动车保有量的比例”指标达标，推进我市高质量发展。 |
| 开发区管委会、清泉供水公司、市燃气热力服务中心 | 7 | 存在管线管道破损的住宅数量（栋）★ | 582栋 | 0 | 582栋 | 开发区管委会：1、2023年度对开发区范围内的居民小区进行现场勘查摸底，对漏损隐患的老旧居民小区进行统计，主要涉及帼华邮、蓝多廊等小区的给水管道铺设、水表更新。编制“开发区居民小区计量及管网改造项目”列入廊坊开发区2023年度基建计划。2023年度已完成项目招标工作。 2、2023年廊坊市城市自体检问题清单中开发区憩园社区44个采暖季温度不达标问题，主要集中在塞纳荣府和塞纳河谷小区。由于这两个小区建成时，供热设施存在质量问题，供热管网已经锈蚀、损坏严重。今冬供暖前期，小区内供热管道多次多地发生泄漏，导致用户室温不达标。经过对小区供热管道多日连续抢修后，小区供热已经稳定。目前这两个小区的室温不达标投诉几乎为零。 | 1、针对有水管损漏问题的小区，2024年开始实施“开发区居民小区计量及管网改造项目”。计划完成包括帼华邮、蓝多廊、塞纳河谷、憩园新区、香榭丽舍五个小区的给水管道铺设（总长约7500米），水表更新（总数约2400块），更换相应阀门及阀门井，拆除便道及绿化并恢复原貌。进一步减少跑冒滴漏，解决漏损隐患，防止出现大面积停水和突发性停水。 2、针对“供暖管道漏水、压力不足等原因导致采暖季温度不达标问题”，开发区热力中心将对小区前期室温不达标的用户及往年存在供热问题的用户建立台账，制定上门服务计划，安排专人上门问暖，解决问题。增加设备巡检的频次，通过全环节检查，找出薄弱点、排除各种隐患，杜绝事故发生。同时加强供热服务保障，畅通沟通渠道。将服务热线从原来的7部增加至10部，安排专人24小时接听，方便群众第一时间反映问题。 |
|  |  |  |  |  |  | 清泉供水公司：1.推行网格化管理，提高对外服务质量。 推行区块化管理，进一步化小核算单位，建设四级区域，截至目前，安装电磁流量计293块，已建设完成四级区域170余个。 2.完善GIS系统数据，为实现区块化管理奠定基础。管网信息系统技术人员掌握GIS切图技术，将重要技术掌握在自己手上，为管网数据准确性提供有力支持。供水管网总长度：913.26公里（其中DN75以上827.91公里），消防栓总数2501个，阀门总数9675个。2023年新增146.45km，其中市政管网27.96公里（含临空14公里），庭院管网118.49公里。为尽快实现区块化管理奠定坚实基础。 3.加强重要管网监测。重要管网（DN75以上）的贸易结算水表约12.6万块，其中，远程抄表11.92万块，人工抄表0.68万块。目前重要管网可进行实时压力监测的压力点11个。 4.实施考核表与计量表的在线检测。为保证表具计量的准确性，夯实分区计量硬件设备基础，营业公司分批次对各服务所考核表与计量表进行在线检测。目前已完成77块水表的周期检测工作，助力水表规范性使用。 5.推进旧改工作，有效减差降漏。为提升居民的居住环境，改善用水质量，有效降低产销产，提高水费回收率，营业公司积极推进旧改工作，已完成广阳区住建局宿舍、裕华小区改造共769户，其他待改造小区已列入漏损城市治理项目，目前正在对接社区及居民，积极宣传改造事宜，待项目招标后动工，助力旧改工作顺利推进。更换老旧管道3101米，更换阀门28处，切断老旧管线13处。加强与市政处沟通，完成银河南路（光明西道－廊霸路）DN400给水管线2459米、东安路DN400管线1041米，为居民用水安全提供有力保障。 | 1、全力推进漏损城市治理项目。推广智能消防栓、噪声测漏管理系统建设，积极推进老旧小区户表、二供设施改造等，持续降漏增效。通过优化分区计量、管网压力调控、计量设备校核及新增水质监测等措施，继续在水量、水压、水表、水质上面下功夫，逐步推进区块化管理。 2、逐步提升二供泵房运维管理水平。逐步实现新建地产二供泵房的统建统管，统一泵房建设标准，从源头上控制泵房及设备质量，实现同网、同质、同管理。 3、建立健全安全管理机制。着力完善部门安全管理制度，明晰公司安全生产职责内容。全面梳理风险隐患，结合实际制定专项应急处置预案，增强职工应急处置能力。 |
|  |  |  |  |  |  | 市燃气热力服务中心：因供暖管道漏水、压力不足等原因导致采暖季温度不达标问题 （一）安次区亿合社区的亿和家园小区，吉祥社区的顺安小区、富强小区、华意楼小区、农林楼小区、钢厂宿舍、煤炭五部小区，博通社区的安通汽修宿舍。亿和家园小区、顺安小区、富强小区、华意楼小区、农林楼小区、煤炭五部小区已于2023年度采暖季前由安次区政府指定南城热力公司代为管理。为保障以上小区居民温暖过冬，南城热力公司于采暖季前对损毁严重、影响供热效果的部分锁闭阀、球阀进行了更换，对跑冒滴漏严重的部分院区管网进行了改造。钢厂宿舍于2016年实施的“气代煤”改造，现为壁挂炉自取暖小区，由廊坊新奥燃气负责供气保障。安通汽修宿舍于2016年拆除了院内燃煤供热锅炉，实施了蓄能式电热设备取暖改造。目前廊坊市正在积极推进廊坊热电厂二期项目及环城管网配套设施建设，计划待热电厂二期项目投产后，结合实际情况，推动该小区实施热电联产并网改造。为了保障以上小区居民供热室温达标，安次区设置了24小时统一的客服投诉、报修热线，增派专业维修人员进驻小区，及时上门解决群众不热问题。 （二）广阳区的林园里社区、迎春北路社区 广阳区的林园里社区、迎春北路社区均由廊坊市广达供热有限公司负责供暖。为了保障以上小区居民室温达标，广达供热公司增派了专业维修人员，加大了对小区供热设施设备的巡查检查，发现管网及设备故障后第一时间进行抢修，以最大限度地减少对用户的影响。同时，通过微信公众号、张贴通知单等方式公布24小时客服电话，并加大了随机测温力度，及时、主动发现并解决用户不热问题。 （三）开发区憩园社区。开发区憩园社区由开发区热力供应中心负责供暖。开发区热力供应中心针对以上问题，一是积极开展“访民问暖”活动，建立了供热问题台账。安排专业维修人员逐户制定解决措施。同时，制作了服务标牌固定在各楼层的井室门上，方便群众在遇到取暖问题时第一时间报修解决。二是加强巡查检查频次，安排热力工作人员进驻社区群，及时了解群众用暖情况。三是建立了“党员示范岗”和“抢修突击队”，并通过公开招标方式选定了3支专业应急抢修队伍，确保发生供暖故障时，最短时间赶赴现场及时处置。 | 针对以上小区存在问题，我局将积极落实行业监管责任，督导三区供热主管部门、相关供热企业集合采暖季供热运行情况，建立供暖问题台账、合理制定“冬病夏治”工作计划，针对院区供热管网、阀门等供热设施进行改造，以彻底解决群众不热问题。 |
| 开发区管委会 | 8 | 存在楼道安全隐患的住宅数量（栋）★ | 387栋 | 0 | 387栋 | - | 针对问题清单中提到的存在楼道安全隐患的如“楼梯间楼梯踏步缺损、楼梯扶手松动损坏”等一系列小区物业问题，我区将要求物业公司加强管理、提升服务质量并对社区内绿地及时补种。在2024年的物业检查中，加强对物业的督导，及时维护整改。 |
| 市体育局 | 9 | 未达标配建多功能运动场地的数量（个）★ | 0 | 0 | 已达标 | （一）体育惠民场地设施建设情况。根据省体育局体育场地设施惠民工作要求，制定《2023年廊坊市体育场地设施惠民工程实施方案》，成立了以王洪生局长任组长的工作领导小组，建立了包联督导机制，高频率现场督导。强化问题导向，重点破解堵点、卡点问题。目前已超额完成今年任务目标。更新健身设施563处、主题公园11个、足球场13个、篮球、乒乓球、羽毛球场地22个、健身步道13条. （二）体育场馆建设情况。2023年SK爆燃运动中心项目项目总投资1.23亿元，目前青训馆、篮羽中心、室外足球场已经建成全部竣工，网球馆计划2月下旬完成。廊坊市体育场改造提升工程已经投入投资150余万元，对社会免费开放。为廊坊市滑冰馆、廊坊市体育馆申请免费或低收费开放补贴132万元。进一步完善城市15分钟健身圈。 | （一）高度重视，提前谋划，高质量完成体育惠民工作。按照河北省体育局《2024年体育惠民工程谋划安排》要求，我市制定了“廊坊市体育惠民工程实施方案”，对体育惠民工程目标任务进行分解，各县（市、区）要积极争取地方党委、政府重视支持，提前谋划选址，制定好实施方案。今年，我市将建设或提升标准化体育公园和小型体育主题公园12个，建设更新行政村（社区）新型健身器材24处，建设乡镇（街道）多功能运动场、百姓健身房等15个。 （二）体育场馆情况。继续推进爆燃运动中心项目网球馆建设。为廊坊市体育场廊坊市滑冰馆、廊坊市体育馆、廊坊市游泳馆申请免费或低收费开放补贴。 |
| 市卫健委 | 10 | 社区卫生服务中心门诊分担率（%） | 12.59% | ≥23% | 10.41% | 市卫健委：为切实将城市体检成果转化为实际应用，2023年以来，持续开展“优质服务基层行”活动，积极推进标准化建设，通过加强院内管理、发展特色专科、推进社区医院建设等措施，逐步提升社区卫生服务中心医疗服务水平，社区卫生服务中心门诊量较2022年大幅提升。广阳区花园楼社区卫生服务中心和宏泰社区卫生服务中心通过了省级社区医院验收，并分别建设康复科、儿科特色科室。同时，广阳区新成立了和平社区卫生服务中心，安次区新成立了龙腾路社区卫生服务中心，进一步提升社区卫生服务机构的整体服务能力。 | 持续开展“优质服务基层行”活动。进一步加强对社区卫生服务中心的指导，及时整改发现的问题，不断提高社区卫生服务中心服务能力标准和综合服务能力，进一步提高诊疗人次，努力为辖区居民提供优质的基本医疗卫生服务。 |
| 市卫健委 | 11 | 未达标配建婴幼儿照护服务设施的数量（个）★ | 8个 | 0 | 8个 | 按照“一年试点先行，三年全面铺开，五年巩固提升”总体思路，分阶段开展婴幼儿照护服务机构建设，市建成区共有社区106个，托育服务机构65家（8家为省级托育服务示范试点机构），覆盖率62.3%，具体工作如下。一是加大“托幼一体化”建设。根据省、市有关文件要求，有条件的幼儿园要向下延伸开设托班，在3-6岁适龄幼儿入园学位需求得到保障的前提下，可以采取改造设施和在现有人员中增加育婴人员资质等措施招收2至3岁幼儿。2023年市城区新增16家托育服务机构。二是加强业务指导。印发了《廊坊市成立婴幼儿照护服务指导中心工作方案》，6月28日，在市妇幼保健院举行廊坊市婴幼儿照护服务指导中心揭牌仪式。11个县（市、区）也均建立了县级婴幼照护服务指导中心并根据工作职能开展相关业务工作。三是强化宣传引导。按照省卫健委要求，从6月3日—30日，利用一个月的时间，以“普惠托育、共同行动”为主题集中开展托育服务宣传月活动。全市共开展各类宣传活动30余场，发放宣传资料8000余份，受益群众1万余人。四是注重婴幼儿安全。按照国家和省卫健委有关开展托育机构安全隐患专项排查整改工作的要求，进一步加强全市托育机构安全防范工作，利用2个月时间，在全市范围内开展托育机构安全隐患专项排查整改工作，进一步提升托育服务机构的规范化管理水平。五是开展业务培训。7月15日组织全市部分托育机构负责同志开展了以消防安全、食品卫生、科学育儿重点内容的培训。六是加强备案管理。严格按照《河北省托育机构登记和备案实施细则（试行）》要求，通过规范招生对象、经营范围、人员管理、食品安全等方面资质，进一步提升托育机构服务水平。目前，市城区65家托育机构全部在县级卫健部门备案。 | 扎实推进婴幼儿照护服务机构建设。一是优先保障托育服务设施用地。支持利用低效土地或闲置土地建设婴幼儿照护服务机构和设施。按照常住人口每千人4.5个托位的要求，在新建住宅小区配套建设托育服务设施，与住宅同步规划、同步建设、同步验收，建成后无偿移交当地政府举办公办托育机构或普惠性托育机构。在老城区和已建成居住区改造工程中，通过购置、置换、租赁等方式配置托育服务设施。盘活闲置校舍、厂房等资源，发展普惠性托育服务。大力优化整合社区配套建设用房等公共空间，清理非必要、不合理用房，腾退资源优先用于发展社区托育服务。二是继续扩大“托幼一体化”建设。鼓励和支持有条件的幼儿园利用现有资源，向下延伸，开设托班，招收2至3岁幼儿。鼓励公办和民办幼儿园通过改扩建，增加托班资源供给。支持学前教育机构通过新建、改扩建等方式提供托育服务。三是鼓励用人单位提供托育服务。适龄婴幼儿达到20人及以上的国有企业、机关、事业单位，通过自建自营或委托第三方托育机构运营等方式，就近建设完善托育服务设施，开展单位福利性托育服务，为职工提供福利性婴幼儿照护服务，有条件的可以向附近居民开放。四是支持家庭小型化托育服务。支持符合条件的户主提供家庭小型化托育服务，支持隔代照料、家庭互助等照护模式。加强家庭托育点管理，按照国家和省相关工作部署，探索建立家庭托育点登记备案、信息公示、检查评估等制度，稳步推进家庭托育点管理制度化、规范化 |
| 市卫健委 | 12 | 未达标配建的妇幼保健机构数量（个）★ | 1个 | 0 | 1个 | 妇幼保健机构数量提升工作情况。安次区妇幼保健所设置在廊坊市安次区医院，为廊坊市安次区医院的一个科室，编制属于廊坊市安次区医院，安次区妇幼保健所现有人员21人，卫生技术人员20人，目前没有开设临床业务。2023年9月份，安次区卫生健康局组织起草了安次区妇幼保健院建设方案，方案就项目建设的目的，建设依据，建设背景，建设地址和面积，项目规模，前期手续办理，项目工期进行了谋划测算。 | 着力抓实妇幼保健机构数量提升。持续指导安次区卫生健康局按照《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》要求，推进区妇幼保健机构单独设立。 |
| 市社工部 | 13 | 需要进行智慧化改造的小区数量（个）★ | 76个 | 0 | 76个 | 对照城市体检发现的问题，我局立足部门职能，认真做好城市体检成果转化应用，积极推进智慧社区建设。2023年制定印发了《廊坊市人民政府办公室关于印发廊坊市城乡社区服务体系建设“十四五”规划的通知》，对“十四五”时期我市智慧社区建设进行了专门安排部署；联合市委政法委、市委网信办等11部门印发了《关于贯彻落实河北省民政厅等十部门〈关于深入推进智慧社区建设的实施意见〉的通知》，结合我市实际，提出了推进智慧社区建设的具体措施，持续完善智慧社区建设政策体系。为加快构建共建共治共享的社会治理格局，我市各县（市、区）民政部门结合当地实际情况，因地制宜，会同相关部门积极整合各方资源，探索推进智慧社区建设。 | 下一步，我局将结合廊坊实际情况，继续探索推进智慧社区建设，努力构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，不断提升城乡社区治理服务智慧化、智能化水平，让广大居民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。 |
| 市生态环境局 | 14 | 空气质量优良天数（天） | 265天 | 空气质量优良天数比率应≥75% | 9天 | 市生态环境局：1、2023年空气质量状况。2023年，全市空气质量综合指数4.64，在全省8个传输通道城市中正排第2名，在全省正排第5名。PM2.5浓度40微克/立方米，在全省8个传输通道城市中正排第1名，在全省正排第4名。优良天数239天，在全省8个传输通道城市中正排第2名，在全省正排第5名。 2、工作开展情况。一是持续加大大气污染防治工作统筹调度力度，通过调研、会议、24小时值班值守等多种方式，全天候调度大气污染防治工作。二是大力巩固重点行业深度治理成果，全面推进工业炉窑综合整治，强力实施涉VOCs行业企业深度治理，切实降低工业企业污染物排放。持续巩固清洁取暖替代成果，强化机动车常态化治理，扎实开展路检路查、入户抽查、遥感监测等任务。严格落实“六个百分百”和“两个全覆盖”要求，加强建筑施工和城乡裸露地面扬尘管控，持续严控道路扬尘污染。三是建立秸秆禁烧长效机制，严厉打击焚烧秸秆、垃圾、树叶杂草等露天焚烧行为，充分发挥秸秆禁烧红外视频监控和报警系统等大数据平台作用，严格落实24小时值守制度，有效控制露天焚烧现象。四是积极做好重污染天气过程应对工作，按照部省相关要求，我市及时启动重污染天气橙色预警，有效应对了重污染天气，减轻了污染程度。同时，在应急响应期间，严格按照应急减排清单，分类施策、分级管控，对绩效分级为A级和引领性的企业，采取自主应急减排措施。但由于京津冀地区气象条件整体偏差，北京、天津和河北中部地区不利气象条件多发，第一，四季度共经历了10轮污染过程，二、三季度受厄尔尼诺偏暖气候影响导致臭氧超标天数异常偏多，优良天数大幅减少。且2023年沙尘天气多发，拉高了颗粒物浓度，进一步导致我市优良天数同比减少。 | 在接下来工作中，聚焦“十四五”深入打好大气污染防治攻坚战、基本消除重污染天气的目标要求，以改善空气质量为核心，以降低污染物浓度为主线，大力推动氮氧化物和VOCs协同减排，统筹推进重点区域、重点领域、重点时段污染防治，全面推进重点行业工业炉窑综合整治，持续抓好全域控尘，做好各类涉VOCs企业达标排放管控，进一步加强柴油货车入户检查，持续巩固成品油市场整治成果和散煤清零成果，严控露天焚烧，全力消除污染高值，推动我市空气质量持续改善。 |
| 市燃气热力服务中心 | 15 | 热电联产供热占比（%） | 44.88% | - | - | 工作落实情况。我市积极推进廊坊热电厂二期项目及环城热网配套设施建设，对热电厂15公里范围内燃煤、燃气锅炉实施并网替代工程，实现以锅炉房供热为主、热电厂余热供热为辅的保障模式，根据天气变化及热电厂热量供应情况适时启动调峰备用热源保障供暖。2023年，廊坊热电厂二期项目实现形象开工，新建热电厂二期项目配套主管网11.86公里；《廊坊市区环城热网配套管网规划方案》已经市国土空间规划2023年第4次专题会议审议通过，现已按流程组织实施。截至目前，市区热电联产管网接带范围内总入网面积已达到2586.62万平方米，占市区总集中供热面积的52.78%。 | 2024年度工作谋划。按照市政府工作部署，加快推进廊坊热电厂二期项目、环城供热主管网建设项目以及市区支线管网等设施建设项目，逐步推动市区供热能源结构优化整合、热电联产供热占比不断提高。 |
| 市燃气热力服务中心 | 16 | 市政管网管线智能化监测管理率（%） | 100% | ≥90% | 已达标 | 市区供热主管网不存在监测监控设备安装率低的问题。 通过对热源及换热站端的供回水温度、压力、流量等监测装置，来实现对供热一次管网的在线监测。采暖季期间，通过供热监管信息平台，可实现在GIS地图上显示供热企业的热源、换热站、一次管网分布情况以及实时运行参数。目前，市区供热一次网智能化监测管理率为100%。 | - |
| 市园林中心 | 17 | 城市绿道服务半径覆盖率（%）★ | 60.93% | ≥70% | 9.07% | （一）城市更新重点绿化项目 1.实施广阳道（西昌路－东安路）及银河南路（光明西道－廊霸路）道路提升配套绿化工程。其中广阳道（西昌路－东安路）绿化范围包括机非隔离带和便道绿地，全长约5.4公里，面积约29300平方米，包括绿化工程、小品工程、亮化工程、铺装工程及树木修剪，提升原有城市绿化景观效果。银河南路（光明西道－廊霸路）绿化范围包括机非隔离带、便道绿地和便道外绿化带及游园，全长约3.5公里，面积约22200平方米，包括绿化工程、绿化浇灌给水工程、小品工程、亮化工程、铺装工程及广场硬化拆除、花架拆除等。 2.实施新建道路绿化建设。包括规划三路（瑞丰道－南龙道、永华道-辛庄道）、瑞丰道（常青路－西昌路、规划二路－银河路）、辛庄道（常青路－永兴路、规划二路－银河路）、祥云北道等市政新建道路，建设绿地面积约2.1万平方米。 （二）主要措施 1.坚持提早谋划，积极启动各个绿化项目的前期工作。集中精力抓好立项审批、资金预算等前期工作，积极同财政、发改等部门沟通，争取财政资金支持及手续批复，努力把工作做实、做细，力争早进场、早开工、早竣工，早见效。 2.狠抓落实便民工程。针对城市体检发现的问题，在广泛征求人大代表、政协委员以及市民热线意见和建议的基础上，拟定工程项目，着力解决市民反映强烈的突出问题，满足市民对园林景观日益增长的高标准追求。 3.加大绿化工程的建设管理力度。合理降低苗木规格，多选用乡土树种，严格设计、选苗、审价、验收等管理规程，提高苗木成活率，保证工程质量。 | 针对城市体检中的“城市可渗透地面面积比例”指标低实际情况，市园林中心继续加大城市绿化力度，拟实施市区新源道（裕华路－银河路）、金光道（西昌路至海德公园车行主入口）、丰盛路（广阳道－汇源道）、北凤道（西昌路以西）、汇源道（经六路－永兴路）、永兴路（汇源道－纬一路）等新建道路的配套绿化工程，包括苗木种植、给水管网的铺设等，提升城市绿化面积，增加城市可渗透地面面积，计划投资1096万元。 |
| 园林绿化指导科 | 18 | 公园绿化活动场地服务半径覆盖率（%）★ | 银河北街道86.39%；银河南街道53.9% | 国家园林城市≥85% | 银河南街道31.1% | - | 2024年我市将继续践行共享发展理念，进一步服务群众、使广大居民共享发展成果，稳步拓展城市绿色空间，因地制宜规划建设口袋公园，进一步提高公园绿地活动场地服务半径覆盖率，全市新建成高品质口袋公园6座，三河市、大厂县、香河县、固安县、大城县、广阳区各建成1个。 |
| 市消防救援支队 | 19 | 城市标准消防站及小型普通消防站覆盖率（%）★ | 38.91% | 每年提高5个百分点；2025年≥75% | - | 对于消防站覆盖率的问题，截至2024年2月，我市市辖区建成区内共有10座投勤的消防站，2023年体检范围内共有6座消防站，每座站的建设用地面积为7平方公里，已知市辖区建成区面积为75.77平方公里，故市辖区建成区体检范围内消防站覆盖率为55.4%； | 对于2022、2023年城市体检提出的问题，我单位加快消防设施补短板，修编消防专项规划，解决布局不合理问题，《廊坊市中心城区消防专项规划（2024-2035年）》已经市长专题会审议通过；结合廊坊市消防事业发展“十四五”规划，优化站点布局，积极推进消防救援站建设工作，提升消防救援覆盖能力。推进新型智慧城市建设，我单位与技术研发机构合作研发“公共消防智慧管理平台”，通过大数据、物联网技术，将监测终端植入社会单位消防系统，实现实时采集联网单位消防设施、设备运行数据，实时监控预警，实现全天候巡检、管理、统计和分析。已按照计划，在全市多个火灾高风险场所接入物联网通讯模块和数据采集的设备。 2024年我市市辖区内无消防站建设任务，我单位将继续推进火灾高风险场所智慧消防建设，补齐消防短板，为我市消防安全保驾护航。 |
| 城市更新办 | 20 | 需要更新改造的老旧商业街数量（个）★ | 0 | - | - | - | 广阳区：1、新朝阳商圈片区更新项目，包含新朝阳广场一、二、三期及周边地块，现状多为城市核心区的老旧危房等，缺乏统一的产业统筹及建筑形象，现拟采用一体化运作模式，对该片区进行城市更新。项目建成后，通过优化资源配置，将极大促进我区购物，办公，居住，养老，商务，演艺，会展，文化，观光，休闲娱乐等各方面发展。整体提升我区建筑风貌和产业升级。该项目已列入2024年城市更新计划。 2、新源天街商城改造升级项目，拟打造城市创新型综合体，由中商国恒实业发展集团有限公司投资1.9亿元进行改造，改造面积9万平米，集商超、文化、科普教育、娱乐、购物为一体，打造高性价比、全种类、功能化运动休闲一体的购物、餐饮、休闲中心。该商业中心为问题楼盘，正在推动投资企业与资产管理人就资产购买进行对接。 |
| 城市更新办 | 21 | 需要更新改造的老旧厂区数量（个）★ | 1 | - | - | - | 广阳区：中外运老厂区领秀天地项目，与福建领秀集团深度对接，引入泉州城市更新模式，对中外运厂区进行整体改造，融入购物、餐饮、文创、设计等生活性和生产性服务业，打造廊坊城市经济新场景，引领广阳现代城市经济新步伐。 |
| 城市更新办 | 22 | 需要更新改造的老旧街区数量（个）★ | 1 | - | - | 广阳区：改造涉及4类88个平房片区，分别为房屋存在安全隐患且基础设施不完备的片区6个、居民改造意愿强烈的片区21个、可打造为特色街区的片区17个和总体情况良好可完善城市功能的片区44个。按照“整体规划、分步实施”的原则，初步计划首先启动存在安全隐患的解放桥桥东、桥西、同安里3个平房片区的改造工作，总占地约81.46亩，涉及居民346户966人，总建筑面积约3.33万平方米。 | 广阳经开区产业园项目。该项目城市更新实施范围主要集中在西区，用地面积约2136.18亩，总投资269亿元，项目内容主要是征地、拆迁、安置、补偿和道路及市政基础设施、公共服务设施、湖心公园建设。 |

# 附件2：城市自体检指标数据统计结果表

### 住房维度数据统计表

| 维度 | 二级维度 | 序号 | 指标 | 指标值（栋） | 分解指标 | 分项体检值（栋） | 体检内容 | 数据获取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住房 | 安全耐久 | 1 | ☆存在结构安全隐患的住宅数量（栋） | 140 | 1.1承重墙体、楼板、结构梁开裂且裂缝较深、清晰可见的住宅数量。 | 49 | 依托第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查数据成果，对住宅结构安全状况进行初步筛查，查找住宅的结构安全问题。 | 市住建局、小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测 |
|  |  |  |  |  | 1.2违规拆除结构承重构件的住宅数量 | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3砖混结构主体出现砖体缺棱掉角、存在裂缝、砂浆饱满度差，呈粉末状，砖与砖浆之间存在较大缝隙的住宅数量。 | 116 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4违规拆除外窗窗下墙体加建阳台，违规加建悬挑飘窗的住宅数量。 | 80 |  |  |
|  |  | 2 | 存在燃气安全隐患的住宅数量（栋） | 0 | 2.1住宅燃气立管、引入管、水平管运行年限满20年，且存在锈蚀严重、破损等安全隐患。 | 0 | 查找既有住宅中运行年限满20年，经评估存在安全隐患的立管（含引入管、水平平管），以及居民用户存在使用橡胶管、未安装安全装置等隐患问题。 | 市城管局、专业机构入户检测 |
|  |  |  |  |  | 2.2户内燃气橡胶软管存在变硬变脆、龟裂、明显缺损、油污严重等老化破损现象或使用不合格产品，一年内未经燃气公司查验，存在燃气泄漏风险。 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3住户私改私接燃气管道，燃气器具无熄火保护装置，未安装燃气自闭阀，未安装燃气报警器。 | 0 |  |  |
|  |  | 3 | 存在楼道安全隐患的住宅数量（栋） | 1278 | 3.1楼梯踏步缺损、楼梯扶手松动损坏、照明损坏缺失、安全护栏松动损坏或缺失的住宅数量 | 270 | 查找既有住宅中楼梯踏步、扶手、照明、安全护栏等设施损坏，通风井道堵塞、排风烟道堵塞或倒风串味，防火门损坏或无法关闭、高层消火栓缺失或无水、灭火器缺失、安全出口或消防疏散指示灯损坏，以及占用疏散楼梯、楼道、管道井堆放杂物，公共楼道停放自行车、电动自行车以及违规充电等问题。 | 市住建局、小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测 |
|  |  |  |  |  | 3.2通风井道、排风烟道等堵塞，造成通风不畅、异味串味的住宅数量 | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.3防火门缺失、损坏、无法关闭的住宅数量 | 229 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.4消火栓无日常维护、老化损坏的住宅数量 | 208 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.5灭火器缺失、未设置灭火器保护设施的住宅数量 | 215 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.6消防安全出口指示灯损坏或者缺失的住宅数量 | 643 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.7住户占用疏散楼梯、楼道、管道井等公共空间，用于堆放杂物的住宅数量 | 929 |  |  |
|  |  | 4 | 存在围护安全隐患的住宅数量（栋） | 958 | 4.1外墙装饰材料和保温材料开裂、损坏、脱落的住宅数量 | 514 | 查找既有住宅中存在外墙保温材料、装饰材料、悬挂设施、门窗玻璃等破损、脱落等安全风险，以及存在屋顶、外墙、地下室渗漏积水等问题。 | 市住建局、小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测 |
|  |  |  |  |  | 4.2外墙悬挂设施不规范（如过大、过高）或损坏松脱的住宅数量 | 116 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.3门窗玻璃存在破损、脱落的住宅数量 | 97 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.4屋面排水不畅、漏水的住宅数量 | 96 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.5外墙内侧、地下室渗水漏水的住宅数量 | 211 |  |  |
|  | 功能完备 | 5 | 非成套住宅数量（栋） | 5 | 5.1没有独立厨房、卫生间等基本功能空间的住宅数量 | 4 | 按照《住宅性能评定标准》要求，调查既有住宅中没有厨房、卫生间等基本功能空间的情况。 | 市住建局、小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测 |
|  |  |  |  |  | 5.2既有住宅在采光、通风等性能方面不达标的住宅数量 | 1 |  |  |
|  |  | 6 | ☆存在管线管道破损的住宅数量（栋） | 387 | 6.1给水管线跑冒滴漏、排水管线老化破损、渗漏堵塞的住宅数量 | 158 | 查找既有住宅中给水、排水、供热、供电、通信等管线管道和设施设备老化破损、跑冒滴漏、供给不足、管道堵塞等问题。 | 市住建局、小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测 |
|  |  |  |  |  | 6.2因供暖管道漏水、压力不足等原因导致采暖季温度不达标的住宅数量 | 109 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.3电力电信管线老化破损及裸露、私搭乱接的住宅数量 | 347 |  |  |
|  |  | 7 | ☆入户水质不达标的住宅数量（栋） | 0 | 7.1管道等供水设施不符合卫生和安全规范等，导致户内龙头水质污染的住宅数量。 | 0 | 按照《生活饮用水卫生标准》要求，查找既有住宅由于管道锈蚀、水箱污染等造成水质不达标的原因及问题。 | 市卫健委、专业机构入户检测 |
|  |  |  |  |  | 7.2经专业机构检测，不满足生活饮用水水质标准住宅数量。 | 0 |  |  |
|  |  | 8 | 需要进行适老化改造的住宅数量（栋） | 767 | 8.1多层住宅中建成时未安装电梯，具备加装电梯条件但尚未进行加装改造的住宅数量 | 282 | 查找建成时未安装电梯的多层住宅中具备加装电梯条件、但尚未加装改造的问题。具备条件的，可按照《无障碍设计规范》、既有住宅适老化改造相关标准要求，查找住宅出入口、门厅等公用区域以及住宅户内适老设施建设短板。 | 市住建局、小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测 |
|  |  |  |  |  | 8.2住宅单元出入口和通道未进行无障碍改造、地面防滑处理的住宅数量 | 584 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.3楼梯间未沿墙加装扶手的住宅数量 | 492 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.4特殊困难老年人家庭未实施适老化改造的住宅数量 | 128 |  |  |
|  | 绿色智能 | 9 | 需要进行节能改造的住宅数量（栋） | 91 | 9.1具备节能改造价值但尚未进行节能改造的住宅数量 | 91 | 按照《城乡建设领域碳达峰实施方案》要求，查找2000年以前建设既有住宅中具备节能改造价值但尚未进行节能改造的住宅数量。 | 市住建局、专业机构入户检测 |
|  |  | 10 | 需要进行数字化改造的住宅数量（栋） | 1499 | 10.1住宅网络基础设施未覆盖，不具备光纤入户条件的住宅数量 | 54 | 按照住房和城乡建设部等部门《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》要求，查找既有住宅中网络基础设施、安防监测设备、高层住宅烟雾报警器等智能产品设置存在的问题。针对有需要的老年人、残疾人家庭，查找在健康管理、紧急呼叫等智能产品设置方面存在的问题。 | 市住建局、小区物业、社区管理员现场调研填报、专业机构检测 |
|  |  |  |  |  | 10.2住宅公共空间未安装楼宇入侵报警、视频监控等安防检测设备的住宅数量 | 627 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.3高层住宅的楼梯间、走道、候梯厅、门厅等公共部位未安装烟感报警器的住宅数量 | 264 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.4未安装家庭健康紧急呼叫系统的住宅数量 | 1431 |  |  |

### 社区维度数据统计表

| 维度 | 二级维度 | 序号 | 指标 | 指标数值 | 分解指标 | 分项体检值 | 体检内容 | 数据获取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区（社区） | 设施完善 | 11 | ☆未达标配建的养老服务设施的小区数量（个） | 11 | 11.1应配未配养老服务设施的小区数量（个） | 11 | 按照《社区老年人日间照料中心建设标准》《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找社区养老服务设施配建缺失，以及生活照料、康复护理、助餐助行、上门照护、文化娱乐等养老服务不健全的问题。 | 市民政局、市住建局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  |  | 11.2存在面积不达标的养老服务设施的小区数量（个） | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 11.3存在养老服务不健全的养老服务设施的小区数量（个） | 0 |  |  |
|  |  | 12 | ☆未达标配建婴幼儿照护服务设施的小区数量（个） | 446 | 12.1应配未配婴幼儿照护服务设施的小区数量（个） | 446 | 按照《托育机构设置标准（试行）》《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找婴幼儿照护服务设施配建缺失，以及对婴幼儿早期发展指导等照护服务不到位的问题。 | 市卫健委、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  |  | 12.2存在面积不达标的婴幼儿照护服务设施的小区数量（个） | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.3存在照护服务不到位的婴幼儿照护服务设施的小区数量（个） | 0 |  |  |
|  |  | 13 | 未达标配建幼儿园的小区数量（个） | 224 | 13.1应配未配婴幼儿园的小区数量（个） | 224 | 按照《幼儿园建设标准》《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找幼儿园配建缺失，以及普惠性学前教育服务不到位的问题。 | 市教育局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  |  | 13.2存在面积不达标的幼儿园的小区数量（个） | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 13.3存在普惠性学前教育服务不到位的幼儿园的小区数量（个） | 0 |  |  |
|  |  | 14 | 小学学位缺口数（个） | 0 | 小学500米服务半径覆盖率（%） | 81.79 | 以小学500米服务半径覆盖范围为原则，查找小学学位供给与适龄儿童就近入学需求方面的差距和不足。 | 市教育局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  | 15 | ☆停车泊位缺口数（个） | 25309 | 存在机动车占用消防通道问题的小区数量（个） | 0 | 按照《城市停车规划规范》《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找现有停车泊位与小区居民停车需求的差距，以及停车占用消防通道等方面的问题。 | 市住建局、市城市管理综合行政执法局、交警大队、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  | 16 | 新能源汽车充电桩缺口数（个） | 3460 | 充电桩在安装、使用、运维过程中存在问题的小区数量（个） | 63 | 按照《电动汽车分散充电设施工程技术标准》《完整居住社区建设标准（试行）》等标准，查找现有充电桩供给能力与小区居民新能源汽车充电需求的差距，以及充电桩在安装、使用、运维过程中存在的问题。 | 市住建局、各街道办、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  | 17 | 未配建电动自行车充电设施的小区数量（个） | 254 | 17.1未配建电动自行车集中充电设施的小区数量（个） | 254 | 按照国务院安委办《加强电动自行车全链条安全监管重点工作任务及分工方案》要求，查找未配建电动自行车集中室外充电设施和停放场所，以及乱拉飞线充电、消防安全管理不到位等问题。 | 市住建局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  |  | 17.2配建电动自行车充电设施数量不达标的小区数量（个） | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 17.3存在电动自行车乱拉飞线充电、消防安全管理不到位等问题的小区数量（个） | 60 |  |  |
|  | 环境宜居 | 18 | ☆未达标配建的公共活动场地的小区数量（个） | 188 | 18.1存在面积不达标的公共活动场地的小区数量（个） | 139 | 按照《城市居住区规划设计标准》《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找社区公共活动场地、公共绿地面积不达标，配套的儿童娱乐、老年活动、体育健身等设施设备不充足或破损，不符合无障碍设计要求，以及存在私搭乱建等问题。 | 市住建局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  |  | 18.2存在设施设备不充足或破损的公共活动场地的小区数量（个） | 64 |  |  |
|  |  |  |  |  | 18.3存在不符合无障碍设计要求的公共活动场地的小区数量（个） | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 18.4存在私搭乱建的公共活动场地的小区数量（个） | 0 |  |  |
|  |  | 19 | 不达标的步行道长度（千米） | 48.75 | 19.1存在以下问题（人行道路面破损、宽度不足、雨后积水、夜间照明不足、铺装不防滑）的步行道长度（千米） | 48.75 | 按照《建筑与市政工程无障碍通用规范》《完整居住社区建设标准（试行）》等要求，查找人行道路面破损、宽度不足、雨后积水、夜间照明不足、铺装不防滑，不能连贯住宅和各类服务设施，以及不符合无障碍设计要求等问题。 | 市住建局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  |  | 19.2不能连贯住宅和各类服务设施的步行道长度（千米） | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 19.3不符合无障碍设计要求的步行道长度（千米） | 0 |  |  |
|  |  | 20 | 未实施生活垃圾分类的小区数量（个） | 0 | 20.1没有实行垃圾分类制度的小区数量（个） | 0 | 按照住房和城乡建设部等部门《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》要求，查找没有实行垃圾分类制度，未建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统等方面的问题。 | 市住建局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  |  | 20.2垃圾分类投放存在短板的小区数量（个） | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 垃圾分类收集存在短板的小区数量（个） | 0 |  |  |
|  | 管理健全 | 21 | ☆未实施物业管理的小区数量（个） | 182 | 21.1未实施专业化物业管理的小区数量（个） | 182 | 按照住房和城乡建设部等部门《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》要求，查找未实行小区物业管理，未建立所在街道党（工）委统一协调，相关部门联动执法，协调解决物业管理问题的工作机制，未建立矛盾纠纷调解机制等问题。 | 市住建局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  |  | 21.2物业党建引领要求落实不到位的小区数量（个） | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 21.3物业不能及时处理居民报修、求助等各类信息的小区数量（个） | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 21.4秩序维护和环境卫生服务不到位的小区数量（个） | 0 |  |  |
|  |  | 22 | 需要进行智慧化改造的小区数量（个） | 198 | 22.1未安装智能信包箱、智能快递柜的小区数量（个） | 134 | 按照民政部、住房和城乡建设部等部门《关于深入推进智慧社区建设的意见》要求，查找未安装智能信包箱、智能快递柜、智能安防设施及系统建设不完善等问题。有条件的，查找智慧社区综合信息平台建设、公共服务信息化建设等方面的差距和不足。 | 市社工部、市住建局、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  |  |  |  | 22.2智能安防设施及系统建设不完善的小区数量（个） | 124 |  |  |

### 街区维度数据统计表

| 维度 | 二级维度 | 序号 | 指标 | 指标值 | 分解指标 | 分项体检值 | 体检内容 | 数据获取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街区 | 功能完善 | 23 | 中学服务半径覆盖率（%） | 48.85% | 23.1初级中学、九年制学校1千米服务半径覆盖的居住用地面积（平方公里） | 16.83 | 调查分析中学1公里服务半径覆盖的居住用地面积，占所在街道总居住用地面积的百分比，查找中学服务半径覆盖与适龄青少年就近入学需求方面的差距和不足。 | 市教育局、街道管理员或专业人员现场调研填报；大数据辅助分析 |
|  |  |  |  |  | 23.2街道内居住用地面积（平方公里） | 36.42 |  |  |
|  |  | 24 | 未达标配建多功能运动场地的数量（个） | 8 | 24.1没有配建的数量 | 0 | 按照《城市社区多功能公共运动场配置要求》《城市居住区规划设计标准》要求，查找多功能运动场地配建缺失，或场地面积不足、设施设备不完善、布局不均衡，以及没有向公众开放等问题。 | 市体育局、街道管理员或专业人员现场调研填报；大数据辅助分析 |
|  |  |  |  |  | 24.2面积未达标的数量 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | 24.3设施设备不完善的数量 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 24.4布局不均衡的数量 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 24.5未面向公众的数量 | 0 |  |  |
|  |  | 25 | 未达标配建文化活动中心的数量（个） | 10 | 25.1没有配建的数量 | 1 | 按照《城市居住区规划设计标准》要求，文化活动中心应包括青少年活动中心和老年活动中心，服务半径不宜大于1000米。体检应查找文化活动中心配建缺失，或文化活动中心面积不足，青少年和老年活动设施、儿童之家服务功能不完善，布局不均衡，以及没有向公众开放等问题。 | 市住建局、街道管理员或专业人员现场调研填报；大数据辅助分析 |
|  |  |  |  |  | 25.2文化活动中心面积未达标 | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  | 25.3青少年和老年活动设施、儿童之家服务功能不完善 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 25.4布局不均衡的数量 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 25.5未面向公众的数量 | 0 |  |  |
|  |  | 26 | ☆公园绿化活动场地服务半径覆盖率（%） | 75.33%（非建成区综合结果） | 26.1公园绿化活动场地服务半径覆盖的居住用地面积（平方千米） | 23.94 | 1）公园绿化活动场地是否配建。 2）公园绿化活动场地面积是否达标。根据《国家园林城市评选标准》（2022版），国家生态园林城市公园绿化活动场地服务半径覆盖率≥90%；国家园林城市公园绿化活动场地服务半径覆盖率≥85%。 3）公园绿化活动场地布局是否均衡。 | 市住建局、遥感解译数据、行业部门调查统计数据，街道管理员或专业人员现场调研复核 |
|  |  |  |  |  | 26.2街道内居住用地总面积（平方千米） | 31.78 |  |  |
|  |  | 27 | ☆存在乱停放车辆问题的道路数量（条） | 27 | 27.1违停机动车连续超过3辆或非机动车连续超过10辆的道路数量 | 27 | 查找街道上机动车、非机动车无序停放、占用绿化带和人行道的问题。 | 市公安局、市城市管理综合行政执法局、街道管理员或专业人员现场调研填报；大数据辅助分析 |
|  |  |  |  |  | 27.2占用绿化带和人行道的道路数量 | 0 |  |  |
|  | 特色活力 | 28 | 需要更新改造的老旧商业街数量（个） | 1 | 28.1老旧商业街区既包括高等级的城市老旧商圈、步行街，也包括街道、社区层级的商业节点及商业街道。老旧商业街区可以是单体商业综合体、线性商业集中的道路或商圈面状区域。 | 1 | 查找老旧商业街区在购物、娱乐、旅游、文化等多功能多业态集聚、公共空间塑造、步行环境整治、特色化品牌化服务等方面的问题与短板。 | 行业部门调查统计数据，街道管理员或专业人员现场调研复核 |
|  |  |  |  |  | 28.2重点查找老旧商业街区在业态集聚、公共空间塑造、步行环境整治、特色化服务等方面的问题与短板。 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 28.3综合评估问题及潜力后，区级政府及街道应确定本街区需要更新改造的老旧商业街区数量。 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 28.4具体体检细则可参考商务部《城市商圈建设指南》《步行街改造提升评价指标（2019版）》《高品位步行街评价指标（试行）》《上海街道设计导则》等结合本地地方标准与实际情况进一步细化确定。 | 0 |  |  |
|  |  | 29 | 需要更新改造的老旧厂区数量（个） | 1 | 29.1老旧厂区既包括独立单体厂房，也包括含有多栋厂房的厂区。 | 1 | 查找老旧厂区在闲置资源盘活利用、新业态新功能植入、产业转型升级以及专业化运营管理等方面存在的问题和短板 | 市住建局、行业部门调查统计数据，街道管理员或专业人员现场调研复核 |
|  |  |  |  |  | 29.2重点查找街区内老旧厂区的上位规划要求、产业转型升级需求、资源闲置情况、低效情况、功能产出情况、文化创意等新功能植入情况以及专业化运营管理等方面的问题和短板。其中经济产出标准应结合本地平均水平划定。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29.3根据各省（区、市）《低效工业用地认定办法》、集中型的工业园区可参考中国工程建设标准化协会标准《既有城市工业区功能提升与改造后评估标准》（征求意见稿）、中国城市规划学会团体标准《城镇更新区划定技术导则》表A.2工矿用地、仓储用地评估要求表等，根据本地实际情况及需求进一步细化确定具体体检细则与标准。 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 29.4综合评估以确定本街区需要更新改造的老旧厂区/厂房数量。 | 0 |  |  |
|  |  | 30 | ☆需要更新改造的老旧街区数量（个） | 2 | 30.1老旧街区指街道辖区内建成年代较早，以居住为主导功能，具有一定文化特色的区域。 | 0 | 查找老旧街区在既有建筑保留利用、城市客厅等服务设施配置、基础设施更新改造以及功能转换、活力提升等方面存在的问题和短板。 | 各区政府、行业部门调查统计数据，街道管理员或专业人员现场调研复核 |
|  |  |  |  |  | 30.2重点查找老旧街区的闲置资源利用情况、服务设施配置、基础设施配置及功能活力提升等方面的问题和短板。老旧街区可参考各省（区、市）老旧小区、完整社区改造管理办法等确定。 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 30.3综合评估以确定本街区需要更新改造的老旧街区数量。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 30.4结合本地实际情况并根据老旧小区、完整社区、历史街区等需求进一步细化确定具体体检细则。 | 0 |  |  |

### 城区维度数据统计表

| 维度 | 二级维度 | 序号 | 指标 | 体检内容 | 指标数值 | 评价标准 | 数据获取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区（城市） | 生态宜居 | 31 | 城市生活污水集中收集率（%） | 按照城市生活污水集中收集率达到70%的目标，调查分析影响生活污水集中收集效能的各种因素，查找城市污水收集管网建设改造、运维等方面的差距和问题。 | 86.32 | ≥70% | 市城管局、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 32 | ☆城市黑臭水体数量（个） | 按照深入打好城市黑臭水体治理攻坚战的要求，调查市辖区建成区内现存黑臭水体（包括返黑黑臭水体）数量。 | 0 | 0个 | 市城管局、市生态环境局、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 33 | 城市绿道服务半径覆盖率（%） | 按照绿道服务半径覆盖率不低于70%的目标，调查分析市辖区建成区内绿道两侧1公里服务半径覆盖的居住用地面积，占总居住用地面积的百分比，查找城市绿道长度、布局、贯通性、建设品质等方面的差距和问题。 | 70.3 | ≥70% | 市城管局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 34 | 人均体育场地面积（平方米/人） | 按照人均体育场地面积不低于2.6平方米的目标，调查市辖区建成区内常住人口人均拥有的体育场地面积情况，查找城市体育场地、健身设施等方面的差距和问题。 | 8.09 | ≥2.6平方米/人 | 市体育局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 35 | 人均公共文化设施面积（平方米/人） | 按照人均公共文化设施面积不低于0.2平方米的目标，调查市辖区建成区内常住人口人均拥有的公共文化设施面积情况，查找城市公共文化设施、服务体系等方面的差距和问题。 | 0.63 | ≥0.2平方米/人 | 市文化广电和旅游局、市公安局、官方统计数据、行业部门调查统计数据，大数据辅助分析 |
|  |  | 36 | 未达标配建的妇幼保健机构数量（个） | 按照《2021—2030年中国妇女儿童发展纲要》要求，调查市辖区内没有配建妇幼保健机构或建设规模不达标的妇幼保健机构数量，查找城市妇幼保健机构建设规模不充足、服务体系不健全等方面的问题。 | 1 | 以0个为目标值且至少有一个达标配建的妇幼保健建构。 | 市卫健委、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 37 | 城市道路网密度（千米/平方千米） | 按照道路网密度达到8公里/平方公里的目标，调查分析市辖区建成区内城市道路长度（包括快速路、主干路、次干路及支路）与建成区面积的比值，查找城市综合交通体系建设方面存在的差距和问题。 | 8.02 | 新建城区≥8千米/平方千米；主城区≥7千米/平方千米 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据，大数据辅助分析 |
|  |  | 38 | ☆新建绿色建筑中星级绿色建筑占比（%） | 当年市辖区内竣工星级绿色建筑面积，占竣工绿色建筑总面积的百分比。绿色建筑指在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。 | 93.1 | 每年提高5个百分点；2025年达到50% | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 39 | 建筑垃圾资源化利用率（%） | 当年市辖区内建筑垃圾中工程垃圾、装修垃圾和拆除垃圾的资源化利用量，占这三类建筑垃圾产生总量的百分比。 | 未提供数据 | 每年提高2.5个百分点；2025年≥50% | 市城管局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 40 | 新建口袋公园数量（个） | 当年市辖区建成区内新建口袋公园的数量，各地要持续加大口袋公园建设力度。 | 2 | 结合实际工作要求确定 | 市城管局、遥感解译数据、行业部门调查统计数据，街道管理员或专业人员现场调研复核 |
|  |  | 41 | 城市更新片区（单元）实施率 | 按照《河北省城市更新工作指南》要求，已开展编制城市更新单元（片区）策划方案（更新项目建设方案）或开展城市更新单元（片区、项目）建设的更新单元数量占建成区（拟）划定的城市更新片区（单元）总数的比重。如一个城市更新单元内有多个更新项目，按一个更新单元计。 | 52.4 | 结合实际工作确定 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 42 | 完整居住社区覆盖率（%） | 市辖区建成区内达到《完整居住社区建设标准（试行）》的居住社区数量，占居住社区总数的百分比。 | 39.7 | ≥45% | 市住建局、各街道办、市卫健委、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  | 43 | 社区便民服务设施覆盖率（%） | 市辖区建成区建有便民超市、快递点、再生资源回收网点、综合服务等公共服务的社区数占社区总量的比例。 | 100 | ≥90% | 大数据、各街道办区、社区管理员或专业人员现场调研填报 |
|  |  | 44 | 人均预期寿命（岁） | 对市辖区内人均寿命进行预测 | 80.69 | 市辖区≥78.3岁的人群 | 市卫健委、官方预测数据、行业部门调查预测数据 |
|  | 历史文化保护利用 | 45 | ☆历史文化街区、历史建筑挂牌建档率（%） | 按照历史文化街区、历史建筑挂牌建档率达到100%的目标，调查分析市辖区内完成挂牌建档的历史文化街区、历史建筑数量，占已认定并公布的历史文化街区、历史建筑总数量的百分比，查找历史文化名城、名镇、名村（传统村落）、街区、历史建筑和历史地段等各类保护对象测绘、建档、挂牌等方面存在的问题。 | 100 | 100% | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 46 | 历史建筑空置率（%） | 调查市辖区内闲置半年以上的历史建筑数量，占公布的历史建筑总数的百分比，查找城市历史建筑活化利用、以用促保等方面存在的问题。对于通过修缮完善的历史建筑，查找产权主体单位是否对建筑的活化利用开展相关投入、经营。对于尚未开展修缮完善的历史建筑，符合历史建筑的安全质量评定的，应鼓励民间力量开展活化利用。 | 0 | ≤10% | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 47 | 历史文化资源遭受破坏的负面事件数量（起） | 调查市辖区内文物建筑、历史建筑和各类具有保护价值的建筑，以及古树名木等历史环境要素遭受破坏的负面事件数量，查找城乡建设中历史文化遗产遭破坏、拆除，大规模搬迁原住居民等方面的问题。 | 0 | 0起 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 48 | 擅自拆除历史文化街区内建筑物、构筑物的数量（栋） | 调查市辖区历史文化街区核心保护范围内，未经有关部门批准，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的数量，查找违规拆除或审批管理机制不健全等方面的问题。 | 0 | 0栋 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 49 | 当年各类保护对象增加数量（个） | 调查市辖区内已认定公布的历史文化街区、不可移动文物、历史建筑、历史地段、工业遗产等保护对象数量比上年度增加数量，查找历史文化资源调查评估机制不健全，未做到应保尽保的问题。 | 0 | ≥0个 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  | 产城融合职住平衡 | 50 | 城市高峰期机动车平均速度（千米/小时） | 按照城市快速路、主干路早晚高峰期平均车速分别不低于30km/h、20km/h的标准要求，调查工作日早晚高峰时段城市主干路及以上等级道路上各类机动车的平均行驶速度，查找城市交通拥堵情况。 | 30.21 | 快速路≥30千米/小时；主干路≥20千米/小时；次干路≥15千米/小时 | 市公安局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 51 | ☆年度保障性住房占比（%） | 调查分析当年市辖区新郑保障性住房占当年新增住房供应的比例，摸清保障性住房需求与供应情况。 | 24 | 结合实际工作确定 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 52 | 城中村改造完成率（%） | 调查当年完成改造的城中村数量，占城镇开发边界内各类需要改造城中村总数量的比例，摸清本区域内城中村总量、分布、规模以及改造情况。 | 100 | 结合实际工作确定 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  | 安全韧性 | 53 | ☆房屋市政工程安全生产事故数（起） | 当年市辖区内房屋市政工程生产安全较大及以上事故起数。 | 0 | 0起 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 54 | ☆严重易涝积水点数量（个） | 调查市辖区建成区内现存严重影响生产生活秩序的易涝积水点数量，查找城市排水防涝工程体系建设方面的差距和问题。 | 0 | 结合实际工作要求确定 | 市城管局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 55 | 城市排水防涝应急抢险能力（立方米/小时） | 按照《关于加强城市内涝治理的实施意见》的要求，调查分析市辖区建成区内配备的排水防涝抽水泵、移动泵车及相应配套的自主发电等排水防涝设施每小时抽排的水量，查找城市排水防涝隐患排查和整治、专用防汛设备和抢险物资配备、应急响应和处置等方面存在的问题。 | 155.87 | 结合实际工作要求确定 | 市城管局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 56 | ☆应急供水保障率（%） | 按照《关于加强城市供水安全保障工作的通知》要求，调查市辖区应急供水能力占日常供水能力的比例，分析应急水源或备用水源建设达到《城市供水应急和备用水源工程技术标准》（CJJ/T282-2019）情况、供水应急响应机制建立情况，查找在水源突发污染、旱涝急转等不同风险状况下应急供水能力方面存在的问题。 | 106.25 | ≥60% | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 57 | “平急两用”公共基础设施数量 | 参照《国务院办公厅关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》要求，调查设区市具备“平急两用”转换条件的会展、体育建筑等大型场馆及酒店、组团式民宿、文旅综合体、物流储配基地、医疗服务点、人防工程等设施数量。“平急两用”主要指“平疫两用”“平假两用”“平灾两用”。查找城市在应对新发重大疫情和突发公共事件能力方面存在的问题。 | 0 | 结合实际工作要求确定 | 市国动办、市发改委、市住建局、市卫健委、市应急管理局、市文广旅局、市交通局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 58 | 老旧燃气管网改造完成率（%） | 市辖区建成区内老旧燃气管网更新改造长度，占老旧燃气管网总长度的百分比。 | 100 | 到2025年老旧燃气管网改造完成率达到100%为目标值 | 市城管局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 59 | 城市消防站服务半径覆盖率（%） | 按照《城市消防站建设标准》要求，调查分析市辖区建成区内各类消防站服务半径覆盖的建设用地面积，占建设用地总面积的百分比，查找城市消防站建设规模不足、布局不均衡、人员配备及消防装备配置不完备等方面的问题。 | 74 | 每年提高5个百分点；2025年≥75% | 市消防救援支队、官方统计数据、行业部门调查统计数据，大数据辅助分析 |
|  |  | 60 | 安全距离不达标的加油加气加氢站数量（个） | 按照《汽车加油加气加氢站技术标准》要求，查找安全距离不符合要求的汽车加油加气加氢站数量，以及布局不合理、安全监管不到位等方面的问题。 | 0 | 以0个为目标值 | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据，大数据辅助分析 |
|  |  | 61 | 人均避难场所有效避难面积（平方米/人） | 按照人均避难场所的有效避难面积达到2平方米/人的要求，调查分析市辖区建成区内避难场所有效避难面积，占常住人口总数的百分比，查找城市应急避难场所规模、布局及配套设施等方面存在的差距和问题。 | 2.24 | ≥2平方米/人 | 市应急管理局 |
|  |  | 62 | 城镇既有管道燃气用户安全装置加装率（%） | 市辖区建成区内已加装安全装置的城镇既有管道燃气用户数（包括城镇既有住宅、单位燃气用户）占城镇既有管道燃气用户总数（包括城镇既有住宅、单位燃气用户）的百分比。 | 100 | 100% | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  | 智慧高效 | 63 | ☆市政管网管线智能化监测管理率（%） | 按照市政管网管线智能化监测管理率直辖市、省会城市和计划单列市≥30%、地级市≥15%的目标要求，调查分析市辖区内城市供水、排水、燃气、供热等管线中，可由物联网等技术进行智能化监测管理的管线长度，占市政管网管线总长度的百分比，查找城市在管网漏损、运行安全等在线监测、及时预警和应急处置能力等方面存在的差距和问题。 | 供水100， 供热100， 燃气84.1，排水：0 | 直辖市、省会城市和计划单列市≥30%；地级市≥15% | 市城管局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 64 | ☆建筑施工危险性较大的分部分项工程安全监测覆盖率（%） | 按照安全生产法关于“推行网上安全信息采集、安全监管和监测预警”的要求，调查分析市辖区房屋市政工程建筑起重机械、深基坑、高支模、城市轨道交通及市政隧道等安全风险监测数据接入城市房屋市政工程安全监管信息系统的项目数，占房屋市政工程在建工地数量的百分比，查找城市运用信息化手段，防范化解房屋市政工程领域重大安全风险方面存在的差距和问题。 | 100 | 100% | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 65 | 高层建筑智能化火灾监测预警覆盖率（%） | 参照高层建筑智能化火灾监测预警覆盖率达到100%的目标要求，调查分析市辖区建成区内配置了智能化火灾监测预警系统的高层建筑楼栋数量，占建成区高层建筑楼栋总数的百分比，查找城市在运用消防远程监控、火灾报警等智能信息化管理方面存在的差距和问题。 | 86.8 | 100% | 市消防救援支队、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 66 | 城市信息模型（CIM）基础平台建设三维数据覆盖率（%） | 市辖区建成区内CIM基础平台汇聚的三维数据投影面积，占建成区面积的百分比。 | 100 | 直辖市、省会城市和计划单列市≥60%；地级市≥30% | 市自规局国土空间数字中心、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 67 | 城市运行管理服务平台覆盖率（%） | 按照城市运行管理“一网统管”体制机制健全目标要求，调查分析市辖区建成区内城市运行管理服务平台覆盖的区域面积，占建成区总面积的百分比，查找城市运行管理服务平台建设、城市生命线安全工程建设、城市精细化管理方面存在的差距和问题。 | 0 | 80% | 市城管行政执法局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  |  | 68 | 城市重要管网监测监控覆盖率（%） | 市辖区建成区内对城市重要管网进行动态监测的城市街道数量，占建成区主干道、次干道、支路总量的百分比。 | 100 | 100% | 市住建局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |
|  | 创新活力 | 69 | 重点地区城市设计覆盖率（%） | 市辖区建成区内已编制完成并审批的重点地区城市设计的面积与市辖区建成区面积的比例。 | 100 | 100% | 市自规局、官方统计数据、行业部门调查统计数据 |

# 附件3：城市体检问题清单

### 住房维度体检问题清单

| 序号 | 指标名称 | 数量（栋） | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存在楼道安全隐患的住宅数量 | 1278 | 楼梯间内楼梯踏步缺损、楼梯扶手松动损坏、照明损坏缺失、安全护栏松动损坏或缺失宏泰花园1号楼，百合园2号楼，永祥苑小区3，8号楼，四季花语1号地3号楼，盛德福苑3号楼，江南水郡小区16号楼，职教小区5号楼，常春里小区2号楼，平安小区4号楼，中海铂悦公馆13号楼，光明东里1，2号楼，华祥里2号楼，格林郡府（A、B、C、D区）5号楼，生产资料北院1号楼，新益小区3号楼，农行宿舍1号楼，宏程华苑2号楼，鸿坤理想澜湾21号楼，利民里5号楼，正隆嘉园5号楼，汇源锦城5号楼，乔治花园小区5号楼，御泉湾8号楼，金悦小区12，11号楼，薛家营新村1号楼，管道局老四区21号楼，管道局新四区43号楼，金泰花园11，25号楼，德荣帝景9#号楼，前锋小区乙1，乙2，乙3，乙4，甲1，甲2，甲3，甲4，号楼，奥富斯小区1号，2号楼，3号楼，安居花园小区1号楼、3号楼、5号楼、7号楼，2号楼，4号楼，6号楼，8号楼，远洋光华城一期一区1，8号楼，和平丽景小区10号楼，11号楼，12号楼，13号楼，15号楼，16号楼，17号楼，18号楼，19号楼，1号楼，20号楼，21号楼，22号楼，23号楼，25号楼，26号楼，27号楼，28号楼，29号楼，2号楼，30号楼，31号楼，32号楼，33号楼，35号楼，36号楼，37号楼，39号楼，40号楼，41号楼，45号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，裙楼号楼，城市旺点17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，金元小区1，10，11，12，13，14，15，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，集宁里2，4，6号楼，建委宿舍38，2号楼，1号楼，丰盛楼1号楼，南安华里3号楼，曙光楼1号楼，紫光楼1号楼，万众里小区1，2，3号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，管道局三区13号楼，党校宿舍1号楼，3号楼，2号楼，农林局宿舍楼2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，4号楼，1号楼，园林小区1号楼，2号楼，骏丰小区1号楼，2号楼号楼，干休所1号楼，城建里1，2号楼，市政宿舍1，2号楼，春明里1，2，3，4，5号楼，华阳小区3，4，2号楼，一期教师公寓11，12，13，14，15，16，17，18，1，20，23，24，25，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，德荣文璟6号楼，13号楼，14号楼，幸福城朗园12栋，4栋号楼，安装公司宿舍西改，东二，东四，西二，西四，东改，东一，东三，西一，西三，西五号楼，建工里2号楼，武警宿舍2号楼，1号楼，十小宿舍1号楼，海关宿舍1栋楼号楼，华春里税务楼1号楼，书店楼1号楼，物价楼1号楼，果品厂宿舍楼1号楼，干休所宿舍1号楼，土地局宿舍楼1号楼，新民里（北）13号楼，党校宿舍楼1号楼，3号楼，旧楼，2号楼，环卫局宿舍1号楼，平旺里1，2，3，4号楼，丫咪公寓号楼，规划局东西胡同（金海公寓）2，1号楼，燃料宿舍1号楼，恒源里甲、乙甲，乙号楼，供电楼1号楼1号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，农行宿舍楼南楼，北楼号楼，花语城小区2-8地块二地块14号楼，二地块15号楼，七地块5号楼，供销社宿舍15，13，14号楼 |
|  |  |  | 通风井道、排风烟道等堵塞，造成通风不畅、异味串味城市旺点17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，金元小区1，10，11，12，13，14，15，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，万众里小区1，2，3号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，一期教师公寓10号楼，新民里（北）13号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，供销社宿舍15，13，14号楼 |
|  |  |  | 防火门缺失、损坏、无法关闭长富吉第2号楼，四季花语7号地17号楼，阳光逸墅小区8号楼，奥富斯小区1号楼，江南水郡小区10号楼，馨视界小区8号楼，龙河枫景22号楼，万向城3号楼，御泉湾7，1号楼，蓝水湾25，30A，30B号楼，周各庄新区北区23号楼，宏程华府2号楼3号楼5号楼6号楼7号楼，前锋小区乙1，乙2，乙3，乙4，甲1，甲2，甲3，甲4，号楼，安居花园小区1号楼、3号楼、5号楼、7号楼，2号楼，4，6，8号楼，东日瑞景15号楼，颐和佳苑1号楼，5号楼，7号楼，城市旺点17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，金元小区1，10，11，12，13，14，15，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，4210小区1，2，3，4，5号楼，七中教师公寓1号楼，新欣里小区1，2号楼，新财小区A，B，C，D，E，F号楼，金地小区1，2，3，4，5，6号楼，金泰花园25号楼，曙光小区5号楼，红星里4号楼，万众里小区1，2，3号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，盛园小区7号楼，城建里1，2号楼，春明里2，3，4，5号楼，凤凰城105，111号楼，一期教师公寓10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，1，20，21，22，23，24，25，26，27，28，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，大学里四期15号楼，16号楼，17号楼，2号楼，3号楼，德荣文璟7号楼，12号楼，儒苑小区教师公寓8号楼，9号楼，2号楼，3号楼，5号楼，4号楼，6号楼，7号楼，常青家园小区4，5，3，7，8，6，13，10，9，14，17，15，18，16，19号楼，海关宿舍1栋楼号楼，新民里（北）13号楼，紫金华府一号楼，二号楼，三号楼，五号楼，六号楼，七号楼，八号楼，九号楼，十号楼，十一号楼，十二号楼，十三号楼，十五号楼，花语城小区2-8地块3地块7号楼，6地块10号楼，二地块8号楼，七地块12号楼，八地块2号楼，八地块6号楼，八地块7号楼，八地块5号楼，八地块14号楼，八地块17号楼，宏昇华庭2号楼3号楼5号楼，河工大宿舍楼1号楼，燃料宿舍1号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，阳光商住楼1号楼，供销社宿舍15，13，14号楼 |
|  |  |  | 消火栓无日常维护、老化损坏百合园5号楼，阳光逸墅小区8号楼，龙河盛都小区20号楼，臻丽家园小区7，10号楼，花城小区3号楼，运通家园小区20号楼，宏程华府2号楼3号楼5号楼6号楼7号楼，前锋小区乙1，乙2，乙3，乙4，甲1，甲2，甲3，甲4，号楼，安居花园小区1号楼、3号楼、5号楼、7号楼，2号楼，4，6，8号楼，颐和佳苑4号楼，城市旺点17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，金元小区1，10，11，12，13，14，15，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，翔宇家园10，8号楼，鑫汇里2，1号楼，金泰花园25号楼，万众里小区1，2，3号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，城建里1，2号楼，春明里3号楼，一期教师公寓10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，1，20，21，22，23，24，25，26，27，28，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，儒苑小区教师公寓8号楼，9号楼，2号楼，3号楼，5号楼，4号楼，6号楼，7号楼，常青家园小区4，5，3，7，8，6，13，10，9，14，17，15，18，16，19号楼，海关宿舍1栋楼号楼，北新里1号楼，新民里（北）13号楼，新民里（南）1号楼，丫咪公寓号楼，花语城小区2-8地块6地块7号楼，6地块8号楼，四地块2号楼，四地块3号楼，四地块4号楼，四地块5号楼，四地块6号楼，四地块7号楼，四地块8号楼，四地块9号楼，四地块12号楼，四地块13号楼，四地块14号楼，四地块15号楼，四地块16号楼，二地块2号楼，二地块5号楼，二地块11号楼，二地块9号楼，二地块10号楼，二地块8号楼，二地块16号楼，二地块13号楼，二地块14号楼，二地块15号楼，七地块9号楼，七地块15号楼，五地块8号楼，燃料宿舍1号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，交警一大队宿舍1号楼，市委宿舍1号楼，建业里2，1号楼，房管周转楼3，2号楼，房管集资楼1号楼，机要局宿舍2，1号楼，科森宿舍5，7号楼，防疫站宿舍1号楼，高速公路宿舍1号楼，供销社宿舍15，13，14号楼 |
|  |  |  | 灭火器缺失、未设置灭火器保护设施百合园5，6号楼，永祥苑小区3号楼，阳光逸墅小区8号楼，龙河盛都小区20号楼，侍郎房小区3号楼，花城小区3，5，2号楼，中房馨美域7，9，5号楼，龙河枫景19号楼，和平郡府4号楼，世锦名城15号楼，馨领地小区1号楼，万向城小区6号楼，宏程华府3，2号楼3号楼5号楼6号楼7号楼，恒基嘉园南区5号楼，锦绣御府9号楼，姮庆公寓小区9，1号楼，3号楼，7号楼，4号楼，2号楼，6号楼，5号楼，8号楼，9号楼，10号楼，金银湾小区1号楼，乔治花园小区5号楼，御泉湾7，2号楼，幸福佳苑10，11，2，9号楼，前锋小区乙1，乙2，乙3，乙4，甲1，甲2，甲3，甲4，号楼，安居花园小区1号楼、3号楼、5号楼、7号楼，2号楼，4，6，8号楼，血站小区1号楼，城市旺点17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，金元小区1，10，11，12，13，14，15，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，翔宇家园10，8号楼，鑫汇里2，1号楼，金泰花园10，11，12，13，16，17，18，19，20，21，22，23，24，25，26，27，2，32，33，34，35，3，4，5，6，7，8，9号楼，万众里小区1，2，3号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，专家公寓24，33，34号楼，一期教师公寓10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，1，20，21，22，23，24，25，26，27，28，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，十小宿舍1号楼，香榭里舍8号楼，5号楼，9号楼，1号楼，10号楼，7号楼，6号楼，3号楼，4号楼，2号楼，11号楼，常青家园小区4，5，3，7，8，6，13，10，9，14，17，15，18，16，19号楼，海关宿舍1栋楼号楼，北新里1号楼，新民里（北）13号楼，新民里（南）1号楼，丫咪公寓号楼，花语城小区2-8地块四地块2号楼，四地块3号楼，四地块4号楼，四地块5号楼，四地块6号楼，四地块7号楼，四地块8号楼，四地块9号楼，四地块10号楼，四地块11号楼，四地块12号楼，四地块13号楼，四地块14号楼，四地块16号楼，七地块3号楼，七地块16号楼，五地块9号楼，宏昇华庭2号楼3号楼5号楼，燃料宿舍1号楼，供电楼1号楼1号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，交警一大队宿舍1号楼，市委宿舍1号楼，建业里2，1号楼，房管周转楼3，2号楼，房管集资楼1号楼，机要局宿舍2，1号楼，科森宿舍5，7号楼，防疫站宿舍1号楼，高速公路宿舍1号楼，供销社宿舍15，13，14号楼 |
|  |  |  | 消防安全出口指示灯损坏或者缺失尚华城小区16号楼，馨语星苑7，8号楼，盛德花园15，18，14，13号楼，植物油厂宿舍2号楼，1206宿舍3，5号楼，德仁新苑10，11，8号楼，市交通局宿舍1号楼，嘉慧意境5号楼，百合园5号楼，蓝波湾8，6，11号楼，畜牧局宿舍1号楼，德仁永兴苑4，5号楼，金属柜宿舍1号楼，海棠园9，8，10，7号楼，安泰小区12，14号楼，阳光馨苑11号楼，万和嘉苑小区2号楼，永祥苑小区3，8，2号楼，机械厂宿舍1号楼，四季花语1号地3号楼，电缆厂宿舍1，2号楼，紫荆假日4号楼，嘉多丽小区6，4号楼，水务宿舍1号楼，四季花语7号地8，17号楼，瑞景家园12，8A号楼，阳光逸墅小区1号楼，前锋小区2号楼，3，甲3，乙1，乙2，乙3，乙4，甲1，甲2，甲3，甲4，号楼，盛德福苑4，3号楼，奥富斯小区1，3，2号楼，安居花园小区6，3，1号楼、3号楼、5号楼、7号楼，2号楼，4，8号楼，水泥厂宿舍楼1号楼，龙河盛都小区16号楼，五中宿舍楼1号楼，汇源名居东区1号楼，文苑小区3，6，11号楼，江南水郡小区17，16，15，10号楼，侍郎房小区3号楼，海德公园小区7号楼，师范学院三区10，7号楼，仕宅官邸小区9号楼，电大宿舍3号楼，八中宿舍1，2号楼，电大外卖楼1号楼，新儒苑小区2，4号楼，君兰苑小区11，5号楼，四中宿舍1号楼，金源丽舍小区4，3号楼，附小宿舍楼1号楼，技校宿舍楼及平房区1号楼，职教小区5，9号楼，馨视界小区11，8，7，22-1号楼，书香苑8号楼，安次区医院宿舍1号楼，新月小区10，3号楼，师院一区1，2号楼，永兴小区12，23，28，31，8，7号楼，常春里小区2，4号楼，钨钼厂宿舍小区1号楼，兴华小区1号楼，师院二区1号楼，平安小区4，5，1，2，3号楼，德源小区3，2号楼，光明小区1号楼，臻丽家园小区7，5，4号楼，炮校家属院1，101，102，5，10，4，9，8，7，6，114，2，3，96号楼，党校宿舍1号楼，昶友新天地小区1号楼，书芳苑小区3号楼，龙河枫景22号楼，大拇指广场2号楼，工行宿舍楼1，2号楼，格林郡府（A、B、C、D区）12，24，17，1号楼，光明东里1，2，5号楼，华祥里6，2号楼，华森楼1号楼，同顺里2号楼，国际花园B区51号楼，平旺里2号楼，世纪花园18号楼，天河15号15号楼，圣泰花园1，2号楼，天河小区北区14号楼，荣华里2号楼，凤河公寓A号楼，芳泽园小区1号楼，东方家园小区4号楼，裕西里5，3号楼，运通家园小区2号楼，群乐里10号楼10号楼，土畜产1号楼，群乐里5、9号楼9，5号楼，圣泰新苑南区1，3，4号楼，华元和庭7，6号楼，向平里6号楼，集宁里10，12，6，35，34，30号楼，富兴里1号楼，和风里2号楼，韩一宿舍1号楼，颖丽花园5号楼，新开路33号楼33号楼，中铁物探家属楼1号楼，德安里11，9号楼，127号甲1、2号楼2，1号楼，益民花园小区7，3，6号楼，金源丽都1号楼，群乐里小区（1-4，6-7）4号楼，康顺里6号楼，圣泰新苑北区2号楼，管道局新六区4，5，14，7号楼，建新楼1号楼，冶炼厂家属院3，4号楼，众贤里1号楼，公安楼1号楼，管道局老六区15，13，12，1号楼，交警楼1号楼，建委宿舍1号楼，生产资料北院1号楼，外贸粮油楼1号楼，民政局宿舍1号楼，居阳里3号楼，日华里1号楼，物资楼1号楼，华苑小区7，8，14号楼，万向城3号楼，馨领地小区1，6号楼，银河逸景4号楼，政协宿舍1号楼，万向城小区6号楼，新华北小区1号楼，新星里小区2，4号楼，农科院专家博士楼1号楼，丰华里1，2号楼，开发楼宿舍1号楼，热力宿舍1号楼，新益小区3，4号楼，企业局宿舍1号楼，新华小区2号楼，中医院宿舍4，小二楼，2，1号楼，银河领域8号楼，供电局宿舍2号楼，廊北小区1，15号楼，烟草宿舍1号楼，警金里1号楼，聚星苑1，2号楼，农行宿舍1号楼，三五三四小区3，2号楼，华夏经典9，A2，A1号楼，法院宿舍1号楼，裕华小区南区12，11，10号楼，第七大街6，1，9，2号楼，春华里9号楼，尚德佳苑1，2号楼，玥尚小区1号楼，安美家园2号楼，宏程华苑2号楼，银丰家园1号楼，鸿坤理想澜湾18，5号楼，三五三一小区25，24，22，23，4，8，15号楼，汽配城小区5号楼，华夏名筑6号楼，尚北金里小区3，3B号楼，第八大街东区E号楼，农兴里2号楼，馨钻界小区1，6号楼，大官庄小区1，6号楼，利民里5号楼，银河大街（10、11号楼）10，11号楼，卫生局宿舍楼1号楼，园丁康居1，2号楼，华阳小区2，3号楼，政府1-3号楼1号楼，农行楼2号楼，北白楼（大官庄3号楼）1号楼，正隆嘉园5，2号楼，中央风景小区1号楼，新华宿舍楼1号楼，农机楼1号楼，房产楼1号楼，永泰2号楼，粮工楼1号楼，供电宿舍楼（大官庄3号楼）1号楼，丰宁里2号楼，盛通银河3号楼，大官庄2号楼2号楼，同乐小区1号楼，三小宿舍1号楼，金光小区9，1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8号楼，康庄小区29，22，33号楼，群华里小区1号楼，管道局三区12，11，1，10，13，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，园林小区1号楼，办事处宿舍楼1号楼，万众里小区4，1，2，3号楼，武警宿舍1号楼，清河小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，管道局二区7号楼，骏丰小区2号楼，贸源里小区1号楼，管道局五区1号楼，市药检所宿舍1号楼，书店楼1号楼，市政小区1号楼，华春里税务楼1号楼，农行宿舍楼1，南楼，北楼，恒基嘉园南区5，2号楼，物价楼1号楼，居安里平房1号楼，光明东道11号甲2号楼，天泰人和2，5号楼，干休所宿舍1号楼，汇源锦城2，5号楼，兴盛公寓2号楼，地矿楼（地矿、向津里）1号楼，三中南楼1号楼，津元里、平房3，1号楼，长安小区6，5号楼，聚贤楼1号楼，永跃里小区1号楼，锦绣御府10号楼，政法小区7号楼，传输局小区1，2号楼，广阳公寓小区5，11，9号楼，东日瑞景3，14，10号楼，儒苑小区教师公寓2，8号楼，9号楼，2号楼，3号楼，5号楼，4号楼，6号楼，7号楼，乔治花园小区1，5号楼，儒苑小区二期10号楼，骆庄教师公寓2号楼，御泉湾7，8号楼，金悦小区12号楼，新世界家园3号楼，瑞成观邑4号楼，规划局东西胡同（金海公寓）1号楼，城市旺点7，19，17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，阿尔卡迪亚1，5，14号楼，供电楼1号楼1号楼，管道局老四区17，18，21，15，20号楼，富华小区南区6，9号楼，蓝水湾25，蓝水湾别墅区B-15，蓝水湾别墅区B-16，蓝水湾别墅区B-17，蓝水湾别墅区B-18，蓝水湾别墅区B-19，蓝水湾别墅区B-20，蓝水湾别墅区B-21号楼，太平洋小区3号楼，管道局新四区32，34，43，37号楼，城建里1，2号楼，金安里2，3，1号楼，2号楼，3号楼，和平丽景小区5，10号楼，11号楼，12号楼，13号楼，15号楼，16号楼，17号楼，18号楼，19号楼，1号楼，20号楼，21号楼，22号楼，23号楼，25号楼，26号楼，27号楼，28号楼，29号楼，2号楼，30号楼，31号楼，32号楼，33号楼，35号楼，36号楼，37号楼，39号楼，40号楼，41号楼，45号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，裙楼号楼，十小宿舍1号楼，春明里3，1，2，4号楼，金元小区3，1，10，11，12，13，14，15，2，4，5，6，7，8，9号楼，恒源里甲、乙1号楼，周各庄新区北区23号楼，燃料宿舍1号楼，佳瑞花园1号楼，宏程华府2号楼3号楼5号楼6号楼7号楼，血站小区1号楼，幸福佳苑11号楼，颐和佳苑1号楼，3号楼，4号楼，5号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，金泰花园25号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，一期教师公寓11，12，13，14，15，16，17，18，19，1，20，21，22，23，24，25，26，27，28，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，大学里四期16号楼，17号楼，18号楼，22号楼，3号楼，大学里东区10号楼，12号楼，14号楼，15号楼，3号楼，4号楼，6号楼，7号，8号楼，德荣文璟6号楼，13号楼，常青家园小区4，5，3，7，8，6，13，10，9，14，17，15，18，16，19号楼，海关宿舍1栋楼号楼，花语城小区2-8地块3地块4号楼，3地块5号楼，6地块1号楼，6地块2号楼，6地块5号楼，6地块7号楼，6地块9号楼，四地块7号楼，二地块4号楼，二地块16号楼，七地块13号楼，八地块7号楼，八地块11号楼号楼，宏昇华庭2号楼3号楼5号楼号楼，春和北区3，1，2号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，供销社宿舍15，13，14号楼 |
|  |  |  | 违规占用疏散楼梯、楼道、管道井等公共空间，用于堆放杂物尚华城小区16，18，20，9，17，13号楼，17号楼，20号楼，馨语星苑7，8号楼，中科紫峰8，9号楼，盛德花园14，13号楼，1206宿舍3号楼，德仁新苑10，8号楼，嘉慧意境8，5号楼，百合园1，2，4，5，3，6号楼，蓝波湾8，6，11，10号楼，1号楼，2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，德仁永兴苑4号楼，海棠园4，5，9，8，10，7号楼，安泰小区14，2#，3#，12#号楼，南屏小区1号楼，阳光馨苑10，11，6，1号楼，万和嘉苑小区2，3号楼，永祥苑小区3，8，2号楼，四季花语7号地15，13，8，9，4，10，17号楼，长富吉第2号楼，四季花语1号地3，5号楼，紫荆假日3，1号楼，嘉多丽小区4号楼，四季花语5号地8，1，9号楼，惠民小区一期6，2号楼，瑞景家园8，12，8A号楼，花语璟园1，3号楼，阳光逸墅小区1，8号楼，金域蓝山4号楼，惠民小区二期5，4，1，2号楼，前锋小区3，乙1，乙2，乙3，乙4，甲1，甲2，甲3，甲4，号楼，盛德福苑4，3号楼，奥富斯小区1，1号，2号楼，3号楼，龙河盛都小区9，16，20号楼，安居花园小区6，3，1号楼、3号楼、5号楼、7号楼，2号楼，4，8号楼，水泥厂宿舍楼1号楼，五中宿舍楼1号楼，海德公园小区4，5，6，2，3号楼，汇源名居东区1，3号楼，文苑小区3，6号楼，侍郎房小区3号楼，江南水郡小区16，10号楼，御澜华府2期3号楼，仕宅官邸小区6，9号楼，电大宿舍3号楼，御澜华府3期C3号楼，御澜华府1期2号楼，君兰苑小区11，9，5号楼，四中宿舍1号楼，金源丽舍小区4，3号楼，技校宿舍楼及平房区1号楼，职教小区5，9号楼，瑞河兰乔南区27号楼，馨视界小区11，8，7，22-1号楼，书香苑8号楼，呈祥紫园小区9，7，4，3号楼，新月小区10，3号楼，师院一区1号楼，钨钼厂宿舍小区1号楼，常春里小区4号楼，兴华小区1号楼，永兴小区31号楼，师院二区1号楼，平安小区4，2，3号楼，德源小区2号楼，光明小区1号楼，臻丽家园小区7，5，4，10号楼，炮校家属院1，101，102，75，5，10，9，6，3，96号楼，华夏第九园27，12，11，2号楼，康桥知园小区16，15，14，10，11号楼，昶友新天地小区1号楼，书芳苑小区4，3，6，5号楼，花城小区3，5，2号楼，恒大名都13，16，12，15，3，9，2，8号楼，永和花园4，2，1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，中房馨美域7，9，5，8号楼，紫晶苑6，1，2，3，4，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，S5号楼，京汉君庭16，11，17，10，8号楼，大拇指广场3，四期2#，四期3#，西区1#，西区2#，西区3#，西区5#，西区6#，西区7#，西区8#号楼，中海铂悦公馆16，13，14号楼，龙河枫景22，19号楼，学府澜湾26，21号楼，红星紫郡9，11，红星紫郡小区10号楼，红星紫郡小区11号楼，红星紫郡小区12号楼，红星紫郡小区13号楼，红星紫郡小区14号楼，红星紫郡小区15号楼，红星紫郡小区16号楼，红星紫郡小区17号楼，红星紫郡小区18号楼，红星紫郡小区19号楼，国风悦都1，5，9，2，10，3，13号楼，恒大翡翠华庭3，4号楼，惜缘花城8号楼，工行宿舍楼2号楼，锦绣家园6号楼，格林郡府（A、B、C、D区）12，13，24，17，20，5，1号楼，光明东里5号楼，华祥里6号楼，和平郡府4，9，7，8号楼，锦绣名园春晖座号楼，牡丹苑1号楼，华森楼1号楼，圣泰花园1号楼，天河小区北区14号楼，康乐花园小区9号楼，凤河公寓A号楼，世锦名城16，15，7号楼，东方家园小区4号楼，阳光高地7号楼，运通家园小区2，20，22号楼，秀景花园西区2号楼，土畜产1号楼，群乐里5、9号楼9，5号楼，梅花公寓小区2号楼，荣福里1号楼，集宁里10，12，6，34，30，2，4，7，18，19，20，21，25，29号楼，31号楼，10号楼，11号楼，12号楼，未来城小区2号楼，和风里2号楼，德安里11号楼，圣泰新苑南区3号楼，益民花园小区6号楼，127号甲1、2号楼1号楼，金源丽都1号楼，解放八号小区5号楼，君正红石庄园小区44号楼，人寿保险宿舍1号楼，管道局老六区15，16，13，3号楼，建委宿舍1号楼，生产资料北院1号楼，外贸粮油楼1号楼，日华里1号楼，华苑小区7，8号楼，建安里1，单元楼号楼，万向城3号楼，银河逸景3号楼，馨领地小区1，6，10，11，12，13，15，16，2，3，4，5，7，8，9号楼，万向城小区6号楼，农科院专家博士楼1号楼，丰华里1，2号楼，热力宿舍1号楼，新益小区3号楼，企业局宿舍1号楼，中医院宿舍4，2，1号楼，银河领域8号楼，供电局宿舍2号楼，廊北小区1号楼，烟草宿舍1号楼，警金里1，2号楼，农行宿舍1号楼，三五三四小区2，2号楼，3号楼，4号楼，3534小区7号楼，9号楼，8号楼，10号楼，3534小区5号楼，3534小区6号楼，华夏经典9，A2，A1号楼，法院宿舍1号楼，裕华小区南区10号楼，第七大街6，7，1，2号楼，宏泰龙邸2，10，16号楼，德荣帝景10，21#，22#，23号楼，24号楼，25号楼，12号楼，15号楼，16号楼，17号楼，18号楼，5号楼，6号楼，7#，9#，10#，11#，8号楼，13号楼，14号楼，19号楼，20号楼，逸品龙湾10，7，12，8号楼，尚德佳苑2号楼，玥尚小区1号楼，大家新城2号楼，德荣文璟5，15，2#楼，6号楼，7号楼，9号楼，12号楼，13号楼，14号楼，16#，15#，5#，4#楼号楼，宏程华府3，2号楼3号楼5号楼6号楼7号楼，北辰香麓6，11，2号楼，安美家园1号楼，鸿坤理想澜湾18，10，27，21，5号楼，馨境界西区8号楼，汽配城小区5，5号楼6号楼，华夏名筑6号楼，尚北金里小区3B号楼，第八大街东区E号楼，农兴里2号楼，桃李亮亮12号楼，馨钻界小区6号楼，大官庄小区1，2号楼，空中花园8号楼，农行楼2号楼，园丁康居2号楼，北白楼（大官庄3号楼）1号楼，银河大街（10、11号楼）11号楼，农机楼1号楼，房产楼1号楼，供电宿舍楼（大官庄3号楼）1号楼，丰宁里2号楼，盛通银河3号楼，同乐小区1号楼，金光小区9，1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8号楼，管道局一区3号楼，康庄小区34号楼，群华里小区1号楼，办事处宿舍楼1，2号楼，武警宿舍1号楼，富苑小区1，2，3号楼，管道局二区7号楼，贸源里小区1号楼，市药检所宿舍1号楼，华春里税务楼1号楼，恒基嘉园南区5号楼，光明东道11号甲2号楼，天泰人和2号楼，汇源锦城2号楼，兴盛公寓2号楼，地矿楼（地矿、向津里）1号楼，三中南楼1号楼，津元里、平房3号楼，长安小区5号楼，政法小区1，4，7号楼，锦绣御府9号楼，姮庆公寓小区9，7号楼，荣盛华府12号楼，上善颐园15号楼，广阳公寓小区11，2号楼，四季家园3号楼，东日瑞景15，14，11号楼，花语馨苑7号楼，乔治花园小区1号楼，幸福城雅园1号楼，幸福城欣园9，12，13，5，14号楼，丹枫园12号楼，御泉湾7，8，1，2，3，4，5，6号楼，幸福城朗园9，10，11号楼，金悦小区12号楼，瑞成观邑4号楼，望京1号楼，晓廊坊小区15，9号楼，紫金华府8，7，一号楼，二号楼，三号楼，五号楼，六号楼，七号楼，八号楼，九号楼，十号楼，十一号楼，十二号楼，十三号楼，十五号楼，城市旺点19，17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，阿尔卡迪亚5，华景园1号楼，华景园2号楼，华景园3号楼，华景园4号楼，华景园5号楼，华景园6号楼，华景园7号楼，华景园8号楼，华景园9号楼，丽景园1号楼，丽景园2号楼，丽景园3号楼，丽景园4号楼，丽景园5号楼，丽景园6号楼，丽景园7号楼，帝景园6号楼，帝景园7号楼，帝景园8号楼，帝景园9号楼，帝景园11号楼，帝景园14号楼，帝景园19号楼，骏景园3号楼，骏景园6号楼，骏景园7号楼，骏景园8号楼，供电楼1号楼1号楼，蓝水湾26，25，21，22，23，24，29，30A，30B，蓝水湾别墅区B-19号楼，金桥花园2，3，金菊苑2号楼，管道局老四区17，18，21号楼，和平丽景小区35，31，5，10号楼，11号楼，12号楼，13号楼，15号楼，16号楼，17号楼，18号楼，19号楼，1号楼，20号楼，21号楼，22号楼，23号楼，25号楼，26号楼，27号楼，28号楼，29号楼，2号楼，30号楼，31号楼，32号楼，33号楼，35号楼，36号楼，37号楼，39号楼，40号楼，41号楼，45号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，城建里1，2号楼，金安里2，3，1号楼，2号楼，3号楼，十小宿舍1号楼，望景广场1号楼，周各庄新区南区9，21号楼，春和南区9，8，7，11，10号楼，金元小区3，1，10，11，12，13，14，15，2，4，5，6，7，8，9号楼，恒源里甲、乙1号楼，颐和佳苑5，11，12号楼，13号楼，14号楼，15号楼，16号楼，1号楼，2号楼，3号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，周各庄新区北区26，23，27号楼，幸福佳苑10，12，13，14，1，2，4，7，8，9号楼，佳瑞花园1号楼，盛世嘉豪1，5号楼，宏程华苑1号楼2号楼3号楼，孔雀城天玺11#，13#，2#，4#，8#，9#号楼，传输局小区1，2，4号楼，锦绣观邸小区4，1号楼，2号楼，5号楼，6号楼，7号楼，锦绣观邸3号楼，远洋光华城一期一区5，7号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，七中教师公寓1号楼，金地小区1，2，3，4，5，6号楼，金泰花园25号楼，保险公司宿舍1号楼，水文局宿舍1号楼，农电宿舍楼，南安华里3号楼，4号楼，5号楼，6号，7号楼，妇幼宿舍，星盛园5号楼，星盛园7号楼，曙光小区1号楼，曙光小区2号楼，曙光小区4号楼，曙光小区5号楼，洁净里，爱华胡同平房，眼科宿舍，福兴里14号楼，红星里1号楼，红星里6号楼，红星里7号楼，红星里8号楼，万众里小区1，2，3号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，春明里1号楼，凤凰城106，110，113，118，120号楼，大学里西区公寓4#，公寓5#，公寓6#，17#，18#，19#，20#，21#，22#，23#，24#号楼，一期教师公寓10号楼，大学里四期12号楼，15号楼，19号楼，4号楼，大学里东区11号楼，12号楼，13号楼，14号楼，15号楼，1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，8号楼，9号楼，儒苑小区教师公寓8号楼，9号楼，2号楼，3号楼，5号楼，4号楼，6号楼，7号楼，安装公司宿舍西改，东二，东四，西二，西四，东改，东一，东三，西一，西三，西五号楼，香榭里舍5号楼，9号楼，1号楼，7号楼，6号楼，3号楼，2号楼，水务宿舍1，2号楼，北安华里8号，11号，12号，10号，9号，2号楼，中建和悦国际6，7，8，10号楼，12号楼，13，14，18，20号楼，新开外贸1号楼，大学里三期13，15，16，17号楼，丫咪公寓号楼，花语城小区2-8地块3地块1号楼，3地块3号楼，3地块6号楼，3地块8号楼，3地块9号楼，3地块11号楼，6地块1号楼，6地块3号楼，6地块5号楼，6地块7号楼，6地块9号楼，6地块10号楼，6地块11号楼，四地块3号楼，四地块4号楼，四地块5号楼，四地块8号楼，四地块12号楼，四地块13号楼，四地块14号楼，四地块15号楼，四地块16号楼，二地块6号楼，二地块4号楼，二地块5号楼，二地块8号楼，七地块3号楼，七地块13号楼，八地块10号楼，八地块6号楼，八地块18号楼，八地块12号楼，八地块11号楼，八地块16号楼，八地块17号楼，五地块3号楼号楼，宏昇华庭2号楼3号楼5号楼号楼，永泰1号楼号楼，河工大宿舍楼1号楼，春和北区3，1，2号楼，建工里1号号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，万和南区5，2，4，3，6，1号楼，万和北区7，10，9，8号楼，供销社宿舍15，13，14号楼，服装厂楼1号楼号楼，新华宿舍楼1号楼号楼，工行楼1号楼号楼 |
| 2 | 存在围护安全隐患的住宅数量 | 958 | 外墙装饰材料和保温材料开裂、损坏、脱落尚华城小区16，9，12号楼，13号楼，19号楼，22号楼，德仁新苑10，11，9，8号楼，蓝波湾10，9，8，7，10号楼，1号楼，2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，畜牧局宿舍1号楼，安泰小区3号楼，水务宿舍1号楼，阳光逸墅小区2号楼，前锋小区甲一号楼，乙1，乙2，乙3，乙4，甲1，甲2，甲3，甲4，号楼，奥富斯小区3，2，1号，2号楼，3号楼，安居花园小区4，1号楼、3号楼、5号楼、7号楼，2号楼，6，8号楼，五中宿舍楼1号楼，文苑小区3，9号楼，电大宿舍3号楼，汇源名居西区19，10，20号楼，新月小区3号楼，钨钼厂宿舍小区2号楼，兴华小区1号楼，师院二区6，1号楼，德源小区3号楼，光明小区2号楼，臻丽家园小区5，7号楼，华夏第九园27，12，16，26，5，3，9号楼，花城小区3号楼，恒大名都13号楼，国风悦都5，16号楼，工行宿舍楼1号楼，惜缘花城7，5号楼，华祥里2，1号楼，中房馨园2，5，9号楼，同顺里1，2号楼，世纪花园18号楼，裕西里5，3号楼，秀景花园西区2，1号楼，秀景花园东区4，2号楼，集宁里1，8，26，28，18，20号楼，127号甲1、2号楼1号楼，金源丽都1号楼，久安里2号楼，管道局新六区4号楼，建委宿舍1号楼，外贸粮油楼1号楼，馨领地小区1号楼，新星里小区4号楼，丰华里1号楼，企业局宿舍2号楼，中医院宿舍2号楼，聚星苑3，4号楼，警金里1，2号楼，裕华小区南区12号楼，华夏经典A2，9，8，A1号楼，第七大街9，1号楼，大家新城1，2号楼，宏程华府3，2，2号楼3号楼5号楼6号楼7号楼，安美家园2，1号楼，宏昇华庭2，2号楼3号楼5号楼，馨境界东区4号楼，三五三一小区25，21，4，23，15，2，11号楼，1号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，华夏名筑1号楼，尚北金里小区3b，尚北金里3号楼，第八大街东区H号楼，河工大教师公寓4号楼，银河大街（10、11号楼）10，11号楼，卫生局宿舍楼1号楼，华阳小区2，3，4号楼，园丁康居1号楼，爱民道宿舍楼1号楼，正隆嘉园5号楼，农机楼1号楼，永泰2号楼，丰宁里2，1号楼，同乐小区1号楼，三小宿舍1号楼，康庄小区16，29，22，33号楼，金光小区10，1，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，管道局一区3，10，5号楼，群华里小区1号楼，园林小区1号楼，办事处宿舍楼1号楼，骏丰小区1号楼，管道局五区1号楼，市药检所宿舍1号楼，市政小区1号楼，光明东道11号甲2号楼，天泰人和2，5号楼，干休所宿舍1号楼，兴盛公寓2号楼，长安小区6，5号楼，津元里、平房3，1号楼，工银里1号楼，永跃里小区1号楼，广阳公寓小区5，11，10，12，13，14，15，16，17，2，3，4，7，8，9号楼，儒苑小区一期16号楼，东日瑞景3号楼，儒苑小区教师公寓10，8号楼，9号楼，2号楼，3号楼，5号楼，4号楼，6号楼，7号楼，御泉湾7，8号楼，规划局东西胡同（金海公寓）2，1号楼，城市旺点7，19，17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，紫金华府7，一号楼，二号楼，三号楼，五号楼，六号楼，七号楼，八号楼，九号楼，十号楼，十一号楼，十二号楼，十三号楼，十五号楼，蓝水湾26，25，216，22，27，29，30A，30B，蓝水湾别墅区B-14，蓝水湾别墅区B-15，蓝水湾别墅区B-16，蓝水湾别墅区B-17，蓝水湾别墅区B-18，蓝水湾别墅区B-19号楼，管道局老四区21号楼，太平洋小区3号楼，和平丽景小区35号楼，金泰花园10，12，19，24，25号楼，金安里2，3，1号楼，2号楼，3号楼，十小宿舍1号楼，春明里3，1，2，4号楼，金元小区3，1，10，11，12，13，14，15，2，4，5，6，7，8，9号楼，颐和佳苑5，11，13号楼，15号楼，16号楼，3号楼，7号楼，燃料宿舍1号楼，盛世嘉豪5号楼，百合园1号楼，新新小镇1，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，宏程华苑1号楼2号楼3号楼，德仁永兴苑1#楼，3#楼号楼，东方花园小区2，9号楼，政法小区1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，远洋光华城一期一区7栋号楼，尚都公馆小区2号楼，新奥小区9号楼，4210小区1，2，3，4，5号楼，七中教师公寓1号楼，新欣里小区1，2号楼，新财小区A，B，C，D，E，F号楼，金地小区1，2，3，4，5，6号楼，保险公司宿舍1号楼，丰盛楼1号楼，农电宿舍楼号楼，南安华里3号楼，4号楼，6号楼，和善里平房，妇幼宿舍，新兴里，星盛园5号楼，星盛园6号楼，曙光小区1号楼，曙光小区2号楼，曙光小区4号楼，曙光楼1号楼，洁净里，眼科宿舍，福兴里10号，13号，14号楼，紫光楼1号楼，红星里1号楼，红星里2号楼，蔬菜公司平房蔬菜公司1号楼，蔬菜公司2号楼，蔬菜公司平房，裕民里1号楼，万众里小区1，2，3号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，盛园小区7号楼，8号楼，城建里1，2号楼，凤凰城29，30号楼，大学里西区公寓5#号楼，跃界花园1号楼，2号楼，一期教师公寓10，11，12，14，19，1，20，25，27，28，2，6，9号楼，廊和坊2，3，5号楼，逸树家小区2号楼，8号楼，4号楼，6号楼，3号楼，7号楼，1号楼，5号楼，11号楼，9号楼，10号楼，16号楼，15号楼，12号楼，13号楼，18号楼，19号楼，14号楼，17号楼，22号楼，20号楼，23号楼，26号楼，27号楼，25号楼，24号楼，21号楼，29号楼，30号楼，28号楼，31号楼，工商局宿舍平房，建工里2号楼，建工里平房，香榭里舍9号楼，安华里1号楼，环卫局宿舍1号楼，锦盛园1号，4号，2号楼，中建和悦国际22号楼，大拇指广场西区20#，西区5#，西区8#号楼，永和花园1号楼，3号楼，博泰公寓A栋，B栋号楼，红星紫郡红星紫郡小区5号楼，红星紫郡小区8号楼，红星紫郡小区11号楼，红星紫郡小区12号楼，红星紫郡小区14号楼，红星紫郡小区15号楼，红星紫郡小区17号楼，红星紫郡小区18号楼，红星紫郡小区19号楼，紫晶苑2，3，4，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，大学里三期14，15号楼，丫咪公寓号楼，花语城小区2-8地块3地块1号楼，3地块4号楼，八地块8号楼，八地块11号楼，五地块6号楼，五地块7号楼，五地块10号楼，汽配城小区5号楼6号楼，幸福城朗园11号楼，河工大宿舍楼1号楼，区计生局平房计生局宿舍平房号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，上善颐园沁芳苑1号楼，沁芳苑4号楼，沁芳苑3号楼，沁芳苑5号楼，沁芳苑6号楼，沁芳苑12号楼，香邑廊桥A5号楼，A6号楼，B13号楼，B14号楼，BC1号楼，姮庆公寓小区1号楼，3号楼，7号楼，4号楼，2号楼，6号楼，5号楼，8号楼，9号楼，10号楼，阳光商住楼1号楼 |
|  |  |  | 外墙悬挂设施不规范（如过大、过高）或损坏松脱的情况办事处宿舍楼2号楼，五中宿舍楼1号楼，新月小区3号楼，师院二区6号楼，德源小区3，2号楼，光明东里5号楼，华祥里2，1号楼，集宁里4号楼，颖丽花园5号楼，127号甲1、2号楼2，1号楼，管道局新六区12号楼，居阳里3号楼，建安里1，单元楼号楼，新华小区2号楼，中医院宿舍2号楼，第七大街7号楼，三五三一小区4，22号楼，农兴里2号楼，广阳公寓小区5，9号楼，管道局老四区21号楼，管道局新四区43，37号楼，宏程华府2号楼3号楼5号楼6号楼7号楼，城市旺点17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，金元小区1，10，11，12，13，14，15，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，福兴里11号，12号楼，万众里小区1，2，3号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，城建里1，2号楼，春明里2，3，4号楼，一期教师公寓15，21，28，4号楼，规划局东西胡同（金海公寓）2，1号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼 |
|  |  |  | 门窗玻璃存在破损、脱落等情况光明小区1号楼，土畜产1号楼，集宁里10，34号楼，康庄小区33号楼，居安里平房1号楼，管道局老四区21号楼，远洋光华城一期一区2栋，5栋号楼，东日瑞景8号楼，颐和佳苑14号楼，城市旺点17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，金元小区1，10，11，12，13，14，15，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，三五三一小区6号楼，福兴里10号楼，万众里小区1，2，3号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，专家公寓33号楼，幸福城朗园5栋，9栋号楼，十小宿舍1号楼，海关宿舍1栋楼号楼，北安华里8号，9号，2号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，花语城小区2-8地块二地块14号楼 |
|  |  |  | 屋面排水不畅、漏水宏程华府2号楼3号楼5号楼6号楼7号楼，尚华城小区7号楼，德仁永兴苑1#楼，2#楼，3#楼，4#楼，5#楼，6#楼号楼，前锋小区乙1，乙2，乙3，乙4，甲1，甲2，甲3，甲4，号楼，奥富斯小区1号，2号楼，3号楼，安居花园小区1号楼、3号楼、5号楼、7号楼，2号楼，4，6，8号楼，城市旺点17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，金元小区1，10，11，12，13，14，15，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，蓝水湾别墅区B-16，蓝水湾别墅区B-17，蓝水湾别墅区B-18，蓝水湾别墅区B-19号楼，向平里1号楼，春明里2，3号楼，华阳小区3，4，2号楼，凤凰城30号楼，大学里四期15号楼，廊和坊1，5号楼，汽配城小区5号楼6号楼，燃料宿舍1号楼，上善颐园沁芳苑1号楼，沁芳苑4号楼，沁芳苑3号楼，沁芳苑5号楼，沁芳苑6号楼，沁芳苑12号楼，姮庆公寓小区1号楼，3号楼，7号楼，4号楼，6号楼，5号楼，2号楼，8号楼，9号楼，10号楼 |
|  |  |  | 外墙内侧或地下室渗水漏水臻丽家园小区7，10号楼，交警楼1号楼，生产资料北院1号楼，康庄小区33，19号楼，33号楼，34号楼，9号楼，甲1号楼，管道局老四区21号楼，永兴小区10，11，12，15，16，17，18，19，1，20，21，22，23，25，26，2，3，4，5，6，7，8，9，27，28，29，30，31，32，33，36号楼，德荣帝景21#，23号楼，宏程华府2号楼3号楼5号楼6号楼7号楼，宏程华苑1号楼2号楼3号楼，尚华城小区12号楼，13号楼，20号楼，德仁永兴苑1#楼，2#楼，3#楼，4#楼，5#楼，6#楼号楼，蓝波湾10号楼，1号楼，2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，广阳公寓小区10，11，12，13，14，15，16，17，2，3，4，5，7，8，9号楼，城市旺点17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，金元小区1，10，11，12，13，14，15，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，三五三四小区4号楼，3534小区7号楼，9号楼，8号楼，10号楼，3534小区5号楼，3534小区6号楼，廊北小区2号楼，新星里小区10，11，12，13，14，15，1，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，馨领地小区10，11，12，13，15，16，5，6，7，8，9号楼，集宁里8号楼，党校宿舍1号楼，3号楼，2号楼，农林局宿舍楼2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，4号楼，1号楼，园林小区1号楼，2号楼，骏丰小区1号楼，2号楼号楼，干休所1号楼，城建里1，2号楼，帝景天城11，17，21号楼，大学里四期7号楼，廊和坊1，2，3，4，5号楼，建委宿舍2号楼，1号楼号楼，武警宿舍2号楼，1号楼，华春里税务楼1号楼，书店楼1号楼号楼，物价楼1号楼，果品厂宿舍楼1号楼，干休所宿舍1号楼，土地局宿舍楼1号楼，党校宿舍楼1号楼，3号楼，旧楼，2号楼，博泰公寓A栋，B栋号楼，花语城小区2-8地块3地块5号楼，6地块3号楼，八地块17号楼，宏昇华庭2号楼3号楼5号楼，汽配城小区5号楼6号楼，上善颐园沁芳苑1号楼，沁芳苑4号楼，沁芳苑3号楼，沁芳苑5号楼，沁芳苑6号楼，沁芳苑12号楼，香邑廊桥B11号楼，姮庆公寓小区5号楼 |
|  |  |  | 外墙装饰材料和保温材料损坏或脱落面积10平方米以下尚华城小区16，9号楼，德仁新苑10，11，9，8号楼，蓝波湾9，8，10号楼，1号楼，2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，畜牧局宿舍1号楼，安泰小区3号楼，水务宿舍1号楼，阳光逸墅小区2号楼，前锋小区甲一号楼，奥富斯小区3，2号楼，安居花园小区4号楼，电大宿舍3号楼，师院二区6号楼，光明小区2号楼，臻丽家园小区5号楼，工行宿舍楼1号楼，华祥里2号楼，秀景花园西区1号楼，久安里2号楼，聚星苑3，4号楼，警金里2号楼，裕华小区南区12号楼，华夏经典A2号楼，第七大街9号楼，大家新城2号楼，宏昇华庭2，2号楼3号楼5号楼，尚北金里小区3b号楼，河工大教师公寓4号楼，卫生局宿舍楼1号楼，爱民道宿舍楼1号楼，金光小区10，1，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，群华里小区1号楼，办事处宿舍楼1号楼，骏丰小区1号楼，干休所宿舍1号楼，兴盛公寓2号楼，长安小区6，5号楼，广阳公寓小区11号楼，御泉湾7，8号楼，金泰花园10，25号楼，金安里2，1号楼，2号楼，3号楼，金元小区3，1，10，11，12，13，14，15，2，4，5，6，7，8，9号楼，德荣帝景16号楼，17号楼，宏程华府2号楼3号楼5号楼6号楼7号楼，宏程华苑1号楼2号楼3号楼，传输局小区1号楼，颐和佳苑16号楼，5号楼，阿尔卡迪亚帝景园6号楼，帝景园7号楼，帝景园8号楼，帝景园9号楼，帝景园11号楼，帝景园14号楼，帝景园19号楼，骏景园3号楼，骏景园6号楼，骏景园7号楼，骏景园8号楼，城市旺点17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，裕民里1号楼，管道局一区10号楼，康庄小区19号楼，3号楼，6号楼，大学里西区公寓5#号楼，帝景天城17号楼，大学里四期17号楼，20号楼，廊和坊2，5号楼，儒苑小区教师公寓8号楼，9号楼，2号楼，3号楼，5号楼，4号楼，6号楼，7号楼，十小宿舍1号楼，大拇指广场西区7#号楼，平旺里1，2，4号楼，红星紫郡小区8号楼，红星紫郡小区11号楼，红星紫郡小区14号楼，红星紫郡小区17号楼，红星紫郡小区18号楼，红星紫郡小区19号楼，紫晶苑4，5号楼，大学里三期14，15号楼，香榭里舍11号楼，花语城小区2-8地块3地块1号楼，3地块4号楼，五地块4号楼，规划局东西胡同（金海公寓）2，1号楼，市粮食局宿舍1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，姮庆公寓小区1号楼，3号楼，7号楼，4号楼，5号楼，6号楼，2号楼，8号楼，9号楼，10号楼 |
|  |  |  | 外墙装饰材料和保温材料损坏或脱落面积10至30平方米蓝波湾10，10号楼，1号楼，2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，畜牧局宿舍1号楼，安泰小区3号楼，师院二区6号楼，光明小区2号楼，臻丽家园小区7号楼，花城小区3号楼，华祥里1号楼，金源丽都1号楼，警金里2号楼，华夏经典A2号楼，安美家园1号楼，三五三一小区23，15，1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，尚北金里小区3b号楼，华阳小区2号楼，农机楼1号楼，群华里小区1号楼，办事处宿舍楼1号楼，光明东道11号甲2号楼，长安小区6号楼，城市旺点7，19，17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，太平洋小区3号楼，金安里2，3，1号楼，2号楼，3号楼，金元小区3，1，10，11，12，13，14，15，2，4，5，6，7，8，9号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，城建里1，2号楼，春明里2号楼，北安华里8号，12号楼，大拇指广场西区2#号楼，姮庆公寓小区5号楼 |
|  |  |  | 外墙装饰材料和保温材料损坏或脱落面积30平方米以上师院二区6号楼，光明小区2号楼，臻丽家园小区7号楼，同顺里1号楼，中房馨园9号楼，警金里2号楼，华夏经典A2号楼，三五三一小区23号楼，尚北金里小区3b号楼，办事处宿舍楼1号楼，光明东道11号甲2号楼，兴盛公寓2号楼，太平洋小区3号楼，金安里2，3，1号楼，2号楼，3号楼，德荣帝景25号楼，尚华城小区19号楼，22号楼，蓝波湾10号楼，1号楼，2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，广阳公寓小区10，11，12，13，14，15，16，17，2，3，4，5，7，8，9号楼，政法小区1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，城市旺点17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，金元小区1，10，11，12，13，14，15，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，管道局一区5号楼，春明里1，3号楼 |
|  |  |  | 电动自行车乱拉飞线充电、消防安全管理不到位植物油厂宿舍2号楼，1206宿舍3号楼，盛德花园48号楼，机械厂宿舍1号楼，水务宿舍1号楼，八中宿舍1，2号楼，办事处工程楼1号楼，职教小区5，9号楼，师院一区1，2号楼，常春里小区1，4号楼，师院二区6号楼，永兴小区8，7号楼，光明小区2号楼，炮校家属院1，102，5，10，4，9，8号楼，红星紫郡9，红星紫郡小区3号楼，红星紫郡小区4号楼，红星紫郡小区5号楼，红星紫郡小区7号楼，红星紫郡小区8号楼，红星紫郡小区9号楼，红星紫郡小区10号楼，红星紫郡小区11号楼，红星紫郡小区12号楼，红星紫郡小区13号楼，红星紫郡小区15号楼，红星紫郡小区16号楼，红星紫郡小区17号楼，红星紫郡小区18号楼，光明东里1，5号楼，华祥里2，6，5，1号楼，同顺里1，2号楼，华森楼1号楼，世纪花园18，1-（2），18#，17#，16#，15#，12#，10#，11#，9#，8#，7#，6#，5#，3#，2#，1#号楼，世锦名城16号楼，裕西里5号楼，土畜产1号楼，群乐里5、9号楼9，5号楼，圣泰新苑南区1号楼，富兴里1号楼，集宁里8，28，35号楼，德安里9号楼，粮食局宿舍3号楼，益民花园小区3号楼，127号甲1、2号楼1号楼，建新楼1号楼，管道局新六区14，7号楼，冶炼厂家属院4号楼，外贸粮油楼1号楼，居阳里3，2号楼，物资楼1号楼，新星里小区2，10，11，12，13，14，15，1，3，4，5，6，7，8，9号楼，丰华里1号楼，廊北小区2，1号楼，警金里2号楼，三五三四小区2，3，2号楼，3号楼，4号楼，3534小区7号楼，9号楼，8号楼，10号楼，3534小区5号楼，3534小区6号楼，法院宿舍17号楼，华夏经典A2，A1号楼，第七大街7，1，9，2号楼，宏泰龙邸10，16号楼，银丰家园1号楼，鸿坤理想澜湾18，10，21号楼，三五三一小区23，15，2号楼，第八大街东区H号楼，大官庄小区1，2，6号楼，银河大街（10、11号楼）10，11号楼，卫生局宿舍楼1号楼，华阳小区2，3号楼，园丁康居1号楼，爱民道宿舍楼1号楼，正隆嘉园2号楼，农机楼1号楼，房产楼1号楼，粮工楼1号楼，丰宁里2，1号楼，同乐小区1号楼，三小宿舍1号楼，管道局一区3号楼，康庄小区22，34，39，33，28号楼，群华里小区1号楼，管道局三区11号楼，万众里小区3，1，2号楼，办事处宿舍楼1号楼，建委宿舍1号楼，武警宿舍1号楼，骏丰小区1号楼，贸源里小区1号楼，管道局五区1号楼，市药检所宿舍1号楼，市政小区1号楼，馨平公寓2号楼，华春里税务楼1号楼，物价楼1号楼，农行宿舍楼1，南楼，北楼号楼，光明东道11号甲2号楼，干休所宿舍1号楼，兴盛公寓2号楼，三中南楼1号楼，长安小区6，5号楼，津元里、平房3，1号楼，聚贤楼1号楼，永跃里小区1号楼，广阳公寓小区5，11，9，2，10，12，13，14，15，16，17，3，4，7，8号楼，儒苑小区教师公寓2，8号楼，9号楼，2号楼，3号楼，5号楼，4号楼，6号楼，7号楼，骆庄教师公寓2号楼，御泉湾7号楼，规划局东西胡同（金海公寓）1，2，5，4，6，3号楼，紫金华府8，7号楼，阿尔卡迪亚5，14号楼，蓝水湾26，216，30B号楼，富华小区南区6，7，9，10，8号楼，管道局老四区21，20号楼，市政宿舍2，1号楼，太平洋小区3号楼，管道局新四区43，37号楼，和平丽景小区31，5号楼，城建里1，2号楼，金安里2，3，1号楼，2号楼，3号楼，十小宿舍1号楼，春明里3，2，4，5号楼，恒源里甲、乙1，甲，乙号楼，周各庄新区北区26号楼，燃料宿舍1号楼，幸福佳苑10，14，1号楼，德荣帝景21#，22#，23号楼，24号楼，25号楼，12号楼，15号楼，16号楼，17号楼，18号楼，5号楼，6号楼，7#，9#，10#，11#，8号楼，13号楼，14号楼，19号楼，20号楼，尚华城小区10号楼，12号楼，13号楼，市交通局宿舍1号楼，2号楼，蓝波湾10号楼，2号楼，3号楼，5号楼，前锋小区乙1，乙2，乙3，乙4，甲1，甲2，甲3，甲4，号楼，奥富斯小区1号，2号楼，3号楼，安居花园小区1号楼、3号楼、5号楼、7号楼，2号楼，4，6，8号楼，孔雀城天玺12#号楼，传输局小区1，2，4号楼，政法小区2号楼，4号楼，5号楼，7号楼，血站小区1号楼，东日瑞景12，13，2，3，4，5，6，9，1号楼，颐和佳苑14号楼，16号楼，1号楼，2号楼，4号楼，5号楼，6号楼，9号楼，牡丹苑1#，2#，3#，4#，5#号楼，锦绣名园春辉#，夏荷#，秋枫座，冬梅座号楼，锦绣家园1#，2#，3#，4#，5#，6#，7#，9#，10#，11#，地产大厦，锦绣大厦号楼，东方家园小区10号楼，11号楼，12号楼，13号楼，14号楼，15号楼，16号楼，1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，荣华里1，2，3号楼，圣泰花园1，2，3，4，5号楼，城市旺点17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，金元小区1，10，11，12，13，14，15，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，中医院宿舍1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，向阳里1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，建华里10，11，12，1，2，6，7，8，9号楼，建安里2号楼，3号楼，单栋楼，1号综合楼号楼，百殿园3号楼，馨领地小区10，11，12，13，15，16，1，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，久安里1号楼，南安华里5号楼，星盛园星盛园4号楼，福兴里13号楼，红星里3号楼，红星里5号楼，红星里7号楼，红星里8号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，晓廊坊小区10号楼，11号楼，12号楼，13号楼，2号楼，3号楼，6号楼，育才楼1号楼，专家公寓24号楼，凤凰城109，112，119，123，124，125，126，127，128，129，130，131，132，133，134，135，136号楼，一期教师公寓10，12，13，15，16，17，19，1，23，25，27，3，6，8号楼，安装公司宿舍西改，东二，东四，西二，西四，东改，东一，东三，西一，西三，西五号楼，移动通信小区12，7号楼，香榭里舍8号楼，5号楼，9号楼，6号楼，3号楼，7号楼，4号楼，10号楼，2号楼，11号楼，人行宿舍1#号楼，海关宿舍1栋楼号楼，天河15号15号楼，天河小区北区14，13号楼，天河小区南区2，3号楼，金桥花园1-4，1-2，1-6，1-3，1-5，1-7，1-1，1-9，1-10，1-8，2-1，2-3，2-4，2-6，2-5，2-7，2-8，2-9，2-2，2-10，2-11，2-12，3-4，3-1，3-3，3-5，3-6，3-7，3-8，2-13，3-9，4-1，3-2，4-2，4-3，4-5，4-6，4-8，5-1，5-2，5-3，4-4，5-6，5-5，4-7，5-4，6-3，6-2，6-5，6-6，6-7，6-8，6-1，6-4，5-7号楼，安华里1号楼1号楼，北安华里8号，11号，10号，9号，2号楼，锦盛园1号，4号，2号楼，博泰公寓B栋号楼，紫晶苑1，2，3，17，19，21，22，23，25，26，28号楼，汽配城小区5号楼6号楼，安泰小区1#，2#，3#，4#，5#，6#，7#，8#，10#，12#，14#，15#号楼，畜牧局宿舍1栋号楼，永泰1号楼，供电楼1号楼1号楼，建工里1号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，花语城小区2-8地块二地块12号楼，七地块11号楼，香邑廊桥A1号楼，B3号楼，B2号楼，B13号楼，B11号楼，丰茂街平房91户号楼，供销社宿舍15，13，14号楼，服装厂楼1号楼，新华宿舍楼1号楼，工行楼1号楼，蓝珏花园小区6号楼 |
| 3 | 存在管线管道破损的住宅数量 | 387 | 存在给水管线跑冒滴漏、排水管线老化破损、渗漏堵塞的问题广阳公寓小区10，11，12，13，14，15，16，17，2，3，4，5，7，8，9号楼，向平里1，2，3，4号楼，万众里小区1，2，3号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，党校宿舍1号楼，3号楼，2号楼，农林局宿舍楼2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，4号楼，1号楼，园林小区1号楼，2号楼，骏丰小区1号楼，2号楼号楼，干休所1号楼，城建里1，2号楼，华阳小区3，4，2号楼，一期教师公寓22，23，24，3，7号楼，建委宿舍2号楼，1号楼，武警宿舍2号楼，1号楼，华春里税务楼1号楼，书店楼1号楼号楼，物价楼1号楼，果品厂宿舍楼1号楼，干休所宿舍1号楼，土地局宿舍楼1号楼，党校宿舍楼1号楼，3号楼，旧楼，2号楼，汽配城小区5号楼6号楼，燃料宿舍1号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，姮庆公寓小区1号楼，3号楼，7号楼，4号楼，6号楼，2号楼，8号楼，9号楼，10号楼，供销社宿舍13，15，14号楼 |
|  |  |  | 存在采暖季温度不达标问题蓝波湾10号楼，1号楼，2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，廊北小区1，2号楼，新星里小区10，11，12，13，14，15，1，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，馨领地小区10，11，12，13，15，16，1，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，馨钻界小区3号楼，4号楼，6号楼，7号楼，8号楼，城建里1，2号楼，春明里1，2，3，4，5号楼，十小宿舍1号楼，春和南区7，10号楼，春和北区3，2号楼，姮庆公寓小区5号楼 |
|  |  |  | 存在电力电信管线老化破损及裸露、私搭乱接的问题宏泰花园1号楼，植物油厂宿舍2号楼，盛德花园14，13，48号楼，1206宿舍3号楼，市交通局宿舍1号楼，畜牧局宿舍1号楼，金属柜宿舍1号楼，机械厂宿舍1号楼，办事处宿舍楼2，1号楼，电缆厂宿舍1，2号楼，水务宿舍1号楼，前锋小区2号楼，甲一号楼，2，3，乙2号楼，甲3，乙1，乙2，乙3，乙4，甲1，甲2，甲3，甲4，号楼，水泥厂宿舍楼1号楼，五中宿舍楼1号楼，文苑小区3号楼，师范学院三区10，5，7号楼，办事处工程楼1号楼，职教小区5，9号楼，师院一区1，2号楼，常春里小区1，2，4号楼，钨钼厂宿舍小区1号楼，兴华小区1号楼，师院二区1，6号楼，永兴小区8，7号楼，德源小区2号楼，平安小区3号楼，光明小区1，2号楼，臻丽家园小区7号楼，畅想家园所有楼盘号楼，炮校家属院102号楼，金源小区1号楼，工行宿舍楼2号楼，光明东里1，5号楼，华祥里2，6，5，1号楼，格林郡府（A、B、C、D区）1号楼，同顺里2号楼，华森楼1号楼，平旺里2号楼，天河15号15号楼，天河小区北区14号楼，芳泽园小区4号楼，东方家园小区4号楼，群乐里10号楼10号楼，土畜产1号楼，群乐里5、9号楼9，5号楼，集宁里1，9，8，35，26，28号楼，荣福里1号楼，圣泰新苑南区1，4号楼，向平里6号楼，富兴里1号楼，和风里2号楼，韩一宿舍1号楼，益民花园小区7，6，3号楼，127号甲1、2号楼5，1号楼，粮食局宿舍3号楼，康顺里6号楼，久安里2号楼，新光里2号楼，管道局新六区4，12，14号楼，圣泰新苑北区2号楼，人寿保险宿舍1号楼，冶炼厂家属院3，4号楼，建新楼1号楼，保险公司宿舍1号楼，公安楼1号楼，交警楼1号楼，生产资料北院1号楼，水文局宿舍1号楼，外贸粮油楼1号楼，管道局老六区3号楼，民政局宿舍1号楼，居阳里3，2号楼，日华里2号楼，物资楼1号楼，华苑小区7，8号楼，建安里1，单元楼号楼，馨领地小区1号楼，政协宿舍1号楼，新华北小区1号楼，新星里小区2，4号楼，丰华里1，2号楼，热力宿舍1，2号楼，企业局宿舍2号楼，新华小区2号楼，中医院宿舍小二楼，4，2号楼，供电局宿舍2号楼，烟草宿舍4，1号楼，廊北小区15，2号楼，三五三四小区3号楼，裕华小区南区12，11，10号楼，法院宿舍17号楼，华夏经典A2号楼，第七大街6号楼，玥尚小区1号楼，三五三一小区25，24，21，22，23，4，8，15，2号楼，尚北金里小区3号楼，农兴里2号楼，丰盛路平房区1号楼，大官庄小区1，2，6号楼，银河大街（10、11号楼）10，11号楼，卫生局宿舍楼1号楼，华阳小区2，3，4号楼，政府1-3号楼1号楼，农行楼2号楼，北白楼（大官庄3号楼）1，3号楼，园丁康居2号楼，爱民道宿舍楼1号楼，农机楼1号楼，房产楼1号楼，粮工楼1号楼，永泰2号楼，供电宿舍楼（大官庄3号楼）1号楼，丰宁里2号楼，大官庄2号楼2号楼，康庄小区16，29，22，33号楼，金光小区9，10，1，11，12，2，3，4，5，6，7，8号楼，群华里小区1号楼，管道局三区12，11号楼，万众里小区4，3，1，2号楼，园林小区1号楼，建委宿舍1，37号楼，武警宿舍1号楼，清河小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，骏丰小区1号楼，贸源里小区1号楼，管道局五区1号楼，市药检所宿舍1号楼，市政小区1号楼，馨平公寓2号楼，华春里税务楼1号楼，农行宿舍楼1，南楼，北楼号楼，地矿楼（地矿、向津里）1号楼，三中南楼1号楼，津元里、平房3，1号楼，长安小区6，5号楼，聚贤楼1号楼，传输局小区1，2号楼，广阳公寓小区5，11，2，10，12，13，14，15，16，17，3，4，7，8，9号楼，规划局东西胡同（金海公寓）1号楼，十小宿舍1号楼，供电楼1号楼1号楼，管道局老四区17，21号楼，市政宿舍2号楼，太平洋小区3号楼，管道局新四区43号楼，城建里1号楼，金安里2，1号楼，2号楼，3号楼，春明里3号楼，恒源里甲、乙1号楼，燃料宿舍1号楼，奥富斯小区1号，2号楼，3号楼，安居花园小区1号楼、3号楼、5号楼、7号楼，2号楼，4，6，8号楼，政法小区5号楼，远洋光华城一期一区1栋号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，专家公寓24号楼，一期教师公寓14，18，20，27，2，4，5，7，9号楼，香榭里舍1号楼，7号楼，丫咪公寓号楼，幸福城朗园4栋号楼，幸福城欣园1栋号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，供销社宿舍13，15，14号楼 |
| 4 | 需要进行适老化改造的住宅数量 | 767 | 建成时未安装电梯的多层住宅中具备加装电梯条件，但尚未加装改造畅想家园所有楼盘号楼，新新小镇1，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，东方家园小区10号楼，11号楼，12号楼，13号楼，14号楼，15号楼，16号楼，1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，建华里11，12，1，2，6，7，8，9号楼，建安里2号楼，3号楼，单栋楼，1号综合楼号楼，旭景花园3，6，7，9号楼，百殿园1号楼，2号楼，3号楼，廊北小区1，2号楼，新星里小区10，11，12，13，14，15，1，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，馨领地小区1，2，3，4号楼，丰盛小区10，3乙，3甲，6，7，8，9，人防5号楼，春华里3，10，11，12，4，5，6，7，8，9号楼，富春里1，2，3，4号楼，集宁里12号楼，公安楼小区2#号楼，实业小区1#，2#，3#，4#，5#，6#号楼，振财小区北楼，南楼号楼，聚星苑1#，2#，3#，4#，5#，6#，7#，8#，9#号楼，芳菲苑1#，2#，3#，4#，5#，6#，7#号楼，裕华北小区15#，16#，23#，24#，5#，6#，7#号楼，裕西里1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，万众里小区1，2，3号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，管道局三区10，11，12，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23，24，25，26，9号楼，城建里2号楼，专家公寓33，34号楼，裕华小区南区11，10，1，4，18，19，26，21，27，28，20，22，29，34，35，37，13，36，12号楼，海关宿舍1栋楼号楼，农科院专家博士楼1#号楼，平旺里1，2，3，4号楼，新开外贸1，2号楼，新明里2，3，1号楼，光明东道外贸1，2号楼，光明东里2，3，4，5，1号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，农行宿舍楼南楼，北楼号楼，向英里南院1，3，2号楼，向英里北院7，9，8，4，6，10，11，13，5，12号楼，供销社宿舍13，15，14号楼 |
|  |  |  | 住宅单元出入口和通道未进行无障碍改造、地面防滑处理1206宿舍5号楼，金属柜宿舍1号楼，万和嘉苑小区2号楼，机械厂宿舍1号楼，电缆厂宿舍1，2号楼，阳光逸墅小区1号楼，前锋小区2号楼，3，甲3号楼，奥富斯小区3，2号楼，安居花园小区6号楼，五中宿舍楼1号楼，海德公园小区5，6，2，7号楼，文苑小区3，6，11号楼，江南水郡小区10号楼，师范学院三区7号楼，八中宿舍1，2号楼，办事处工程楼1号楼，四中宿舍1号楼，附小宿舍楼1号楼，呈祥紫园小区9，7，4，3号楼，新月小区10，3号楼，常春里小区1，2，4号楼，钨钼厂宿舍小区1号楼，兴华小区1号楼，五小宿舍小区1号楼，平安小区4，1，2，3号楼，德源小区3号楼，炮校家属院1，101，102，75，5，10，4，9，8，7，6，2，3号楼，花城小区3，5，2号楼，书芳苑小区3，5号楼，中房馨美域8号楼，锦绣家园2，4，7，1#，2#，3#，4#，5#，6#，7#，9#，10#，11#，地产大厦，锦绣大厦号楼，华祥里6，2号楼，锦绣名园春晖座，夏荷座，春辉#，夏荷#，秋枫座，冬梅座号楼，华森楼1号楼，国际花园B区51号楼，世纪花园18，1-（2），18#，17#，16#，15#，12#，10#，11#，9#，8#，7#，6#，5#，3#，2#，1#号楼，天河小区北区14，13号楼，康乐花园小区8号楼，凤河公寓A号楼，芳泽园小区1号楼，秀景花园西区2，1号楼，群乐里10号楼10号楼，土畜产1号楼，群乐里5、9号楼9，5号楼，秀景花园东区2，1，3，4号楼，紫云轩1号楼，圣泰新苑南区1号楼，向平里6号楼，集宁里10，12，6，34，30，1，3，5，13号楼，14号楼，15号楼，16号楼，17号楼，18，19，20，21，22，23，25，27，28号楼，29号楼，30号楼，31号楼，32号楼，新开路33号楼33号楼，中铁物探家属楼1号楼，粮食局宿舍3号楼，金源丽都1号楼，群乐里小区（1-4，6-7）4，3号楼，新光里2号楼，管道局新六区4，5号楼，建委宿舍1，2，2号楼，1号楼，管道局老六区13，12，3，1号楼，民政局宿舍1，1号楼，居阳里3号楼，华苑小区7，8，14号楼，建安里1，单元楼号楼，丰华里1，2号楼，中医院宿舍4，小二楼，2号楼，廊北小区15号楼，华夏经典9，A2，A1号楼，第七大街6，1，9号楼，安美家园1号楼，华夏名筑6号楼，三五三一小区23，4号楼，尚北金里小区3B号楼，农兴里2号楼，河工大教师公寓4号楼，空中花园8号楼，银河大街（10、11号楼）10，11号楼，园丁康居1，2号楼，华阳小区2，3，4号楼，农机楼1号楼，丰宁里1号楼，同乐小区1号楼，三小宿舍1号楼，康庄小区28，10号楼，11号楼，12号楼，13号楼，14号楼，15号楼，16号楼，17号楼，19号楼，1号楼，20号楼，21号楼，22号楼，23号楼，25号楼，27号楼，28号楼，29号楼，2号楼，30号楼，32号楼，33号楼，34号楼，35号楼，37号楼，38号楼，39号楼，3号楼，40号楼，41号楼，43号楼，45号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，甲1号楼，办事处宿舍楼1号楼，富苑小区1，2，3号楼，馨平公寓2号楼，居安里平房1号楼，兴盛公寓2号楼，长安小区6，5号楼，永跃里小区1号楼，政法小区4，7号楼，传输局小区1，2号楼，广阳公寓小区5，11号楼，东日瑞景3号楼，幸福城欣园9，12号楼，丹枫园12号楼，晓廊坊小区7号楼，供电楼1号楼1号楼，蓝水湾26号楼，管道局老四区17，18，21，15，20号楼，富华小区南区6，9号楼，管道局新四区32，34，43，37号楼，金安里2，1号楼，2号楼，3号楼，金元小区3，1，10，11，12，13，14，15，2，4，5，6，7，8，9号楼，蓝波湾10号楼，1号楼，2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，血站小区1号楼，牡丹苑1#，2#，3#，4#，5#号楼，东方家园小区10号楼，11号楼，12号楼，13号楼，14号楼，15号楼，16号楼，1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，荣华里1，2，3号楼，圣泰花园1，2，3，4，5号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，馨领地小区1，2，3，4号楼，丰盛小区10，3乙，3甲，6，7，8，9，人防5号楼，春华里3，10，11，12，4，5，6，7，8，9号楼，富春里1，2，3，4号楼，众贤里1，2，3号楼，保险公司宿舍1号楼，和风里1号楼，2号楼，康健楼1号楼，日华里1，2，3号楼，水文局宿舍1号楼，荣福里1号楼，2号楼，公安楼小区2#号楼，实业小区1#，2#，3#，4#，5#，6#号楼，振财小区北楼，南楼号楼，聚星苑1#，2#，3#，4#，5#，6#，7#，8#，9#号楼，芳菲苑1#，2#，3#，4#，5#，6#，7#号楼，裕华北小区14#，15#，16#，23#，24#，5#，6#，7#号楼，万众里小区1，2，3号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，党校宿舍1号楼，3号楼，2号楼，农林局宿舍楼2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，4号楼，1号楼，园林小区1号楼，2号楼，骏丰小区1号楼，2号楼，干休所1号楼，城建里1号楼，一期教师公寓24号楼，儒苑小区教师公寓8号楼，9号楼，2号楼，3号楼，5号楼，4号楼，6号楼，7号楼，安装公司宿舍西改，东二，东四，西二，西四，东改，东一，东三，西一，西三，西五号楼，裕华小区南区11，10，1，4，18，19，26，21，27，28，20，22，29，34，35，37，13，36，12号楼，武警宿舍2号楼，1号楼，人行宿舍1#号楼，海关宿舍1栋楼号楼，华春里税务楼1号楼，书店楼1号楼，天河15号15号楼，天河小区南区2，3号楼，物价楼1号楼，果品厂宿舍楼1号楼，干休所宿舍1号楼，土地局宿舍楼1号楼，党校宿舍楼1号楼，3号楼，旧楼，2号楼，平旺里1，2，3，4号楼，新开外贸1，2号楼，新明里2，3，1号楼，光明东道外贸1，2号楼，光明东里2，3，4，5，1号楼，汽配城小区5号楼6号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，人寿保险宿舍1号楼，向英里南院3，1，2号楼，向英里北院7，9，8，4，6，10，11，13，5，12号楼，花语城小区2-8地块八地块4号楼，丰茂街平房91户，供销社宿舍13，15，14号楼 |
|  |  |  | 楼梯间未沿墙加装扶手尚华城小区16，9号楼，中科紫峰8，9号楼，植物油厂宿舍2号楼，德仁新苑10，11，8号楼，百合园4号楼，畜牧局宿舍1号楼，金属柜宿舍1号楼，惠民小区一期2，1号楼，五中宿舍楼1号楼，海德公园小区4，5，6，7号楼，电大宿舍3号楼，八中宿舍1，2号楼，职教小区5号楼，呈祥紫园小区9，4，3号楼，安次区医院宿舍1号楼，新月小区10，3号楼，常春里小区1，2，4号楼，五小宿舍小区1号楼，平安小区4，5，1，2，3号楼，炮校家属院1，101，102，75，5，10，4，9，8，7，6，114，2，3，96号楼，书芳苑小区3，5号楼，锦绣家园2，6，7，1#，2#，3#，4#，5#，6#，7#，9#，10#，11#，地产大厦，锦绣大厦号楼，华祥里6号楼，锦绣名园春晖座，春辉#，夏荷#，秋枫座，冬梅座号楼，牡丹苑1，1#，2#，3#，4#，5#号楼，世纪花园18，1-（2），18#，17#，16#，15#，12#，10#，11#，9#，8#，7#，6#，5#，3#，2#，1#号楼，康乐花园小区8，9号楼，芳泽园小区1，4号楼，群乐里10号楼10号楼，土畜产1号楼，群乐里5、9号楼9，5号楼，华元和庭7，9，6号楼，和风里2号楼，颖丽花园5号楼，新开路33号楼33号楼，127号甲1、2号楼2，1号楼，集宁里35，13号楼，14号楼，15号楼，16号楼，17号楼，28号楼，29号楼，30号楼，31号楼，32号楼，10号楼，9号楼，粮食局宿舍3号楼，群乐里小区（1-4，6-7）4，3号楼，新光里2号楼，管道局新六区4，5，14，7号楼，众贤里1，2，3号楼，管道局老六区15，16，13，12，3，1号楼，居阳里3号楼，日华里1，2，3号楼，建安里1，单元楼号楼，农科院专家博士楼1号楼，丰华里1，2号楼，新益小区3，4号楼，中医院宿舍2号楼，警金里2号楼，聚星苑1，2号楼，裕华小区南区11，10号楼，华夏经典A2，A1号楼，第七大街6，7，9号楼，春华里9号楼，尚德佳苑1，2号楼，逸品龙湾10，12，13号楼，玥尚小区1号楼，宏程华府3号楼，安美家园2，1号楼，宏程华苑2号楼，银丰家园1号楼，三五三一小区24，23，4，15号楼，汽配城小区5号楼，尚北金里小区3B号楼，农兴里2号楼，华阳小区2，3号楼，中央风景小区1号楼，新华宿舍楼1号楼，农机楼1号楼，管道局一区6，3，1，10，13，14，15，16，17，18，19，2，20，4，5，7，8，9号楼，康庄小区34，39，28，10号楼，11号楼，12号楼，13号楼，14号楼，15号楼，16号楼，17号楼，19号楼，1号楼，20号楼，21号楼，22号楼，23号楼，25号楼，27号楼，28号楼，29号楼，2号楼，30号楼，32号楼，33号楼，34号楼，35号楼，37号楼，38号楼，39号楼，3号楼，40号楼，41号楼，43号楼，45号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，甲1号楼，管道局三区12，11，1，10，14，15，16，17，18，19，2，20，21，22，23，24，25，26，3，4，5，6，7，8，9号楼，办事处宿舍楼1号楼，管道局二区7，1，10，2，3，4，5，6，8，9号楼，馨平公寓2号楼，农行宿舍楼1，南楼，北楼号楼，居安里平房1号楼，光明东道11号甲2号楼，汇源锦城2，5号楼，兴盛公寓2号楼，三中南楼1号楼，恒基嘉园2号楼，长安小区6，5号楼，聚贤楼1号楼，永跃里小区1号楼，政法小区1，4，7，1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，姮庆公寓小区9，7号楼，传输局小区1，2号楼，广阳公寓小区5，11，9，2，10，12，13，14，15，16，17，3，4，7，8号楼，金银湾小区1，6，3号楼，东日瑞景9，15，3，14，11号楼，花语馨苑7号楼，乔治花园小区1，5号楼，幸福城欣园9，13号楼，御泉湾7，8号楼，幸福城朗园9，11，10号楼，金悦小区12，11号楼，晓廊坊小区15，9，7，8号楼，管道局老四区17，18，21，15，20号楼，太平洋小区3号楼，管道局新四区32，34，43，37号楼，金安里2，3，1号楼，2号楼，3号楼，周各庄新区南区7，9，20，21号楼，望景广场1号楼，金元小区3，1，10，11，12，13，14，15，2，4，5，6，7，8，9号楼，金泰花园25，26，23号楼，周各庄新区北区26，27号楼，血站小区1号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，4210小区1，2，3，4，5号楼，七中教师公寓1号楼，新欣里小区1，2号楼，新财小区A，B，C，D，E，F号楼，金地小区1，2，3，4，5，6号楼，康健楼1号楼，民政局宿舍1号楼，盛园小区2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，一期教师公寓26，27，28号楼，儒苑小区教师公寓8号楼，2号楼，9号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，人行宿舍1#号楼，海关宿舍1栋楼号楼，平旺里1，2，3，4号楼，新开外贸1，2号楼，新明里2，3，1号楼，光明东道外贸1，2号楼，光明东里2，3，4，5，1号楼，河工大宿舍楼1号楼，燃料宿舍1号楼，万和南区5，2，4，3，6，1号楼，万和北区7，10，9，8号楼，人寿保险宿舍1号楼，锦绣观邸小区锦绣观邸3号楼，阳光商住楼1号楼 |
|  |  |  | 纳入分散供养特困人员和建档立卡贫困人口范围的高龄、失能、残疾老年人等特殊困难老年人家庭未实施适老化改造万众里小区1，2，3号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，康庄小区10号楼，11号楼，12号楼，13号楼，14号楼，15号楼，16号楼，17号楼，19号楼，20号楼，21号楼，22号楼，23号楼，25号楼，27号楼，28号楼，29号楼，2号楼，30号楼，32号楼，33号楼，34号楼，35号楼，37号楼，38号楼，39号楼，3号楼，40号楼，41号楼，43号楼，45号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，甲1号楼，海关宿舍1栋楼号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，锦绣观邸小区锦绣观邸3号楼，供销社宿舍13，15，14号楼 |
| 5 | 需要进行节能改造的住宅数量 | 91 | 具备节能改造价值但尚未进行节能改造三五三四小区2号楼，3号楼，4号楼，3534小区7号楼，9号楼，8号楼，10号楼，3534小区5号楼，3534小区6号楼，廊北小区1，2号楼，新星里小区10，11，12，13，14，15，1，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，馨领地小区10，11，12，13，15，16，1，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，万众里小区1，2，3号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，海关宿舍1栋楼，阳光高地4号楼，6号楼，2号楼，3号楼，1号楼，7号楼，8号楼，5号楼，燃料宿舍1号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，农行宿舍楼南楼，北楼号楼，供销社宿舍13，15，14号楼 |
| 6 | 需要进行数字化改造的住宅数量 | 1499 | 不具备光纤入户条件前锋小区乙1，乙2，乙3，乙4，甲1，甲2，甲3，甲4，号楼，安居花园小区1号楼、3号楼、5号楼、7号楼，2号楼，4，6，8号楼，城市旺点17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，金元小区1，10，11，12，13，14，15，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，海关宿舍1栋楼号楼 |
|  |  |  | 住宅公共空间未安装楼宇入侵报警、视频监控等安防检测设备盛德花园18，14，13号楼，植物油厂宿舍2号楼，1206宿舍3，5号楼，德仁新苑10，11，8号楼，市交通局宿舍1号楼，蓝波湾8，6，11，10号楼，1号楼，2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，金属柜宿舍1号楼，安泰小区12，14号楼，永祥苑小区3，8，2号楼，机械厂宿舍1号楼，长富吉第2号楼，电缆厂宿舍1，2号楼，嘉多丽小区6号楼，水务宿舍1号楼，四季花语7号地8，17号楼，前锋小区2号楼，3，甲3号楼，安居花园小区6，3号楼，水泥厂宿舍楼1号楼，五中宿舍楼1号楼，汇源名居东区1号楼，文苑小区6号楼，侍郎房小区3号楼，仕宅官邸小区6号楼，师范学院三区10号楼，电大宿舍3号楼，八中宿舍2号楼，办事处工程楼1号楼，新儒苑小区2，4号楼，君兰苑小区11，5号楼，技校宿舍楼及平房区1号楼，职教小区5，9号楼，馨视界小区11，8，7号楼，新月小区3号楼，师院一区1，2号楼，永兴小区23，28，31，7号楼，钨钼厂宿舍小区1号楼，师院二区1号楼，德源小区3，2号楼，光明小区1号楼，臻丽家园小区7号楼，常青家园小区16，17，15，6，4，5，3，7，8，13，10，9，14，18，19号楼，党校宿舍1号楼，炮校家属院114，96，东4号楼，花城小区3，5，2号楼，中房馨美域7，9，5，4号楼，工行宿舍楼1，2号楼，光明东里2，3，4，5，1号楼，华祥里6，2号楼，格林郡府（A、B、C、D区）1号楼，同顺里2号楼，国际花园B区51号楼，天河15号15号楼，圣泰花园1，2号楼，凤河公寓A号楼，世纪花园35号楼，裕西里5，3号楼，运通家园小区2，20，22号楼，秀景花园西区2号楼，土畜产1号楼，荣福里1，1号楼，2号楼，圣泰新苑南区1，3，4号楼，华元和庭7，6号楼，富兴里1号楼，未来城小区2号楼，和风里2，1号楼，2号楼，韩一宿舍1号楼，颖丽花园5号楼，127号甲1、2号楼2，1号楼，集宁里35，1，2，3，4，5，6，7，13号楼，14号楼，15号楼，16号楼，17号楼，28号楼，29号楼，30号楼，31号楼，32号楼，德安里9号楼，益民花园小区3号楼，金源丽都1号楼，君正红石庄园小区44号楼，圣泰新苑北区2号楼，管道局新六区4，5，14号楼，建新楼1号楼，众贤里1，2，3号楼，公安楼1号楼，交警楼1号楼，建委宿舍1号楼，生产资料北院1号楼，外贸粮油楼1号楼，居阳里3号楼，日华里1，2，3号楼，物资楼1号楼，华苑小区7，8，14号楼，建安里1号楼，馨领地小区1号楼，政协宿舍1号楼，新华北小区1号楼，新星里小区2，4号楼，开发楼宿舍1号楼，丰华里2号楼，热力宿舍1号楼，企业局宿舍1号楼，新华小区2号楼，中医院宿舍2号楼，供电局宿舍2号楼，廊北小区1号楼，烟草宿舍1号楼，聚星苑1，2，1#，2#，3#，4#，5#，6#，7#，8#，9#号楼，农行宿舍1号楼，三五三四小区2号楼，法院宿舍1号楼，裕华小区南区12，11，10，1，4，18，19，26，21，27，28，20，22，29，34，35，37，13，36号楼，华夏经典A1号楼，春华里9，3，10，11，12，4，5，6，7，8号楼，第七大街7，9号楼，尚德佳苑1，2号楼，玥尚小区1号楼，逸品龙湾8号楼，大家新城2号楼，宏程华府3号楼，安美家园2，1号楼，银丰家园1号楼，宏昇华庭2，2号楼3号楼5号楼，三五三一小区25，24，22，23，4，8，15号楼，汽配城小区5号楼，华夏名筑6号楼，尚北金里小区3，3B号楼，农兴里2号楼，桃李亮亮12号楼，华阳小区2，3号楼，政府1-3号楼1号楼，北白楼（大官庄3号楼）1号楼，正隆嘉园5号楼，永泰2号楼，管道局一区6，3号楼，金光小区9，1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8号楼，康庄小区33，10号楼，11号楼，12号楼，13号楼，14号楼，15号楼，16号楼，17号楼，19号楼，1号楼，20号楼，21号楼，22号楼，23号楼，25号楼，27号楼，28号楼，29号楼，2号楼，30号楼，32号楼，33号楼，34号楼，35号楼，37号楼，38号楼，39号楼，3号楼，40号楼，41号楼，43号楼，45号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，甲1号楼，群华里小区1号楼，管道局三区12，11号楼，万众里小区4，1，2，3号楼，办事处宿舍楼1号楼，富苑小区1，2，3号楼，管道局二区7号楼，贸源里小区1号楼，市药检所宿舍1号楼，书店楼1号楼，农行宿舍楼1，北楼，南楼，恒基嘉园南区5，2号楼，物价楼1号楼，居安里平房1号楼，光明东道11号甲2号楼，干休所宿舍1号楼，汇源锦城2，5号楼，兴盛公寓2号楼，三中南楼1号楼，长安小区6，5号楼，聚贤楼1号楼，永跃里小区1号楼，姮庆公寓小区9，7号楼，广阳公寓小区5，11号楼，东日瑞景3号楼，儒苑小区教师公寓2，8号楼，2号楼，9号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，乔治花园小区1，5号楼，幸福城雅园1号楼，御泉湾7，8号楼，城市旺点7，19，17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，阿尔卡迪亚1，5，14，华景园1号楼，华景园2号楼，华景园3号楼，华景园4号楼，华景园5号楼，华景园6号楼，华景园7号楼，华景园8号楼，华景园9号楼，丽景园1号楼，丽景园2号楼，丽景园3号楼，丽景园4号楼，丽景园5号楼，丽景园6号楼，丽景园7号楼，帝景园6号楼，帝景园7号楼，帝景园8号楼，帝景园9号楼，帝景园11号楼，帝景园14号楼，帝景园19号楼，骏景园3号楼，骏景园6号楼，骏景园7号楼，骏景园8号楼，供电楼1号楼1号楼，金桥花园3，金芳苑1，1-4，1-2，1-6，1-3，1-5，1-7，1-1，1-9，1-10，1-8，2-1，2-3，2-4，2-6，2-5，2-7，2-8，2-9，2-2，2-10，2-11，2-12，3-4，3-1，3-3，3-5，3-6，3-7，3-8，2-13，3-9，4-1，3-2，4-2，4-3，4-5，4-6，4-8，5-1，5-2，5-3，4-4，5-6，5-5，4-7，5-4，6-3，6-2，6-5，6-6，6-7，6-8，6-1，6-4，5-7号楼，富华小区南区6，9号楼，管道局老四区21号楼，管道局新四区43号楼，金安里2，3，1号楼，2号楼，3号楼，金泰花园11，25，23号楼，春和南区9号楼，金元小区3，1，10，11，12，13，14，15，2，4，5，6，7，8，9号楼，周各庄新区北区23号楼，血站小区1号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，丰盛小区10，3乙，3甲，6，7，8，9，人防5号楼，富春里1，2，3，4号楼，康健楼1号楼，民政局宿舍1号楼，公安楼小区2#号楼，实业小区1#，2#，3#，4#，5#，6#号楼，振财小区北楼，南楼号楼，新益小区2#，3#号楼，芳菲苑1#，2#，3#，4#，5#，6#，7#号楼，裕华北小区14#，15#，16#，23#，24#，5#，6#，7#号楼，银河逸景1#，2#，3#，4#，5#，6#号楼，康顺里1，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，盛园小区2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，专家公寓24号楼，海关宿舍1栋楼号楼，农科院专家博士楼1#号楼，平旺里1，2，3，4号楼，新开外贸1，2号楼，新明里2，3，1号楼，光明东道外贸1，2号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，人寿保险宿舍1号楼，向英里南院3，1，2号楼，向英里北院7，9，8，4，6，10，11，13，5，12号楼，瑞成观邑1号楼，供销社宿舍13，15，14号楼 |
|  |  |  | 高层住宅的楼梯间、走道、候梯厅、门厅等公共部位未安装烟感报警器馨语星苑7，1号楼，10号楼，11号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，嘉慧意境8，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，10号楼，蓝波湾8，6，10号楼，1号楼，2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，江南水郡小区10号楼，馨视界小区8，7，22-1号楼，阳光高地3号楼，馨领地小区1，6号楼，警金里1号楼，中医院宿舍1号楼，尚德佳苑1，2号楼，宏程华府3号楼，馨钻界小区6，1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，6号楼，7号楼，8号楼，空中花园8号楼，中央风景小区1号楼，恒基嘉园南区5号楼，金泰花园25号楼，德荣帝景11#号楼，前锋小区乙1，乙2，乙3，乙4，甲1，甲2，甲3，甲4，号楼，安居花园小区1号楼、3号楼、5号楼、7号楼，2号楼，4，6，8号楼，血站小区1号楼，阿尔卡迪亚华景园1号楼，华景园2号楼，华景园3号楼，华景园4号楼，华景园5号楼，华景园6号楼，华景园7号楼，华景园8号楼，华景园9号楼，丽景园1号楼，丽景园2号楼，丽景园3号楼，丽景园4号楼，丽景园5号楼，丽景园6号楼，丽景园7号楼，帝景园6号楼，帝景园7号楼，帝景园8号楼，帝景园9号楼，帝景园11号楼，帝景园14号楼，帝景园19号楼，骏景园3号楼，骏景园6号楼，骏景园7号楼，骏景园8号楼，城市旺点17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，金元小区1，10，11，12，13，14，15，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，集宁里2，3，4，5，6，7，13号楼，14号楼，15号楼，16号楼，17号楼，28号楼，29号楼，30号楼，31号楼，32号楼，12号楼，万众里小区1，2，3号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，专家公寓24，33，34号楼，儒苑小区教师公寓8号楼，2号楼，9号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，1206宿舍3号楼，5号楼，1号楼，2号楼，6号楼，海关宿舍1栋楼号楼，金桥花园1-4，1-2，1-6，1-3，1-5，1-7，1-1，1-9，1-10，1-8，2-1，2-3，2-4，2-6，2-5，2-7，2-8，2-9，2-2，2-10，2-11，2-12，3-4，3-1，3-3，3-5，3-6，3-7，3-8，2-13，3-9，4-1，3-2，4-2，4-3，4-5，4-6，4-8，5-1，5-2，5-3，4-4，5-6，5-5，4-7，5-4，6-3，6-2，6-5，6-6，6-7，6-8，6-1，6-4，5-7号楼，博泰公寓A栋，B栋号楼，宏昇华庭2号楼3号楼5号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，供销社宿舍13，15，14号楼 |
|  |  |  | 未安装家庭健康紧急呼叫系统，无法保障有需要的居家老年人、残疾人安装一键紧急呼叫、安全监护无感化监测等智能产品昶友新天地小区1号楼，文苑小区10，11，12，13，14，15，16，6，7，8，9，2，3，5号楼，党校宿舍3，1，2，1号楼，3号楼，2号楼，永兴小区10，11，12，15，16，17，18，19，1，20，21，22，23，25，26，2，3，4，5，6，7，8，9，27，28，29，30，31，32，33，34，35，36号楼，书芳苑小区10，11，1，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，炮校家属院1，3，4，5，2，6，7，8，100，101，89，88号楼，臻丽家园小区10，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，书香苑1，2号楼，光明小区1，2，3，4，5号楼，职教小区10，1，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，德荣帝景21#，22#，12号楼，15号楼，16号楼，17号楼，18号楼，5号楼，6号楼，8号楼，13号楼，14号楼，19号楼，20号楼，新新小镇1，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，宏程华府2号楼3号楼5号楼6号楼7号楼，尚华城小区10号楼，11号楼，12号楼，13号楼，14号楼，15号楼，16号楼，17号楼，18号楼，19号楼，1号楼，20号楼，21号楼，22号楼，23号楼，24号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，市交通局宿舍1号楼，2号楼，盛德花园1，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，2，20，21，22，23，24，25，26，27，28，29，3，30，31，32，33，35，36，37，38，39，4，40，41，42，43，45，46，48，49，5，50，51，52，6，7，8，9号楼，德仁永兴苑1#楼，2#楼，3#楼，4#楼，5#楼，6#楼号楼，蓝波湾10号楼，1号楼，2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，嘉慧意境2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，10号楼，馨语星苑1号楼，10号楼，11号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，前锋小区乙1，乙2，乙3，乙4，甲1，甲2，甲3，甲4，号楼，奥富斯小区1号，2号楼，3号楼，安居花园小区1号楼、3号楼、5号楼、7号楼，2号楼，4，6，8号楼，机械厂宿舍1号楼，南屏小区1，2，6号楼，京汉君庭10，11，12，13，14，15，16，17，18，1，2，3，4，6，7，8，9号楼，血站小区1号楼，远洋光华城一期一区1栋，2栋，3栋，4栋，6栋，7栋，8栋，9栋，10栋，11栋号楼，宝石花苑10，11，12，15，16，1，2，3，6，7，8，9号楼，尚都新苑东区10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，1，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，润绿公寓1，2，3号楼，翡翠华章10号楼，1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，花语馨苑10号楼，1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，世纪花园18#，17#，16#，15#，12#，10#，11#，9#，8#，7#，6#，5#，3#，2#，1#号楼，牡丹苑1#，2#，3#，4#，5#号楼，锦绣名园春辉#，夏荷#，秋枫座，冬梅座号楼，锦绣家园1#，2#，3#，4#，5#，6#，7#，9#，10#，11#，地产大厦，锦绣大厦号楼，名人小区1-9号楼，冶炼厂家属院1号楼，1排，2号楼，2排，3号楼，3排，4号楼，4排，5排号楼，电控厂平房区1排，2排，3排，4排号楼，制线厂平房区1排，2排，3排，4排，5排号楼，荣华里1，2，3号楼，圣泰花园1，2，3，4，5号楼，阿尔卡迪亚华景园1号楼，华景园2号楼，华景园3号楼，华景园4号楼，华景园5号楼，华景园6号楼，华景园7号楼，华景园8号楼，华景园9号楼，丽景园1号楼，丽景园2号楼，丽景园3号楼，丽景园4号楼，丽景园5号楼，丽景园6号楼，丽景园7号楼，帝景园6号楼，帝景园7号楼，帝景园8号楼，帝景园9号楼，帝景园11号楼，帝景园14号楼，帝景园19号楼，骏景园3号楼，骏景园6号楼，骏景园7号楼，骏景园8号楼，和平丽景小区10号楼，11号楼，12号楼，13号楼，15号楼，16号楼，17号楼，18号楼，19号楼，1号楼，20号楼，21号楼，22号楼，23号楼，25号楼，26号楼，27号楼，28号楼，29号楼，2号楼，30号楼，31号楼，32号楼，33号楼，35号楼，36号楼，37号楼，39号楼，40号楼，41号楼，45号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，望景广场1#号楼，城市旺点17，18，20，21，旺点1，旺点2，旺点3，旺点4，旺点5，旺点6，旺点7，旺点8，旺点大厦，金安里1号楼，太平洋2号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区10号楼，一号别墅，1号楼，2号别墅，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，9号楼，金元小区1，10，11，12，13，14，15，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，蓝水湾22，23，24，25，26，27，29，30A，30B号楼，4210小区1，2，3，4，5号楼，七中教师公寓1号楼，新欣里小区1，2号楼，新财小区A，B，C，D，E，F号楼，金地小区1，2，3，4，5，6号楼，金泰花园10，11，12，13，16，17，18，19，20，21，22，23，24，25，26，27，2，32，33，34，35，3，4，5，6，7，8，9号楼，三五三一小区10号楼，11号楼，12号楼，14号楼，15号楼，16号楼，17号楼，18号楼，19号楼，1号楼，20号楼，21号楼，22号楼，23号楼，24号楼，25号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，8号楼，9号楼，丰盛小区10，3乙，3甲，6，7，8，9，人防5号楼，春华里3，10，11，12，4，5，6，7，8，9号楼，富春里1，2，3，4号楼，保险公司宿舍1号楼，和风里1号楼，2号楼，水文局宿舍1号楼，秀景花园东区1，2，3，4号楼，秀景花园西区1，2号楼，荣福里1号楼，2号楼，集宁里1，2，3，4，5，6，7，13号楼，14号楼，15号楼，16号楼，17号楼，18，19，20，21，22，23，25，27，28号楼，29号楼，30号楼，31号楼，32号楼，公安楼小区2#号楼，实业小区1#，2#，3#，4#，5#，6#号楼，振财小区北楼，南楼号楼，新益小区2#，3#号楼，聚星苑1#，2#，3#，4#，5#，6#，7#，8#，9#号楼，芳菲苑1#，2#，3#，4#，5#，6#，7#号楼，裕华北小区14#，15#，16#，23#，24#，5#，6#，7#号楼，银河逸景1#，2#，3#，4#，5#，6#号楼，德安里1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，万向城小区11号楼，12号楼，13号楼，6号楼，7号楼，9号楼，万众里小区1，2，3号楼，卫校宿舍1，2，3，4，5，6号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，馨钻界小区1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，6号楼，7号楼，8号楼，管道局三区1，10，11，12，14，15，16，17，18，19，2，20，21，22，23，24，25，26，3，4，5，6，7，8，9号楼，农林局宿舍楼2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，4号楼，1号楼，园林小区1号楼，2号楼，骏丰小区1号楼，2号楼，干休所1号楼，盛园小区2号楼，3号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，康庄小区10号楼，11号楼，12号楼，13号楼，14号楼，15号楼，16号楼，17号楼，19号楼，1号楼，20号楼，21号楼，22号楼，23号楼，25号楼，27号楼，28号楼，29号楼，2号楼，30号楼，32号楼，33号楼，34号楼，35号楼，37号楼，38号楼，39号楼，3号楼，40号楼，41号楼，43号楼，45号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼，9号楼，甲1号楼，城建里1号楼，市政宿舍1，2号楼，十九城邦101，102，103，104，105，106，107，108，109，10，110，111，112，113，114，115，116，117，118，119，11，120，121，122，123，124，125，126，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23，24，25，26，27，28，29，2，30，31，32，33，34，35，36，37，38，39，3，40，41，42，43，44，45，46，47，48，49，4，50，51，52，53，54，55，56，57，58，59，5，60，61，62，63，64，65，66，67，68，69，6，70，71，72，73，74，75，76，77，78，79，7，80，81，83，84，85，86，87，88，89，8，90，91，92，93，94，95，96，97，98-1，98-2，9号楼，大学里西区公寓4#，公寓5#，公寓6#，联排34#，联排35#，联排36#，联排37#，联排38#，联排39#，联排40#，联排41#，联排42#，联排43#，联排44#，联排45#，联排46#，联排47#，联排48#，联排49#，联排50#，联排51#，联排52#，联排53#，联排54#，联排55#，联排56#，17#，18#，19#，20#，21#，22#，23#，24#号楼，一期教师公寓1，6号楼，大学里四期13号楼，14号楼，16号楼，2号楼号楼，大学里东区10号楼，11号楼，12号楼，13号楼，14号楼，15号楼，1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号，8号楼，9号楼，公寓1，公寓2，公寓3，别墅1-33号楼，北京荟11号楼，1号楼，2号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼，8号楼号楼，办事处工程楼1号楼，技校宿舍楼及平房区1，3，2号楼，新儒苑小区1，2，3，4，9，8，7，6，5号楼，电大外卖楼1号楼，电大宿舍2，1，3号楼，师院二区9，5，3，1，2，10，8，6，7，4号楼，长富吉第1，2，5，6号楼，嘉多丽小区1，2，3，4，5，6号楼，儒苑小区教师公寓8号楼，2号楼，9号楼，3号楼，4号楼，5号楼，6号楼，7号楼号楼，幸福城朗园5栋，8栋，10栋，12栋，14栋，16栋，4栋，6栋，11栋，13栋，15栋号楼，幸福城欣园5栋，8栋，10栋，12栋，14栋，16栋，2栋，4栋，6栋，1栋，3栋，7栋，9栋，11栋，13栋，15栋号楼，荣盛华府7，5，4，2，3，1，6，8，11，12，9，10号楼，安装公司宿舍西改，东二，东四，西二，西四，东改，东一，东三，西一，西三，西五号楼，裕华小区南区11，10，1，4，18，19，26，21，27，28，20，22，29，34，35，37，13，36，12号楼，建委宿舍2号楼，1号楼号楼，武警宿舍2号楼，1号楼号楼，大学里三期2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17号楼，香榭里舍8号楼，5号楼，9号楼，1号楼，6号楼，3号楼，4号楼，7号楼，10号楼，2号楼，11号楼号楼，常青家园小区4，5，3，7，8，6，13，10，9，14，17，15，18，16，19号楼，师院一区1，7，4，5，3，6，8，9，12，11，13，10，2号楼，1206宿舍3号楼，5号楼，1号楼，2号楼，6号楼号楼，人行宿舍1#号楼，海关宿舍1栋楼号楼，华春里税务楼1号楼号楼，书店楼1号楼号楼，天河15号15号楼，天河小区北区14，13号楼，天河小区南区2，3号楼，物价楼1号楼号楼，果品厂宿舍楼1号楼号楼，干休所宿舍1号楼号楼，土地局宿舍楼1号楼号楼，金桥花园1-4，1-2，1-6，1-3，1-5，1-7，1-1，1-9，1-10，1-8，2-1，2-3，2-4，2-6，2-5，2-7，2-8，2-9，2-2，2-10，2-11，2-12，3-4，3-1，3-3，3-5，3-6，3-7，3-8，2-13，3-9，4-1，3-2，4-2，4-3，4-5，4-6，4-8，5-1，5-2，5-3，4-4，5-6，5-5，4-7，5-4，6-3，6-2，6-5，6-6，6-7，6-8，6-1，6-4，5-7号楼，党校宿舍楼1号楼，3号楼，旧楼，2号楼号楼，农科院专家博士楼1#号楼，阳光高地4号楼，6号楼，2号楼，3号楼，1号楼，7号楼，8号楼，5号楼号楼，平旺里1，2，3，4号楼，新开外贸1，2号楼，新明里2，3，1号楼，港升美丽园1，2，3，4，5，6号楼，光明东道外贸1，2号楼，红星紫郡红星紫郡小区7号楼号楼，光明东里2，3，4，5，1号楼，紫金华府一号楼，二号楼，三号楼，五号楼，六号楼，七号楼，八号楼，九号楼，十号楼，十一号楼，十二号楼，十三号楼，十五号楼号楼，宏昇华庭2号楼3号楼5号楼号楼，锦绣豪庭1，2，3，4，5，6，7，8，9，10号楼，永泰1号楼号楼，河工大宿舍楼1号楼，规划局东西胡同（金海公寓)2，1，5，4，6，3号楼，燃料宿舍1号楼，恒源里甲、乙甲，乙号楼，富华小区南区7，9，10，8号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，新天地综合楼1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，农行宿舍楼北楼，南楼号楼，悦府九号楼，2号楼，3号楼，8号楼，6号楼，7号楼，4号楼，1号楼，十号楼，5号楼号楼，君正红石庄园小区1，2，4，3，5，8，9，6，7，15，26，19，18，27，16，28，25，29，30，38，40号楼，36，37，39号楼，43号楼，44号楼号楼，师范学院三区5，11，2，10，1，8，4，9，3，7号楼，万和南区5，2，4，6，3，1号楼，万和北区7，10，9，8号楼，向英里南院3，1，2号楼，向英里北院7，9，8，4，6，10，11，13，5，12号楼，锦绣观邸小区锦绣观邸3号楼号楼，花语城小区2-8地块七地块5号楼，七地块3号楼号楼，四中宿舍1号楼，附小宿舍楼1号楼，姮庆公寓小区1号楼，3号楼，7号楼，4号楼，6号楼，2号楼，8号楼，9号楼，10号楼号楼，丰茂街平房91户号楼，阳光商住楼1号楼，供销社宿舍13，15，14号楼，服装厂楼1号楼号楼，新华宿舍楼1号楼号楼，工行楼1号楼号楼，蓝珏花园小区6号楼号楼 |
| 7 | 存在结构安全隐患的住宅数量 | 140 | 混凝土结构构件存在裂缝一期教师公寓16，22号楼，花语城小区2-8地块八地块11号楼 |
|  |  |  | 违规拆除结构承重构件永兴小区23号楼，紫晶苑18号楼 |
|  |  |  | 砖混结构主体出现砖体缺棱掉角、表面存在裂缝炮校家属院东4号楼，127号甲1、2号楼1号楼，华苑小区7号楼，裕华小区南区12号楼，华夏经典A1号楼，第七大街9，7号楼，卫生局宿舍楼1号楼，爱民道宿舍楼1号楼，正隆嘉园5号楼，大官庄北片平房区1号楼，粮工楼1号楼，盛通银河3号楼，办事处宿舍楼1号楼，管道局老四区21号楼，管道局新四区43号楼，远洋光华城一期一区4栋号楼，城市旺点金安里1号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼，新奥小区9号楼，集宁里8号楼，向平里1号楼，万众里小区1，2，3号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，专家公寓33号楼，大学里四期18号楼，幸福城朗园8栋号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼，花语城小区2-8地块八地块4号楼，八地块12号楼，八地块15号楼，八地块11号楼 |
|  |  |  | 砂浆饱满度差，呈粉末状，砖与砂浆之间存在较大缝隙华夏经典A1号楼，三五三一小区23号楼，尚北金里小区3b号楼，爱民道宿舍楼1号楼，办事处宿舍楼1号楼，管道局新四区43号楼，春明里3号楼，广阳公寓小区10，11，12，13，14，15，16，17，2，3，4，5，7，8，9号楼，万众里小区1，2，3号楼，群华里小区1号楼，贸源里小区1号楼，富苑小区1，2，3号楼，金光小区1，10，11，12，2，3，4，5，6，7，8，9号楼，市医院2#3#楼1号楼，市粮食局宿舍1号楼，市药检所宿舍1号楼，区建设局宿舍56，58号楼，市畜牧局宿舍1，2，3号楼 |
|  |  |  | 违规拆除外窗窗下墙体加建阳台职教小区5，3号楼，丰华里1，2号楼，华夏经典A2，8，A1号楼，第七大街9号楼，银丰家园1号楼，三五三一小区24，23，15号楼，尚北金里小区3b号楼，华阳小区2，3号楼，农机楼1号楼，广播局1号楼，办事处宿舍楼1号楼，兴盛公寓2号楼，长安小区6，5号楼，永跃里小区1号楼，望京1号楼，一期教师公寓14，17，1，2，4，5号楼 |
|  |  |  | 违规加建悬挑飘窗问题五中宿舍楼1号楼，职教小区5，3号楼，师院二区6号楼，德源小区3，2号楼，光明小区2号楼，华祥里6号楼，同顺里2号楼，127号甲1、2号楼1号楼，管道局新六区12号楼，居阳里3，2号楼，建安里1，单元楼号楼，丰华里1，2号楼，新华小区2号楼，中医院宿舍2，4号楼，华夏经典A2，9，8，A1号楼，第七大街7，1，9，2号楼，三五三一小区24，25，4，23，15号楼，尚北金里小区3b号楼，银河大街（10、11号楼）10号楼，华阳小区2，3号楼，园丁康居1，2号楼，农机楼1号楼，丰宁里2，1号楼，同乐小区1号楼，三小宿舍1号楼，办事处宿舍楼1号楼，兴盛公寓2号楼，长安小区6，5号楼，永跃里小区1号楼，紫金华府7号楼，管道局老四区18，21号楼，蓝水湾25，21号楼，太平洋小区3号楼，管道局新四区32，34，43号楼，金安里2，3，1号楼，2号楼，3号楼，颐和佳苑5，11号楼，幸福佳苑10号楼，德荣帝景16号楼，13号楼，14号楼，19号楼，20号楼，城市旺点金安里1号楼，金安里2号楼，金安里3号楼，1号楼，2号楼，3号楼 |
| 8 | 存在非成套住宅数量 | 5 | 没有独立厨房凯悦花园11，12，,13，14，17号楼 |

### 社区维度体检问题清单

| 序号 | 指标项 | 体检结果 | 存在问题 | 问题分级 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ☆未达标配建婴幼儿照护服务设施的小区数量（个） | 446 | 未配建婴幼儿照护设施的社区占比56%，近几年各级规划部门才将托育服务纳入城市总体规划，街道社区规模已基本成型，老旧社区在现有条件下增加也比较困难。 | III | 市卫健委、 安次区政府、 广阳区政府 |
| 10 | ☆停车泊位缺口数（个） | 25309 | 有停车泊位缺口的社区占比44%，部分路段存在违规停车及占用消防通道现象，影响生命线通道的功能畅通 | III | 市城管行政执法局、 市住建局、 市公安局、 市消防救援支队、 安次区政府、 广阳区政府、 开发区管委会 |
| 11 | 新能源汽车充电桩缺口数（个） | 3460 | 有新能源汽车充电桩缺口的社区占比44.7%，未安装新能源汽车充电桩的小区数量202个，占全部小区总数的25.9%，不满足社区新能源汽车充电诉求。老旧小区还存在电容不够、无停车空间安装的问题。 | II | 市发改委、 市住建局、 市供电公司、 安次区政府、 广阳区政府、 开发区管委会、 小区物业 |
| 12 | 未配建电动自行车充电设施的小区数量（个） | 254 | 有电动自行车充电设施缺口的社区占比48.9%，有电动自行车充电设施缺口的小区有254个，占全部小区总数的32.5%，居民对电动自行车充电设施需求较大，但缺少设施。老旧小区还存在电容不够、无空间安装、缺少雨棚、飞线充电的问题。 | II | 市发改委、 市住建局、 市供电公司、 安次区政府、 广阳区政府、 开发区管委会、 小区物业 |
| 13 | ☆未实施物业管理的小区数量（个） | 182 | 未实施物业管理的社区占比42.3%，未实施物业管理的小区有182个，占全部小区总数的23.3%，主要为小区自治，由门卫负责安全或社区代为管理，找专人做卫生清洁。 | III | 市住建局、 安次区政府、 广阳区政府、 开发区管委会 |

### 街区维度体检问题清单

| 序号 | 指标名称 | 指标结果 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 中学服务半径覆盖率（%） | 48.85% | 廊坊市建成区中学服务半径未覆盖区域主要集中于廊万路沿线两侧、南尖塔镇西北部、杨税务镇北部、北旺镇及开发区大部分区域。 |
| 15 | 未达标配建多功能运动场地的数量（个） | 8 | 廊坊市建成区未达标配建多功能运动场地均匀分布于各个街道，主要为未向社会开放的中小学多功能运动场地。 |
| 16 | 未达标配建文化活动中心的数量（个） | 10 | 光明西道街道大部分区域、龙河高新区大部分区域以及永华道街道西部、爱民东道北部、新源道西北部以及南尖塔镇大部分区域、龙河高新区、开发区文化活动中心服务覆盖不足。 |
| 17 | 公园绿化活动场地服务半径覆盖率（%） | 75.33%（非建成区综合结果） | 广阳区北旺镇东部、安次区龙河高新区东北部、开发区北部大部分区域缺乏公园绿化活动场地。 |
| 18 | 存在乱停放车辆问题的道路数量（条） | 27 | 一是居住区停车位供给不足，导致停车需求外溢至附近道路；二是学校附近接送学生导致的潮汐式乱停放车辆问题。解放道街道、光明西路街道、银河北路街道、开发区乱停放车辆问题较为突出。 |

### 城区维度体检问题清单

| 维度 | 序号 | 指标项 | 指标值 | 问题分析 | 问题分级 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态宜居 | 19 | 未达标配建的妇幼保健机构数量（个） | 1 | 资源分配不均，对妇幼保健的投入不足，安次区没有独立设置妇幼保健机构。 | I | 市卫健委 安次区政府 |
| 产城融合职住平衡 | 20 | ☆年度保障性住房占比（%） | 24% | 2022年才开展保障性租赁住房分配工作，工作尚在起步阶段 | III | 市住建局 |
| 智慧高效 | 21 | ☆市政管网管线智能化监测管理率（%） | 供水100%，供热100%，燃气84.1%，排水：0 | 智能化技术应用和基础设施建设滞后，排水设施智能化检测缺失。 | III | 市执法局 |
|  | 22 | 城市运行管理服务平台覆盖率（%） | 0 | 因市级城市运行管理服务平台建成资金迟迟无法落实，城市运行管理服务平台建设工作尚未正式开展。 | III | 市执法局 |

# 附件4：城市体检整治清单

### 住房维度体检整治建议清单表

| 序号 | 指标名称 | 数量（栋） | 存在问题 | 整治建议 | 整治区域 | 整治类型 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存在楼道安全隐患的住宅数量 | 1278 | 楼梯间内楼梯踏步缺损、楼梯扶手松动损坏、照明损坏缺失、安全护栏松动损坏或缺失 | 一是建议定期进行楼梯间设施的检查和维护，及时修复。二是加强监管，确保楼梯间设施的使用符合相关规定和标准，防止人为损坏和不当使用。 | 1278栋楼 | □限时解决 ☑尽力解决 | 住建局 所有街道 |
|  |  |  | 通风井道、排风烟道等堵塞，造成通风不畅、异味串味 |  |  |  |  |
|  |  |  | 防火门缺失、损坏、无法关闭 |  |  |  |  |
|  |  |  | 消火栓无日常维护、老化损坏 |  |  |  |  |
|  |  |  | 灭火器缺失、未设置灭火器保护设施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防安全出口指示灯损坏或者缺失 |  |  |  |  |
|  |  |  | 违规占用疏散楼梯、楼道、管道井等公共空间，用于堆放杂物 |  |  |  |  |
| 2 | 存在围护安全隐患的住宅数量（可选指标） | 958 | 外墙装饰材料和保温材料开裂、损坏、脱落 | 一是建议选择经过质量认证的高质量装饰材料和保温材料，确保材料具有良好的耐候性能、抗老化性能和稳定性。二是采用规范的施工工艺和技术，确保装饰材料和保温材料的安装和固定符合要求，避免出现黏结不牢固、固定不规范等问题。三是定期对外墙装饰材料和保温材料进行检查和维护，及时发现和处理可能出现的问题，延长材料的使用寿命。 | 958栋楼 | ☑限时解决 □尽力解决 | 住建局 所有街道 |
|  |  |  | 外墙悬挂设施不规范（如过大、过高）或损坏松脱的情况 |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗玻璃存在破损、脱落等情况 |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋面排水不畅、漏水 |  |  |  |  |
|  |  |  | 外墙内侧或地下室渗水漏水 |  |  |  |  |
| 3 | 存在管线管道破损的住宅数量 | 387 | 存在给水管线跑冒滴漏、排水管线老化破损、渗漏堵塞的问题 | 一是加强管理和维护，定期检查设施的使用状况，及时发现和处理问题；二是对用户私自搭接电线、电话线等行为进行制止和教育；三是更新和改造老旧设施，提高设施的技术水平和安全性。四是制定相关政策和法规，加强对电力电信设施建设和管理的规范和监管，确保设施的安全和正常运行。 | 387栋楼 | □限时解决 ☑尽力解决 | 住建局 新源道街道 南尖塔镇 爱民东道街道 银河北路街道 解放道街道 新开路街道 北旺镇 光明西路街道 永华道街道 银河南路街道 杨税务镇 开发区 |
|  |  |  | 存在采暖季温度不达标问题 |  |  |  |  |
|  |  |  | 存在电力电信管线老化破损及裸露、私搭乱接的问题 |  |  |  |  |
| 4 | 需要进行适老化改造的住宅数量 | 767 | 建成时未安装电梯的多层住宅中具备加装电梯条件，但尚未加装改造 | 一是增加对无障碍改造和地面防滑处理的资金投入，提高建设和维护预算，确保改造和处理的顺利进行；二是加强维护和管理，确保无障碍设施和防滑处理设施的正常运行和使用效果；三是政府可以出台相关的政策和法规，鼓励和规范住宅无障碍改造和地面防滑处理的行为，同时加强对相关建设和维护单位的监管和管理；四是增强居民和社会的意识和认知，加强对无障碍通行和地面防滑重要性的宣传和教育，形成良好的社会氛围。 | 767栋楼 | □限时解决 ☑尽力解决 | 住建局 所有街道 |
|  |  |  | 住宅单元出入口和通道未进行无障碍改造、地面防滑处理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼梯间未沿墙加装扶手 |  |  |  |  |
|  |  |  | 纳入分散供养特困人员和建档立卡贫困人口范围的高龄、失能、残疾老年人等特殊困难老年人家庭未实施适老化改造 |  |  |  |  |
| 5 | 需要进行节能改造的住宅数量 | 91 | 具备节能改造价值但尚未进行节能改造 | 1）围护结构节能改造：针对现有的屋面、墙体、窗户等围护结构现状，从保温、隔热、遮阳等方面入手研究相应的改造方案。 2）设备系统设计：提高空调设备及系统、照明设备及系统以及其他设备的能效比。 3）可再生能源的利用：太阳能、风能、地能等可再生能源的利用。 4）健全多方协调管理机制，建立居民有效的沟通渠道，定期座谈和问卷调查。统一居民建议和意见，制定可行的住宅节能改造方案。 | 91栋楼 | □限时解决 ☑尽力解决 | 住建局 爱民东道街道 新源道街道 解放道街道 |
| 6 | 需要进行数字化改造的住宅数量 | 1499 | 不具备光纤入户条件 | 增加资金投入：政府可以出台相关政策，鼓励企业和个人增加对网络基础设施的投入，推动光纤入户工程的实施、安防检测设备、烟感报警器的安装。 增强意识：加强家庭健康紧急呼叫系统的宣传和推广，增强公众对它的认识和意识。 数字社区建设：打造智慧社区和智慧服务生活圈，推动公共服务资源整合，提升专业化、市场化服务水平。这有助于提高社区治理水平，提升居民的生活品质。 降低技术难度：对于老旧住宅区，可以采取一些技术手段和方案，降低光纤入户、安防检测设备、烟感报警器安装的技术难度。 | 1499栋楼 | □限时解决 ☑尽力解决 | 住建局 新源道街道 南尖塔镇 爱民东道街道 银河北路街道 解放道街道 新开路街道 北旺镇 光明西路街道 永华道街道 银河南路街道 龙河高新区 杨税务镇 开发区 |
|  |  |  | 住宅公共空间未安装楼宇入侵报警、视频监控等安防检测设备 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高层住宅的楼梯间、走道、候梯厅、门厅等公共部位未安装烟感报警器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未安装家庭健康紧急呼叫系统，无法保障有需要的居家老年人、残疾人安装一键紧急呼叫、安全监护无感化监测等智能产品 |  |  |  |  |
| 7 | 存在结构安全隐患的住宅数量 | 140 | 混凝土结构构件存在裂缝 | 按照结构安全问题的严重程度分级治理：针对存在非常严重的结构安全隐患的住房，政府应立即依法采取除险措施；对于存在严重结构安全隐患但暂时没有结构倒場风险的住房，应加快完成拆除、加固维修等工程措施整治。对于存在一般结构安全隐患的住房，应加快完成加工维修、修缮等整治措施。 | 140栋楼 | ☑限时解决 □尽力解决 | 住建局 新源道街道 南尖塔镇 爱民东道街道 银河北路街道 解放道街道 新开路街道 光明西路街道 银河南路街道 龙河高新区 杨税务镇 开发区 |
|  |  |  | 违规拆除结构承重构件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 砖混结构主体出现砖体缺棱掉角、表面存在裂缝 |  |  |  |  |
|  |  |  | 砂浆饱满度差，呈粉末状，砖与砂浆之间存在较大缝隙 |  |  |  |  |
|  |  |  | 违规拆除外窗窗下墙体加建阳台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 违规加建悬挑飘窗问题 |  |  |  |  |
| 8 | 存在非成套住宅数量 | 16 | 没有独立厨房 | 第一，合理规划公共空间。在平房住宅区中，可以合理规划公共空间，如设置公共厨房和公共卫生间等，以满足居民的基本生活需求。同时，可以采取合理的管理措施，如规定使用时间、卫生标准等，确保公共空间的安全和卫生。 第二，使用现代化设备。在房屋中可以引入现代化的设备，如空调、热水器、抽水马桶等，以提高生活质量和舒适度。 第三，合理利用外部空间：在平房住宅区中，可以合理利用外部空间，如设置院落、绿化带等，增加居民的活动空间和居住舒适度。 第四，加强管理和维护。在平房住宅区中，可以加强管理和维护工作，确保房屋的基本功能得到保障。例如，可以定期检查房屋的结构和使用状况，及时进行维修和更新等。 | 16栋楼 | □限时解决 ☑尽力解决 | 住建局 新源道街道 爱民东道街道 解放道街道 龙河高新区 开发区 |
|  |  |  | 没有独立卫生间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他非成套住宅问题 |  |  |  |  |

### 社区维度体检整治建议清单表

| 序号 | 指标项 | 体检结果 | 存在问题 | 整治建议 | 整治区域 | 整治类型 | 问题分级 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ☆未达标配建婴幼儿照护服务设施的小区数量（个） | 446 | 未配建婴幼儿照护设施的社区占比56%，近几年各级规划部门才将托育服务纳入城市总体规划，街道社区规模已基本成型，老旧社区在现有条件下增加也比较困难。 | 政府应加大对社区托育的资源投入，包括场地、设施、师资等方面的投入，特别是要利用好现有社区闲置用房，用于改造为托育服务设施，提高社区托育服务的供给能力和质量。 | 一、安次区： 1、银河南路街道：亿合社区、兴安街社区、开源里社区、嘉多丽社区、四季花语社区、永祥街社区、惠民社区、龙河盛都社区、阳光逸墅社区、花语景园社区。 2、光明西道街道：南大街社区、中建高街社区、君兰苑社区、海德社区、江南水郡社区、文苑社区、院校区社区、九园社区、常青社区、知园社区、爱民社区。 3、永华道街道：博通社区、盛德社区、中科社区、尚华城社区。 4、杨税务镇：德荣社区、汇贤城社区、新城林湾社区。 5、廊坊龙河高新技术产业开发区：君庭社区、理想社区。 二、广阳区： 1、新开路街道：林园里社区、世纪花园社区、康乐社区、国际花园社区、群乐里社区、金星道社区、瑞华里社区、东方家园社区、6916厂社区、和泰社区。 2、爱民东道街道：万都社区、统建楼社区、曙光道社区、华苑社区、群安街社区、群星里社区、建华里社区、3534社区、3531社区、河苑社区、馨境界社区。 3、银河北路街道：北大街社区、迎春北路社区、西后街社区、站前社区、康宁街社区、空中花园社区、大官庄社区。 4、解放道街道：华夏里社区、小廊坊社区、五福街社区、新安里社区、清河街社区、永丰道社区、康荣社区、周各庄社区、万方街社区。 5、南尖塔镇：广阳公寓社区、瑞景社区、朗欣社区、幸福城社区。 6、北旺镇：姮庆社区、花桥社区。 7、新源道街道：金地社区、金桥社区、紫金华府社区、薛家营社区。 三、开发区： 阳光佳和社区、宏泰美树社区。 | □限时解决 ☑尽力解决 | III | 市卫健委、 安次区政府、 广阳区政府 |
| 10 | ☆停车泊位缺口数（个） | 25309 | 有停车泊位缺口的社区占比44%，部分路段存在违规停车及占用消防通道现象，影响生命线通道的功能畅通 | 针对安次区、广阳区、开发区，一是增加停车位供给，二是停车位管理优化，三是鼓励公共交通，四是，地下空间开发，五是，规范物业管理，六是，制定合理的规划，重新规划停车位，加强物业管理。 | 一、安次区： 1、银河南路街道：开源里社区的电缆厂宿舍缺口20个；嘉多丽社区的嘉多丽花园缺口70，长富吉第缺口30；前锋社区的安居花园小区缺口40；惠民社区的惠民小区二期缺口60。 2、光明西道街道：南大街社区的汇源名居东区缺口100，侍郎房缺口180，南苑里缺口70，工行宿舍缺口10，铁路宿舍缺口37，南小街平房缺口3；院校区社区的师范一区缺口30，师范二区缺口15，书香苑缺口10，光明小区缺口20；西大街社区的所有8个小区都有缺口；永兴社区永兴小区缺口186，永兴新区缺口39，永兴别墅缺口17；瑞河兰乔社区的瑞河兰乔小区缺口872；益寿里社区的臻丽家园缺口24，党校宿舍缺口11，金源小区缺口10；九园社区的华夏第九园缺口900；常青社区的常青家园小区缺口220；爱民社区的炮校家属院缺口20，书芳苑缺口15。 3、永华道街道：盛德社区的盛德花园小区缺口754，交通局宿舍缺口16；中科社区的植物油厂宿舍缺口30；蓝波湾社区的蓝波湾小区缺口690，安泰家园缺口460，畜牧局综合楼缺口10，永兴苑缺口381，金属柜综合楼缺口3；尚华城社区的尚华城小区缺口500。 4、北史家务镇：瑞景嘉园社区的瑞景嘉园缺口381，盛德福苑缺口374。 5、杨税务镇：汇贤城社区的学府澜湾小区缺口384；福兴路社区的银丰家园缺口19，汽配城小区缺口60，宏程华苑缺口157，宏程华庭缺口192。 6、廊坊龙河高新技术产业开发区：红星紫郡社区的大拇指小区缺口27，红星紫郡小区缺口1573。 二、广阳区： 1、新开路街道：康乐社区的康乐花园缺口700，芳泽园缺口30，二招平房缺口50，国安局宿舍缺口50；同顺里社区的解放八号、金源丽都缺口200，梅花公寓缺口80，志强里、德源华通缺口250，圣泰新苑南区、北区缺口150；群乐里社区的群乐里小区缺口20；瑞泰社区的所有9个小区都有停车位缺口；新泰社区的中房馨园小区缺口40，惜缘花城小区缺口40，锦瑞尚城小区缺口80；瑞华里社区的益民花园缺口140；世锦名城社区的世锦名城缺口345；和泰社区的博泰缺口50。 2、爱民东道街道：裕华路社区的西务周转楼缺口7，裕民里缺口35；统建楼社区的集宁里缺口131，和风里缺口24，众贤里缺口26，久安里缺口29，建委宿舍缺口30，荣福里缺口24，日华里缺口22，民政局宿舍缺口12，康健楼缺口6，水文局宿舍缺口8，保险公司宿舍缺口10，秀景花园B区缺口15；曙光道社区的所有7个小区都有停车位缺口；华苑社区的华苑小区缺口208，新华小区缺口82，热力宿舍缺口33，融新楼缺口31，供电小区缺口28，华融楼缺口24，新华北小区缺口32；群安街社区的公安楼缺口24，聚星苑缺口59，芳菲苑缺口62，新益小区缺口19，裕华小区北区缺口68，农科院博士专家楼缺口22，振财小区缺口30，实业小区缺口56，银河逸景缺口49；群星里社区的27个小区均有停车位缺口；建华里社区的旭景花园小区缺口30，建华里小区缺口45，建安里小区缺口15，丰华里小区缺口15，中医院宿舍缺口30，警金里小区缺口20，百殿园小区缺口30，向阳里小区缺口34；3534社区的3534小区缺口100；3531社区的农兴里小区缺口2，尚北金里缺口20；新星里社区的新星里小区、馨领地小区、廊北小区；河苑社区的农行宿舍缺口10，法院宿舍缺口20；华夏经典社区的华夏经典缺口76，丰裕小区缺口13；馨境界社区的所有5个小区均有缺口。 3、银河北路街道：西后街社区的银河大街缺口50；康宁街社区的所有6个小区都有缺口。 4、解放道街道：康庄社区的康庄小区缺口1800；华夏里社区的除干休所，其他17个小区都有缺口；小廊坊社区的晓廊坊小区缺口310、永丰胡同缺口5、东安市场平房缺口20；五福街社区所有5个小区都有缺口；新安里社区的所有9个小区都有缺口；万众里社区的所有15个小区都有缺口；清河街社区的清河小区、市政小区、馨平公寓；永丰道社区的新华广场、三中北楼、三中南楼、老干部局宿舍楼、交警楼；康荣社区的四大街南外街缺口20、燃料宿舍缺口20、富华小区缺口20、市政宿舍缺口20；周各庄社区的所有6个小区都有缺口。 5、南尖塔镇：颐和社区的颐和佳苑缺口300，幸福佳苑缺口850；幸福城社区的幸福城润园缺口875；孔雀公馆社区的华夏铂宫缺口500、悦秀园缺口100、枫景园缺口400、香堤园缺口50、安瑞嘉园缺口200。 6、北旺镇：花桥社区的儒苑小区一期、儒苑小区二期。 7、新源道街道：金泰社区的金泰花园小区缺口1300；和平丽景社区的和平丽景小区缺口116，盛德金地缺口24，望景广场缺口54。 三、开发区： 云鹏道街道：东方大学城社区的一期教师公寓缺口50；东方之珠社区的专家公寓缺口65、大学里西区缺口208。 | □限时解决 ☑尽力解决 | III | 市城管行政执法局、 市住建局、 市公安局、 安次区政府、 广阳区政府、 开发区管委会 |
| 11 | 新能源汽车充电桩缺口数（个） | 3460 | 有新能源汽车充电桩缺口的社区占比44.7%，未安装新能源汽车充电桩的小区数量202个，占全部小区总数的25.9%，不满足社区新能源汽车充电诉求。老旧小区还存在电容不够、无停车空间安装的问题。 | 增加充电桩的规划和建设，对于新能源汽车保有量增加的情况，需要增加充电桩的数量来满足需求。可以结合社区的实际情况，制定合理的充电桩建设规划，并按照规划进行建设。在建设过程中，需要考虑充电桩的位置、电力供应、施工规范等方面的问题，确保充电桩能够正常投入使用。 | 一、安次区： 1、银河南路街道：开源里社区的水务局宿舍缺口5个、电缆厂宿舍缺口5个、办事处宿舍缺口5个、波尔多花园缺口5个；嘉多丽社区的嘉多丽花园缺口10个、长富吉第8个；惠民社区的惠民小区一期缺口10个；花语景园社区的花语璟园缺口20个，金域蓝山小区缺口10个。 2、光明西道街道：南大街社区的汇源名居东区缺口20，侍郎房缺口10，仕宅官邸缺口15，南苑里缺口2，工行宿舍缺口2，铁路宿舍缺口1；海德社区的八中宿舍缺口5；文苑社区的所有缺口9个小区没有电动汽车充电桩，电容不够；院校区社区的职教小区缺口1，师范一区缺口4，师范二区缺口5，书香苑缺口3，光明小区缺口2；西大街社区的呈祥紫园小区、常春里小区、平安小区、德源小区、钨钼厂宿舍小区；馨视界社区的馨视界小区缺口5；永兴社区的永兴小区缺口79，永兴新区缺口17，永兴别墅缺口11；西小街社区的汇源名居西区缺口130；益寿里社区的臻丽家园缺口6，党校宿舍缺口1；花城社区的花城小区；爱民社区的炮校家属院缺口15，书芳苑缺口17。 3、永华道街道：中科社区的植物油厂宿舍缺口5、植物油厂平房缺口5；蓝波湾社区的所有5个小区都有缺口；尚华城社区的尚华城小区缺口30。 4、杨税务镇：汇贤城社区的学府澜湾小区缺口20；福兴路社区的玥尚小区缺口1，尚德佳苑缺口5，宏程华府缺口3，宏程华苑缺口10，宏程华庭缺口11。 5、廊坊龙河高新技术产业开发区：恒大社区的悦居时代缺口30，铂悦公馆缺口10，金地花园缺口10；君庭社区的京汉君庭缺口200，龙河枫景缺口188；红星紫郡社区的所有4个小区都有缺口，需要扩容；国风悦都社区的国风悦都缺口50。 二、广阳区： 1、新开路街道：国际花园社区的国际花园b区缺口10；群乐里社区的紫云轩缺口10、华元和庭缺口10；金星道社区的管道局七区缺口6；运通家园社区的运通家园缺口150，未来城缺口30；瑞华里社区的益民花园、红石庄园；东方家园社区的东方家园缺口10；世锦名城社区的世锦名城小区缺口24；和泰社区的博泰缺口4。 爱民东道街道：裕华路社区除了阳光高第，其他11个小区均有缺口；统建楼社区除了秀景西，其他13个小区均有缺口；曙光道社区除向英里，其他5个小区均有缺口；群安街社区的9个小区都有缺口；群星里社区的曙光小区缺口3，红星里小区缺口8，南安华里缺口10，北安华里缺口12，福兴里缺口3，星盛园缺口15，金玉源缺口10；建华里社区的百殿园小区缺口7，丰华里小区4；3534社区的3534小区缺口20；3531社区的三五三一小区缺口10，尚北金里8；新星里社区的新星里小区、廊北小区；河苑社区的林苑小区缺口4；华夏经典社区的华夏经典缺口46，华夏水晶城缺口77、燕丰园缺口64、第七大街商住公寓缺口28；西务社区的万向城小区缺口12。 3、银河北路街道：康宁街社区所有6个小区都有缺口。 4、解放道街道：康庄社区的康庄小区缺口200；华夏里社区除农林局宿舍楼，其他17个小区都有缺口；小廊坊社区的晓廊坊小区缺口65、东安市场平房10；五福街社区所有5个小区都有缺口；新安里社区所有9个小区都有缺口；周各庄社区所有6个小区都有缺口。 5、南尖塔镇：孔雀公馆社区的华夏铂宫缺口5，四季家园缺口10，枫丹雅苑缺口5；丹枫社区的汇景轩小区由于是临时电，新能源汽车充电桩不能安装。 6、新源道街道：金桥社区的金桥小区缺口50；金泰社区的金泰花园小区缺口50；城市旺点社区的金元小区缺口15；和平丽景社区的和平丽景小区缺口220，盛德金地缺口64，望景广场缺口25；紫金华府社区的紫金华府缺口10，蓝水湾缺口10。 三、开发区： 东方大学城社区的一期教师公寓缺口20；东方之珠社区的专家公寓缺口25，香邑廊桥缺口4；阳光佳和社区的阳光佳和小区缺口54；宏泰美树社区的帼华邨缺口80，东方花园缺口5；大学里东区社区的大学里东区缺口66。 | ☑限时解决 □尽力解决 | II | 市发改委、 市住建局、 市供电公司、 安次区政府、 广阳区政府、 开发区管委会、 小区物业 |
| 12 | 未配建电动自行车充电设施的小区数量（个） | 254 | 有电动自行车充电设施缺口的社区占比48.9%，有电动自行车充电设施缺口的小区有254个，占全部小区总数的32.5%，居民对电动自行车充电设施需求较大，但缺少设施。老旧小区还存在电容不够、无空间安装、缺少雨棚、飞线充电的问题。 | 一是落实充电管理责任。结合实际设置电动自行车集中停放车棚及充电场所。充电设施安装企业要加强巡查，及时发现、及时处理充电设施运营中存在的各类问题 二是规范电动车停放行为。公民应当将电动车停放在安全地点，充电时应当确保安全。严禁在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或者为电动车充电。 三是严查违规充电行为。街道办事处要集中开展联合执法行动，坚决杜绝小区内“飞线”充电现象，确保12月底前全面“清零”。要持续开展“飞线”巡查，确保不反复、无隐患。 | 一、安次区： 1、银河南路街道：开源里社区的水务局宿舍缺20；嘉多丽社区的嘉多丽花园缺80个，机械厂宿舍缺30个，南屏小区50个。 2、光明西道街道：南大街社区的仕宅官邸小区100个；君兰苑社区的君兰苑16栋楼缺50；海德社区的海德小区缺150个，八中宿舍缺50个；江南水郡社区的江南水郡小区200个；院校区社区的师范一区缺75个，师范二区缺70个，光明小区缺50个；西大街社区的所有8个小区都有缺口，紫园问题突出；永兴社区的永兴小区缺300个，永兴别墅缺15个；西小街社区的安次区医院宿舍缺6个，新月小区缺150个，汇源名居西区缺150个；瑞河兰乔社区的2个小区缺车棚；益寿里社区的党校宿舍缺40个、金源小区缺10个、臻丽小区缺100个；九园社区的华夏第九园400个；常青社区的常青家园200个；爱民社区的炮校家属院缺50。 3、永华道街道：盛德社区的市交通局宿舍缺10；馨语社区的1206宿舍楼缺50；蓝波湾社区的安泰家园缺400个，蓝波湾缺400个，永兴苑缺400个，金属柜综合楼缺10个，畜牧局综合楼缺70个；尚华城社区的尚华城小区缺200。 4、杨税务镇：福兴路社区的玥尚小区缺40个，宏程华府缺100个，宏程华苑缺100个，宏程华庭缺100个。 5、廊坊龙河高新技术产业开发区：理想社区的鸿坤理想澜湾，有个别飞线充电问题；红星紫郡社区的红星紫郡、紫晶苑、永和花园，高层存在飞线充电问题；国风悦都社区的国风悦都缺350。 二、广阳区： 1、新开路街道：康乐社区的芳泽园缺50个，国安局宿舍和二招平房缺100个；国际花园社区的华洋宿舍楼、银泉里小区、中糖华洋宿舍共缺口100；同顺里社区的所有25个小区缺口200；群乐里社区的所有15个小区缺口200；瑞泰社区除格林郡府，其他8个老旧小区均无电动车充电桩，存在乱拉飞线情况；金星道社区的管道局七区缺300；瑞华里社区的益民花园小区、冶炼厂家属院，飞线充电问题突出；东方家园社区的东方家园缺350；和泰社区的港升缺150个，博泰缺100个。 2、爱民东道街道：裕华路社区除了阳光高第，其他11个小区共有缺口400个；统建楼社区所辖14个小区均无电动自行车充电桩，缺口200个；曙光道社区所有7个小区共有缺口200；华苑社区的华苑小区、新华小区共有缺口200个；群安街社区的公安楼缺10个，芳菲苑缺150个，裕华小区北区缺150个，振财小区缺50个，实业小区缺150个；群星里社区的27个小区共有电动自行车缺口1120；建华里社区的丰华里小区缺30个，中医院宿舍缺30个；3534社区的3534小区缺100；3531社区的三五三一小区缺500个，农兴里小区缺15个，凯悦花园小区缺200个，尚北金里缺70个；新星里社区的新星里小区、廊北小区共有缺口30；河苑社区的银河领域缺100个，林苑小区缺100个，农行宿舍缺20个，法院宿舍缺25个；华夏经典社区的华夏经典缺500个，华夏水晶城缺70个，第七大街商住公寓缺100个，丰裕小区缺40个；西务社区的万向城小区缺100。 3、银河北路街道：康宁街社区的所有6个小区共有缺口1000；空中花园社区的空中花园小区缺100；丰盛路社区的大官庄小区、政府1-3号楼共有缺口20。 4、解放道街道：康庄社区的康庄小区缺1000；华夏里社区所有18个小区共有缺口750；小廊坊社区的晓廊坊小区缺200个，永丰胡同缺20个，东安市场平房缺50个；五福街社区的管道局二区、管道局三区、农行楼、居安里平房共有缺口70；新安里社区的所有小区共有缺口300；万众里社区的所有16个小区乱拉飞线；永丰道社区的三中南楼、工银里、土地楼、聚贤楼、老干部局宿舍楼、棉麻楼、交警楼共有缺口30；周各庄社区的所有6个小区共有缺口500；万方街社区的管道新四区、管道老四区：社区内无电动车充电桩和车棚，存在乱拉飞线现象。 5、南尖塔镇：颐和社区的盛和佳苑：有飞线情况、电动车上楼，颐和佳苑、幸福佳苑，非机动车充电桩不足，飞线现象严重；瑞景社区的盛世西区、东日瑞景，有飞线问题；朗欣社区所有3个小区共有缺口200。 6、北旺镇：花桥社区的儒苑小区一期、儒苑小区二期共有缺口100。 7、新源道街道：金桥社区的金桥小区缺1000；金泰社区的金泰花园小区缺500；城市旺点社区的新奥小区缺80个，金安里小区缺40个，太平洋缺30个；紫金华府社区的紫金华府缺300个，蓝水湾缺200个。 三、开发区： 1、云鹏道街道：东方大学城社区的一期教师公寓缺200个，丫咪公寓缺5个。 2、耀华道街道：阳光佳和社区的阳光佳和小区缺1700个；宏泰美树社区的东方花园缺8个；大学里东区社区的大学里东区缺1000个。 | ☑限时解决 □尽力解决 | II | 市发改委、 市住建局、 市供电公司、 安次区政府、 广阳区政府、 开发区管委会、 小区物业 |
| 13 | ☆未实施物业管理的小区数量（个） | 182 | 未实施物业管理的社区占比42.3%，未实施物业管理的小区有182个，占全部小区总数的23.3%，主要为小区自治，由门卫负责安全或社区代为管理，找专人做卫生清洁。 | 针对以上问题，需要从多方面入手，包括改善小区基础设施、提高居民的物业服务需求、建立专业的管理团队、加强资金筹措和监管能力、完善相关的法律法规等。同时，也可以引导居民提高对物业管理的认识，加强居民的参与度，以实现更好的管理效果。 | 一、安次区： 1、银河南路街道：嘉多丽社区的机械厂；前锋社区的前锋小区。 2、光明西道街道：南大街社区的工行宿舍、铁路宿舍、南小街平房；院校区社区的光明小区；西小街社区的安次区医院宿舍；益寿里社区的金源小区。 3、永华道街道：馨语社区的1206宿舍楼；中科社区的植物油厂平房；蓝波湾社区的畜牧局综合楼、金属柜综合楼。 二、广阳区： 1、新开路街道：康乐社区的二招平房；国际花园社区的华洋宿舍楼、银泉里小区；同顺里社区的所有18个小区；瑞泰社区的天河北区；瑞华里社区的制线厂、电控厂、冶炼厂；东方家园社区的东方家园。 2、爱民东道街道：裕华路社区的裕西里、西务周转楼、中铁物探、裕民里、向平里、福顺里、阳光里、裕北里、东戈胡同；统建楼社区的除了秀景花园A区，其他均无物业；曙光道社区的裕华小区南区；华苑社区所有12个小区；群安街社区的公安楼、裕华小区北区、振财小区；群星里社区的除星盛园、金玉源其余均无物业；建华里社区的向阳里小区；3531社区的农兴里；新星里社区的廊北小区；河苑社区的法院宿舍、农行宿舍；华夏经典社区的丰裕小区。 3、银河北路街道：西后街社区的利民楼、银河大街、武装部宿舍；站前社区的农机；康宁街社区的服装厂楼、永泰楼、新华楼、育才楼、工行楼；空中花园社区的空中花园平房区、移动通信小区；丰盛路社区的所有小区都无物业；大官庄社区的大官庄2号楼、大官庄供电楼。 4、解放道街道：华夏里社区的除了盛园小区、天圆公寓、华夏花园小区、华秋里小区，其他均无物业；小廊坊社区的永丰胡同、东安市场平房；五福街社区的农行楼、居安里平房；新安里社区的办事处宿舍楼、勘测楼小区、长安小区东区、光明东道11号、光辉里平房；清河街社区的地矿小区、粮机楼、馨平公寓、市政一公司宿舍楼、津元里；永丰道社区的三中北楼、三中南楼、工银里、土地楼、聚贤楼、老干部局宿舍楼、棉麻楼、交警楼；康荣社区除了富华南区，其他均无物业；周各庄社区的朝阳住宅楼、厨房设备平房。 5、南尖塔镇：广阳公寓社区的东尖塔教师公寓、乐园小区；上善颐园社区的骆庄教师公寓。 6、北旺镇：花桥社区的教师公寓小区。 7、新源道街道：城市旺点社区的太平洋小区、金安里。 三、开发区： 云鹏道街道：东方大学城社区的丫咪公寓；东方之珠社区的专家公寓。 | □限时解决 ☑尽力解决 | III | 市住建局、 安次区政府、 广阳区政府、 开发区管委会 |

### 街区维度体检整治建议清单表

| 序号 | 指标名称 | 指标结果 | 存在问题 | 整治建议 | 整治区域 | 整治类型 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 中学服务半径覆盖率（%） | 48.85% | 廊坊市建成区中学服务半径覆盖不足。 | 通过新建、改扩建、腾容、配建、购买民办学校方式，持续推进廊坊市义务教育学校规划建设 | 廊万路沿线两侧、南尖塔镇西北部、杨税务镇北部、北旺镇及开发区大部分区域 | □限时解决 ☑尽力解决 | 教育局 |
| 15 | 未达标配建多功能运动场地的数量（个） | 8 | 主要问题为中小学等多功能运动场地未向社会开放的。 | 廊坊市探索出台公共体育设施向公众开放的相关政策，例如《公共体育设施向社会开放管理办法》。充分提高体育设施使用效率，更好地满足群众体育健身和消费需求。 | 所有街道 | □限时解决 ☑尽力解决 | 体育局 |
| 16 | 未达标配建文化活动中心的数量（个） | 10 | 文化活动中心服务覆盖不足。 | 各街道依托原有文化中心开展多样的文化活动，提高文化中心的服务水平，保证文化中心面向公众的开放时间，建设标准化的文化惠民中心。 | 光明西道街道大部分区域、龙河高新区大部分区域以及永华道街道西部、爱民东道北部、新源道西北部以及南尖塔镇大部分区域、龙河高新区、开发区 | □限时解决 ☑尽力解决 | 住建局 |
| 17☆ | 公园绿化活动场地服务半径覆盖率（%） | 75.33%（非建成区综合结果） | 缺乏公园绿化活动场地。 | 一是严格落实社区（小区）的绿地建设，弥补绿地不足。将绿地建设纳入项目整体验收制度，特别是旧城区的社区（小区）改造项目，必须按规划实施绿地率，绿化用地不得作他用。 二是合理规划，增建公园绿地补短板。在旧城区改造中腾挪地块，均衡布局，采取强有力措施，拆违建绿，见缝插绿。二是合理规划，增建公园绿地补短板。在更新改造中腾挪地块，均衡布局，采取强有力措施，拆违建绿，见缝插绿。 | 广阳区北旺镇东部、安次区龙河高新区东北部、开发区北部大部分区域缺乏公园绿化活动场地。 | □限时解决 ☑尽力解决 | 住建局 |
| 18☆ | 存在乱停放车辆问题的道路数量（条） | 27 | 一是居住区停车位供给不足，导致停车需求外溢至附近道路；二是学校附近接送学生导致的潮汐式乱停放车辆问题。 | 一是合理规划停车场。结合城市更新改造项目、最大限度利用小区内的闲置用地建设停车场，规定使用时间弹性使用停车位，避免在早晚高峰时段停车；二是持续加强车辆停放管理工作，提升综合管理水平，提升停车的有序性；三是提高停车位使用效率。 由于部分非机动车停车区处于闲置状态，可调整非机动车停车位和机动车停车位的数量，将部分使用率不高的非机动车停车位用于机动车停放。 | 解放道街道、光明西路街道、银河北路街道、开发区。 | ☑限时解决 □尽力解决 | 城市管理综合行政执法局 |

### 城区维度体检整治建议清单表

| 维度 | 序号 | 指标项 | 指标结果 | 存在问题 | 整治建议 | 整治区域 | 整治类型 | 问题分级 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态宜居 | 19 | 未达标配建的妇幼保健机构数量（个） | 1 | 资源分配不均，对妇幼保健的投入不足，安次区没有独立设置妇幼保健机构。 | 安次区需选择合适的区域独立建设妇幼保健机构 | 安次区 | □限时解决 ☑尽力解决 | I | 市卫健委 安次区政府 |
| 产城融合职住平衡 | 20 | ☆年度保障性住房占比（%） | 24% | 2022年才开展保障性租赁住房分配工作，工作尚在起步阶段 | 做好保租房筹集。着眼解决新市民、青年人等群体住房问题，稳妥有序发展保障性租赁住房，加快完善保障性租赁住房政策体系，拓展筹集渠道，扩大保障性租赁住房供给。 | 安次区 广阳区 开发区 | □限时解决 ☑尽力解决 | III | 市住建局 |
| 智慧高效 | 21 | ☆市政管网管线智能化监测管理率（%） | 供水100%，供热100%，燃气84.1%，排水：0 | 智能化技术应用和基础设施建设滞后，排水设施智能化检测缺失。 | 廊坊城区应加强城市排水、燃气市政管线的智能化监测管理工作，逐步提高市政管网管线智能化监测管理效率。 | 排水管网、燃气管网 | □限时解决 ☑尽力解决 | III | 市执法局 |
|  | 22 | 城市运行管理服务平台覆盖率（%） | 0 | 因市级城市运行管理服务平台建成资金迟迟无法落实，城市运行管理服务平台建设工作尚未正式开展。 | 建议有关部门尽快落实资金来源和明确时间表。同时，吸引社会资本参与，以减轻财政压力。此外，可先启动关键模块建设，逐步完善平台功能。 | 安次区 广阳区 开发区 | □限时解决 ☑尽力解决 | III | 市执法局 |

# 附件5：风险隐患通知书

## “存在楼道安全隐患”风险隐患通知单

| 体检时间 | 2024.6.6 | 体检对象 | 中建高街社区御澜华府小区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体检维度 | 住房维度 | 风险等级 | 高风险 |
| 发现风险隐患 | 楼道安全事故频发 | 整改建议 | 举办心理学知识普及活动，提供心理疏导服务，物业进行相关整改，避免类似事故发生 |
| 整改要求 | 须对上述存在的问题在规定的期限内整改完毕。 | 整改时限 | 2024.12.31 |
| 签发人 |  | 签收人 |  |

| 体检时间 | 2024.6.6 | 体检对象 | 所有社区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体检维度 | 住房维度 | 风险等级 | 中风险 |
| 发现风险隐患 | 违规占用疏散楼梯、楼道、管道井等公共空间，用于堆放杂物 | 整改建议 | 加强物业管理，及时清理整改 |
| 整改要求 | 须对上述存在的问题在规定的期限内整改完毕。 | 整改时限 | 2024.12.31 |
| 签发人 |  | 签收人 |  |

## “存在围护结构安全隐患”风险隐患通知单

| 体检时间 | 2024.6.6 | 体检对象 | 银河北路街道办西后街社区平房区，银河南路街道办开源里社区办事处宿舍楼，新开路街道和泰社区平旺里，南尖塔镇永丰道聚贤楼、广阳公寓社区、广阳公寓小区。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体检维度 | 住房维度 | 风险等级 | 中风险 |
| 发现风险隐患 | 墙体裂缝 | 整改建议 | 经专业评估后进行针对性修复。 |
| 整改要求 | 须对上述存在的问题在规定的期限内整改完毕。 | 整改时限 | 2024.12.31 |
| 签发人 |  | 签收人 |  |

| 体检时间 | 2024.6.6 | 体检对象 | 广阳区新开路街道办世纪花园社区海关宿舍，光明西街道办南大街社区南小街平房，新开路街道办和泰社区光明东道外贸楼，爱民东道街道办华夏经典社区第七大街、3531社区3531小区，银河北路街道办西后街社区卫生宿舍楼，南尖塔镇颐和社区颐和佳苑小区，开发区东方之珠社区凤凰城小区、跃界花园小区。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体检维度 | 住房维度 | 风险等级 | 中风险 |
| 发现风险隐患 | 墙皮脱落 | 整改建议 | 加强物业管理，及时整改 |
| 整改要求 | 须对上述存在的问题在规定的期限内整改完毕。 | 整改时限 | 2024.12.31 |
| 签发人 |  | 签收人 |  |

| 体检时间 | 2024.6.6 | 体检对象 | 安次区永华道街道尚华城社区尚华城小区，银河南路街道永祥街社区永祥苑小区、前锋社区前锋小区和奥富斯小区，光明西路街道西大街社区钨钼厂宿舍小区、益寿里社区臻丽小区；广阳区新开路街道康乐社区芳泽园小区，同顺里社区、运通家园社区、群乐里社区华元和庭、瑞华里社区君正红石庄园小区，爱民东道街道统建楼社区集宁里小区、群安街社区、3531社区3531小区、新星里社区新星里小区，银河北路街道空中花园社区移动通信小区、大官庄社区大官庄2号楼、西后街社区，解放道街道新安里办事处宿舍楼、华夏里社区骏丰小区、康荣社区四大街南外街二层、规划局东西胡同、万众里社区金光宿舍、康庄社区、小廊坊社区小廊坊平房区，南尖塔镇颐和社区颐和佳苑、上善颐园社区；开发区东方大学城社区一期教师公寓、花语城小区、大学里四期、东方之珠社区凤凰城小区。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体检维度 | 住房维度 | 风险等级 | 中风险 |
| 发现风险隐患 | 屋面漏水 | 整改建议 | 加强物业管理，及时整改 |
| 整改要求 | 须对上述存在的问题在规定的期限内整改完毕。 | 整改时限 | 2024.12.31 |
| 签发人 |  | 签收人 |  |

## “存在结构安全隐患”风险隐患通知单

| 体检时间 | 2024.6.6 | 体检对象 | 广阳区永华街道办盛德社区永南四巷平房区、爱民东道办裕华路社区阳光里平房区、开发区东方大学社区一期教师公寓、解放道街道新春社区春和花园北区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体检维度 | 住房维度 | 风险等级 | 高风险 |
| 发现风险隐患 | 危房 | 整改建议 | 街道办、社区居委会、小区物业咨询住建局后，根据住建局建议进行整改。 |
| 整改要求 | 须对上述存在的问题在规定的期限内整改完毕。 | 整改时限 | 2024.12.31 |
| 签发人 |  | 签收人 |  |

| 体检时间 | 2024.6.6 | 体检对象 | 广阳区爱民东道街道统建楼社区集宁里小区、银河北路街道站前社区桥东平房区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体检维度 | 住房维度 | 风险等级 | 高风险 |
| 发现风险隐患 | 树木生长对住房造成安全隐患 | 整改建议 | 街道办、社区居委会、小区物业咨询园林局、住建局后，根据相关部门建议进行整改。 |
| 整改要求 | 须对上述存在的问题在规定的期限内整改完毕。 | 整改时限 | 2024.12.31 |
| 签发人 |  | 签收人 |  |

# 附件6：城市更新项目库

| 序号 | 项目名称 | 建设规模和主要内容 | 实施主体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安次区老旧小区改造项目 | 改造主要分为楼体部分和配套基础设施，其中楼体部分包括：防水改造、楼房外墙开裂修补、内外墙面粉刷、门窗改造、楼道公共部分维修及粉刷等工程；基础设施部分包括：路面修缮改造、雨水管道改造、污水管道改造、照明设施改造等 | 廊坊市安次区住房和城乡建设局 |
| 2 | 广阳区老旧小区改造项目 | 院内路面更新、雨水管道、污水管道更新、电力改造，充电桩安装等 | 廊坊市广阳区住房和城乡建设局 |
| 3 | 华夏奥韵小区停车场建设项目 | 本项目总占地面积22071.18㎡，总建筑面积18287㎡。建成后，可增加地下停车位473个。本项目拟对华夏奥韵西侧现有带状公园实施改造提升，建设地下停车场及配建商业。实施工程主要包括带状公园拆除及恢复工程、土建工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、室外管网以及安装配套停车管理系统。 | 廊坊市城市管理综合行政执法局 |
| 4 | 阿尔卡迪亚小区停车场项目 | 总占地面积18151.91㎡，总建筑面积15197㎡。建成后，预计可增加公共停车泊位约354个。项目拟对该小区南侧带状公园实施改造提升，建设地下停车场、配套商业。实施工程：带状公园拆除及恢复工程、土建工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、室外管网、安装配套停车管理系统。 | 廊坊市城市管理综合行政执法局 |
| 5 | 瑞丰公园停车场建设项目 | 总建筑面积12448.24平方米，项目建成后，可增加地下停车位303个。拟对瑞丰公园临街一角及十四小操场南侧建设一个地下停车库。实施工程主要包括绿化拆除及恢复工程、桩基及基坑支护、土建工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、室外管网以及安装配套停车管理系统 | 廊坊市城市管理综合行政执法局 |
| 6 | 文明公园停车场建设项目 | 本项目总占地面积6871.55㎡，总建筑面积6372㎡。建成后，可增加地下停车位153个，本项目拟对文明公园实施改造提升，保留游园功能，新增地下停车场及配套商业功能。实施工程主要包括公园拆除及恢复工程，土建工程、电气工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、室外管网以及安装配套停车管理系统。 | 廊坊市城市管理综合行政执法局 |
| 7 | 开发区友谊路东侧、百合道北侧公共智能停车场项目 | 本项目总占地面积为8933.4㎡（约13.4亩），其中：建筑物占地面积为1786㎡，绿化面积为1786㎡，道路及广场面积为5360㎡。总建筑面积5360㎡，主要建设内容为智能停车场、附属商业及配套设施。 | 廊坊保航智能停车管理有限公司 |
| 8 | 新源道智慧停车场项目 | 本项目总占地面积5000平方米（约合7.5亩），总建筑面积3000平方米，主要建设地上3层地下1层停车楼1栋及配套设施等。 | 河北智泊通停车服务有限公司 |
| 9 | 银河南路改造提升工程 | 全长约3.5km。工程内容为将银河南路由现状双向四车道拓宽改造为双向六车道，提高道路通行能力 | 廊坊市住建局 |
| 10 | 永华道（永兴路－－西昌路）（银河路－－建设路）道路工程 | 道路长3100米，红线50米 | 廊坊市住建局 |
| 11 | 新建廊坊市第三十二小学项目 | 建设规模约26782平方米，建设内容小学教学楼、操场等 | 廊坊市广阳区教育和体育局 |
| 12 | 管道局中学第一附属小学改扩建工程 | 1、新建综合教学楼一栋。建筑面积7000平方米。2、新建风雨操场一栋，建筑面积1700平方米。3、新建看台和门卫室各一个，建筑面积550平方米。4、地下车库及教学辅助用房，建筑面积8610平方米。5、室内外装修，建筑面积2860平方米。6、完善教育教学设施设备、美化、绿化等配套改造工程。 | 中国石油天然气管道局中学 |
| 13 | 廊坊市第三十小学新建项目 | 项目占地面积30000平方米（45亩），规划建筑面积13985平方米 | 廊坊市安次区教育和体育局 |
| 14 | 廊坊市第二十九小学新建项目 | 项目总用地面积为22900.11平方米（合34.35亩） | 廊坊市安次区教育和体育局 |
| 15 | 新建廊坊市第三十一小学 | 建设规模18043平米，主要建设教学楼/综合楼、大会议室、风雨操场，门卫，半地下车库，地下室等 | 廊坊市乾悦房地产开发有限公司 |
| 16 | 廊坊市第十八中学改扩建项目 | 本项目为廊坊市第十八中学改扩建项目，项目规划总用地面积41259.25㎡（61.89亩），总建筑面积34300㎡，其中地上建筑面积32500㎡，地下建筑面积1800㎡，建设内容包括教学楼、宿舍楼、风雨操场、食堂及配套附属工程等。 项目建成后办学规模为12轨36个教学班，可容纳1800名学生。 | 廊坊市第十八中学 |
| 17 | 廊坊市第三十七小学新建项目 | 项目规划总用地面积36781.23㎡（55.17亩），总建筑面积28000㎡，其中地上建筑面积26480平方米，地下建筑面积1520平方米。建设内容包括教学楼、综合行政楼、体育馆、警卫室、地下车库及配套附属工程等。项目建成后办学规模为6轨36个教学班，可容纳1620名学生。 | 廊坊市安次区教育和体育局 |
| 18 | 廊坊市第三十八小学新建项目 | 本项目总用地面积48.82亩，建筑基底面积9112.95平方米，绿地面积11391.19平方米，道路硬化、停车场及运动场地面积12042.12平方米。总建筑面积为19273.00平方米，主要建设教学楼、综合楼、风雨操场、门卫、地下车库及配套设施等。 | 廊坊市广阳区教育和体育局 |
| 19 | 廊坊市第二十四中学新建项目 | 本项目总用地面积约38.73亩）。总建筑面积为15208平方米，地上总建筑面积12908平方米，其中：教学楼8888平方米，综合楼1660平方米，风雨操场2160平方米，其他200平方米。地下总建筑面积2300平方米。主要建设教学楼、综合楼、风雨操场、门卫、地下车库及配套设施等。 | 廊坊市广阳区教育和体育局 |
| 20 | 新建廊坊市第三十四小学项目 | 建设规模约27000平方米，建设内容小学教学楼、操场等 | 河北国邦房地产开发有限公司 |
| 21 | 智能一体化应用服务云计算数据中心项目 | 建设5栋数据中心及配套，总建筑面积约为197000平方米。 | 廊坊禹琨数据科技有限公司 |
| 22 | 廊坊市中医医院院区改扩建项目. | 新建内科综合楼（8F/-3F），总建筑面积59546.89㎡，包含地上建筑面积31849.08㎡，地下建筑面积27697.81㎡；新增相关医疗、治疗及辅助设备；建设配套绿化、硬化、管网等。设计床位440张，设置911个停车位 | 廊坊市中医医院 |
| 23 | 瑞哈博康养服务中心项目 | 本项目总占地面积52978.26平方米（约合79.467亩），其中建筑基底占地面积为12189平方米，主要建设养老公寓、康复医疗中心、文化娱乐中心，并配套餐饮、办公、地下车库及其他后勤用房等。 | 河北瑞哈博康养服务有限公司 |
| 24 | 廊坊市信达物流有限公司廊坊信达国际物流园项目 | 该项目自有用地71333平方米，规划总建筑面积约120000平方米，主要建设物流仓库2栋（包含楼层货物运输通道）、门卫室1栋、辅助用房2栋以及公共卫生间1栋，项目建成后达到国际通用仓储物流标准，预计年货物周转量10万吨至12万吨。 | 廊坊市信达物流有限公司 |
| 25 | 盛丰智慧电商物流产业园项目 | 本项目总占地面积为40916.98平方米（约合61.3755亩）总建筑面积44054.94平方米，其中丙1仓库建筑面积为11624.98平方米，丙2仓库建筑面积为27695.43平方米；配套用房600平方米，高架平台建筑面积3304.5平方米 | 河北天裕盛丰供应链管理有限公司 |
| 26 | 安次区安次高铁站联接线及站前广场综合基础建设项目 | 新建安次高铁站前广场及配套设施、站前广场连接线和给水、雨水及泵站、污水、路灯、通信等市政工程，总用地面积为91035平方米（约137亩）。 | 廊坊市安次区交通运输局 |
| 27 | 广宇商贸物流产业基地扩建项目 | 本项目规划占地面积89877.19平方米（约合134.82亩），总建筑面积61500平方米，其中：仓储库46500平方米，信息交易中心15000平方米，项目计算容积率面积108000平方米。项目从事现代化智能冷链食品仓储物流业务为主，兼具应急物资储备转运和一般物资中转运输功能。 | 廊坊开发区广宇物流有限公司 |
| 28 | 河北东方学院图书馆扩建工程项目 | 学校拟将原综合楼扩建为图书馆，新增建筑面积为11559.9㎡；其中将原综合楼由二层扩建为四层，建筑面积增加6787.9㎡；同时在原综合楼东侧新建五层建筑，新建建筑面积4772㎡；整体图书馆扩建工程完成后，总建筑面积为17964.69㎡。 | 河北东方学院 |
| 29 | 廊坊市公共供水管网漏损治理基础设施及数字化建设项目 | 市政供水管道改造共计5.61km；老旧小区改造6个；二次供水改造4处；城区老旧阀门更新改造35座；增设压力监测点30处；更新升级二水厂电气设备；分区计量及数字化建设：建设22个四级分区、完成GIS补录500公里、更新分区考核表、更换安装计量水表，更换智能消防栓20台；进行智能化平台建设。 | 廊坊市清泉供水有限责任公司 |
| 30 | 廊坊开发区停车场充电设施及社区充电设施统筹统建项目 | 建设规模拟在廊坊经济技术开发区“祥云道保航停车场、塞纳荣府南停车场、大学城商业街、大学城东方商厦、丝绸之路艺术中心大剧院、开发区管委会、居民小区”等区域及开发区部分社区与企事业单位建设集光、储、充与智慧能源于一体的新能源汽车智慧充电微网充电站。 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 |
| 31 | 廊坊市第三人民医院院区改造项目 | 本项目位于廊坊市第三人民医院院内，本次为改建工程，涉及总建筑面积8836.25平方米。建设内容：优化院区门诊楼、综合病房楼、消化楼平面布置，实施建筑装修工程改造及给排水管道、电气管网、暖通工程改造，维修更换市政给水接驳管道和院区消防管道，实施应急病区装备采购。 | 廊坊市第三人民医院 |
| 32 | 梨园路（四号路－云鹏道）工程 | 本工程北起四号路，南至云鹏道，主要包括道路工程、雨水工程、污水工程、给水工程、热力工程、电力排管工程、照明工程、绿化工程及交通标志标线工程等。 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 |
| 33 | 城际铁路联络线一期 | 线路起自廊坊北站，终至大兴国际机场南侧京冀界。全长40公里、总投资201亿元，其中我省境内24公里、投资102亿元。 | 京安城际铁路有限公司 |
| 34 | 中国医学科学院肿瘤医院分院（廊坊院区）项目 | 该项目位于廊坊开发区，计划总投资79.2亿元，总用地规模266亩，总建筑面积59.3万平方米，总建设规模2600张床位。建设内容包括两个部分，一是医疗部分，包括门诊楼、住院处、特需医疗部、质子放疗中心等；二是康养部分，包括舒缓中心、癌症体检中心、医疗科教服务中心等。 | 中冶吉信健康产业有限责任公司 |
| 35 | 廊坊市人民医院迁建项目 | 总建筑面积399900平方米。其中，地上建筑面积219800平方米，地下建筑面积计180100平方米。主要建设门急诊医技住院综合楼、发热门诊综合楼、专科中心楼、行政科研培训综合楼、附属多功能报告厅。设计床位2000张。项目建成后满足国家三级综合医院建设标准。 | 廊坊市人民医院 |
| 36 | 海中信（廊坊）科技服务有限公司廊坊海中信绿色云计算基地项目 | 项目占地40782.7㎡（约61.2亩），总建筑面积88863.80㎡（含已建成研发办公楼1栋，建筑面积5378.24㎡）。项目新建数据中心2栋与动力中心1栋，计划分两期进行，一期建设数据中心1栋与动力中心1栋，二期扩容数据中心1栋。 | 海中信（廊坊）科技服务有限公司 |
| 37 | 鹏博士廊坊云计算数据中心项目 | 本项目总用地面积59183.33平方米（约88.77亩），主要建设厂房A-1、厂房A-2、厂房B-1、厂房B-2。项目建设规模达12188台服务机柜的数据服务中心，执行国家A级机房标准。项目将在磁悬浮冷水机组、微模块等技术基础上，采用间接蒸发冷却、浸没液冷技术等行业前沿技术 | 廊坊鹏博士云科技有限公司 |
| 38 | 智能科技云计算数据中心项目 | 项目总占地34774.37平方米（约52亩），总建筑规模69000平方米，主要建筑内容为3栋数据中心及辅助设施。 | 廊坊市舟宇电子科技有限公司 |
| 39 | 廊坊云琛数据科技有限公司智慧产业融合与创新云计算数据中心项目 | 项目拟选址河北省廊坊市龙河高新技术产业开发区天高道北侧、汇智道南侧、富甲路西侧、富文道东侧地块，重点建设2栋数据中心、1栋设备用房，拟采用SDN技术和Mix-cloud产品，为大型云厂商、智能科技和互联网企业客户提供混合云产品服务、SDN网络服务以及核心节点AI计算保障服务等。 | 廊坊云琛数据科技有限公司 |
| 40 | 中通快递北方总部项目 | 项目占地215408.82平方米（约合323亩），总建筑面积约295018.18平方米，主要规划建设一幢办公楼、二幢倒班楼、二幢分拣车间、二幢快运车间、五间门卫及地下室等配套设施；项目建成后作为北方总部，年发件10亿件。 | 河北睿旺通供应链有限公司 |
| 41 | 壹佰康复医院建设项目 | 本项目总投资约9.1亿元，占地面积43.5亩（29001.5平方米），总建筑面积103736平方米。其中地上建筑面积58003平米，地下建筑面积45733平米，建设以康复医学为特色，集医疗、康复、教学、科研于一体的专科康复医院。为廊坊市、北京市患者提供康复医疗服务，构建全国范围的康复医学诊疗中心。 | 廊坊市壹佰康复医院有限公司 |
| 42 | 廊坊市妇幼保健院（廊坊市儿童医院）迁建项目 | 本项目由综合医疗区、发热门诊、地下室、医疗垃圾处理、门卫、污水处理、生活垃圾处理、液氧站、公厕及其他室外工程组成，规划总用地面积：42038.53㎡，总建筑面积：105312.0㎡，其中地上建筑面积：63053.0㎡，地下建筑面积：42259.0㎡。院区总床位数600张 | 廊坊市妇幼保健院 |
| 43 | 国道G105石何营至九州连接线段新建工程 | 新建约6.5公里双向六车道一级公路，设计速度80公里/小时，路基宽33米，路面面层采用沥青混凝土结构，新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路—Ⅰ级。 | 廊坊市交通运输局 |
| 44 | 廊坊市龙河（广阳段）综合治理与生态修复工程 | 龙河京冀界至光明西道桥治理长度15.57km，包括：河道主槽整治15.57km、护岸6.32km，两岸堤防加高加固（新建）9.0km、新建围埝1.48km、加高永北干渠右堤1.5km、新建两岸巡河路31.14km、新建两岸排水建筑物24座等 | 永定河流域投资有限公司 |
| 45 | 廊坊市广阳区人民医院迁址建设项目 | 总占地面积28381.35平方米，总建筑面积53580平方米 | 广阳区卫健局 |
| 46 | 廊坊市龙河综合治理与生态修复工程（银河南路至东张务闸段） | 对龙河银河南路至东张务闸段河道清淤扩挖、堤防填筑、穿堤建筑物及跨河建筑物建设等 | 廊坊市安次区水利局 |
| 47 | 廊坊热电厂集中供热管网一期工程 | 本项目以廊坊热电厂燃煤机组为供热热源向廊坊市安次区、广阳经开区、廊坊开发区提供采暖供热，并预留廊坊临空经济区供热接口。工程主干管线总长度2×31.5千米，管径2×DN1400，预留DN1000、DN900、DN800的分支接口。 | 国家能源集团华北电力有限公司廊坊热电厂 |
| 48 | 安次区文化中心 | 拟建文化中心项目占地面积为18920.50平方米，总建筑面积48457.31平方米 | 廊坊市安次区文化广电和旅游局 |
| 49 | 廊坊开发区第二污水处理厂工程 | 本项目设计处理规模40000m³/d，一次建成。污水处理厂处理后排放水标准不低于《北京市地方标准-城镇污水处理厂水污染物排放标准》（DB11890-2012）中B标准。新建提升泵站提升量80000m³/d。 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 |
| 50 | 廊坊市中心血站迁建项目 | 项目包含综合楼、柴油发电机房、医废暂存间和室外工程。综合楼地上建筑包含附属楼、保障楼和业务楼三部分，地下部分为车库和设备用房。项目总用地面积25亩，约16666.67㎡。建筑总建筑面积23800.00㎡，其中地上建筑面积16000.00㎡，地下建筑面积7800.00㎡ | 廊坊市中心血站 |
| 51 | 纬五道（大皮营引渠－望京大道）道路工程经五路至望京大道段 | 包括道路工程、给排水工程等工程 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 |
| 52 | 北部新区汇源道雨水泵站及配套管网 | 位置汇源道与八干渠交口西北角，服务于北部新区祥云道北侧区域地块，服务范围约2平方公里，雨水需通过汇源道泵站提升排入八干渠。规划流量15m³/s，占地面积7400㎡（11.1亩）。 | 廊坊市住建局 |
| 53 | 北部新区纬一路雨水泵站及配套管网工程 | 位于丰盛路与纬一路交口西南角，服务于北部新区祥云道北侧区域地块。泵站设计流量15.2m³/s，占地面积约5800㎡（8.7亩）。现阶段裕华路管网已建设完成，雨水需通过纬一路泵站提升排入六干渠，纬一路泵站的建设。 | 廊坊市住建局 |
| 54 | 河北誉宁健康管理有限公司廊坊誉宁老年公寓项目 | 本项目总占地13270平方米（约合20亩），总建筑面积24524平方米，其中地上面积15924平方米，地下面积8600平方米。主要建设5栋养老用房，地下车库及地下室等。 | 河北誉宁健康管理有限公司 |
| 55 | 安次区医院迁址新建地下停车场项目 | 总建筑面积：11086.02㎡（含汽车坡道面积、出地面楼梯间面积） | 廊坊市安次区卫生健康局 |
| 56 | 润泽人工智能应用中心项目 | 项目计划总投资金额约218亿元，总建筑面积约55万平方米，规划建设3栋人工智能应用中心、3栋动力中心、2栋变电站。项目旨在构建以润泽人工智能应用中心为核心的大型数字经济集聚平台，建设人工智能训练与推理平台及相关配套设施；同时，配套建设安装机电设备、动力中心等。 | 润泽科技发展有限公司 |
| 57 | 润泽人工智能大模型推理应用算力中心一期项目 | 利用公司现有A-12数据中心楼，建设润泽人工智能大模型推理应用算力中心，项目计划总投资307200万元，购买高性能商用服务器约1024台，项目建成后，可提供算力约500P（FP32标准），形成算力集群达万卡规模。 | 润泽科技发展有限公司 |
| 58 | 智慧产业融合与云联服务创新产业园项目 | 占地86亩，建筑面积116000平米，主要建筑三栋数据中心楼，三栋配套用房，一栋设备用房；16000架6kw机柜，项目建成后执行国家A级机房标准，将面向芯片研发、物联网、人工智能、无人驾驶、工业互联网、智慧金融等多个行业提供柔性算力服务、云计算服务、大数据处理服务。 | 悠联（廊坊）数据科技有限公司 |
| 59 | 廊坊曙成数据科技有限公司智能科技与云联服务创新产业中心项目 | 用地面积64884.91㎡（合约97.33亩），总建筑面积约162224.8㎡建设3栋数据中心楼及配套动力楼，1栋运维中心，电力配套设施；引进国际领先的嵌入式装配工艺，打造约1万个高标准服务器机柜，应用SDN技术以及Mix-cloud产品，为互联网头部企业和金融公司提供云计算与数据分析服务。 | 廊坊曙成数据科技有限公司 |
| 60 | 中食宏源地博（廊坊）科技有限公司云联数据智能产业中心项目 | 总占地51562.19平方米，总建筑面积96350平方米。该项目主要建设数据中心3栋、基础配套设施，购置机柜13000台（套）。该项目以电力为基础动力引入数据中心，将机柜置于恒温恒湿的环境及指定位置，通过光缆与外部网络相连，满足机柜内服务器计算与存储的需求，通过调试、测试后投入使用。 | 中食宏源地博（廊坊）科技有限公司 |
| 61 | 廊坊新树科技有限公司AI云计算中心项目 | 建设人工智能技术研发孵化中心，云计算中心及相关配套设施。 | 廊坊新树科技有限公司 |
| 62 | 网营物联（京津冀）智慧供应链基地项目 | 项目主要作为辐射京津冀地区冷链物流、进出口商品物流、贸易结算等现代商贸物流中心。 | 网营（廊坊）供应链有限公司 |
| 63 | 廊坊热电厂集中供热管网二期工程 | 本项目利用廊坊热电厂二期2×350MW机组供热能力，主要为廊坊经济技术开发区西部、万庄民用及公共建筑提供采暖用热，供热主干线沿途预留分支接口。 | 国电电力廊坊能源有限公司 |
| 64 | 廊坊AI数字人智能产业园项目 | 主要建设AI数字人企业赋能中心、AI数字人人才培育中心、AI电商直播基地、人才公寓、企业综合服务楼、综合配套生活楼、地下设备间及地下停车场等，项目建成后以人工智能为市场定位将园区打造成为一座集科研+办公的综合产业基地，形成科技+产业+资本+服务的多元化基地体系用于招商引资，吸引AI智能产业企业入驻。 | 廊坊辉航科技有限公司 |
| 65 | 廊坊市精神病专科医院新建项目 | 项目计划总投资4.65亿元，占地54亩，床位设置500张，总建筑面积约5.65万平方米，其中地上建筑面积3.24万平方米，地下建筑面积2.41万平方米。 | 廊坊市卫生健康委员会 |
| 66 | 安次区龙河南路网工程 | 安大道（安汇路－廊霸路）道路工程道路西起廊霸路，东至安汇路，道路长度为496m，红线宽度为30m。安汇路（廊霸路－安平道）道路工程道路北起廊霸路，南至安平道，道路长度为1263m，红线宽度为40m。富余道（永兴路－廊泊路）道路工程西起永兴路，东至廊泊路，道路长度为1797m。 | 廊坊市安次区住房和城乡建设局 |
| 67 | 聚信京津冀数字产业园项目 | 项目计划投资4亿元，建筑面积约20万平方米，主要建设数据应用产业基地、全国反诈模型技术中心、大数据人才培训中心等，项目以大数据分析应用为核心，聚集数据分析、数据应用企业。项目建成后，预计年营业收入10亿元，年纳税5000万元，提供就业岗位500个。 | 聚信数字产业园（廊坊）有限公司 |
| 68 | 广阳经开区新建管网及周边基础设施项目 | 本项目总占地面积约10.2359公顷，新建1座110千伏变电站占地面积约0.6公顷，新建1处停车场占地面积约0.595公顷。建设道路约3540米，主要建设给水管网，雨水管网、砖砌体矩形雨水管道、雨水支管，污水管网，热力管网，电力管网，通信管网，等相关市政基础设施。 | 河北廊坊广阳经济开发区管理委员会 |
| 69 | 廊坊国际智培学校项目工程项目 | 项目占地面积33207.31平方米（49.8亩），总投资1.89亿元，兴建国际学校，新建教学综合楼（5F）1栋、食堂（3F）1栋、学生宿舍楼（3F）3栋、学生宿舍楼（6F）1栋等。 | 廊坊乐远教育科技有限公司 |
| 70 | 广阳区康复医院建设项目 | 本项目总建筑面积16390.00平方米，其中，地上总建筑面积为8590.00平方米，地下总建筑面积为7800.00平方米。主要建设康复门诊病房楼和附属用房，共设置床位100张。 | 廊坊市广阳区康复医院 |
| 71 | 乐康中医康复医院项目 | 项目占地30.1亩，总建筑面积约30000平方米，主要建设门诊综合楼、急诊中心、住院楼、行政管理中心及附属设施，购置医疗检验检查、康复治疗等设备，项目建成后将设置临床科室、治疗科室、评定科室、医技科室、职能科室五大科室，可提供康复床位420张。 | 河北乐康健康科技有限公司 |
| 72 | 润泽国际康养中心项目 | 项目占地37.44亩，总建筑面积约35000平方米。主要建设康养中心，项目建成后，可提供康养床位约1000张，包含养生、健身、书画、舞蹈、阅览、中医保健、急救、治疗、心理咨询等功能，着力打造集养生、养老、养护为一体的一站式康养服务示范中心。 | 廊坊润泽数据产业发展有限公司 |
| 73 | 开发区花园道公共智能停车场项目 | 本项目总占地面积为19078.12㎡（约28.61亩），计划兴建总建筑面积11440㎡，建筑物占地面积为3815㎡，绿化面积为3803.12㎡，道路及广场面积为11460㎡，主要建设内容为智能停车场、附属商业及配套设施。 | 廊坊保航智能停车管理有限公司 |
| 74 | 廊坊经济技术开发区第二幼儿园工程 | 项目总用地面积为16666.41平方米（折合25亩），其中建筑基底面积3263.80平方米，绿化面积5718.25平方米，幼儿园活动场地、道路、升旗广场用地面积7684.36平方米。总建筑面积13240.77平方米 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 |
| 75 | 云鹏道至毕昇路隔压站热电集中供热改造项目 | 1、利用现状建筑，改造160兆瓦隔压换热站1座及配套设施，隔压站位于廊坊市经济开发区毕昇路与三号路交口东北侧，供热范围不变。 2、原DN400供热管改建DN800供热管网2.3千米。 | 廊坊开发区建设发展集团有限公司 |
| 76 | 廊坊市精神卫生福利中心项目 | 建筑面积10919.43平方米，拟设200张床位。其中地上建筑面积29450平方米（包括养员区、办公区、康复诊疗区等），地下建筑面积757.79平方米（包括消防水池、泵房、换热站等）。规划机动车位77个，非机动车位247个。 | 廊坊市民政局 |
| 77 | 廊坊卫生职业学院新建学生公寓项目 | 本项目占地面积2446.83平方米，总建筑面积约17757.35平方米（含地下人防） | 廊坊卫生职业学院 |
| 78 | 廊坊市卫生急救中心迁建项目 | 占地15亩，总建筑面积约9000平方米，其中：地上建筑面积6000平方米，地下建筑面积3000平方米 | 廊坊市卫生急救中心 |
| 79 | 智慧停车新能源综合服务站建设项目 | 本项目总占地面积6000平方米（约合9亩），总建筑面积2000平方米。主要建设一栋二层新能源综合停车楼，50台大功率快速充电桩，150个停车位，投入使用后可实现50台纯电动车的停放、充电、保养及100台小汽车的停放。 | 河北斯玛特智慧停车服务有限公司 |
| 80 | 2025年廊坊市城区老旧燃气管网改造工程 | 改造市政燃气管网4.9公里，管径DN50-DN200,主要包括:迎春路（爱民道-金光道）、北吉里（新民道-广阳道）、丰盛路（调压箱-主管道）、和平路（广阳道-管道局七区）等路段。改造燃气管网7.3公里，管径DN50-DN150，主要包括：二炮、光明东里、建民里、北吉里地税、中国银行、机研所、太平洋保险、华腾家园、富苑里、通讯营等燃气用户。 | 廊坊新奥燃气有限公司 |
| 81 | 廊坊市城区燃气场站改造工程 | 1、LNG应急调峰储备站进行消防水系统智慧物联升级2、城南燃气门站更换站内压力管道500米。3、临空回迁区燃气门站进行智能周界报警设备建设、智慧门禁系统建设、智能视频监控设备建设、站控系统升级改造。4、开发区燃气门站更换站区压力管道1500米，进行智能周界报警设备建设、智慧门禁系统建设、燃气泄漏自动巡检系统建设、智能视频监控设备建设、放空阀工艺改造、站控系统升级改造、室内工艺安全设备建设。5、永唐秦燃气门站进行门站生产锅炉更新改造、智能周界报警设备建设、智慧门禁系统建设、燃气泄漏自动巡检系统建设、智能视频监控设备建设、放空阀工艺改造、站控系统升级改造、室内工艺安全设备建设、加臭系统物联升级。 | 廊坊新奥燃气有限公司 |
| 82 | 廊坊市公共供水管网漏损治理基础设施及数字化建设项目 | 1、市政供水管道改造共计5.61km；2、老旧小区改造6个；3、二次供水改造4处；4、城区老旧阀门更新改造35座；5、增设压力监测点30处；6、更新升级二水厂电气设备；7、分区计量及数字化建设：建设22个四级分区、完成GIS补录500公里、二级分区更新考核表6块，三级分区考核表9块，四级分区考核表20块、更换安装计量水表，更换智能消防栓20台；供水管网分级分区计量漏损控制系统的智能化升级、物联网监控平台建设、管网资产管理平台建设、管网大数据共享平台建设及数字孪生管网智能管控平台建设。 | 廊坊市清泉供水有限责任公司 |
| 83 | 冷却水厂及地下管线建设项目 | 1、新建d600-d2600雨水管道4.8公里，总投资6186万元；新建d500-d1200污水管道4.6公里，总投资4469万元；2、新建dn200-dn500供水管道4.7公里，总投资1189万元；3、新建1座冷却水厂（一期），规模1.5万吨/天，总投资8000万元；新建dn200-dn700冷却水管道6.9公里，总投资1323万元；4、建设其他附属设施和对路面进行恢复。 | 河北廊坊高新技术产业开发区管理委员会 |
| 84 | 给水设施建设及改造项目 | 1、新建DN300-DN800供水管道6.6公里，投资1905万元；改造DN250-DN600供水管线13.8公里，投资3845万元；新建供水加压泵站1座，规模2.5万吨/天，投资3391万元；2、对已建37.5公里供水管网进行压力调控、分区计量及管网漏损监控改造，增设流量计、压力传感器等在线监测设备，建立完善的感知传输系统和智慧给水平台，投资678万元。 | 河北廊坊高新技术产业开发区管理委员会 |
| 85 | 廊坊市城市生活污水管网修复改造及监管平台建设项目 | 1、对城区内d400—d1500污水钢筋混凝土病态管网进行改造及修复，共计约230km。2、搭建廊坊市主城区排水防涝平台，实现管网信息普查入库、易积水点风险预警模型搭建、实时监测、运行监控、防汛应急、台账管理等功能。 | 廊坊市城市管理综合行政执法局 |
| 86 | 廊坊市铁路北污水处理厂增容扩建工程 | 对廊坊市铁路北污水处理厂进行增容扩建，增容的土建规模为10万m³/d，污水处理设备配建的规模为5万m³/d。 | 廊坊市云新环 境治理有限公 司 |
| 87 | 廊坊市城区排水堵点疏通改造工程 | 在市政道路与庭院之间市政雨污水接驳位置约411处混错接点进行改造，长度约22km，同步实施路面恢复等，解决源头分流以及城市易积水区域堵点问题。 | 廊坊市广阳区政府、廊坊市安次区政府、廊坊经济技术开发区管理委员会 |
| 88 | 市区老旧管网更新改造工程 | 本项目主要对顺安街（3532小区—银河路）、春阳路（金光道-解放道）等21条廊坊市城区现状街巷胡同合流管道进行更新改造，工程内容为排水工程和道路拆除恢复工程。 | 廊坊市住建局 |
| 89 | 排水管网系统更新改造工程 | 本项目主要对9.19公里主次干道、支路，3.55公里街巷道路的排水管网系统进行更新改造，道路总长度12.74公里，工程内容为排水工程、道路拆除恢复工程、管道清淤、管道CCTV检测及修复、物联感知设备。 | 廊坊市住建局 |
| 90 | 廊坊开发区污水管网建设工程 | 项目涉及四海路(汇源道-祥云道)、富中路(花园道-金源道)、景明道(富中路-万福路)等6条道路，主要内容为新建d800污水管道，污水主管道长度约4.04公里。 | 廊坊经济技术开发区公用事业管理局 |
| 91 | 廊坊市城区干渠排水防涝改造提升工程 | 1、八干渠、大皮营引渠、新六干渠渠道清淤长度约20公里；2、新六干渠（大皮营引渠-八干渠）拓宽河道、河道清淤等配套设施，渠道长度约6500米；3、八干渠、大皮营引渠巡河路维修；4、对金桥钢坝、尖塔钢坝、北甸钢坝、北甸闸、龙河闸、八干渠橡胶坝整修。对19个排污口安装控制阀门。此外，在各河渠布设智能监测预警设备及进行闸门智能化改造。 | 廊坊市城市管理综合行政执法局 |
| 92 | 廊坊市东环路（兴业道—九干渠）及南环路（富余道-五干渠）排水管网提升改造工程 | （1）东环路（兴业道-九干渠）：道路两侧敷设d1000-d1200钢筋混凝土雨水管道，长度共计1050米； （2）南环路（富余道-五干渠）：道路两侧敷设d1000-d1400钢筋混凝土雨水管道，长度共计5800米；同步配套建设检查井220座、雨水口220座、恢复道路路面约23975平方米，铣刨罩面面积78775平方米（不含车行道破除 恢复面积）；配套雨水泵站1座，规模3m³/s；配套建设智能监测预警设备等。雨水管道采用明开挖及拉森钢板桩支护施工方式，同步进行降水及基坑支护。 | 廊坊市城市管理综合行政执法局 |
| 93 | 廊坊市城区排水管网提升改造工程（一期) | 1、雨水工程（1）东安路（北凤道-爱民东道）敷设d1000-d2800钢筋混凝 土雨水管道，长度约2600米，建设雨水泵站1座，规模2m³/s。（2）建设南路（瑞丰道—南龙道）敷设d1600钢筋混凝土雨 水管道，长度约500米。（3）西昌路（北凤道—新源道大皮营引渠）敷设d1800钢筋 混凝土雨水管道，长度约820米。（4）益民道（和平路-东安路）敷设d2000钢筋混凝土雨水管 道，长度约700米。 （5）更换水泵、格栅、起重机、闸门，购买发电机及应急排 水设备，更新泵站设施及泵站池体改造等。（6）对新源道、银河路、东安路等路段增加管道、闸门，解决积水问题。 2、污水工程（1）八干渠敷设d1200钢筋混凝土污水管道，长度约500米；廊坊市凯发新泉污水处理厂龙河园区敷设d1600钢筋混凝土污水管道，长度约3800米。（2）华航东校区西侧八干渠岸边、金光道地球物理研究所前、爱民东道与东安路交口东侧、解放道与新华路交口、永丰道行政审批局西侧5处管道破损处进行修复。同步配套建设检查井150座、雨水口300座、恢复道路路面约39620平方米，铣刨罩面面积98100平方米（不含车行道破除恢复面积）；配建智能监测预警设备等；雨水管道及污水管道采用顶管施工方式，同步进行降水及基坑支护。 | 廊坊市城市管理综合行政执法局 |
| 94 | 廊坊市文明路建国道积水区域内涝整治项目 | （1）文明路（金光道-解放道）敷设d1000-d1500钢筋混凝土雨水管道，长度约496m；（2）建国道（银河路-新华路）敷设d1000-d1200钢筋混凝土雨水管道，长度约700m；（3）解放道（文明路-东安路）敷设d1800-d2600钢筋混凝土雨水管道，长度约2844m；（4）东安路（解放道-益民道）敷设d2800-d3000钢筋混凝土雨水管道，长度约1568m。同步配套建设检查井181座、雨水口94座、恢复道路路面约39086平方米、铣刨罩面面积（不含车行道破除恢复面积）约76776平方米等；配建智能监测预警设备等。雨水管道采用明开挖及拉森钢板桩支护施工方式，同步进行降水及基坑支护。 | 廊坊市城市管理综合行政执法局 |
| 95 | 病态管网检测与修复工程 | 项目范围主要涉及廊坊市中心城区内2020年度完成内窥检测的现状主干排水管网，总长约41.3公里，项目内容包含排水管网修复工程和智能井盖物联网监测系统工程，主要内容包括：（1）对中心城区现状排水管网中存在的结构性和功能性 病害进行修复；（2）对中心城区典型区域加装智慧井盖、液位计等智能装备，实现排水管网动态监测。 | 廊坊市住建局 |
| 96 | 安次区热电联产配套工程 | 供热一次网改造3.36公里，管径为DN200-DN600；改造建设4座隔压站；分布式供热站改造23处；二次网及换热站改造17处。 | 廊坊市安次区住房和城乡建设局 |
| 97 | 安次区供热设施提升改造工程 | 对机井队宿舍等6个小区二次供热管道进行提升改造；盛德花园等7个小区更换阀门、过滤器、入户装置等管网局部改造；永兴站内锅炉本体及配套设施维修等。 | 廊坊市安次区住房和城乡建设局 |
| 98 | 廊坊市广达供热有限公司供热小区改造工程 | 更换12处老旧二次管网及楼内立管。 | 廊坊市广达供热有限公司 |
| 99 | 廊坊市广炎供热有限公司供热换热站及管网改造工程 | 改造2座隔压站，新建站内管线0.15公里，改造热力管线0.5公里，管径为DN350。 | 廊坊市广炎供热有限公司 |
| 100 | 廊坊市燃气物联监测数智化建设项目 | 安装4096台调压设备监测终端、2365台阀门井监测终端、130台智能阴保桩、燃气报警器及切断阀8.5万处、工商业报警500台、引入管紧急自动切断装置30733栋。 | 廊坊新奥燃气有限公司 |
| 101 | 廊坊市地下管网综合管理系统建设项目 | 新建廊坊市地下管网综合管理系统，建立线上审批、管理工作机制，将地下管线的普查、设计、审批、使用、维护与规划、测绘、住建、城管、以及应急等部门的工作动态关联，形成人机联动工作模式，统筹管理地下管网。 | 廊坊市城市管理综合行政执法局 |
| 102 | 廊坊市地下管网及设施运行管理信息化平台建设项目 | 新建地下管网及设施运行管理信息化平台，平台包括业务指导、监督检查、监测预警、综合评价、决策建议、数据交换 、数据汇聚和平台维护等功能，实现对供热、燃气、供水、排水等地下管线及综合管廊设施的全面态势感知，并进行立体多维展示，通过可视化科学调度，进行数字化指挥巡查。 | 廊坊市城市管理综合行政执法局 |
| 103 | 廊坊市主城区排水防涝监管平台建设项目 | 1、新建廊坊市主城区排水防涝监管平台，集成城市排水系统所有物联感知监测设备及自控系统，实现源网厂河一体化调度。 2、布设包括雨量计2台、电子水尺11套、泵站出口流量计 35套，排水分区液位、流量25套、污水处理厂进水水量、水质6套、公园野外等地方的井盖报警器（定位+倾斜+移位+水淹）295套、重点道路上的井盖报警器（定位+倾斜+移位+水淹）500套、视频摄像头10套、闸门PLC改造10套、泵站 PLC柜改造39套。 | 廊坊市城市管理综合行政执法局 |
| 104 | 规划支路建设工程 | 规划支路建设工程，包含规划支路和东华南路两条支路的建设，共计482米。规划支路北起广阳道，南至规划支路二，道路长316米，红线宽20米。东华南路北起广阳道，南至户屯南道，道路长166米，红线宽20米。实施内容包括道路工程、排水工程、路灯工程、交通设施工程。项目总投资估算1467万元，其中工程费744.98万元，征拆费372.29万元。 | 廊坊市市政设施管理中心 |
| 105 | 市中心血站、市妇幼配套路网工程 | 市中心血站、市妇幼配套路网工程，道路建设总长度为米2055米，主要为绵竹路（红梅环路—中通路）1373米，集美道（绵竹路—晓春路）271米，晓春路（红梅环路—集美道）411米，实施内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、路灯工程、交通设施工程，项目估算总投资22000万元。 | 廊坊市市政设施管理中心 |
| 106 | 第三十一小学周边配套道路工程 | 第三十一小学周边配套道路工程，道路建设总长度为1493米，主要为户屯道（东安路—规划六路）756米，道路红线宽15米；规划支路（新源道—广阳道）737米，道路红线宽20米，实施内容包括道路工程、排水工程、路灯工程、交通设施工程。项目总投资估算4566万元，其中工程费2089万元，征拆费1748万元。 | 廊坊市市政设施管理中心 |
| 107 | 第十六中学周边路网完善工程 | 第十六中学周边路网完善工程，道路建设总长度为1852米，主要为汇源道（新华路—新开路）1089米，建设路（纬一路—汇源道）226米，纬二路（新华路—建设路）537米，实施内容包括道路工程、排水工程、路灯工程、交通设施工程，项目估算投总资29492.62万元，其中工程费10161.78万元。 | 廊坊市市政设施管理中心 |
| 108 | 新建道路绿化建设 | 新源道（裕华路-银河路）、金光道（西昌路-海德公园车行主入口）、丰盛路（广阳道-汇源道）、北凤道（西昌路以西）、汇源道（经六路-永兴路）、永兴路（汇源道-纬一路）等道路的配套绿化，内容包括苗木种植、给水管网的铺设等。 | 廊坊市园林绿化事务中心 |
| 109 | 中通路（廊万路-大皮营引渠)道路改造工程 | 中通路改造西起廊万路，东至大皮营引渠，改造长度5505米，道路红线宽40米。按照拆迁量最小的方案设计（廊万路至绵竹路实现双向四车道、绵竹路至大皮营渠实现双向六车道），项目总投资估算8817万元。力争2024年12月主路完工 | 廊坊市市政设施管理中心 |
| 110 | 廊坊凯发新泉水务有限公司8万吨提标改造工程 | 对现状8万m3/d污水厂进行提标改造，建设内容包括：拆除曝气生物滤池、二沉池等，新建细格栅及曝气沉砂池、膜池、配电系统、曝气系统等，改造后出水水质达到京标B标准。 备注：总投资16000.00万元（调整设计后完善） | 廊坊凯发新泉水务有限公司 |
| 111 | 市医院（迁建）配套路网及排水工程 | 市医院（迁建）配套路网及排水工程，道路建设总长度为1722米，主要为安禾路（迎宾大道—平安大道）589米，安名路（前东道—平安大道）247米，前东道（安禾路—安名路）445米，平安大道（安禾路—安名路）441米，实施内容包括道路工程、排水工程、路灯工程、交通设施工程；新建迎宾大道（大西外环—龙河）雨水主管道2941米，迎宾大道（安禾路—龙河）污水主管道3254米，项目估算总投资32100万元。 | 廊坊市市政设施管理中心 |
| 112 | 廊坊市第四中学分校项目 | 计划投资7712万元，总建筑面积1.16万平方米，建设1栋综合教学楼、1栋综合服务中心、地下设备用房，配套建设塑胶跑道、操场、篮球场、排球场、室外硬化、绿化、大门和围墙等。办学规模为10轨30个教学班，可容纳1500名学生。 | 廊坊市第四中学 |
| 113 | 董常甫村棚户区改造项目 | 主要建设住宅、配套公建、地下车库、地下城室等。项目共建成23栋住宅楼，12栋配套公建楼，共建成住宅2154套。 | 廊坊市永兴房地产开发有限责任公司 |
| 114 | 第四幼儿园分园 | 对悦居时代社区配建幼儿园进行装修改建，主要内容为地胶、吊顶、厕所装修、消防改造、墙壁装饰装修等，建筑面积1827.58平方米。 | 廊坊市安次区教育和体育局 |
| 115 | 第七幼儿园 | 对丁香园小区配建幼儿园进行装修改造，主要内容为地胶、吊顶、厕所装修、消防改造、墙壁装饰装修等，建筑面积2624.84平方米。 | 廊坊市安次区教育和体育局 |
| 116 | 第三十小学装配式用房采购 | 建筑面积3787.4平米，教室、办公室卫生间等 | 廊坊市安次区教育和体育局 |
| 117 | 第四中学装配式用房采购 | 装配式三层，总面积2855平方米 | 廊坊市安次区教育和体育局 |
| 118 | 永华道北侧及开源里夹缝区棚户区改造项目 | 主要建设住宅、幼儿园、配套、地下车库、地下室等。项目共建成10栋住宅楼、1栋幼儿园、1栋配套楼，共建成住宅824套。 | 廊坊市永兴房地产开发有限责任公司 |
| 119 | 廊坊市安次区永定长安城市更新首期项目 | 分期启动该片区123亩安置房建设、河道片区九年一贯制学校建设、社区文化设施（居委会、文化活动站）、室外体育场、社区卫生服务站、社区日间照料中心等公建及周边道路建设、高压线及务廊管线切改。 | 廊坊市永兴房地产开发有限责任公司 |
| 120 | 后南昌村棚户区改造项目 | 主要建设住宅、配套公建、地下车库、地下城室等。共建成30栋住宅楼，5栋配套公建楼，共建成住宅2249套。 | 廊坊市永兴房地产开发有限责任公司 |
| 121 | 前进片区棚户区改造项目 | 主要建设20栋住宅、3栋配套、3栋幼儿园、地下车库、地下室及室外工程等，共建成住宅1768套。 | 廊坊市永兴房地产开发有限责任公司 |
| 122 | 廊坊市云风网络科技有限公司廊坊市云风数据中心三期项目 | 拟建建筑面积98808㎡，主要建设3栋厂房及1栋设备用房。项目建设内容包括大数据运营中心、大数据产业中心和大数据创投基地。规划安装机柜10000个，建成后主要用于第三方数据存储服务。 | 廊坊市优拓光电技术有限公司 |
| 123 | 钢兴里及庆云里棚户区改造项目 | 主要建设6栋住宅、2栋配套、1栋幼儿园、地下车库、地下室级室外工程等，共建成住宅484套。 | 廊坊市永兴房地产开发有限责任公司 |
| 124 | 廊坊市第三十三小学改造项目 | 廊坊市第三十三小学为德荣帝景西区配建学校，占地45亩，总建筑面积约1.53万平方米，可容纳6轨36个教学班1620名学生。学校于2023年12月通过竣工验收，现已移交我局。因移交校舍为毛坯房，需进行二次改造。经区政府批准，启动实施廊坊市第三十三小学改造项目，计划投资2000万元，主要对教学综合楼、风雨操场进行改造，以及室外附属工程改造等。 | 廊坊市安次区教育和体育局 |
| 125 | 北小营棚户区改造项目 | 主要包括12栋住宅楼，4栋配套公建设施含幼儿园、托儿所，地下室及车库，项目同步实施室外工程。共建成住宅2344套。 | 廊坊市永兴房地产开发有限责任公司 |
| 126 | 智慧物联云计算数据中心项目 | 总建筑面积75500平方米。主要建设内容为模块化厂房、基础设施配套及辅助配套电力设施用房、生活配套及综合楼等建筑。规划投资建设6000个机柜。运用智能化手段,搭建智能分析保障平台,采用SDN技术、Mix-cloud产品,为信息集采、数控智能分析与应用平台等客户群体提供混合云服务、SDN网络服务以及核心节点AI计算服务。 | 廊坊珈勋数据科技有限公司 廊坊禹熙数据科技有限公司 |
| 127 | 廊坊市广阳区八九干渠排水综合治理工程 | 主要对八干渠下段进行清淤疏浚，对九干渠排水进行综合整治。其中，八干渠清淤7.34千米、八干渠岸坡整治3千米及维修彭庄闸、新建九干渠扬水泵站3座。 | 广阳区水利局 |
| 128 | 河北廊坊广阳经济开发区东区管网及配套基础设施建设项目 | 项目涉及3个路段，分别为兴运道（敬业路-双业路）、兴业道（新业路-双业路）、敬业路（光明东道-兴业道）。占地面积约9.7742公顷，其中管网及配套道路占地面积约9.2742公顷，雨水泵站占地面积约0.5公顷。项目建设内容主要包括给水管网约3121米，雨水管网约4478米、雨水支管约1620米、雨水泵站1座，污水管网约3967米，再生水管网约1915米，热力管网约2829米，电力管网约3021米，通信管网约2841米，照明灯杆约141基、照明电缆及引线约14579米、箱变1座，并同时配套道路约2425米等相关基础设施。 | 广阳经开区 |
| 129 | 广阳区永定河北小埝水毁修复工程 | 对全段（除险工段）约6公里堤身迎水坡进行防护，确保堤防临水安全（1.对北小埝迎水侧堤坡局部采取浆砌石加固，加固总长度约2.47km;2.对堤顶土路按照设计高程修复，路面平整约5.36km)。 | 广阳区水利局 |
| 130 | 广阳区水毁公路恢复重建工程 | 广阳区农村公路水毁恢复道路4条，总长度8.2公里。 | 广阳区交通局下属地方道路事业发展中心 |
| 131 | 广阳区旧天堂河水毁修复工程 | 对旧天堂河引水口水毁进行岸坡防护，连接至旧天堂河主河槽 | 广阳区水利局 |
| 132 | 广阳区第一污水处理厂项目 | 本项目总地面积为17972.78㎡（约26.96亩），总建筑面积为5171.88㎡。污水处理厂采用地上集约布置的形式进行建设，建设规模为1.0万吨/日 | 廊坊广阳经开区建设发展有限公司 |
| 133 | 东尖塔棚户区改造项目 | 东尖塔棚户区改造项目，东至建设路，南至纬三路，西至经十三路，北至艺术大道。项目投资8.93亿元，项目用地67.09亩，建筑面积14.61万平米（其中地上面积10.43万平米，地下面积4.18万平米），可建设回迁安置房508套。 | 廊坊市住建局 |
| 134 | 南甸棚户区改造项目 | 南甸棚户区改造项目，东至经六路，南至艺术大道，西至经三路，北至祥云北道。项目用地49.95亩，总投资6.42亿元，建筑面积10.25万平米（其中地上7.61万平米，地下2.64万平米），可建设回迁安置房496套。 | 廊坊市住建局 |
| 135 | SK燃爆运动中心项目 | 位于新华路和银河路之间的广阳道路段，原新兴重工厂区，由廊坊汇萃健康科技有限公司筹建,总体占地面积80亩,建筑面积约为25000米。旨在建立活力市民文化运动中心,完善城市配套,打造城市运动管理平台,实现满足不同人群运动需求的全民运动中心价值目标。该项目包含室内青训中心、儿童游乐、室内篮羽场馆、室内网球馆、户外7人制足球场、户外露营区、live house酒吧餐饮等八个业态。 | 廊坊汇萃健康科技有限公司 |
| 136 | 南尖塔棚户区改造项目 | 南尖塔棚户区改造项目，东至经十二路，南至纬三路，西至望京大道，北至祥云南道。项目投资5.61亿元，项目用地42.12亩，建筑面积8.10万平米（其中地上5.61万平米，地下2.49万平米），可建设回迁安置房572套。 | 廊坊市住建局 |
| 137 | 廊坊北站片区城市更新项目 | 以廊坊东站（后续将更名为廊坊北站）为核心，向北侧进行辐射扩散，具体包括：小哲垡村、后王各庄村以及麻营村三个村街的村址，以及周边区域，总占地面积约为1.5平方公里。按照项目成熟度进行逐个实施，将小哲垡村改造作为一期，后王庄村改造作为二期，麻营村改造作为三期，其他市政配套工程根据推进情况在进行确定。 | 中化和平（廊坊）城市开发有限责任公司 |
| 138 | 经七路（纬二道—纬六道）工程 | 道路长度约1802米，红线宽度40米，新建市政道路及供水管道、排水管道、供热管道、电力排管、照明工程及交通工程等城市基础设施。 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 |
| 139 | 南水北调配套科技谷无负压加压泵站工程项目综合用房和送水泵房及配电室工程 | 30000m/d加压泵站一座，建筑面积940.07m。①新建送水泵房及配电室611.97m、综合用房328.1m';②新建构筑物清水池2座，总容积4000m(2000m/座)。 | 廊坊经济技术开发区供水中心 |
| 140 | 廊坊开发区韩胜营村、梨园村棚户区改造项目 | 项目位于东安路以东、艺术大道以南、梨园路以西、北凤道以北，涉及回迁户1437户。 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 |
| 141 | 三号路（桐西路-渠东路）工程 | 道路长度约610米，红线宽度30米，新建市政道路及供水管道、排水管道、供热管道、电力排管，照明工程及交通工程等城市基础设施。 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 |
| 142 | 南营村排水管道八米渠改造 | 主要用于由于水体污染解决八米渠异味问题，经过两轮会议共同讨论，提出南营村排水管道及八米渠改造工程。实现改善水生态环境的目标。 本工程为廊坊开发区南营村排水管道及八米渠渠道清淤工程，管道工程北起村庄东侧现状管涵，南至村庄污水处理站南侧现状路，清淤工程北起村庄污水处理站南侧现状路南至天津界。 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 |
| 143 | 楼庄路（金源道-花园道）工程 | 道路长度约695米，道路宽度40米。新建市政道路及供水管道、排水管道、供热管道、电力排管，照明工程及交通工程等城市基础设施。 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 |
| 144 | 华祥路（北凤道-翠青北道）、金源道（华祥路-创业路）排水改造工程 | 华祥路（北凤道-翠青北道）、金源道（华祥路-创业路）排水改造，道路长度3517米，主要内容包括新建DN1000污水主管网及入户连接管、恢复道路等。 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 |
| 145 | 桐西路（三号路-桐北路）工程 | 道路长度约780米，红线宽度40米。新建市政道路及供水管道、排水管道、供热管道、电力排管，照明工程及交通工程等城市基础设施。 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 |
| 146 | 桐北路（楼庄路-桐西路）工程 | 道路长度约1180米，红线宽度40米。新建市政道路及供水管道、排水管道、供热管道、电力排管，照明工程及交通工程等城市基础设施。 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 |
| 147 | 廊坊经开区智慧供应链结算中心建设项目 | 工程包括3栋两层坡道物流仓库,1栋两层电梯物流仓库，1座高架平台，1座集卡坡道，1栋单层设备用房，1栋单层门卫以及2座自行车棚，总建筑面积120704平方米。 | 廊坊中棉仓储有限公司 |
| 148 | 凤河雨水泵站二期工程 | 建设内容包括进水方涵、进水闸门井、进水前池、格栅渠、集水池、出水方涵、排水泵及配电设施等。设计规模为15立方米每秒。 | 廊坊经济技术开发区管理委员会 |
| 149 | 廊坊市开发区祥云道公共智能停车场1#附属配套楼工程 | 地下一层、地上四层、局部五层，总建筑面积为18360㎡，占地面积为14043㎡。停车位467个。 | 廊坊保航智能停车管理有限公司 |